АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.10.2014г.№331

г. Карабаш

| О внесении изменений в постановление администра- ции Карабашского город- ского округа от 11.11.2013г. № 419 |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», решения Собрания депутатов Карабашского городского округа от 20.03.2014 г. № 568 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карабашского городского округа от 10.12.2013г. № 539 «О бюджете Карабашского городского округа на 2014г. и плановый период 2015-2016г.г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации Карабашского городского округа от 11.11.2013г. № 419 «Об утверждении муниципальной Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Карабашского городского округа на 2014-2016 годы» внести следующие изменения:

1) в Паспорте  Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем создания  многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Карабашского городского округа на 2014-2016 годы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет в 2014-2016 г.г.         5559,0 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 3659,0;

областной бюджет –1900,0

в том числе по годам:

Всего              МБ                 ОБ

2014 –     2038,5            138,5             1900,0

2015 –     2870,5            2870,5             -

2016 –      650,0             650,0                -

2) главу «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного  и местного бюджетов. Общий объем финансирования на 2014- 2016 годы составляет  5559,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета –1900,0 тыс. руб.,   местного – 3659,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году -  2038,5 тыс. руб., из них:

областной бюджет -	     1900,0 тыс. руб.,

местный бюджет   -	     138,5 тыс. руб.

в 2015 году -            2870,5 тыс. руб., из них:

областной бюджет -            -

местный бюджет   -           2870,5 тыс. руб.

в 2016 году -                 650,0 тыс. руб.

областной бюджет               -

местный бюджет                   650,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования бюджета на очередной финансовый год»;

3) главу «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:

Таблица 1

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещения под размещение МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Карабашского городского округа» | 3 квартал 2014г. |
| 2 | Капитальный ремонт помещения в здании под размещение МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Карабашского городского округа | 4 квартал 2014г. |
| 3 | Приобретение электронной системы удаленного доступа для работы МФЦ в электронном виде с государственными органами | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г. |
| 4 | Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации. | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г. |
| 5 | Обеспечение МФЦ товарно-материальными ценностями | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 1 квартал 2015г. |
| 6 | Создание портала МФЦ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г.- 1 квартал 2015 г. |
| 7 | Обеспечение мебелью | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 1 квартал 2015г |
| 8 | Монтаж сетевой инфраструктуры | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г- 1 квартал 2015 г. |
| 9 | Монтажные работы по установке пожарной и охранной сигнализации | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 4 квартал 2014г.-1 квартал 2015 г. |
| 10 | Проведение рекламной кампании и выпуск печатной продукции | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» | 1 квартал 2015 г. |

4) главу «Ресурсное обеспечение мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

| № пп | Мероприятия программы | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | Источ-ники финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт помеще-ния этажа в здании под разме-щение МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | 902,2 515,7 386,5 | 386,5 - 386,5 | 515,7 515,7 - | - | всего МБ ОБ | Администрация Карабашского городского округа |
| 2 | Приобретение электронной системы удален-ного доступа для работы МФЦ в электронном виде с государствен-ными органами | 100,0 30,0 70,0 | 70,0 - 70,0 | 30,0 30,0 - | - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 3 | Построение информационно-коммуникацион-ной инфраструк-туры, включая оснащение офис-ной техникой, программно-техническими комплексами, техническими средствами, средствами телекоммуника-ций и защиты информации | 1787,8 981,3 806,5 | 806,5 - 806,5 | 331,3 331,3 - | 650,0 650,0 - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 4 | Обеспечение МФЦ товарно-материальными ценностями | 68,1 68,1 | - - | 68,1 68,1 | - | всего МБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 5 | Создание портала МФЦ | 100,0 30,0 70,0 | 70,0 - 70,0 | 30,0 30,0 - | - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 6 | Обеспечение мебелью | 478,8 478,8 - | - - - | 478,8 478,8 - | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 7 | Монтаж сетевой инфраструктуры | 350,0 105,0 245,0 | 245,0 - 245,0 | 105,0 105,0 - | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 8 | Монтажные работы по уста-новке пожарной и охранной сигнализации | 460,0 138,0 322,0 | 322,0 - 322,0 | 138,0 138,0 - | - - - | всего МБ ОБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 9 | Затраты на проведение рек-ламной кампании, выпуска печатной продукции, пуб-ликации в СМИ | 50,0 | - | 50,0 | - | МБ | МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
| 10 | Административно- управленческие расходы, в том числе: - ФОТ, - отчисления на ФОТ, - канцелярские расходы, - услуги связи (интернет), - электроэнергия, - тепловая энергия и горячее водоснабжение, - холодное водоснабжение, - водоотведение - вывоз ТБО, - услуги охраны, - обслуживание пожарной сигнализации, - прочие расходы | 1262,1 703,5 212,4 - 200,0 20,0 55,0 5,0 5,0 15,0 18,0 12,0 16,2 | 138,5 105,5 31,8 - - - - - - - - - 1,2 | 1123,6 598,0 180,6 200,0 20,0 55,0 5,0 5,0 15,0 18,0 12,0 15,0 | - - - |  | Администрация Карабашского городского округа, МБУ «МФЦ Карабашского городского округа» |
|  | Итого: Местный бюджет Областной бюджет | 5559,0 3659,0 1900,0 | 2038,5 138,5 1900,0 | 2870,5 2870,5 - | 650,0 650,0 - | - |  |

5) главу «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Исполнителем Программы является отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Контроль  за реализацией Программы осуществляется главой Карабашского городского округа.

Мониторинг выполнения мероприятий Программы проводится ежегодно и представляется главе Карабашского городского округа.

Отделом экономического развития проводится оценка эффективности  исполнения  программы. При проведении оценки эффективности исполнения Программы используются ожидаемые результаты реализации Программы. Соисполнителем программы является МБУ «МФЦ Карабашского городского округа».

Исполнитель и соисполнитель программы подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы, согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования».

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Дудина А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Карабашского городского округа по общим вопросам и внутренней политике Ермолина Ф.Г.

Глава Карабашского

городского округа                                                    В.Ф. Ягодинец