Об утверждении муниципальной  целевой Программы «Природоохранные мероприятия на территории Карабашского городского округа на 2012-2014 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2012г. №264

В соответствии с пунктом 3 статьи 8, статьей 11 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктами 11 и 24 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Природоохранные мероприятия на территории Карабашского городского округа на 2012-2014 годы» (приложение).

2. Постановление администрации Карабашского городского округа от 18.04.2012г. № 174 «Об утверждении муниципальной  целевой Программы  «Природоохранные мероприятия на территории Карабашского городского округа

на 2012-2014 годы» считать утратившим силу.

3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Черёмухина Т.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http: www.karabash-go.ru  и обнародовать на информационных стендах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Синкина А.Н.

Глава Карабашского городского округа В.Ф. Ягодинец

Приложение

Утверждено постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от 02.07.2012г. № 264

Муниципальная целевая Программа

«Природоохранные мероприятия на территории Карабашского

городского округа на 2012-2014 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Природоохранные мероприятия на территории Карабашского городского округа на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база Программы | 1. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 2. Федеральный закон от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 3. Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 5. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 6. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 7. Закон Челябинской области от 25.04.2002г. № 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области. 8. Устав Карабашского городского округа 9. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ. 10. Гражданский кодекс РФ 11. Постановление Правительства Челябинской области от 20.09.2007г. № 192-П «О Концепции основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015 годы». 12. Правила по благоустройству на территории Карабашского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 26.05.2011 г. № 218 с изменениями: Решение Собрания депутатов КГО от 15.12.2011 г. № 295 «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории Карабашского городского округа». 13. Постановление администрации Карабашского городского округа от 20.01.2012 г. № 19 «Об утверждении Правил содержания домашних животных на территории Карабашского городского округа». 14. Санитарные и ветеринарные нормы и правила. 15. Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест». |
| Статус Программы | Целевая муниципальная |
| Муниципальный заказчик | Администрация Карабашского городского округа |
| Основные разработчики Программы | Отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа |
| Цели Программы | 1. Обеспечение права населения на благоприятную окружающую среду на территории Карабашского городского округа. 2. Санитарная очистка и уборки территорий населенных мест Карабашского городского округа. 3. Улучшение экологической обстановки в городском округе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения и развития туризма. 4. Сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества. 5. Привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды в Карабашском городском округе, формирование экологической культуры населения. 6. Реализация мер, направленных на сокращение твердых бытовых отходов, размещение которых не соответствует санитарным и экологическим требованиям и установление мер ответственности владельцев домашних животных за нарушение условий и порядка содержания животных. 7. Определить порядок выгула собак. |
| Задачи Программы | 1. Предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления. 2. Обеспечение режима охраны особо охраняемых природных территорий. 3. Предупреждение возможных неблагоприятных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий. 4. Формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Важнейшие целевые индикаторы и показатели на 2012 год Целевой показатель; Количествен- ный показатель; Затраты, тыс. руб.. МБ. Ликвидация выявленных несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты; 15-20 м3; 20,0. Обустройство специализированных площадок для выгула домашних животных; 1-2; 50,0. Обустройство контейнерных площадок, в том числе частный сектор на территории Карабашского городского округа; 6 4-5 контейнера; 50,0. на 2013 год. Ликвидация выявленных несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты; 20 м3; 20,0. Обустройство специализированных площадок для выгула домашних животных; 1-2; 50,0. Обустройство контейнерных площадок, в том числе частный сектор на территории Карабашского городского округа; 8 4-5 контейнера; 50,0. на 2014 год. Ликвидация выявленных несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты; 30 м3; 45,0. Обустройство контейнерных площадок, в том числе частный сектор на территории Карабашского городского округа; 8 10-12 контейнера; 75,0. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Перечень Программных мероприятий | 1. Выявление несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты. 2. Ликвидация несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты. 3. Обустройство специализированных площадок для выгула домашних животных. 4. Обустройство контейнерных площадок, в том числе частный сектор на территории Карабашского городского округа, закупка контейнеров. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы предусматривается за счет средств местного бюджета (МБ): 2012 год – 120,0 тыс. руб., 2013 год – 120,0 тыс. руб., 2014 год – 120,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Уменьшение числа нарушений в сфере благоустройства. 2. Обеспечение своевременного восстановления нарушенного благоустройства. 3. Улучшение внешнего облика города. 4. Сохранение историко-архитектурного наследия. 5. Улучшение экологической обстановки, создание комфортных и безопасных условий для отдыха горожан 6. Предупреждение возможных неблагоприятных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий. 7. Формирование у населения культуры цивилизованного обращения с отходами. 8. Очистка территорий Карабашского городского округа от твердых бытовых отходов. 9. Исключить несанкционированный выгул собак в общественных местах. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления, сконцентрированными в отвалах и несанкционированных свалках.

Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов в Карабашском городском округе образуются в местах массового скопления людей, в результате жизнедеятельности населения, а также в результате деятельности гаражного кооператива и частного сектора. Свалки не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного) основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам. Сточные воды (фильтрат), которые вытекают из "тела" свалки в результате воздействия природных осадков и процессов в отходах, содержат в большом объеме крайне токсичные органические и неорганические загрязнения. Неконтролируемые процессы в "теле" свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, так же усугубляющей опасность фильтрата. В атмосферу постепенно поступают газообразные продукты распада отходов - метан, аммиак и пр., которые являются источником систематических пожаров на свалках и, в свою очередь, загрязняют атмосферу продуктами горения, в том числе диоксинами; метан способствует разрушению озонового слоя.

Проблема санитарной очистки является одной из важнейших в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

Состояние экологически полноценной жилой среды в городских условиях напрямую зависит от состояния системы санитарной очистки города от отходов потребления.

Образованные несанкционированные свалки являются источниками загрязнения окружающей среды (почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха), тяжелыми металлами, органическими загрязнителями, источниками инфекционных заболеваний, что негативно сказывается на здоровье человека.

Программа «Природоохранные мероприятия на территории Карабашского городского округа на 2012-2014 года» (далее - Программа) определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа в области нормативно-правового обеспечения в сфере охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень неотложных мероприятий по улучшению качества окружающей среды.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории Карабашского городского округа).

В соответствии с вышеперечисленным, предлагается план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории округа:

Водоохранные и охранные зоны на территориях памятников природы:

1) оз. Серебры,

2) Аргазинское водохранилище,

3) Киалимское водохранилище, р. Киалим,

4) оз. Увильды,

5) оз. Уфимское,

- в пределах городской черты, частного сектора.

Обустройство специализированных площадок для выгула домашних животных необходимо для  поддержания чистоты и порядка на территории Карабашского городского округа, ввиду загрязнения территории округа при выгуле животных в общественных местах: Аллеи ветеранов, на газонах, детских площадках и других социально-общественных  местах.

В связи с проблемами содержания контейнеров на территории Карабашского городского округа необходимо провести работы по их ограждению, в целях недопущения замусоривания прилегающих территорий к контейнерам, а так же необходимо установить контейнера на территории частного сектора, в целях недопущения несанкционированных свалок.

- Основные цели и задачи

1. Мероприятия по охране окружающей среды в границах Карабашского городского округа осуществляются в целях обеспечения права населения на благоприятную окружающую среду, благоприятные условия жизнедеятельности человека, экологическую безопасность, и обеспечения органами местного самоуправления исполнения требований законодательства и нормативов в области охраны окружающей природной среды.

2. Задачей мероприятий по охране окружающей среды в границах Карабашского городского округа является сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, биологического разнообразия как основы жизнедеятельности ныне живущих и будущих поколений.

3. Обеспечение достаточности предусмотренных мер экологической безопасности и сохранению природного потенциала.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы будет проведена в течение 2012-2014 годов.

V. Ресурсное обеспечение

На реализацию мероприятий Программы запланировано направить средства местного бюджета, полученные от платы за негативное воздействие на окружающую среду:

2012 год – 120,0 тыс. руб.

2013 год – 120,0 тыс. руб.

2014 год – 120,0 тыс. руб.

VI. Организация управления и механизм реализации

Программа реализуется по затратному механизму. Механизм реализации Программы включает в себя:

- выполнение мероприятий за счет источников финансирования на договорной основе;

- подготовка отчетов о реализации Программы не реже 2 раз в год;

- корректировка Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является отдел по охране окружающей среды администрацией Карабашского городского округа.

Корректировка Программы осуществляется на основании:

- поступления заявок и предложений от природоохранных органов, научных и других организаций и учреждений;

- выявления дополнительных экологических проблем;

- изменения поступления платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель главы Карабашского городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре.

VII. Ожидаемые результаты реализации с указанием  целевых

индикаторов и показателей

В соответствии с целью Программы ее основу составляют природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду.

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа отнесены:

1) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

2) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

3) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

5) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Реализация мероприятий Программы должна привести к достижению следующих результатов:

а) социальный эффект:

- обеспечение надлежащего экологического, санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения Карабашского городского округа;

- повышение культурного уровня населения, формирование нравственных ценностей подрастающего поколения;

- формирование норм экологического поведения в производственной и бытовой сферах, развитие экологического общественного движения;

- улучшение экологической обстановки за счет вовлечения населения в работу по охране окружающей среды на основе экологического просвещения и популяризации проводимых экологических мероприятий, акций;

- снижение социальной напряженности за счет реализации мероприятий по предупреждению негативных последствий для окружающей среды и населения чрезвычайных ситуаций, аварийных ситуаций природного и техногенного характера;

б) экологический эффект:

- улучшение санитарного состояния городской территории и окружающей природной среды;

- улучшение экологической обстановки, благоустройства городской территории за счет увеличения объемов зеленого строительства, воспроизводства и сохранности зеленых насаждений;

- улучшение экологической обстановки, уменьшение негативного влияния на окружающую природную среду за счет сокращения сбросов, выбросов загрязняющих веществ и образования отходов;

в) экономический эффект:

- увеличение предотвращенного экологического ущерба за счет фактического снижения сбросов, выбросов загрязняющих веществ и снижения объемов образования и размещения отходов в природной среде;

- создание эффективно действующей системы управления хозяйственной деятельностью, обеспечивающей экологическую безопасность;

- концентрация финансовых и материальных ресурсов, бюджетных источников для реализации программных мероприятий в целях улучшения экологической обстановки на территории Карабашского городского округа.

Конечными результатами реализации Программы будут: уменьшение числа нарушений в сфере благоустройства, обеспечение своевременного восстановления нарушенного благоустройства, улучшение внешнего облика города, сохранение историко-архитектурного наследия, улучшение экологической обстановки, создание комфортных и безопасных условий для отдыха горожан.

VIII. Для обеспечения анализа хода реализации Программы муниципальным заказчиком разработаны целевые индикативные показатели

Важнейшие целевые индикаторы и показатели на 2012 год

| Целевой показатель | Количествен- ный показатель | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | МБ |
| Ликвидация выявленных несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты | 20 м3 4-5 контейнера | 20,0 |
| Обустройство специализированных площадок для выгула домашних животных | 1-2 | 50,0 |
| Обустройство контейнерных площадок, в том числе частный сектор на территории Карабашского городского округа | 15 | 50,0 |
| на 2014 год |  |  |
| Ликвидация выявленных несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты | 20 м3 | 20,0 |
| Обустройство специализированных площадок для выгула домашних животных | 1-2 | 50,0 |
| Обустройство контейнерных площадок, в том числе частный сектор на территории Карабашского городского округа | 8 4-5 контейнера | 50,0 |
| на 2014 год |  |  |
| Ликвидация выявленных несанкционированных свалок на водоохранных и охранных зонах памятников природы на территории Карабашского городского округа и в пределах городской черты | 30 м3 | 45,0 |
| Обустройство контейнерных площадок, в том числе частный сектор на территории Карабашского городского округа | 8 10-12 контейнера | 75,0 |

Начальник отдела по охране окружающей среды администрации      Карабашского городского округа					Т.А. Бояркина