**ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ» НА ПРОИЗВОДСТВО 120 ТЫС.ТОНН ЧЕРНОВОЙ МЕДИ В ГОД» НА ПЕРИОД 2011-2016 ГГ.**

**от «15» ИЮНЯ 2012 ГОДА**

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Карабашского городского округа от 01.06.2012г. № 227.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта «Реконструкция химико-металлургического производства ЗАО «Карабашмедь» на производство 120 тыс.тонн черновой меди в год» на период 2011-2016 гг.

Инициатор публичных слушаний: ЗАО «Карабашмедь».

Дата проведения публичных слушаний: 15 июня 2012 года.

Количество участников публичных слушаний: 82 человека

В результате обсуждения проекта «Реконструкция химико-металлургического комплекса ЗАО «Карабашмедь» на производство 120 тыс.тонн черновой меди в год» на период 2011-2016 гг. поступили предложения от участников слушаний:

- от гражданина Шуткина Д.С. о создании общественной комиссии по отслеживанию ввода в эксплуатацию оборудования для химико-металлургического производства ЗАО «Карабашмедь».

- от гражданина Сухорукова С.В. о необходимости ввода проекта «Реконструкция химико-металлургического производства ЗАО «Карабашмедь» пусковыми комплексами.

Предложения приняты путем проведения голосования участников слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний считать возможным реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция химико-металлургического производства ЗАО «Карабашмедь» на производство 120 тыс.тонн черновой меди в год» поэтапно следующими пусковыми комплексами:

1. Сернокислотное производство - сроки реализации 2012 – 2014гг.
2. Реконструкция участка по переработке шлаков текущего производства - сроки реализации 2012 – 2013гг.
3. Строительство подстанции «Южная» - сроки реализации 2013 – 2014гг.
4. Реконструкция кислородной станции - сроки реализации 2012 – 2014гг.
5. Реконструкция металлургического производства - сроки реализации 2013-2016 гг.

Считать население проинформированным. Признать публичные слушания состоявшимися.

Итоговый документ публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Карабашский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http: [www.karabash-go.ru](http://www.karabash-go.ru).

Председатель комиссии

по организации и проведению

общественных обсуждений А.Н. Синкин

Секретариат Т.А. Бояркина

А.Ю. Поздеева

Н.И. Шумкова

И.В. Киселева