АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2016г. №8

г. Карабаш

Об утверждении муниципаль-

ной  Программы «Повышение

безопасности дорожного дви-

жения и создание безопасных

условий передвижения пеше-

ходов в Карабашском город-

ском округе на 2016-2018 годы»

В соответствии  с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995г.№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  для улучшения качества организации безопасности дорожного движения и создания безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  Программу  «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в  Карабашском городском округе на 2016-2018 годы» (приложение).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Скалозубова И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Карабашского

городского округа						   О.Г. Буданов

Приложение

Утверждена постановлением

администрации Карабашского

городского округа

от 20.01.2016г. № 8

ПАСПОРТ

муниципальной  Программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее- Программы) | Администрация Карабашского городского округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | нет |
| Программно-целевые инструменты Программы | Программа «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018годы» |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на улично-дорожной сети Карабашского городского округа |  |
| Задачи Программы | - Снижение количества дорожно–транспортных происшествий (далее ДТП) с пострадавшими. - Сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате ДТП. - Сокращение количества детей, пострадавших в ДТП. - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. -Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения. - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. - Ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности. - Повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в Карабашском городском округе |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Сокращение количества ДТП с пострадавшими с 17 ДТП в 2015г. до 14 ДТП в 2018г.: - 2016г. до 16 ДТП, - 2017г. до 15 ДТП, - 2018г. до 14 ДТП. 2.Снижение социального риска: количество лиц, погибших в результате ДТП с 2 человек в 2015г до 0 в 2018г.: -2016г. 2 человека, -2017г. 1 человек, -2018г. 0 человек. Количество лиц, раненых в результате ДТП с 25 лиц в 2015г. до 19 лиц в 2018г.: - 2016г. 23 человека, - 2017 г. 21 человек, - 2018 г. 19 человек. 3. Снижение транспортного риска (количества лиц, погибших и раненных в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) с 7,4% в 2015г. до 13,6% в 2018г.: - 2016г. 7,4%, - 2017г. 12,0%, - 2018г. 13,6% |  |
| Этапы и сроки реализации Программы: | Срок исполнения Программы: 2016-2018годы. Этапы реализации Программы: 1 этап 2016год, 2 этап 2017 год, 3 этап 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - Общий объем бюджетных ассигнований Программы – 27708,3 тыс.руб, в том числе по годам: 2016г. - 4178,0 тыс. руб., 2017г. - 10688,5 тыс. руб., 2018г. - 12841,8тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Достижение сокращения количества ДТП с пострадавшим с 16 ДТП в 2016г. до 11 ДТП в 2018г.: - 2016г. до 16 ДТП, - 2017г. до 15 ДТП, - 2018г. до 14 ДТП. 2.Снижение социального риска: 1) количество лиц, погибших в результате ДТП с 2 человек в 2016г. до 0 в 2018г.: -2016г. 2 человека, -2017г. 1 человек, -2018г. 0 человек; 2) количество лиц, раненых в результате ДТП, с 23 лиц в 2016г. до 19 лиц в 2018г.: - 2016 г. 23 человека, - 2017 г. 21человек, - 2018 г. 19 человек. 3. Снижение транспортного риска (количества лиц, погибших и раненных в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) с 7,4% в 2015г. до 13,6% в 2018г.: - 2016г. 7,4%, - 2017г. 12,0%, - 2018г. 13,6% |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

По данным государственного статистического учета ДТП на административной территории Карабашского городского округа зарегистрировано:

- за 12 месяцев 2013г.- 321 ДТП, в которых 2 человека погибло, 21 ранены. Тяжесть последствий ДТП составляет 8,7%;

- за 12 месяцев 2014г. – 279 ДТП, в которых 2 человека погибло, 16 ранены. Тяжесть последствий ДТП составляет 11,1%;

- за 9 месяцев 2015 г.- 157 ДТП, в которых погиб 1 человек, 19 ранены.

Тяжесть последствий ДТП составляет 5%.

Основное число погибших составляют  люди в возрасте от 23 до 40 лет, обладающие высоким трудовым потенциалом.

Особую тревогу вызывает детский травматизм. За период с 2013 по 2015 годы в ДТП на дорогах пострадало 10 детей, в том числе:

- за 12 месяцев 2013г. пострадало 3 детей;

- за 12 месяцев 2014г. пострадало 3 детей, в том числе 1 погиб;

- за 9 месяцев 2015 г. пострадало 4 детей, в том числе 1 погиб.

Одной из наиболее уязвимых групп участников дорожного движения являются пешеходы. За 2013-2015 гг.  получили ранение 9 пешеходов.

Около трех четвертей всех  ДТП связано с нарушениями водителями транспортных средств. Правила дорожного движения, каждое второе ДТП совершается по вине пешеходов.

Сложная аварийная ситуация и наличие тенденций к дальнейшему ее ухудшению во многом объясняются следующими причинами:

- снижение транспортной дисциплины граждан;

-  возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с использование личного автомобильного транспорта;

- возрастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети.

Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по следующим направлениям:

- повышение уровня правового сознания граждан;

- повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;

- улучшение технического оснащения подразделения ГИБДД;

- совершенствование организации дорожного движения.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан Программой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Программой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматривается разработка и применение современных схем, методов и средств организации движения, ликвидации мест концентрации ДТП.

В ходе реализации муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Карабашском городском округе на 2013-2015 годы», в связи со значительным увеличением транспортных средств, с учетом прежней пропускной способностью улично-дорожной сети Карабашского городского округа, важнейшие  показатели и индикаторы в 2013-2015 годах не достигнуты. В частности, зарегистрировано увеличение ДТП с пострадавшими.

Удалось достигнуть положительных результатов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в части пропаганды безопасности дорожного движения.

Однако, не следует забывать, что главным действующим лицом процесса дорожного движения является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель, все они подтверждены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при ДТП. Поэтому мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, намеченные для включения в Программу «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в Карабашском городском округе на 2016-2018годы» имеют социальную направленность.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и для её реализации необходимо использовать комплексный подход.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Карабашского городского округа.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с пострадавшими;

- сокращение количества лиц, погибших и раненых в результате ДТП;

- сокращение количества детей, пострадавших в ДТП;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

-  предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения в Карабашском городском округе

- Сроки и этапы реализации Программы

Срок исполнения Программы: 2016-2018 годы.

Этапы реализации Программы:

1 этап           2016 год,

2 этап           2017 год,

3 этап           2018 год.

IV. Система мероприятий Программы

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1) совершенствование организации дорожного движения;

2) создание безопасных условий передвижения пешеходов;

3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам, изложенных в таблице:

| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |
| 1.1 | Проведение комплексной и контрольных проверок улично-дорожной сети | Комиссия по БДД администрации Карабашского городского округа | 2016-2018г.г. | без допол- нитель ного финан- сирова- ния |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление мероприятий по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети территории г. Карабаша, в т.ч. ямочный ремонт улично- дорожной сети | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 22202,2 | 3378,0 | 8550,8 | 10273,4 |
| 1.3 | Техническое содержание объектов дорожного движения, всего, в т. числе: установка, замена, обслуживание дорожных знаков на территории г. Карабаша; нанесение дорожной разметки на Ул. Металлургов, Крупской, Пархоменко, Осв. Урала, Дзержинского | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 811,0 515,5 295,5 | 595,5 300,0 295,5 | 100,0 100,0 0 | 115,5 115,5 0 |
|  | Итого по 1 разделу |  |  |  | 23013,2 | 3973,5 | 8650,8 | 10388,9 |
|  | Создание безопасных условий передвижения пешеходов |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки, всего, в том числе: - на пешеходных переходах по ул. Металлургов, д. 11/1, 13/1, 15/1, ул. Дзержинского у МКОУ «СОШ № 4»; - на искусственных неровностях ул. Металлургов, 11/1, ул. Школьная напротив СОШ № 1, ул. Дзержинского у «СОШ № 4» и искусственных неровностях | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 97,7 88,9 0 8,8 | 97,7 88,9 0 8,8 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 2.2 | Обустройство тротуаров на территории Карабашского городского округа | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 1000,0 | 0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.3 | Обустройство пешеходных переходов стационарным электрическим освещением: ул. Комсомольская, 14; ул. Комсомольская, 24 | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 510,9 | 0 | 187,7 | 323,2 |
| 2.4 | Разделение транспортных и пешеходных потоков путем установки пешеходных ограждений: ул. Школьная напротив СОШ № 1; -ул. Металлургов от маг. Пятерочка до кругового движения; -ул. Металлургов в районе пересечения с ул. Школьная | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 2111,5 | 106,8 | 1000,0 | 1004,7 |
| 2.5 | Установка светофора типа Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах: -ул. Металлургов у СОШ № 1; -ул. Дзержинского у «СОШ № 4»; -ул. Кузнецова у С(к) ОШИ VIII вида» | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 600,0 | 0 | 200,0 | 400,0 |
| 2.6 | Обустройство остановок в кол-ве 10 шт.: ул. Металлургов, -ул. Комсомольская, -ул. Крупской, -ул. Пархоменко | отдел ЖКХ | 2016-2018г.г. | местный бюджет | 375,0 | 0 | 150,0 | 225,0 |
|  | Итого по 2 разделу |  |  |  | 4695,1 | 204,5 | 2037,7 | 2452,9 |
|  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |
| 3.1 | Проведение массовых мероприятий с детьми: - классные часы в образователь-ных учреждениях по профилак-тике детского дорожно-транспортного травматизма; -конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а именно: «Правила движения каникул не знают», «Дороги и дети», «Безопасное колесо; -беседы по правилам дорожного движения, безопасности на дорогах в детских садах | ОП (по согласованию), комитет по образованию | 2016-2018г.г. | без дополнитель-ного финан- сирования |  |  |  |  |
| 3.2 | Размещение на сайте админист-рации Карабашского городского округа типовых роликов и материалов по профилактике аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма | МКУ «Управление образования КГО» | 2016-2018г.г. | без дополнитель- ного финан- сирования |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение занятий в режиме видеоконференции с детьми и педагогами образовательных учреждений Карабашского городского округа по профилактике аварийности | МКУ «Управление образования КГО» | 2016-2018г.г. | без дополнитель-ного финансирования |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 27708,3 | 4178,0 | 10688,5 | 12841,8 |

V. Ресурсное обеспечение Программы

## Финансирование  Программы осуществляется за счет местного бюджета.  Общий объем финансирования Программы на 2016-2018 годы составляет   27708,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

## 2016г.                       4178,0 тыс.руб.,

## 2017г.                    10688,5 тыс.руб.,

## 2018г.                    12841,8 тыс.руб.

## В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на реализацию Программы. Решение о выделенных бюджетных средствах на Программу принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и установленными правовыми актами.

## VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, является администрация Карабашского городского округа.  Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы Карабашского городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре.

Исполнителем Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства Карабашского городского округа ( далее- отдел ЖКХ).

Отдел ЖКХ организует процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Программы.

Отдел ЖКХ не позднее 1 декабря текущего финансового года  утверждает план реализации Программы  и разрабатывает детальный план-график реализации Программы по форме приложения № 3 постановления администрации Карабашского городского округа от 16.09.2015г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г.        № 452» и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа. Ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), направляет информацию по форме 4 приложения к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

Отделом ЖКХ проводится оценка эффективности исполнения Программы в соответствии с распоряжением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализацию». При проведении оценки эффективности исполнения Программы используются ожидаемые результаты реализации Программы.

Исполнитель Программы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы, согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru.

Проект Программы размещается на официальном сайте Карабашского городского округа в сети Интернет для проведения публичных обсуждений, которые осуществляются в течение семи календарных дней.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием

целевых показателей

За счет реализации Программы ожидается:

- снижение количества ДТП с пострадавшими в 2016г. на 5,9%,  в 2017г.- на 6,2%, в 2018г.- на 6,7%;

- снижение социального риска ( количество лиц, погибших и раненых в результате ДТП) в 2016г. на 7,4%, в 2017г. на 12%, в 2018 г. на 13,69%;

- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших и раненых на 10,0 тысяч транспортных средств) на 7,4% в 2016г. на 12% в 2017г., на 13,96% в 2018г.

| № п/п | Показатели | 2014г факт | 2015г. оценка | Снижение показателей, 2016г. | Снижение показателей, 2017г. | Снижение показателей, 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количест- венное | в про- центах | количест- венное | в про- центах | количест- венное | в про- центах |
| 1 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | 17 | 17 | 16 | 5,9 | 15 | 6,2 | 14 | 6,7 |
| 2 | Снижение социального риска (количество лиц, погибших и раненных в результате ДТП) | 18 | 27 | 25 | 7,4 | 22 | 12 | 19 | 13,6 |
| 3 | Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших и раненых на 10,0 тыс. транспортных средств) | 0,18 | 0,27 | 0,25 | 7,4 | 0,22 | 12,0 | 0,19 | 13,6 |

VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы

## Расчет финансово-экономического обоснования  Программы:

## 1.Совершенствование организации дорожного движения:

## 1) содержание, ремонт улично-дорожной сети;

## 2) очистка территории Карабашского городского округа  от снега.

## Средняя стоимость 1 км дорог от снега составляет 860 руб., протяженность дорог 123 км, 38- периодичность проведения  работ в год.

## 860*123*38 =4019,6 тыс.руб.

## -посыпка дорог ПГМ:

## Средняя стоимость 1 км посыпки дорог составляет 1369,3руб.

## 1369,3руб. * 56.5*19 = 1470,0тыс.руб., где 30- периодичность посыпки

## -очистка тротуаров от наледи:

## Средняя стоимость 1 кв.м составляет 5,56 руб.

## 5,56*10700м2*10= 594,9тыс.руб

## - очистка тротуаров от снега:

## Средняя стоимость  1 кв.м тротуаров составляет 29,42 руб. площадь тротуаров составляет 10700 кв.м. периодичность уборки- 19

## 29,42*10700 *19 = 5981,1тыс. руб.

## - подметание улиц:

## Средняя стоимость 1 км дорог составляет 168,4 руб.

## 168,4 руб.* 56,5*38  =361,6 тыс. руб., где 38- периодичность уборки дорог

## - подметание остановок:

## Средняя стоимость 1кв.м остановок составляет 14,09 руб.

## 14,09*540 кв. м *38 раз = 289,1тыс. руб.

## -ямочный ремонт дорог:

## Средняя стоимость  1 кв.м ямочного ремонта составляет 1259,4 тыс.руб.

## 1259,4* 7532,0м2  = 9485,9 тыс. руб.

## Итого:  22202,2  тыс. руб.

## 2)техническое содержание объектов  дорожного движения:

## - Дорожные знаки: 750 знаков

## предупреждающие знаки: установить 31 шт. новых, заменить 52 знака

## 31 *1162руб.= 36022 руб.- материалы

## 31*931,4руб.= 28873,4 руб.- установка

## 52 * 814.67руб.= 42362,8 руб.- замена

## Итого: 107258,2 руб.

## запрещающие знаки: установить 25 новых, заменить 42 знака .                                   25* 1108 =27700,0 руб. - материалы                                                                                                              25* 931,4= 23285,0 руб. - установка

## 42 *814,67= 34216,1 руб.- замена

## Итого: 85201,1руб.

## информационные знаки: установить 14 новых, заменить 23 знака

## 14* 920 = 12880,0 руб.  - материалы

## 14*931,4=  13039,6 руб. - установка

## 23*814,67=  18737,4 руб.- замена

## Итого: 44657,0 руб.

## предписывающие знаки: установить 35 новых, 59 знаков заменить.

## 35*1140= 39900,0 - материалы

## 35* 931,4=  32599,0 руб. - установка

## 59 * 814,67= 48065,5 руб. - замена

## Итого: 120564,5 руб.

## тех.обслуживание знаков, стоимость 222,80 руб.

## 354зн.*222,80* 2р= 157742 руб.

## Всего по знакам: 107,3+ 85,2+44,7+120,6+157,7=515,5 тыс.руб.

## - Нанесение дорожной разметки

## 1 км нанесения дорожной разметки составляет 9850,64 руб., всего 30 км

## 30 * 9850,64 = 295,5 тыс.руб.

## Итого: 515,5+ 295,5 =811,0 тыс.руб.

## Всего по 1 разделу: 22202,2+811,0= 23013,2 тыс.руб.

## 2.Создание безопасных условий передвижения пешеходов:

## 1) нанесение  разметки на пешеходных переходах и искусственных неровностях

## Всего пешеходных переходов- 150,0м2, искусственных неровностей 15 м2, стоимость 1 м2 составляет 296,18 руб.

## (150,0+15,0)* 296,18 *2раза= 97,7 тыс.руб.

## 2) установка пешеходных ограждений:

## Стоимость установки 1 звена (с материалами) составляет 3924,68 руб. Необходимо установить 538 звеньев.

## 538* 3924,68=  2111,5 тыс.руб.

## 3) обустройство тротуаров:

## Стоимость 1п.м тротуаров составляет 2000 руб. Необходимо обустроить 500 п.м тротуаров

## 2000,0 * 500= 1000,0 тыс.руб.

## 4) установка  светофоров типа Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах в количестве 3 шт.

## Ориентировочная стоимость установки 1 светофора составляет 200,0 тыс.руб.

## 200,0 *3= 600,0 тыс.руб.

## 5) обустройство остановок:

## Ориентировочная стоимость установки 1 остановки составляет 75,0 тыс.руб.

## 75,0 * 5шт.= 375,0 тыс.руб.

## 6)  обустройство пешеходных переходов стационарным освещением:

## Стоимость пешеходных переходов в соответствии со сметой составляет 510,9тыс. руб.

## Итого по 2 разделу: 4695,1 тыс. руб.

## Всего по всем объектам 27708,3тыс. руб.

2016 г.                        4178,0 тыс.руб.

2017 г.                      10688,5 тыс.руб.

2018 г.                      12841,8 тыс.руб.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Настоящая методика предназначена для оценки:

- эффективности исполнения муниципальной Программы (далее- МП);

- соответствия МП требованиям нормативно-правовой базы;

- определения рейтинга МП и принятия решений о необходимости внесения в них изменений и дополнений;

Определение рейтинга МП основано на бальной системе при расчете восьми критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами МП. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 баллам.

Критерии используются для оценки МП по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для городского округа проблемы,  прилагаемой для решения

( менее приоритета- 2балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

П2 – охват исполнения программных мероприятий

(до 20% - 1 бал,. от 20-40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% - 4 балла, от 80 -100% - 5 баллов).

П2 = кол- во мероприятий, которые исполнены и исполняются на момент оценки МП * 100%

общее количество мероприятий,  запланированных Программой.

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных

( до 20% - 1 балл, от 20 – 40% - 2 балла, от 40 – 60% - 3 балла, от 60 – 80% -         4 балла, от 80-100% -5 баллов)

П3= мероприятия, которые исполнены на момент оценки Программы * 100%

общее количество мероприятий, запланированных Программой

П4 – удельный вес финансового обеспечения МП от запланированного

(до 20%-1 балл, от 20-40% -2 балла, от 40-60% -3 балла, от 60-80% -4 балла, от 80-100% -5 баллов).

П4 = общая сумма, на которую профинансирована Программа на момент оценки * 100%

общая сумма финансирования Программы.

П5 – эффективность освоения денежных средств

( до 1 месяца-5 баллов, от 1-2 месяцев – 4 балла, от 2-3 месяцев – 3 балла, от 3- 4 месяцев-2 балла, свыше 4 месяцев-1 балл)

П6 – постановка в МП задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода.

- цели и задачи, сформированные в МП, требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность администрации Карабашского городского округа – 3 балла;

- программный документ не соответствуют критерию (для решения поставленных задач не требуется применения программно-целевого метода) -1 балл.

П7 – организация управления и контроля за ходом реализации Программы.

Качество предоставляемой информации о выполнении МП за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения МП – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащие в Программе – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования Программы из различных источников.

Программа предусматривает привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, Программа не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла.

П9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования Программы за оцениваемый период.

П9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки Программы *100%

общая сумма, на которую профинансирована Программа на момент оценки

( от 0 до 50% «минус»-5 баллов, от 50 до 70% «минус» - 3 балла», от 70 до 90% «минус»- 1 балл, от 90 до 100% «минус» -0 баллов).

Итоговый показатель рейтинга МП( Р)

Р = П1+ П2 +П3 + П4 +П 5 + П6 + П7 + П8 +П9

Р – от10 до 20 баллов -  низкий рейтинг

Р – от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

Р - -от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг.