АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2018 года № 384

г. Карабаш

Об утверждении

Муниципальной Программы

«Содержание и развитие

Муниципального хозяйства

Карабашского городского

округа на 2016-2018 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г.  № 452 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Карабашского городского округа, их формирования и реализации», Уставом Карабашского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016-2018 годы» (приложение).

- Постановление администрации Карабашского городского округа от 29.01.2016 г. № 25 «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.

- Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru. и обнародовать на информационных стендах.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Кроткову О.Н.

Глава Карабашского

городского округа					                              	О.Г. Буданов

Паспорт

Муниципальной Программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа и МКУ "Управление гражданской защиты и экологии" |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы (далее - Программа) | Отдел капитального строительства; МКУ "Управление гражданской защиты и экологии" |
| Подпрограммы Программы | 1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа. 2. Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа. 3. Организация транспортного обслуживания населения на территории Карабашского городского округа. 4. Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе. 5. Профилактика клещевого энцефалита на территории Карабашского городского округа. |
| Программно-целевые инструменты Программы | Программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Карабашского городского округа на 2016-2018 годы» |
| Основные цели Программы | 1.Обеспечение бесперебойного тепло, водо-электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа. 2.Осуществление мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карабашского городского округа. 3.Повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории Карабашского городского округа. 4.Обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутри городских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах. 5.Улучшение экологической обстановки на территории Карабашского городского округа, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа городского округа для комфортного проживания населения. 6.Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных |
| Основные задачи Программы | -Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей Карабашского городского округа в соответствии с требованием нормативных документов и программными мероприятиями, увеличением срока службы инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ. -Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа. -Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым объектам на территории Карабашского городского округа. -Предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохраннной зоне памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения Карабашского городского округа. -Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения. -Организация неспецифической профилактики клещевого энцефалита в целях снижения уровня заболеваемости и предупреждения заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом -Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе: - тепловые сети: -сети водоснабжения: - водоотведения: 2. проведение капитального ремонта общего имущества в 23 многоквартирных домах. 3. Увеличение площади озеленения к 2018 году на 37145,0 кв. м. 4. Спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 111 шт. 5. Уменьшение количества свалок к 2018 году на 57 шт. 6. Количество свалок в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа уменьшиться на 8 шт. 7. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%. 8. Оздоровление экологической обстановки на территории Карабашского городского округа. 9. Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4. 10.Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%. 11. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед. 12. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 116,68 тыс. человек. 13. Количество обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа. 14.Количество собранных люминесцентных, ртуть-содержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО. 15. Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа. 16. Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных. 17. Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда: 2016 год – 1. 18. Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда: 2016 год – 1. 19.Выполнение мероприятий по содержанию ГТС: 2018г. – 1. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок исполнения: 2016-2018 годы. Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2018 годах 48208,61 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 26255,41 тыс. рублей, - областной бюджет – 21953,2 тыс. рублей. По годам: на 2016 год – 19989,80 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 9890,50 тыс. рублей, - областной бюджет – 10099,30 тыс. рублей; на 2017 год – 21087,51 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 9391,71 тыс. рублей; - областной бюджет – 11695,80 тыс. рублей; на 2018 год – 7131,3 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 6973,2 тыс. рублей, - областной бюджет – 158,10 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе: - тепловые сети: 2016г. до 25,6%, 2017г. до 23,8%, 2018г. до 22,8%; -сети водоснабжения: 2016г. до 18,2%, 2017г. до 16,9%, 2018г. до 15,7%; - водоотведения: 2016г. до 8,3%, 2017г. до 7,7%, 2018г. до 7,2%. 2. Проведение капитального ремонта общего имущества в 23 многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа. 2016 год - 4 вида ремонтов общего имущества в 8 многоквартирных домах; 2017 год - 11 видов ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах; 2018 год - 8 видов ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах. 3. Увеличение площади озеленения к 2018 году на 37145,0 кв.м, в том числе по годам: 2016 год -12828,0 кв.м, 2017 год -12000,0 кв.м, 2018 год -12317,0 кв.м. 4. Спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 111 шт., в том числе по годам: 2016 год – 26 деревьев, 2017 год – 50 деревьев, 2018 год – 35 деревьев. 5. Количество свалок к 2018 году уменьшится на 57 шт., в том числе по годам: 2016 год – 19 шт., 2017 год – 19 шт., 2018 год – 19 шт. 6. Количество свалок в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа уменьшиться на 8 шт., в том числе по годам: 2016 год - 8 шт., 2017 год – 0 шт., 2018 год – 0 шт. 7.Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%. 8. Оздоровление экологической обстановки на территории Карабашского городского округа. 9.Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4, в том числе: 2016 год – до 2 , 2017 год - до 3, 2018 год – до 4 10.Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%. 11. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе: 2016 год – до 6750 ед., 2017 год - до 9855 ед., 2018 год – до 13140 ед. 12. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 116,68 тыс. человек, в том числе: 2016 год – до 58,34 тыс. чел., 2017 год - до 87,51 тыс. чел., 2018 год – до 116,68 тыс. чел. 13. Количество обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа: 2016 год - 3 шт., 2017 год - 3 шт., 2018 год - 3 шт.; 14.Количество собранных люминесцентных, ртуть-содержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО: 2016 год - 714 шт., 2017 год - 0 шт., 2018 год - 0 шт. 15. Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа: 2016 год – 30,6823 га, 2017 год – 30,6823 га, 2018 год – 30,6823 га 16.Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных: 2016 год – 147 особей, 2017 год – 130 особей, 2018 год – 99 особей. 17. Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда: 2016 год – 1. 18. Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда: 2016 – 1. 19.Выполнение мероприятий по содержанию ГТС: 2018г. – 1. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости для ее решения программным методом

Инженерная инфраструктура Карабашского городского округа состоит из объектов тепло-, водо-, электроснабжения, и водоотведения.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 3-х источников. Протяженность тепловых сетей различного вида собственности составляет 26 км в двухтрубном исчислении. Износ сетей от 70 до 90%. Прокладка подземно-надземная.

Централизованное водоснабжение осуществляется из 2-х источников питьевого водоснабжения. Оборудование НФС морально и физически устаревшее, требует модернизации. Протяженность водопроводных сетей по всем видам собственности составляет 76 км. Имеют износ 90%.

Водоотведение осуществляется по канализационных коллекторам на очистные сооружения канализации. Протяженность канализационных сетей 89,5 км. Объекты водоотведения имеют износ от 70 до 90%, требуют модернизации и капитального ремонта.

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10/3кВ «Карабаш». Протяженность электрических сетей составляет 249 км.

Подготовка Карабашского городского округа к прохождению отопительного периода является важнейшей составляющей в системе жизнедеятельности округа. Программа ориентирована на проведение мероприятий, исключающих возможность возникновения аварийных ситуаций на территории Карабашского городского округа при прохождении отопительного периода.

В целях бесперебойного снабжения города энергоресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке сетей, источников и иного оборудования к отопительному сезону. Причем очевидно, что ремонт сетей и сооружений, находящихся в муниципальной и иной собственности, должен осуществляться преимущественно за счет средств коммунальных предприятий (тарифа). А капитальный ремонт инженерных сетей возможно осуществлять за счет бюджета Карабашского городского округа, бюджета Челябинской области и внебюджетных средств.

В рамках выделенных средств из областного и местного бюджетов по Карабашскому городскому округу необходимо отремонтировать:

- водопроводных сетей – порядка 194 м;

- сетей водоотведения –1180 м;

- тепловых сетей – порядка 771 м;

- пожарных гидрантов – порядка 16 шт.;

- внутриквартальных электрических сетей – порядка 157м.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема по состоянию износа инженерных сетей. Несмотря на принимаемые меры эксплуатирующими организациями, существенных сдвигов к улучшению не отмечается. С каждым годом возрастает количество повреждений на инженерных сетях. Зачастую не выполняются требования по их безопасной эксплуатации, недостаточно обновляется инженерное хозяйство при систематическом неполном ремонте оборудования предприятиями коммунального хозяйства.

В соответствии с положениями статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 6 Закона Челябинской области от 27.06.2013 года №512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» на территории Карабашского городского округа планируется осуществить капитальный ремонт общего имущества в 23 многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа.

Природно-климатические условия Карабашского городского округа, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории Карабашского городского округа.

В последние годы в Карабашском  городском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Благоустройство многих территорий городского округа не отвечает современным требованиям.

Для обеспечения функционирования сетей наружного освещения необходимо проводить работы по ремонту объектов наружного освещения, замене ламп и светильников в соответствии с нормативными требованиями.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, отлов безнадзорных животных.

Работы по благоустройству городского округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории Карабашского городского округа.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития. В рамках своих полномочий администрация Карабашского городского округа выполняет функции муниципального заказчика на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по внутригородским маршрутам. Ежегодно формируются и утверждаются распоряжением администрации Карабашского городского округа расписание и перечень автобусных маршрутов внутригородского сообщения.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, энергоресурсов привели к существенному замедлению обновления основных фондов транспорта и ухудшению их состояния. Это, в свою очередь, не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам обеспечения бесперебойного тепло-,водо-, электро- и газоснабжения, улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Карабашского городского округа, создания комфортных условий проживания населения, обеспечения населения Карабашского городского округа регулярными  и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан городского округа.

Программа определяет задачи и этапы работы, источники их финансирования.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа в 2016- 2018 годах;

-повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа;

-развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории Карабашского городского округа.

-осуществление мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карабашского городского

-обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа  в транспортных услугах;

-предотвращение загрязнения природной	среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохранной зоне памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок 	для сбора отходов с населения муниципального образования;

-предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории  городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения.

Основными задачами являются:

- Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов. Увеличение срока инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ.

- Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карарабашского городского округа.

3.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства городского округа, приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

4.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского округа.

5.Оздоровление экологической обстановки на территории Карабашского городского округа.

6. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым объектам на территории Карабашского городского округа.

7. Предотвращение загрязнения природной	среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохранной зоне памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения муниципального образования.

8.Предотвращение отравления населения парами использованных люмине-сцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории  городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения.

9. Организация наружного освещения улично-дорожной сети - доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режиме должна быть достигнута ежегодно до 100%.

10.Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных.

III. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации программы: 2016-2018 годы. Программа реализуется в 1 этап.

IV. Система мероприятий Программы

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам, изложенных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия | Срок испол нения | Ответ cтвен ный испол нитель | Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей | Статья эконо-мической класси-фикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные средства |  |
| 1 | Подготовка к зиме | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 167,98 | - | 167,98 | - | 225 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 2016г | отдел ЖКХ | 128,10 | - | 128,10 | - | 225 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 189,49 | - | 189,49 | - | 225 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 136,00 | - | 136,00 | - | 225 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 189,60 | - | 189,60 | - | 225 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 14275,41 | 13830,11 | 445,30 | - | 225 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 91,80 | - | 91,80 | - | 225 |
| 8 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 291,70 | - | 291,70 | - | 225 |
| 9 | Прохождение гос. экспертизы | 2016- 2018гг | Отдел ЖКХ | 13,42 | - | 13,42 | - | 225 |
| 10 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | 2017г. | отдел ЖКХ | 3,90 | - | 3,90 | - | 225 |
| 11 | Получение Технических условий на проектирование объекта газификация ул. Ватутина | 2016-2018гг. | ОКС | 3,50 | - | 3,50 | - | 225 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | 2017г. | ОКС | 136,15 | - | 136,15 | - | 226 |
| 13 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 226 |
| 14 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 2640,83 | 2382,53 | 258,30 | - | 225 |
| 15 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел ЖКХ | 2956,56 | 2887,46 | 69,10 | - | 225 |
| 16 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | ОКС | 1448,60 | 1448,60 | - | - | 310 |
| 17 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | 2017г. | отдел ЖКХ | 108,60 | - | 108,60 | - | 226 |
| 18 | Осуществление строительного контроля на объекты модернизации коммунальной инфраструктуры | 2017г. | отдел ЖКХ | 53,70 | - | 53,70 | - | 226 |
| 19 | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | 2017г. | отдел ЖКХ | 377,70 | 297,90 | 79,80 | - | 226 |
| 20 | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 2017г. | отдел ЖКХ | 405,00 40,50 | - - | 405,00 40,50 |  | 226 |
| 21 | Выполнение работ по омолаживающей обрезке и сносу деревьев | 2016-2018гг | ОтделЖКХ | 497,90 | - | 497,90 | - | 225 |
| 22 | Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 41,00 | - | 41,00 | - | 225 |
| 23 | Благоустройство общегородских территорий Карабашского городского округа, в т.ч. озеленение и покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях | 2016-2018гг. | Отдел ЖКХ | 628,79 | - | 628,79 | - | 225 |
| 24 | Проведение субботников | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 211,80 | - | 111,80 100,00 | - | 225 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 2044,30 | - | 2044,30 | - | 225 |
| 26 | Восстановление уличного освещения на территории КГО | 2017г. | отдел ЖКХ | 923,02 | - | 923,02 | - | 225 |
| 27 | Расходы, связанные с уличным освещением | 2016г. 2018гг | отдел ЖКХ | 6862,82 | - | 6862,82 | - | 225 |
| 28 | Энергосервисный контракт | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 4041,26 | - | 4041,26 | - | 223 |
| 29 | Устройство водоотводного лотка ливневых стоков | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 196,22 | - | 196,22 | - | 225 |
| 30 | Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутри городским маршрутам, в т.ч. закупка бланков строгой отчетности, Приобретение автобуса | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 3439,60 34,10 3405,50 | - | 3439,60 34,10 3405,50 | - | 310 |
| 31 | Обустройство контейнерных площадок на территории КГО | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 100,00 | - | 100,00 | - | 225 |
| 32 | Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа | 2016-2018гг. | МКУ «ГЗиЭ» | 9,50 | - | 9,50 | - | 223 |
| 33 | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа | 2016-2018гг. | Отдел ЖКХ | 140,00 | - | 140,00 | - | 225 |
| 34 | Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 2016-2018гг. | Отдел ЖКХ | 3709,75 | 106,6 | 3603,15 | - | 225 |
| 35 | Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда | 2016-2018гг. | Отдел ЖКХ | 93,50 | - | 93,50 | - | 225 |
| 36 | Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда | 2016- 2018гг | Отдел ЖКХ | 58,70 | - | 58,70 | - | 225 |
| 37 | Содержание ГТС | 2018г. | Отдел ЖКХ | 250,00 | - | 250,00 | - | 225 |
| 38 | Выполнение аварийно-восстановительных работ электрических сетей и трансформаторных подстанций. | 2018г. | Отдел ЖКХ | 209,90 | - | 209,90 | - | 225 |
| 39 | Выполнение работ по вывозу мусора | 2018г. | Отдел ЖКХ | 100,00 | - | 100,00 | - | 225 |
| 40 | Выполнение работ по ремонту кровли трансформаторной подстанции №51 | 2018 г. | Отдел ЖКХ | 32,50 | - | 32,50 | - | 225 |
|  | Итого |  |  | 48208,6 | 21953,2 | 26255,4 | - |  |

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет местного и областного бюджетов (таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| 1 | Подготовка к зиме | 67,98 (М.Б) | - | 100,0 (М.Б) | 167,98 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 128,10 (М.Б) | - | - | 128,10 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 189,49 (М.Б) | - | - | 189,49 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 136,00 (М.Б) | - | - | 136,00 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 189,60 (М.Б) | - | - | 189,60 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 10445,30 445,3 (М.Б) 10000,0 (О.Б.) | 3830,11 (О.Б.) | - | 14275,41 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования | 91,80(М.Б) | - | - | 91,80 |
| 8 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 194,10(М.Б) | 97,60(М.Б) | - | 291,70 |
| 9 | Прохождение гос. экспертизы | 13,42(М.Б) | - | - | 13,42 |
| 10 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | - | 3,90(М.Б) | - | 3,90 |
| 11 | Получение Технических условий на проектирование объекта газификация ул. Ватутина | - | 3,50(М.Б) | - | 3,50 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | - | 136,15(М.Б) | - | 136,15 |
| 13 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 1000,00 (О.Б.) | - | 1000,00 |
| 14 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 2640,83 2382,53 (О.Б.) 258,30 (М.Б) | - | 2640,83 |
| 15 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 2956,56 2887,46 (О.Б.) 69,10 (М.Б.) | - | 2956,56 |
| 16 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 1448,60 (О.Б.) | - | 1448,60 |
| 17 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | - | 108,60 (М.Б) | - | 108,60 |
| 18 | Осуществление строительного контроля на объекты модернизации коммунальной инфраструктуры | - | 53,70 (М.Б) | - | 53,70 |
| 19 | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | 149,30 99,30 (О.Б.) 50,00 (М.Б.) | 129,10 99,30 (О.Б.) 29,80 (М.Б) | 99,30 (О.Б.) | 377,70 |
| 20 | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 181,00(М.Б) 40,50(М.Б) | - - | 224,00(М.Б) - | 405,00 40,50 |
| 21 | Выполнение работ по омолаживающей обрезке и сносу деревьев | 127,90(М.Б) | 200,00(М.Б) | 170,00(М.Б) | 497,90 |
| 22 | Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы | 16,00(М.Б) | - | 25,00(М.Б) | 41,00 |
| 23 | Благоустройство общегородских территорий Карабашского городского округа, в т.ч. озеленение и покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях | 162,30(М.Б) | 466,49 (М.Б) 404,08 62,41 | - | 628,79 |
| 24 | Проведение субботников | 100,00(М.Б) | 111,80(М.Б) | - | 211,80 |
| 25 | Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 815,60(М.Б) | 322,20(М.Б) | 906,50(М.Б) | 2044,30 |
| 26 | Восстановление уличного освещения на территории КГО | - | 423,02(М.Б) | 500,00(М.Б) | 923,02 |
| 27 | Расходы, связанные с уличным освещением | 3310,00(М.Б) | 2845,52(М.Б) | 707,30(М.Б) | 6862,82 |
| 28 | Энергосервисный контракт | - | 962,65(М.Б) | 3078,60(М.Б) | 4041,25 |
| 29 | Устройство водоотводного лотка ливневых стоков | - | 185,22(М.Б) | 11,00(М.Б) | 196,22 |
| 30 | Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутри городским маршрутам, в т.ч. закупка бланков строгой отчетности, Приобретение автобуса | 1434,10(М.Б) 34,10 1400,00 | 2005,50(М.Б) - 2005,50 | - - | 3439,60 34,10 3405,50 |
| 31 | Обустройство контейнерных площадок на территории КГО | 100,00(М.Б) | - | - | 100,00 |
| 32 | Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа | 9,50(М.Б) | - | - | 9,50 |
| 33 | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа | 70,00(М.Б) | - | 70,00(М.Б) | 140,00 |
| 34 | Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | 1906,10(М.Б) | 1156,45 1108,65(М.Б) 47,8 (О.Б.) | 647,20 588,40(М.Б) 58,80(О.Б.) | 3709,75 |
| 35 | Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда | 93,5(М.Б) | - | - | 93,50 |
| 36 | Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда | 58,70(М.Б) | - | - | 58,70 |
| 37 | Содержание ГТС | - | - | 250,00(М.Б) | 250,00 |
| 38 | Выполнение аварийно-восстановительных работ электрических сетей и трансформаторных подстанций. | - | - | 209,9(М.Б) | 209,9 |
| 39 | Выполнение работ по вывозу мусора | - | - | 100,00(М.Б) | 100,00 |
| 40 | Выполнение работ по ремонту кровли трансформаторной подстанции №51 | - | - | 32,50М.Б.) | 32,50 |
|  | Итого, в том числе: - местный бюджет - областной бюджет | 19989,8 9890,5 10099,30 | 21087,5 9391,7 11695,8 | 7131,3 6973,2 158,10 | 48208,6 26255,4 21953,2 |

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Программы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Исполнителями Программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства,  отдел по охране окружающей среды и отдел капитального строительства Карабашского городского округа.

Исполнители организуют процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролируют исполнение контрактных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Программы.

Исполнители Программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в управление экономики администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Программы исполнители Программы вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график,  содержащий полный перечень мероприятий Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы.

Мониторинг выполнения мероприятий Программы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы Карабашского городского округа по городскому хозяйству.

Исполнителями программы проводится оценка эффективности исполнения Программы. При проведении оценки эффективности исполнения Программы используются ожидаемые результаты реализации Программы.

Исполнители Программы подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы, согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru.

## VII. Ожидаемые результаты реализации

## Программы с указанием целевых  индикаторов и показателей Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы указаны в таблице № 3

Таблица 3

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы |
|  |  |  | 2015 оценка | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Цели: - обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа; -осуществление мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Карарабашского городского округа; - повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории городского округа; -организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных; - обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах |
| 1 | Задача 1. Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей Карабашского городского округа в соответствии с требованием нормативных документов и программными мероприятиями, увеличением срока службы инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ. |
| 1.1 | Сокращение аварийности на инженерных сетях: тепловые сети, сети водоснабжения, сети водоотведения | Кол-во аварий на 100 км | 27,5 19,6 8,9 | 25,6 18,2 8,3 | 23,8 16,9 7,7 | 22,8 15,7 7,2 |
| Задача 2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа. |
| 2.1. | Проведение капитального ремонта общего имущества в 23 многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа. | Кол-во видов ремонта. Кол-во домов. | 4 вида ремонтов общего имущества в 6 многоквартирных домах | 4 вида ремонтов общего имущества в 8 многоквартирных домах | 11 видов ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах | 8 видов ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах |
| Задача 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа. |
| 3.1 | Озеленение | кв. м | 10800 | 12668 | 12000 | 12317 |
| 3.2 | Спиливание старых деревьев | шт. | 60 | 26 | 50 | 35 |
| Задача 4. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам Карабашского городского округа |
| 4.1 | Количество социально значи-мых автобусных маршрутов общего пользования | ед. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2 | Регулярность движения автобусов по социально-значимым маршрутам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохраннной зоне памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения Карабашского городского округа. |
| 5.1 | Ликвидация несанкционированных свалок в том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | шт. | 24 0 | 19 8 | 19 0 | 19 0 |
| 5.2 | Обустройство контейнерных площадок на территории городского округа | шт. | - | 3 | 3 | 3 |
| 5.3 | Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда | 1 | - | 1 | - | - |
| 5.4 | Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда | 1 | - | 1 | - | - |
| 5.5 | Выполнение мероприятий по содержанию ГТС | 1 | - | - | - | 1 |
| Задача 6. Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения. |
| 6.1 | Демеркуризация люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО | шт. | 700 | 714 | 0 | 0 |
| Задача 7. Организация неспецифической профилактики клещевого энцефалита в целях снижения уровня заболеваемости и предупреждения заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом |
| 7.1 | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа | га | 30,6823 | 30,6823 | 30,6823 | 30,6823 |
| Задача 8. Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных. |
| 8.1 | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | шт. | 103 | 147 | 130 | 99 |

VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы

Расчет затрат:

34) Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов: Реализация Федерального Закона по осуществлению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствие с постановлением Правительства Челябинской области от 30.08.2013г. №271 необходимая сумма взносов в Карабашском городском округе составляет:

2016год     1906,1тыс.руб.

2017год     1156,453 тыс.руб.

2018год     647,20 тыс. руб.

тыс.руб.

35) Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда:

согласно коммерческим предложениям средняя цена  составила - 93,5тыс. руб.

36) Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда:

согласно коммерческим предложениям средняя цена  составила - 58,7 тыс. руб.

40) Выполнение работ по ремонту кровли трансформаторной подстанции №51 35,5 тыс. руб. в соответствии с сметной документацией.

IX. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 29.12.2017 № 1068.

X. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Муниципальная Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1.«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа»

Подпрограмма нацелена на обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, водоотведения жилищного фонда Карабашского городского округа.

Подпрограмма обеспечивает достижение следующих значений показателей:

- снижение аварийности на инженерных сетях к 2018ггоду до 7,2-22,1%;

- проведение капитального ремонта общего имущества в 23 многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа.

2. «Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа»

Подпрограмма направлена на повышение благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству территории Карабашского городского округа. Подпрограмма обеспечивает достижение следующих показателей:

- увеличение площади озеленения к 2018 году до 12304 кв.м;

- спиливание и уборка старых деревьев за 2016-2018 годы в количестве 111 штук;

- увеличение доли населения, принимающих участие в решении проблем по благоустройству к 2018 году до 90%;

- уменьшение количества свалок к 2018 году до 57 штук;

- осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных;

- Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%.

3.«Организация транспортного обслуживания населения Карабашского городского округа».

Подпрограмма направлена на обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутри городских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах.

Подпрограмма обеспечивает регулярность движения автобусов на внутригородских маршрутах, выполнение запланированных рейсов на маршрутах.

4. «Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе»

Подпрограмма определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа в области нормативно-правового обеспечения в сфере охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень мероприятий по улучшению качества окружающей среды, требующих решения, в том числе программными методами.

В целях предотвращения загрязнения окружающей природной среды необходимо обеспечить достаточно предусмотренных мер экологической безопасности и сохранению природного потенциала городского округа:

-предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления;

-демеркуризация проводится с целью исключения отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организованного сбора;

-обеспечение режима охраны особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Карабашского городского округа.

5.«Профилактика клещевого энцефалита на территории Карабашского городского округа» Подпрограмма разработана для снижения уровня заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

Заболевание «клещевой энцефалит» относится к категории особо опасных заболеваний, поражающее головной и спиной мозг, заканчивающее параличом и смертельным исходом в случае неприятия экстренных мер по лечению больного.

Источником инфекции являются иксодовые клещи, широко распространенные на территории Карабашского городского округа. Необходимость разработки программы продиктована актуальностью проблемы. Растет активность клещей, в Челябинской области по-прежнему регистрируются случаи заболевания с развитием тяжелых осложнений.

Акарицидная обработка территории городского округа позволит снизить уровень заболеваемости и предупредить заболеваемость населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

Паспорт

Подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

Карабашского городского округа»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел Капитального строительства |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Карабашского городского округа» |
| Основная цель Подпрограммы | Обеспечение бесперебойного тепло-водо-, электро-, и газоснабжения, водоотведения жилищного фонда Карабашского городского округа |
| Основные задачи Подпрограммы | Приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей Карабашского городского округа в соответствии с требованием нормативных документов и программными мероприятиями, увеличением срока службы инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе: - тепловые сети: -сети водоснабжения: - водоотведения: 2. проведение капитального ремонта общего имущества в 23 многоквартирных домах, в тои числе по годам: |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок исполнения: 2016-2018годы Подпрограмма реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 24393,37 тыс. руб. в том числе: - местный бюджет – 2844,67 тыс. руб. - областной бюджет – 21548,7тыс. руб. По годам: На 2016 год – 11455,8тыс. руб., в том числе - местный бюджет – 1455,8 тыс. руб., - областной бюджет – 10000,0 тыс. руб.; На 2017 год - 12576,57тыс. руб. в том числе - местный бюджет – 1027,87 тыс. руб., - областной бюджет – 11548,7 тыс. руб.; На 2018 год – 361,0 тыс. руб., в том числе - местный бюджет – 361,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Снижение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе: - тепловые сети: 2016г. до 25,6%, 2017г. до 23,8%, 2018г. до 22,8%; -сети водоснабжения: 2016г. до 18,2%, 2017г. до 16,9%, 2018г. до 15,7%; - водоотведения: 2016г. до 8,3%, 2017г. до 7,7%, 2018г. до 7,2%, 2. проведение капитального ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах, в тои числе по годам: 2016 год - 4 вида ремонтов общего имущества в 8 многоквартирных домах; 2017 год - 11 видов ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах; 2018 год - 8 видов ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости для ее решения подпрограммным методом

Инженерная инфраструктура Карабашского городского округа состоит из объектов тепло-водо-, электро-, и газоснабжения и водоотведения

Централизованное теплоснабжение осуществляется о 3-х источников. Протяженность тепловых сетей различного вида собственности составляет 26 км в двухтрубном исчислении. Износ сетей от 70 до 90%. Прокладка подземно-надземная.

Централизованное водоснабжение осуществляется из 2-х источников питьевого водоснабжения. Оборудование НФС морально и физически устаревшее, требует модернизации. Протяженность водопроводных сетей по всем видам собственности составляет 76 км. Имеют износ до 90%.

Водоотведение осуществляется по канализационных коллекторам на очистные сооружения канализации. Протяженность канализационных сетей 89,5 км. Объекты водоотведения имеют износ от 70 до 90%, требуют модернизации и капитального ремонта.

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10/3кВ «Карабаш». Протяженность электрических сетей составляет 249 км.

В целях бесперебойного снабжения города энергоресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ, уделять особое внимание сезонным работам по подготовке сетей, источников и иного оборудования к отопительному сезону. Причем очевидно, что ремонт сетей и сооружений, находящихся в муниципальной и иной собственности, должен осуществляться преимущественно за счет средств коммунальных предприятий (тарифа). А капитальный ремонт инженерных сетей возможно осуществлять за счет бюджета Карабашского городского округа и внебюджетных средств.

В рамках выделенных средств из областного и местного бюджетов по Карабашскому городскому округу необходимо отремонтировать:

- водопроводных сетей – порядка 194 м;

- сетей водоотведения –1180 м;

- тепловых сетей – порядка 771 м;

- пожарных гидрантов – порядка 16 шт.;

- внутриквартальных электрических сетей – порядка 157м.

Подготовка Карабашского городского округа к прохождению отопительного периода является важнейшей составляющей в системе жизнедеятельности округа. Подпрограмма ориентирована на проведение мероприятий, исключающих возможность возникновения аварийных ситуаций на территории Карабашского городского округа при прохождении отопительного периода.

В настоящее время наиболее остро стоит проблема по состоянию износа инженерных сетей. Несмотря на принимаемые меры эксплуатирующими организациями, существенных сдвигов к улучшению не отмечается. С каждым годом возрастает количество повреждений на инженерных сетях. Зачастую не выполняются требования по их безопасной эксплуатации, недостаточно обновляется инженерное хозяйство при систематическом неполном ремонте оборудования предприятиями коммунального хозяйства.

Подпрограмма определяет задачи и этапы работы, источники их финансирования.

II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы – обеспечение бесперебойного тепло-, водо-, электро-, и газоснабжения жилищного фонда Карабашского городского округа в 2016-2018 годах.

Основные задачи Подпрограммы: приведение технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов. Увеличение срока инженерных сетей при применении современных материалов и технологий, при высоком качестве производства работ.

Учитывая средства местного бюджета, средства, полученные в течение финансового года из областного бюджета дадут возможность снизить аварийность на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,8%, в том числе:

- тепловые сети:

2016г.              до 25,6%,

2017г.              до 23,8%,

2018г.              до 22,8%;

-сети водоснабжения:

2016г.              до 18,2%,

2017г.              до 16,9%,

2018г.              до 15,7%;

- водоотведения:

2016г.              до 8,3%,

2017г.              до 7,7%,

2018г.              до 7,2%.

Также необходимо проведение капитального ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах, в тои числе по годам:

2016 год - 4 вида ремонтов общего имущества в 8 многоквартирных домах;

2017 год - 11 видов ремонта общего имущества в 7 многоквартирных домах;

2018 год - 8 видов ремонта общего имущества в 10 многоквартирных домах.

III. Срок и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап

IV. Система мероприятий  Подпрограммы

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам, изложенных в таблице 1:                                                                  Таблица 1

| № пп | Мероприятия | Срок испол- нения | Ответ- ствен- ный испол- нитель | Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей | Статья экономической классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные средства |  |
| 1 | Подготовка к зиме | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 167,98 | - | 167,98 | - | 225 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 2016г | отдел ЖКХ | 128,10 | - | 128,10 | - | 225 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 189,50 | - | 189,50 | - | 225 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 136,00 | - | 136,00 | - | 225 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 189,60 | - | 189,60 | - | 225 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 14275,41 | 13830,11 | 445,30 | - | 225 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 91,80 | - | 91,80 | - | 225 |
| 8 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 291,70 | - | 291,70 | - | 225 |
| 9 | Прохождение гос. экспертизы | 2016- 2018гг | Отдел ЖКХ | 13,42 | - | 13,42 | - | 225 |
| 10 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | 2017г. | отдел ЖКХ | 3,90 | - | 3,90 | - | 225 |
| 11 | Получение Технических условий на проектирование объекта газификация ул. Ватутина | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 3,50 | - | 3,50 | - | 225 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | 2017г. | отдел ЖКХ | 136,15 | - | 136,15 | - | 226 |
| 13 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 226 |
| 14 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 2640,83 | 2382,53 | 258,30 | - | 225 |
| 15 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | отдел ЖКХ | 2956,56 | 2887,46 | 69,10 | - | 225 |
| 16 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | 2017г. | ОКС | 1448,60 | 1448,60 | - | - | 310 |
| 17 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | 2017г. | отдел ЖКХ | 108,60 | - | 108,60 | - | 226 |
| 18 | Осуществление строительного контроля на объекты модернизации коммунальной инфраструктуры | 2017г. | отдел ЖКХ | 53,70 | - | 53,70 | - | 226 |
| 19 | Устройство водоотводного лотка ливневых стоков | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 196,22 | - | 196,22 | - | 225 |
| 20 | Содержание ГТС | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 250,0 |  | 250,0 | - | 225 |
| 21 | Проведение субботников | 2017 г | отдел ЖКХ | 111,8 |  | 111,8 96,7 15,1 | - | 225 |
|  | Итого |  |  | 24393,37 | 21548,7 | 2844,67 | - |  |

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет местного и областного бюджетов (таблица 2).

Таблица  2

| № п/п | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| 1 | Подготовка к зиме | 67,98 (М.Б.) | - | 100,00 (М.Б.) | 167,98 |
| 2 | Кредиторская задолженность Устройство скважин | 128,10 (М.Б.) | - | - | 128,10 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей | 189,50 (М.Б.) | - | - | 189,50 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 136,00(М.Б.) | - | - | 136,00 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения | 189,60(М.Б.) | - | - | 189,60 |
| 6 | Ремонт тепловых сетей | 10445,30 445,30(М.Б.) 10000,00 (О.Б.) | 3830,11 (О.Б.) | - | 14275,41 |
| 7 | Техническое обслуживание газового оборудования | 91,80(М.Б.) | - | - | 91,80 |
| 8 | Услуги технич. обследования объектов уличного газовода | 194,10(М.Б.) | 97,60(М.Б.) | - | 291,70 |
| 9 | Прохождение гос. экспертизы | 13,42(М.Б.) | - | - | 13,42 |
| 10 | Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования | - | 3,90(М.Б.) | - | 3,90 |
| 11 | Получение Технических условий на проектирование объекта газификация ул. Ватутина | - | 3,50(М.Б.) | - | 3,50 |
| 12 | Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО | - | 136,15(М.Б.) | - | 136,15 |
| 13 | Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации, в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 1000,00(О.Б.) | - | 1000,00 |
| 14 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС1 до камеры гашения КГ1 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 2640,83 2382,53 (О.Б.) 258,3 (М.Б) | - | 2640,83 |
| 15 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС4 до камеры гашения КГ5 в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 2956,56 2887,46 (О.Б.) 69,10 (М.Б.) | - | 2956,56 |
| 16 | Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4, в том числе ПИР в рамках гос. программы «Чистая вода» | - | 1448,60 (О.Б.) | - | 1448,599 |
| 17 | Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода» | - | 108,60(М.Б.) | - | 108,60 |
| 18 | Осуществление строительного контроля на объекты модернизации коммунальной инфраструктуры | - | 53,70(М.Б.) | - | 53,70 |
| 19 | Устройство водоотводного лотка ливневых стоков | - | 185,22(М.Б.) | 11,00(М.Б.) | 196,22 |
| 20 | Содержание ГТС | - | - | 250,0(М.Б) | 250,0 |
| 21 | Проведение субботников | - | 111,8 (М.Б.) 96,7 15,1 | - | 111,8 |
|  | Итого, в том числе: - местный бюджет - областной бюджет | 11455,80 1455,80 10000,00 | 12576,57 1027,87 11548,7 | 361,00 361,00 | 24393,37 2844,67 21548,70 |

VI. Организация управления и механизм выполнения Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства(далее - отдел ЖКХ) и отдел капитального строительства(далее ОКС) администрации Карабашского городского округа.

Исполнители организуют процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Программы.

Исполнители ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел ЖКХ вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график,  содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Отделом ЖКХ проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Отдел ЖКХ подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по подпрограммным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru.

VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

с указанием целевых  индикаторов и показателей Подпрограммы

За счет реализации Подпрограммы ожидается сокращение аварийности на инженерных сетях к 2018 году до 7,2-22,1% на 7 % и проведение капитального ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах (таб.3).

Таблица 3

| Наружные инженерные сети | Ед. изм. | Показатель аварийности инженерных сетей (количество аварий на 100 км) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровень 2015г | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  | Сокращение аварийности на инженерных сетях: |
| 1.1.Тепловые сети | Кол-во аварий на 100 км | 27,5 | 25,6 | 23,8 | 22,8 |
| 1.2.Сети водоснабжения |  | 19,6 | 18,2 | 16,9 | 15,7 |
| 1.3.Сети водоотведения |  | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 7,2 |
| 2.Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Карабашского городского округа. | Кол-во МКД | - | 8 | 7 | 10 |

В результате ремонта пожарных гидрантов в количестве 16 штук будут своевременно проведены работы по устранению пожарных ситуаций на территории Карабашского городского округа.

Эффект от выполнения Подпрограммы прежде всего социальный, так как в настоящее время большое количество граждан страдают от перебоев в подаче тепловой и электрической энергии, воды и других ресурсов, поддерживающих необходимые условия функционирования Карабашского городского округа, учреждений здравоохранения и образования.

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Расчет затрат:

1)	Подготовка к зиме (промывка опресовка инженерных систем): 2719,20руб. и 2777,78 руб. – средние цены подготовки инженерных систем к зиме в 2016г. и в 2018г. соответственно.

2016г. –2719,20*25 зданий = 67,98 тыс. руб.

2018г. – 2777,78*36 зданий = 100,00 тыс. руб.

2)	Кредиторская задолженность Устройство скважин по состоянию на 12.2016 = 128,1тыс. руб. – в 2016г.

3)	Ремонт водопроводных сетей: 2937,0 руб.*64,52 м = 189,5 тыс. руб., где 2937,0 руб. – средняя стоимость ремонта 1 м водопроводных сетей в 2016г.;

4)	Ремонт пожарных гидрантов: 17000 руб. * 8шт. = 136 тыс. руб., где 17000,0 руб. – средняя стоимость ремонта 1 гидранта в 2016г.;

5)	Ремонт сетей водоотведения: 1200,0*158м=189,6тыс. руб., где 1200,0руб.- средняя стоимость ремонта 1 м канализационных сетей в 2016г.;

6)	Ремонт тепловых сетей:

2016г. – 17409,0 руб.*600м=10445,4тыс. руб., где 17409,0 – средняя стоимость ремонта теплоизоляции 1 м тепловых сетей;

2017 г.– 10580,39 руб.*362 м = 3830,1тыс. руб., где 10580,39руб. – средняя стоимость капитального ремонта 1 м тепловых сетей;

7)	Техническое обслуживание газового оборудования: согласно коммерческим предложениям = 91,8 тыс. руб.;

8)	Услуги технич. обследования объектов уличного газовода:

2016г.–6494,96руб.*29,88м =194,10 тыс. руб.,

2017г.– 6494,96руб. *15,03м = 97,60 тыс. руб., где 6494,96руб.- стоимость обследования газопровода с составлением отчетной документации за 1 м.;

9)	Прохождение гос. экспертизы: для одного объекта(одна смета) = 13,42тыс. руб.;

10)	Расходы, связанные с обследованием внутридомового и внутриквартирного вентиляционного оборудования: стоимость обследования и составления заключения за 1 многоквартирный дом(без обслуживания) составляет 650 руб., 650*6домов = 3,9 тыс. руб.;

11)	Получение Технических условий на проектирование объекта газификация ул. Ватутина: для 1 объекта стоимость договора = 3,5 тыс. руб.;

12)	Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации сетей водоснабжения жилых домов по ул. Ватутина в г. Карабаше ЧО: согласно коммерческим предложениям средняя цена ПИР составила 136,15 тыс. руб.

13)	Актуализация схемы водоснабжении и водоотведения Карабашского городского округа с проведением технического обследования по завершению строительства очистных сооружений канализации: согласно коммерческим предложениям средняя цена ПИР составила 1000,00 тыс. руб.

14)	Капитальный ремонт напорных коллекторов: 1760,85руб.*3178,805м=5597,399 тыс. руб., где 1760,85руб. - средняя стоимость капитального ремонта 1 м сетей водоотведения;

15)	ПИР на Строительство КНС и участка коллектора до точки врезки в районе КНС4: согласно коммерческим предложениям средняя цена ПИР составила 1448,599тыс. руб.;

16)	Осуществление строительного контроля: составляет 1.4% от суммы контракта, общая сумма контрактов(для которых необходим строит. контроль) = 11592,857 тыс. руб. *1,4% = 162,3 тыс. руб.;

17) Осуществление строительного контроля на объекты выполненные по программе «Чистая вода»: согласно коммерческим предложениям средняя цена составила - 108,60 тыс. руб.

18) Осуществление строительного контроля на объекты модернизации коммунальной инфраструктуры: согласно коммерческим предложениям средняя цена составила -53,7 тыс. руб.

19) Устройство водоотводного лотка ливневых стоков:

2017 - 8419,09*22м=185,22 тыс. руб., где 8419,09 - Средняя стоимость устройства водоотводного лотка за 1 м.

2018 – 8419,09*1,3м=11,00 тыс.руб., где 8419,09 - Средняя стоимость устройства водоотводного лотка за 1 м.

20) 2018 год - Содержание ГТС средняя стоимость составила 250,00 тыс.руб.

21) Проведение субботников: 721,5 руб/м3 – стоимость вывоза мусора после субботников, необходимо вывезти 154,9 м3 мусора после проведения ежегодных субботников:

721,5*154,9 = 111,8 тыс. руб.

Итого по Подпрограмме: 24393,37 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с  постановлением администрации Карабашского городского округа от  29.12.2017 № 1068.

## Паспорт

## Подпрограммы «Прочее благоустройство территории Карабашского

## городского округа на 2016-2018г.»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | МКУ "Управление гражданской защиты и экологии", Отдел капитального строительства |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Подпрограммы «Прочее благоустройство территории Карабашского городского округа на 2016-2018г.» |
| Основные цели Подпрограммы | - повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа; - развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке придомовых территории; - отлов безнадзорных животных. |
| Основные задачи Подпрограммы | 1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 2.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 3.Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа. 4.Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных: 4.1.отлов безнадзорных животных; 4.2.транспортировка безнадзорных животных; 4.3.содержание и учет отловленных безнадзорных животных; 4.4.лечение и ветеринарная обработка (в том числе вакцинация и иммунизация) безнадзорных животных от заразных болезней; 4.5.стерилизация (кастрация) безнадзорных животных; 4.6.умерщвление безнадзорных животных; 4.7.захоронение (утилизация) трупов безнадзорных животных. 5. Уменьшение количества свалок. 6. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства: - увеличение площади озеленения к 2018 году на 37145 кв.м. - спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 111 штук. 2. Ликвидация несанкционированных свалок.. - количество свалок в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа уменьшиться на 8 шт. 3. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100% 4. Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных. 5. Увеличение обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа. 6. Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда. 7. Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда. 8.Выполнение мероприятий по содержанию ГТС. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2016 – 2018 годы Подпрограмма реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет в 2016 – 2018 годах 16191,17 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 15893,27тыс. рублей, - областной бюджет – 297,90 тыс. рублей. По годам: на 2016г. – 4821,58тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 4722,28тыс. рублей, - областной бюджет – 99,30 тыс. рублей; на 2017г. – 5348,99 тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 5249,69тыс. рублей, - областной бюджет – 99,30 тыс. рублей; на 2018г. – 6020,6тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – 5921,3тыс. рублей, - областной бюджет – 99,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства: - увеличение площади озеленения к 2018 году на 37145 кв.м, в том числе: 2016 год 12688м2, 2017 год 12000 м2, 2018 год 12317м2; - спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит 111 штук, в том числе: 2016 год – 26 деревьев, 2017 год – 50 деревьев, 2018 год – 35 деревьев. 2. Ликвидация несанкционированных свалок: - количество ликвидированных свалок за 3 года составит 57 штук, в том числе: 2016 год 19 штук, 2017 год 19 штук, 2018 год 19 штук. - количество свалок в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа уменьшиться на 8 шт., в том числе по годам.: 2016 год - 8 шт., 2017 год – 0 шт., 2018 год – 0 шт. 3. Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100% 4. Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных: - количество отловленных безнадзорных животных за 3 года составит 376 особи, в том числе: 2016 год - 147 особей, 2017 год - 130 особей, 2018 год - 99 особей. 5. Количество обустроенных контейнерных площадок на территории городского округа, в том числе: 2016 год - 3 шт., 2017 год - 3 шт., 2018 год - 3 шт.; 6. Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда: 2016 год – 1. 7. Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда: 2016 год – 1. 8.Выполнение мероприятий по содержанию ГТС: 2018г. – 1. |

## I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Природно-климатические условия Карабашского городского округа, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территории городского округа.

В последние годы в городском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Благоустройство многих территорий городского округа не отвечает современным требованиям.

Для обеспечения функционирования сетей наружного освещения необходимо проводить работы по ремонту объектов наружного освещения.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных.

Работы по благоустройству городского округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории Карабашского городского округа.

Необходима реализация переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных, в которые включены следующие мероприятия:

- отлов безнадзорных животных;

- транспортировка безнадзорных животных;

- содержание и учет отловленных безнадзорных животных;

- лечение и ветеринарная обработка (в том числе вакцинация и иммунизация) безнадзорных животных от заразных болезней;

- стерилизация (кастрация) безнадзорных животных;

- умерщвление безнадзорных животных;

- захоронение (утилизация) трупов безнадзорных животных.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Карабашского городского округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

## II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

-Повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа.

-Развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории Карабашского городского округа.

-строительство новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения муниципального образования в количестве 3 площадок ежегодно;

- предотвращение загрязнения природной	среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохранной зоне Памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа.

-предотвращение загрязнения природной	среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации несанкционированных свалок в водоохранной зоне Памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа.

Для выполнения целей необходимо решить следующие задачи:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства городского округа, приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации и учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Карабашского городского округа. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей городского округа, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом городского округа.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается специализированная организация посредством заключения договора или муниципального контракта.

2.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории городского округа.

Одной из проблем благоустройства территории городского округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, домашние животные содержатся с нарушением всех норм и правил.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2016 - 2018 годов необходимо организовать и провести:

-смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

-различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

3. Осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных.

4. Оздоровление экологической обстановки на территории Карабашского городского округа.

Одной из проблем санитарного состояния Карабашского городского округа является состояние сбора, утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных. Ликвидация несанкционированных свалок.

5. Организация наружного освещения улично-дорожной сети- доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режиме должна быть достигнута ежегодно до 100%.

Основные задачи Подпрограммы будут осуществляться с применением целевых индикаторов и показателей:

1.Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства:

- увеличение площади озеленения к 2018 году на 37145 кв.м, в том числе:

2016 год           12668м2,

2017 год           12000 м2,

2018 год           12317м2 ;

-спиливание и уборка старых деревьев за 3 года составит  111 штук, в том числе:

2016 год – 26 деревьев,

2017 год – 50 деревьев,

2018 год – 35 деревьев.

2.Ликвидация несанкционированных свалок:

-количество ликвидированных свалок за 3 года составит 57 штук, в том числе:

2016 год         19 штук,

2017 год         19 штук,

2018 год         19 штук.

-количество свалок в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа уменьшиться на 8 шт., в том числе по годам:

2016 год -  8 шт.,

2017 год – 0 шт.,

2018 год – 0 шт.

3.Доведение действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время до 100%

4.Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных:

-количество отловленных безнадзорных животных за 3 года составит 376 особей, в том числе:

2016 год        147 особей,

2017 год        130 особей,

2018 год        99 особей

5. Количество обустроенных контейнерных 	 площадок на территории городского  округа, в том числе:

2016 год - 3 шт.,

2017 год - 3 шт.,

2018 год - 3 шт.;

6. Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда:

2016 год – 1.

7. Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда:

2016 год – 1.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2016-2018годы. Подпрограммы реализуется в 1 этап

IV. Система мероприятий Подпрограммы

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам.                                                                                                                                                                                          Таблица №1

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственность | Планируемые объемы, тыс.руб. | Статья экономической класси-фикации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1 | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | 2017г. | отдел ЖКХ | 377,70 | 297,90 | 79,80 | - | 226 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 2017г. | отдел ЖКХ | 364,5 | - - | 364,5 |  | 226 |
| 3 | Выполнение работ по омолаживающей обрезке и сносу деревьев | 2016-2018гг | Отдел ЖКХ | 497,90 | - | 497,90 | - | 225 |
| 4 | Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 41,00 | - | 41,00 | - | 225 |
| 5 | Благоустройство общегородских территорий Карабашского городского округа, в т.ч. озеленение и покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях | 2016-2018гг. | Отдел ЖКХ | 628,79 | - | 628,79 | - | 225 |
| 6 | Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 2044,30 | - | 2044,30 | - | 225 |
| 7 | Восстановление уличного освещения на территории КГО | 2017г. | отдел ЖКХ | 923,02 | - | 923,02 |  | 225 |
| 8 | Расходы, связанные с уличным освещением | 2016г. 2018гг | отдел ЖКХ | 6862,82 | - | 6862,82 | - | 225 |
| 9 | Энергосервисный контракт | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 4041,25 | - | 4041,25 | - | 223 |
| 10 | Обустройство контейнерных площадок на территории КГО | 2016г. | Отдел ЖКХ | 100,00 | - | 100,00 | - | 225 |
| 11 | Выполнение аварийно-восстановительных работ электрических сетей и трансформаторных подстанций. | 2018г. | Отдел ЖКХ | 209,9 | - | 209,9 | - | 225 |
| 12 | Выполнение работ по вывозу мусора | 2018г. | Отдел ЖКХ | 100,0 | - | 100,0 | - | 225 |
|  | Итого |  |  | 16191,17 | 297,90 | 15893,27 |  |  |

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы по годам осуществляется за счет местного и областного бюджетов  (таблице № 2)

Таблица №2

| № п/п | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| 1 | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | 149,30 50,00 (М.Б) 99,3 (О.Б.) | 129,10 29,8 (М.Б.) 99,3 (О.Б.) | 99,30 (О.Б.) | 377,70 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 140,5 (М.Б.) | - - | 224,00 (М.Б.) - | 364,5 |
| 3 | Выполнение работ по омолаживающей обрезке и сносу деревьев | 127,90 (М.Б.) | 200 (М.Б.) | 170,00 (М.Б.) | 497,90 |
| 4 | Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы | 16,00 (М.Б.) | - | 25,00 (М.Б.) | 41,00 |
| 5 | Благоустройство общегородских территорий Карабашского городского округа, в т.ч. озеленение и покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях | 162,30 (М.Б.) | 466,49 404,08 (М.Б.) 62,41 (М.Б.) | - | 628,79 |
| 6 | Обслуживание и текущий ремонт сетей наружного освещения | 815,60 (М.Б.) | 322,20 (М.Б.) | 906,50 (М.Б.) | 2044,30 |
| 7 | Восстановление уличного освещения на территории КГО | - | 423,02 (М.Б.) | 500,00 (М.Б.) | 923,02 |
| 8 | Расходы, связанные с уличным освещением | 3310,00 (М.Б.) | 2845,52 (М.Б.) | 707,30 (М.Б.) | 6862,82 |
| 9 | Энергосервисный контракт | - | 962,66 (М.Б.) | 3078,60 (М.Б.) | 4041,25 |
| 10 | Обустройство контейнерных площадок на территории КГО | 100,00 (М.Б.) | - | - | 100,00 |
| 11 | Выполнение аварийно-восстановительных работ электрических сетей и трансформаторных подстанций. | - | - | 209,90 (М.Б.) | 209,9 |
| 12 | Выполнение работ по вывозу мусора | - | - | 100,00 (М.Б.) | 100,00 |
|  | Итого, в том числе: - местный бюджет - областной бюджет | 4821,58 4722,28 99,30 | 5348,99 5249,69 99,30 | 6020,6 5921,3 99,30 | 16191,17 15893,27 297,90 |

VI. Организация управления и механизм выполнения Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителями Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел по охране окружающей среды отдел капитального строительства администрации Карабашского городского округа (далее - отделы ЖКХ ,ООС и ОКС).

Исполнители организуют процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение контрактных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Программы.

Исполнители ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляют в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы Исполнители вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график,  содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре Карабашского городского округа.

Исполнителями проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывают с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещают годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru.

## VII. Ожидаемые результаты  реализации Подпрограммы                                                                     с указанием целевых индикаторов и показателей  Подпрограммы

Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

-обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства;

-участие жителей Карабашского городского округа в решении проблем по благоустройству;

-ликвидация несанкционированных свалок;

-осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных.

Эффективность Подпрограммы оценивается по следующим индикаторам и показателям:

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы |
|  |  |  | 2015 оценка | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства территории Карабашского городского округа, развитие и поддержка инициатив жителей городского округа по благоустройству, санитарной очистке территории городского округа |
|  | Обеспечение взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по благоустройству, обеспечение качественного состояния элементов благоустройства | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Участие жителей Карабашского городского округа в решении проблем по благоустройству | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение освещенности улично-дорожной сети | да-1 нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | да-1 нет-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных | особи | 103 | 147 | 98 | 98 |
|  | Подготовка акта преддекларационного обследования ГТС Богородского пруда | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Разработка инструкции по ведению мониторинга за ГТС Богородского пруда | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Выполнение мероприятий по содержанию ГТС | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | Задача1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства |
| 1.1 | Озеленение | кв. м | 10800 | 12668 | 12000 | 12317 |
| 1.2 | Выполнение работ по омолаживающей обрезке и сносу деревьев | шт. | 60 | 70 | 81 | 81 |
| 2 | Организация наружного освещения улично-дорожной сети |
| 2.1 | Доля действующих светильников, работающих в вечернее и ночное время | % | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 3.Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории Карабашского городского округа |
| 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок, том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | шт. | 57 0 | 19 8 | 19 0 | 19 0 |

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Расчет затрат:

1)	Организация проведения на территории Карабашского городского округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней животных, общих для человека и животных: стоимость отлова 1 безнадзорного животного составляет 1015,65 руб.,993,08 и 1003,03 руб. в 2016, 2017 и 2018г. соответственно. Планируется отловить за 3 года 376 особей.

2016г–147 особей*1015,65руб.=149,30тыс. руб.

2017г–130 особей*993,08руб.=129,10 тыс. руб.

2018г–99 особей *1003,03 руб.=99,30тыс. руб.

2)	Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохраной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа  ликвидация несанкционированных свалок. 721,5 руб/м3 – стоимость вывоза мусора

2016г.–721,5 руб *194,73м3=140,5 тыс. руб.

2018г.–721,5 руб*310,47м3=224тыс. руб.

Всего по ликвидации свалок: 140,5 + 224,0 = 364,5 тыс. руб.

3)	Выполнение работ по омолаживающей обрезке и сносу деревьев

средняя стоимость 1 дерева – 4919,23 и 4857,14 руб. в 2016 и 2018г. соответственно:

2016г.–26 деревьев*4919,23руб.=127,9тыс. руб.

2017г.-50 деревьев*4000,00руб.=200,0 тыс.руб.

2018г.–35 деревьев*4857,14руб.=170,0 тыс. руб.

4) Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы

Запланировано в 2016г.–16,0 тыс. руб.

1,7 + 0,5 + 5,0 + 3,3 + 5,5 = 16,0 тыс. руб.;

Стоимость 1 гроба - 1700,0 руб., доставка на кладбище – 500,0 руб., копка могила – 5000,0 руб., погребение – 3300,0 руб., заработная плата работникам – 5500,0 руб.

Затраты по перезахоронению останков на кладбище у подножия Золотой горы 2018 г.:

2,9 + 1,3 + 7,5 + 5,2 + 8,1 = 25,0 тыс. руб.;

Запланировано в 2018г.–25,0 тыс. руб.

Стоимость 1 гроба - 2900,0 руб., доставка на кладбище – 1300,0 руб., копка могила – 7500,0 руб., погребение – 5200,0 руб., заработная плата работникам – 8100,0 руб.

5)	Благоустройство общегородских территорий Карабашского городского округа, в т.ч. озеленение и покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях.

5.1) Озеленение - стоимость 1 кв. метра озеленения составляет 60,14 рубля.

Планируется озеленить 10250,92 кв. метра городской территории.

Озеленено в 2016 г. – 2596,44 кв. метра, в 2017 г. 7654,48 кв. метра.

2016г.–60,14*2596,44=156,15 тыс. руб.

2017г.– 60,14*7654,48=460,34 тыс. руб.

5.2) Покраска малоархитектурных форм на общегородских территориях – стоимость 1 кв. м. покраски составляет 90,44 рублей

Планируется покрасить на 2016 и 2017 год 136 кв. метра городской территории

2016г.–90,44*68м2=6,15

2017г.–90,44*68м2=6,15

Итого: (156,15+6,15)= 162,3   (460,34+6,15)=466,49   162,3+466,49=268,79

6)	Обслуживание и текущий ремонт уличного освещения:

Протяженность сетей уличного освещения Карабашского городского округа - 52,52 км, количество светильников наружного освещения и опор - 752 светоточки

Средняя стоимость обслуживания сетей уличного освещения в зависимости от объема работ – 67965 руб./месяц, 26850,0 руб./месяц и 75541,67руб./месяц в 2016, 2017 и 2018 г. соответственно;

2016г–67965руб.*12 месяцев=815,58 тыс. руб.;

2017г–26850,0руб. * 12 месяцев=322,2 тыс. руб.;

2018г–75541,67руб. * 12 месяцев= 906,5 тыс. руб.;

7)	Восстановление уличного освещения на территории КГО:

2017г.–466,27руб*907,25м=423,02 тыс. руб.,

2018г.–466,27руб*1072,35м=500 тыс.руб.

Где 466,27руб.- Средняя стоимость прокладки 1 м кабеля СИП

8)	Расходы, связанные с уличным освещением: за 3 года необходимо 395 тыс. кВт.ч, стоимость 1 Вт составляет 5,431 руб.

2016 год – 609,4 кВт *5,431 = 3310,00тыс. руб.,

2017 год – 523,94 кВт *5,431 = 2845,52тыс. руб.,

2018 год – 130,23 кВт * 5,431 = 707,30 тыс. руб.

Итого: 6862,82 тыс. руб.

9)	Энергосервисный контракт: Оплата сэкономленной электрич. энергии за счет установки светодиодных светильников уличного освещения

2017г.–177,25 кВт *5,431руб.=962,64тыс. руб.,

2018г– 566,86 кВт *5,431руб.=3078,62 тыс. руб.

10) 	Обустройство контейнерных площадок на территории Карабашского городского округа:

Стоимость 1 конт. площадки = 33,334 тыс. руб.

2016 г.– 33,334 * 3 = 100,0 тыс. руб.;

11)	На выполнение аварийно-восстановительных работ электрических сетей и трансформаторных подстанций средняя цена составила на 2018 год – 209,9 тыс.руб.

12)	На выполнение работ по вывозу мусора средняя цена составила на 2018 год – 100,00тыс.руб.

Итого по Подпрограмме: 16191,17 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с  постановлением администрации Карабашского городского округа от  29.12.2017   № 1068.

## Паспорт Подпрограммы

«Организация транспортного обслуживания населения на территории                                                          Карабашского городского округа на 2016-2018 годы»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Управление по имуществу и земельным отношениям |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения администрации Карабашского городского округа на 2016-2018годы» |
| Основные цели Подпрограммы | Обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа в транспортных услугах |
| Основные задачи Подпрограммы | Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по социально-значимым маршрутам Карабашского городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1.Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4. 2.Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%. 3. Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед. 4. Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 116,68 тыс. человек. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3439,6тыс. руб. из средств местного бюджета: 2016 год - 1434,1тыс. руб., 2017 год - 2005,5 тыс. руб., 2018год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1.Доведение социально значимых автобусных маршрутов в 2018 году до 4, в том числе: 2016 год – до 2 , 2017 год - до 3, 2018 год – до 4 2.Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%. 3.Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе: 2016 год – до 6750 ед., 2017 год - до 9855 ед., 2018 год – до 13140 ед. 4.Увеличение количества пассажиров на автобусных маршрутах в 2018 году до 116,68 тыс. человек, в том числе: 2016 год – до 58,34 тыс. чел., 2017 год - до 87,51 тыс. чел., 2018 год – до 116,68 тыс. чел. |

## I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения подпрограммными методами

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития. В рамках своих полномочий администрация Карабашского городского округа выполняет функции муниципального заказчика на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по внутригородским маршрутам. Ежегодно формируются и утверждаются распоряжением  администрации Карабашского городского округа расписание и перечень автобусных маршрутов внутригородского сообщения.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, энергоресурсов привели к существенному замедлению обновления основных фондов транспорта и ухудшению их состояния. Это, в свою очередь, не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Кроме обозначенных выше проблем существует еще целый ряд и других, не менее острых, таких как:

-несоответствие темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации и социально-экономическим потребностям городского округа, а также их качественного соответствия требованиям безопасности дорожного движения;

-дефицит квалифицированных кадров;

## -низкие темпы технико-технологической модернизации транспортной отрасли, обновления основных производственных фондов;

## -недостаточность технологического уровня транспортной системы, что не позволяет обеспечить требуемое качество предоставляемых услуг, безопасность перевозок пассажиров, ведет к высокому уровню издержек и негативному экологическому воздействию транспорта.

## Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений для оздоровления финансового состояния предприятий транспорта, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории Карабашского городского округа.

## II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение населения Карабашского городского округа регулярными и бесперебойными перевозками автомобильным транспортом на внутригородских сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Карабашского городского округа  в транспортных услугах.

Для выполнения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1.Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам внутригородского значения (внутримуниципальное сообщение).

2.Производственно-технические мероприятия по техническому оснащению и модернизации транспорта Карабашского городского:

- открытие новых маршрутов в целях повышения уровня доступности населения городского округа к транспортным услугам;

- приобретение автотранспорта для открытия новых автобусных маршрутов, обновление и пополнение подвижного состава;

- восстановление системы подготовки кадров (водителей, ремонтников) для автотранспортных предприятий Карабашского городского округа (используются собственные средства транспортных организаций).

Поддержка общественного транспорта носит социальный характер и направлена на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. Достижение конечных социальных результатов возможно только при условии обеспечения компенсации затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Бесперебойная и ритмичная работа пассажирского транспорта, комфортные условия проезда содействуют более полному использованию "человеческих" ресурсов, формируют благоприятную среду для воспроизводства рабочей силы.

В условиях нарастающих проблем на рынке труда устойчивое внутригородское сообщение создает условия для обеспечения мобильности и занятости населения, территориальной и социальной целостности городского округа.

Основные задачи подпрограммы будут осуществляться с применением целевых индикаторов и показателей:

1.Доведение социально значимых автобусных маршрутов в

2018 году до 4, в том числе:

2016 год    –  до 2 ,

2017 год     -  до 3,

2018 год     – до 4

2.Доведение регулярного движения автобусов по маршрутам ежегодно до 100%.

3.Увеличение выполненных рейсов на автобусных маршрутах в 2018 году до 13140 ед., в том числе:

2016 год    – до 6750 ед.,

2017 год     -  до 9855 ед.,

2018 год     – до 13140 ед.

4.Увеличение количества пассажиров на  автобусных маршрутах в 2018 году до 182,0 тыс. человек, в том числе:

2016 год    – до 58,34тыс. чел.,

2017 год     -  до 87,51тыс. чел.,

2018 год     – до 116,68тыс. чел.

## III. Срок реализации Подпрограммы

## Срок реализации Подпрограммы: 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап.

## IV. Система мероприятий Подпрограммы

Основой Подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам, изложенная в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Мероприятия | Срок испол-нения | Ответ-ствен-ный испол-нитель | Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. | Статья эконом. класси-фика-ции. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | мест-ный бюд-жет | внебюд-жетные средтва |  |
| 1 | Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутри городским маршрутам, в т.ч. закупка бланков строгой отчетности, Приобретение автобуса | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ УИЗО | 3439,6 34,1 3405,5 | - | 3439,6 34,1 3405,5 | - | 310 |
|  | Итого |  |  | 3439,6 | - | 3439,6 | - |  |

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование  Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета (таблица 2)

Таблица 2

| № п/п | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| 1 | Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутри городским маршрутам, в т.ч. закупка бланков строгой отчетности, Приобретение автобуса | 1434,1 34,1 1400,0 | 2005,5 - 2005,5 | - - | 3439,6 34,1 3405,5 |
|  | Итого | 1434,1 | 2005,5 | 0,0 | 3439,6 |

## Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования бюджета на очередной финансовый год.

## В ходе реализации Подпрограммы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средствах на реализацию Подпрограммы. Решение о выделенных бюджетных средствах на Подпрограмму принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

## VI. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Исполнителями Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства и управление по имуществу и земельным отношениям администрации Карабашского городского округа.

Исполнители организуют процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Подпрограммы.

Исполнители ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел ЖКХ вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график,  содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Отделом жилищно-коммунального хозяйства проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru.

## VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

Решение о разработке Подпрограммы исходит из главных принципов организации, управления  и государственного регулирования в сфере автомобильного пассажирского транспорта: приоритета жизни, здоровья, сохранности имущества граждан и экологической безопасности, доступности для населения услуг пассажирского автотранспорта, экономических результатов деятельности автомобильного транспорта, соблюдение которых должно осуществляться через реализацию следующих основных направлений:

- обеспечение уровня предложений транспортных услуг по перевозке пассажиров, достаточного для удовлетворения транспортных потребностей потребителей граждан и юридических лиц;

- создание условий для осуществления безопасной и экологически безвредной транспортной деятельности по перевозке пассажиров;

- повышение технического уровня автомобильного пассажирского транспорта, его обновление и модернизация;

Внедрение новых технологий в организацию работы пассажирского транспорта.

Социально-экономические и экологические последствия реализации мероприятий Подпрограммы обеспечивают решение вышеназванных принципов и направлений их реализации, а именно:

а) социальные последствия:

- обеспечение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения, включая льготников всех категорий Карабашского городского округа;

б) экономические последствия:- увеличение количества перевозимых пассажиров;

в) экологические последствия:

- обновление автотранспортных предприятий новыми автобусами с двигателями европейского стандарта, что позволит значительно снизить выбросы вредных продуктов, образуемых при работе двигателя автобусов.

Оценка эффективности Подпрограммы буде т осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:

| № | Наименование показателя | Ед-ца изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г факт. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования | ед | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Регулярность движения автобусов по маршрутам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество выполненных рейсов на маршрутах, связанных с выполне-нием муниципального заказа | ед. | 6327 | 6570 | 9855 | 13140 |
| 4 | Количество пассажиров на маршрутах, связанных с выпол-нением муниципального заказа | тыс. чел | 51,8 | 58,34 | 87,51 | 116,68 |

Поддержка общественного транспорта носит социальный характер и направлена на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. Достижение конечных социальных результатов возможно только при условии обеспечения компенсации затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

VIII. Финансово- экономическое обоснование Подпрограммы

Расчет финансово-экономического обоснования Подпрограммы:

Компенсация убытков по перевозке пассажиров по внутригородским автомобильным дорогам, в т.ч. закупка бланков строгой отчетности, Приобретение автобуса:                                                                                                                                  2016 год:

- Закупка бланков строгой отчетности: 12,0 тыс. руб. + 3,0 тыс. руб. = 15,0 тыс. руб.;

Стоимость тиража бланка строгой отчетности  «Карта маршрута»  составляет 15000 руб.,  тираж - 20 экземпляров, цена за 1 ед. – 750,0 руб.

750,0 руб. * 20 шт. = 15,0 тыс. руб.;

Стоимость тиража бланков строгой отчетности «Свидетельство» составляет 19100 руб., тираж – 100 экземпляров, цена за ед. – 191,0

190,52 руб. * 100 шт. = 19,1 тыс. руб.

Приобретение автобуса = 1400,00

В бюджете на 2016 год – 1434,1 тыс. руб.

2017 год:

Приобретение автобуса = 2005,5

В бюджете на 2016 год – 2005,5 тыс. руб.

Для осуществления регулярной и своевременной перевозки пассажиров предприятию, осуществляющему пассажирские перевозки, необходима финансовая поддержка в размере:

2016г. – 1434,1 тыс. руб.

2017г. – 2005,5тыс. руб.

2018г. - 0,0 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с  постановлением администрации Карабашского городского округа от  29.12.2017   № 1068.

## Паспорт Подпрограммы

«Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ "Управление гражданской защиты и экологии" |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Програмно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Основные цели Подпрограммы | Улучшение экологической обстановки в городском округе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа городского округа для комфортного проживания населения. Срок достижения цели – 2016-2018 годы. |
| Основные задачи Подпрограммы | 1. Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории городского округа сбора ртутьсодержащих ламп. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Количество собранных люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 150,00 тыс. руб.: по годам из средств местного бюджета: 2016 год – 150,00 тыс.руб. 2017 год – 0 2018 год - 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | количество собранных люминесцентных, ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории КГО: - 2016 год - 714 шт., - 2017 год - 0шт., - 2018 год - 0 шт. Ликвидация несанкционированных свалок Уменьшение количества свалок к 2018 году на 57 шт. Проведение субботников |

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

# её решения подпрограммными методами

Подпрограмма Программы содержания и развития муниципального хозяйства на территории Карабашского городского округа на 2016-2018 годы» (далее - подпрограмма) определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Карабашского городского округа в области нормативно-правового обеспечения в сфере охраны окружающей среды, а также устанавливает перечень мероприятий по улучшению качества окружающей среды, требующих решения, в том числе программными методами.

В целях предотвращения загрязнения окружающей природной среды необходимо обеспечить достаточно предусмотренных мер экологической безопасности и сохранению природного потенциала городского округа:

-демеркуризация проводится с целью исключения отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организованного сбора;

# 2. Основная цель и задачи Подпрограммы

Программа  будет реализовываться в 2016 и плановом периоде 2017-2018 годах.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

-предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории  городского округа сбора ртутьсодержащих ламп от населения, в количестве 714 ламп;

# III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация подпрограммы будет проведена в течение трех лет с 2016 года и плановом периоде 2017-2018 годах. Выделение этапов подпрограммы не предусмотрено.

Основные результаты реализации подпрограммы:

1.Улучшение экологической обстановки в городском округе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа муниципального образования для комфортного проживания населения.

2.Предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп.

# IV. Система мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение улучшения экологической обстановки в Карабашском городском округе:

| № пп | Мероприятия | Срок испол-нения | Ответ-ствен-ный испол-нитель | Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. | Статья эконом. класси-фикации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюд-жет | мест-ный бюджет | внебюд-жетные средтва |  |
| 1 | Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа | 2016-2018гг. | отдел ООС | 9,5 | - | 9,5 | - | 225 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохранной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 2017г. | Отдел ООС | 40,50 | - - | 40,50 |  | 226 |
| 3 | Проведение субботников | 2016-2018гг. | отдел ООС | 100,00 | - | 100,00 | - | 225 |
|  | Итого |  |  | 150,0 | - | 150,0 | - |  |

# V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 150,0 тыс. руб., в том числе:

2016 – 150,0 тыс. руб.,

2017 – 0,0 тыс. руб.,

2018 – 0,0 тыс. руб.

Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год в зависимости от доходов бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложении  к настоящей подпрограмме.

| № п/п | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| 1 | Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа | 9,5 | - | - | 9,5 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохраной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа | 40,5 | - | - | 40,5 |
| 3 | Проведение субботников | 100,0 | - | - | 100,00 |
|  | итого | 150,00 | - | - | 150,00 |

# VI. Организация управления и механизм выполнения

# мероприятий Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по городскому хояйству Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы является отдел по охране окружающей среды администрации Карабашского городского округа.

Отдел по ООС организует процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Подпрограммы.

Отдел по ООС ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел по ООС вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график,  содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Отделом по ООС проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru.

# VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

# с указанием целевых показателей

Целью разрабатываемой Подпрограммы является предотвращение загрязнения природной среды при обращении с отходами производства и потребления путем организации сбора и утилизации 	несанкционированных свалок в водоохранной зоне Памятников природы, расположенных в границах Карабашского городского округа, а также путем строительства новых контейнерных площадок для сбора отходов с населения муниципального образования, предотвращение отравления населения парами использованных люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп путем организации на территории  городского округа сбора ртутьсодержащих ламп

Элементом индикативной оценки реализации Подпрограммы является показатель:

- демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа:

- 2016 г. - 714 шт.

- 2017г. - 0 шт.

# - 2018г. - 0 шт.

- Проведение субботников

VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

1) Демеркуризация люминесцентных ртутьсодержащих, энергосберегающих ламп на территории Карабашского городского округа:

Стоимость 1 лампы = 13,3 руб.

2016 г.: 13,3 руб. * 714 шт. = 9,5 тыс. руб.;

2017 г.: 0,0 тыс. руб.;

2018 г.: 0,0 тыс. руб.

2) Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе в водоохраной зоне памятников природы в границах Карабашского городского округа:

- стоимость 1 куб. м. ликвидации свалок в водоохраных зонах Памятников природы  на территории Карабашского городского округа составляет 500 руб. планируется ликвидировать за 3 года 8 свалок или 81 м3:

500 * 81 м3 = 40,5 тыс. руб.

3) Проведение субботников:

- 721,5 руб/м3 – стоимость вывоза мусора после субботников, необходимо вывезти 138,60 м3 мусора после проведения ежегодных субботников:

721,5*138,60 = 100,00 тыс. руб.

Итого по подпрограмме: 150,00 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 29.12.2017 № 1068.

Паспорт

Подпрограммы «Профилактика клещевого энцефалита на территории Карабашского городского округа»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа |
| --- | --- |
| Соисполнители | - |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | отсутствуют |
| Основная цель Подпрограммы | Снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом. Срок достижения цели – 2018 год |
| Основные задачи Подпрограммы | Организация неспецифической профилактики клещевого энцефалита в целях снижения уровня заболеваемости и предупреждения заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом путем проведения акарицидной обработки территории Карабашского городского округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета в сумме 140,0 тыс.руб., в том числе: 2016 год – 70,0 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 70,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа: 2016 год – 30,6823 га, 2017 год – 0,0 2018 год – 30,6823 га |

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

# её решения программными методами

Источником инфекции «клещевой энцефалит» являются иксодовые клещи, широко распространенные на территории Карабашского городского округа. Необходимость разработки программы продиктована актуальностью проблемы. Растет активность клещей, в Челябинской области по-прежнему регистрируются случаи заболевания с развитием тяжелых осложнений.

Акарицидная обработка территории городского округа позволит снизить уровень заболеваемости и предупредить заболеваемость населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

# II. Основная цель и задачи Подпрограммы

Программа будет реализовываться в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годы.

Основная цель реализации Подпрограммы: снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом. Срок достижения цели – 2018 год.

Для достижения цели Подпрограммы необходима организация неспецифической профилактики клещевого энцефалита в целях снижения уровня заболеваемости и предупреждения заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом путем проведения Акарицидная обработки территории Карабашского городского округа.

# III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет проведена в течение трех лет с 2016 и плановый период 2017-2018 г.г. Выделение этапов подпрограммы не предусмотрено.

Основные результаты реализации Подпрограммы:

-снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа клещевым энцефалитом.

# IV. Система мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя финансово-экономические мероприятия, направленные на обеспечение улучшения экологической обстановки в Карабашском городском округе:

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный испол-нитель | Планируемые объемы финансирования, тыс.руб. | Статья эконом. класси-фикации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | мест-ный бюджет | внебюд-жетные средтва |  |
| 1 | Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа | 2016-2018гг. | отдел ЖКХ | 140,0 | - | 140,0 | - | 225 |
|  | Итого |  |  | 140,0 | - | 140,0 | - |  |

# V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализация мероприятия Подпрограммы предполагается осуществлять за счет финансирования из средств местного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 140,00 тыс. руб.:

| № п/п | Мероприятия | Требуемый объем финансирования, тысяч рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
| 1 | Акарицидная обработка терри-тории Карабаш-ского городского округа | 70,00 | - | 70,00 | 140,00 |
|  | Итого | 70,00 | - | 70,00 | 140,00 |

Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятия настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год в зависимости от доходов бюджета.

Расходы на реализацию Подпрограммы представлены в приложении к настоящей подпрограмме.

# VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий Подпрограммы

Распорядителем средств местного бюджета, направленных на реализацию Подпрограммы, является администрация Карабашского городского округа. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется заместителем главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Исполнителем Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Карабашского городского округа.

Отдел ЖКХ организует процедуру определения поставщика с дальнейшим заключением Муниципального контракта на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, контролирует исполнение договорных обязательств, оплату выполненных обязательств в рамках реализации Подпрограммы.

Отдел ЖКХ ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждают план реализации по форме приложения 3 к Порядку, утвержденному Постановлением администрации Карабашского городского округа от 09.12.2013г. № 452 и направляет в отдел экономического развития администрации Карабашского городского округа.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий Подпрограммы отдел ЖКХ вместе с планом реализации разрабатывают детальный план-график,  содержащий полный перечень мероприятий Подпрограммы, необходимых и достаточных для достижения целей Подпрограммы.

Мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы проводится ежеквартально и представляется заместителю главы по городскому хозяйству Карабашского городского округа.

Отделом ЖКХ проводится оценка эффективности исполнения Подпрограммы. При проведении оценки эффективности исполнения Подпрограммы используются ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Подпрограммы, согласовывает с основными участниками Подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, размещает годовой отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в сети Интернет на официальном сайте администрации Карабашского городского округа http:www.karabash-go.ru.

# VII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

# с указанием целевых индикаторов

Целью разрабатываемой Подпрограммы является снижение уровня заболеваемости и предупреждение заболеваемости населения Карабашского городского округа  клещевым энцефалитом.

Ключевыми элементами индикативной оценки реализации Подпрограммы являются следующие показатели:

- Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа:

30,6823 га - 2016 год,

30,6823 га - 2018 год.

# VIII. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Акарицидная обработка территории Карабашского городского округа:

Стоимость 1 га = 2281,45 тыс. руб.

2016 год: 2281,45 * 30,6823 га  = 70,0 тыс. руб.

2017 год: 0,0 тыс. руб.

2018 год: 2281,45 * 30,6823 га = 70,0 тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с постановлением администрации Карабашского городского округа от 29.12.2017 № 1068.