**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Карабашского городского округа

от «\_\_\_\_» 2016 г. №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Карабашского городского округа на 2017-2030 годы»**

Содержание:

1. Паспорт Программы 4

1.1. Введение 6

1.2. Цели и задачи Программы 7

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Карабашского городского округа 9

3. Комплексное развитие системы образования Карабашского городского округа...11 Технико-экономические параметры существующих объектов образования………..11

3.2. Мероприятия по развитию системы образования 12

3.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы 16

4. Комплексное развитие системы здравоохранения Карабашского городского округа 18

4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов здравоохранения 18

4.2. Мероприятия по развитию системы здравоохранения 21

4.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы 25

5. Комплексное развитие системы социальной защиты населения Карабашского городского округа 27

5.1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной защиты населения 27

5.2. Мероприятия по развитию системы социальной защиты населения 28

5.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы 31

6. Комплексное развитие физической культуры и спорта Карабашского городского округа 33

6.1. Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и спорта 33

6.2. Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 34

6.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы 37

7. Комплексное развитие культуры и искусства Карабашского городского округа 39

7.1. Технико-экономические параметры существующих объектов культуры и искусства 39

7.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства 48

7.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы 51

8. Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Карабашского городского округа на 2012-2030 гг.» 52

I.Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Карабашского городского округа на 2016 – 2021 годы» |
| Основания разработки программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  3. Федеральный закон от 29.12.2014 г. №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  4. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г.  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  5. Устав Карабашского городского округа |
| Заказчик программы | Администрация Карабашского городского округа |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Карабашского городского округа |
| Цель  программы | Улучшение условий жизнедеятельности населения, повышение эффективности функционирования систем здравоохранения, образования, физической культуры и массового спорта, культуры |
| Задача программы | - Доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, поликлиники, больницы) всех населенных пунктов до нормативной;  - Развитие социальной инфраструктуры (строительство физкультурно-оздоровительных учреждений). |
| Сроки реализации программы | 2017-2030 гг. |
| Объем финансирования | 826223,0 тыс. руб. |
| Источники финансирования | - бюджетные средства |
| Ожидаемые результаты | 1. Повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала.  2. Обновление и модернизация объектов социальной инфраструктуры Карабашского городского округа (школ, учреждений здравоохранения, культуры).  3. Создание доступной среды для маломобильных групп населения. |

* 1. **Введение**

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г.  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устава Карабашского городского округа и в соответствии с Генеральным планом Карабашского городского округа.

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Программа определяет основные направления развития социальной инфраструктуры, то есть объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития социальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Карабашского городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования социального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит обеспечить потребность населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания в соответствии с Генеральным планом Карабашского городского округа.

В процессе разработки Программы использованы следующие документы:

- Генеральный план Карабашского городского округа;

- Инвестиционный паспорт Карабашского городского округа.

* 1. **Цели и задачи Программы**

Программа направлена на модернизацию и обновление объектов социальной инфраструктуры Карабашского городского округа, доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, поликлиники, больницы) всех населенных пунктов до нормативной, повышение уровня образования, здоровья, культуры, повышение доступности центров концентрации культурного обслуживания.

*Развитие образования:*

*-* обеспечение населения городского округа общедоступным качественным образованием, удовлетворяющим потребностям личности и общества;

*-* воспитание учащихся образовательных учреждений с позиции общечеловеческих ценностей с учетом культурных традиций и особенностей.

*Развитие здравоохранения:*

- создание условий для улучшения демографической ситуации;

- снижение заболеваемости, смертности населения городского округа;

- стабилизация и улучшение эпидемиологической ситуации, обусловленной заболеваниями социального характера.

*Социальная защита населения:*

*-* оказание социальной поддержки детям и подросткам из малообеспеченных семей;

*-* повышение качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и содействие в ее преодолении;

*-* обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

*Физическая культура и спорт:*

*-* создание условий, обеспечивающих возможность населению Карабашского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом.

*Культура и искусство*:

- повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры, искусства;

- сохранение культурного и исторического наследия Карабашского городского округа;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

- сохранение национальных культур;

- развитие сети учреждений культуры и искусства, укрепление материальной базы и их модернизацию;

- поддержка творческих сил и создание условий для реализации их потенциала;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия;

- повышение доступности и качества дополнительного художественно-эстетического образования детей;

- формирование эффективной кадровой политики в области культуры, искусства и дополнительного художественно-эстетического образования.

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Карабашского городского округа**

Карабашский городской округ расположен на северо-западе Челябинской области, в 135 км к западу от г. Челябинска. Протяженность территории в направлении с севера на юг составляет~35 км, с запада на восток около 28 км. Площадь городского округа составляет 682,4 км2.

Границами городского округа являются: на западе - Кусинский и Нязепетровский муниципальные районы, на севере - Кыштымский городской округ, на востоке - Аргаяшский муниципальный район, на юге - Миасский и Златоустовский городские округа.

По территории округа проходят:

- магистральный газопровод «Челябинск – Петровск»;

- железнодорожная ветка со станцией Пирит ЮУЖД - ответвление от ж/д линии Челябинск-Кыштым-Екатеринбург;

- автодорога областного значения Касли – Миасс (выход на а/д М-5 «Урал»); сеть автодорог, связывающая округ с соседними муниципальными образованиями - Миасским, Кыштымским и Аргаяшским;

- отвод от магистрального газопровода «Челябинск-Петровск» до ГРС г. Карабаша.

В состав городского округа входят 10 населенных пунктов, в т. ч.1 город и 9 поселков, с общей численностью населения (на 01.01.2016г) 11,6 тыс. человек.

В состав территории городского округа входит город Карабаш, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, территории сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, входящие в состав городского округа:

- поселки - Бурлак, Разъезд 30 км, Мухаметово, Малый Агардяш , Сактаево, Карасево и Байдашево, Киолим, Красный Камень.

Ведущей отраслью промышленности является цветная металлургия, которая относится к числу важнейших инфраструктурных отраслей, обеспечивающих эффективное экономическое развитие.

Генеральным планом округа предусматривается развитие жилых территорий как в пределах существующих границ застройки населенных пунктов, так и вне - в пределах проектной черты населенных пунктов.

В целом предлагается развитие поселков округа с 282,3 до 365,2 га с размещением 68,6 тыс.м2 общей площади, в т.ч. усадебного фонда поселков - 23,6 тыс.м2 и дачного — 45,0 тыс.м2.

Схемой территориального планирования Челябинской области (Челябинскгражданпроект, 2008 г.) выделена горно-лесная зона (северо-западная часть области, в т.ч. Карабашский городской округ), которая имеет свою направленность развития: предусмотрено формирование центров индустрии отдыха и туризма на базе существующих и развиваемых особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, ботанических, геологических и гидрологических памятников природы и др.), многочисленных баз отдыха, сосредоточенных, в основном, по берегам озер.

Самый крупный населенный пункт округа г. Карабаш располагает развитой сетью учреждений социально-гарантированного и культурно-бытового обслуживания населения. В остальных населенных пунктах сеть учреждений культурно-бытового обслуживания развита слабо, а во многих населенных пунктах (из-за малой численности населения в них) нет даже минимального набора учреждений повседневного пользования.

**3. Комплексное развитие системы образования Карабашского городского округа**

***3.1. Технико-экономические параметры существующих объектов образования***

В настоящее время сеть системы образования Карабашского городского округа представлена 12 образовательными организациями. Из них 5 - общеобразовательных учреждений; 6 - организаций дошкольного образования; 1 - организация дополнительного образования детей. Структурными подразделениями являются: Детский оздоровительный лагерь «Орленок» и городская психолого-медико-педагогическая комиссия (ГПМПК). Лагерь функционирует ежегодно в две-три смены. За летний период в летнем лагере отдыхает около 500 детей. Основными задачами ГПМПК являются: своевременное выявление детей с особенностями физическом, психическом развитии и отклонении в поведении детей; проведение комплексного психолого-медико-педагогической помощи, организация их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

Уровень обеспеченности населения объектами образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  учреждений | Ед. изм. | Вместимость  фактическая/норма | Обеспеченность в % к норме |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 793/753 | 105,0 |
| 2 | Общеобразовательные  школы | учащихся | 1354/1650 | 82,1 |
| 3 | Учреждением  дополнительного  образования | учащихся | 692/800 | 86,5 |

На базе учреждения дополнительного образования организованы 20 творческих объединений по шести направлениям воспитательной работы, которые реализуют 31 дополнительную общеразвивающую программу дополнительного образования, из них: модифицированных - 31 (100%).

Управление городской образовательной системой в рамках полномочий органа местного самоуправления в области самообразования обеспечивается муниципальным казенным учреждением «Управление образования Карабашского городского округа». Основной целью деятельности является определение стратегии развития системы образования в соответствии с принципами общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам обучающихся с учетом образовательных потребностей и наличием ресурсов.

***3.2. Мероприятия по развитию системы образования***

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенного объема в целях интеллектуального, духовно­-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Анализ современного состояния образования в Карабашском городском округе свидетельствует о том, что в образовательной системе сложились тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность предоставляемых образовательных услуг.

Основными задачами в системе образования являются:

создание условий для обеспеченности доступности качественного образования в Карабашском городском округе;

* улучшение материально-технической базы учреждений образования;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и обустройство прилегающих к ним территорий.

Основной целью методической службы на данный год было обеспечение современного качества образования посредством повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательной организации через привлечение представителей педагогической общественности - лидеров образования на принципах сетевого взаимодействия.

1. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

* по максимуму использовать потенциал образовательных учреждений и педагогов, получивших признание в рамках открытых педагогических мероприятий и конкурсов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для оказания адресной методической поддержки педагогическим и управленческим кадрам;
* сформировать субъектную позицию педагогов в построении собственной образовательной траектории;

сделать повышение квалификации доступным и качественным (использование формального и неформального повышения квалификации своевременно и адресно).

* с целью оценки эффективности всех проводимых процессов создать систему мониторинга реализации модели методического сопровождения.

1. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников:

* проведение муниципального этапа конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный классный», участие победителя в областном этапе конкурса;
* проведение муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям». Участие победителя в областном этапе конкурса;
* проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года». Участие победителя в областном этапе конкурса;
* проведение муниципального этапа конкурса «Педагог года в дошкольном образовании». Участие победителя в областном этапе конкурса;
* проведения конкурса молодых учителей «Педагогический дебют».

1. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи:

* совершенствование методической и материально-технической базы для организации работы с одаренными обучающимися;
* создания условий для подготовки учащихся к предметным олимпиадам в научно-практической конференции;
* проведение школьного, муниципального этапов областной и Всероссийской олимпиад школьников по общеобразовательным предметам;
* участие школьников в областном этапе областной олимпиады и

региональном этапе Всероссийской олимпиады;

* участие обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Карабашского городского округа в областных и Всероссийских спортивных соревнованиях;
* организация дистанционных форм обучения;
* участие в муниципальном и областном конкурсах «Ученик года»;
* участие в слетах военно-патриотической направленности;
* участие обучающихся в мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, робото­технической направленностей дополнительного образования;
* организация работы ассоциированного участка ' Российской научно­социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»;
* реализация образовательного проекта «ТЕМП»;
* проведение муниципального конкурса образовательных организаций, разработавших образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных явлений.

1. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

* создание условий для адаптивной для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
* техническое сопровождение дистанционного образования детей-инвалидов; техническое обслуживание и страхование оборудования;
* информационное и методическое сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов;

обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных учреждений Карабашского городского округа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений Карабашского городского округа для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса:

* приобретение оборудования для медицинских кабинетов;
* организация питания в общеобразовательных учреждениях.

В Карабашском городском округе здания дошкольных образовательных учреждений находятся в ветхом состоянии. Годы постройки зданий с 1917г. по 1983г. (МКДОУ №1 - 1966г., МКДОУ №9 - 1960г., МКДОУ №10 - 1983г., МКДОУ №11 - 1936г., МКДОУ №12 - 1917г., МКДОУ №16 - 1936г.). По причине ветхости и износа зданий ежегодно будет требоваться проведение капитального ремонта. Необходим ремонт кровли в МКОУ «ОШИ», МКОУ «СОШ №1,4», МКДОУ №10. Необходим ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №1,4,6.

Кроме того, требуется реконструкция летнего оздоровительного лагеря «Орленок» со строительством новых корпусов, с развитием сетевой инфраструктуры, благоустройством и оснащением территории сооружениями.

***3.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы***

Управление образования Карабашского городского округа организует реализацию комплексного развития системы образования и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области образования) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

Целевые индикаторы и показатели программы по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Плановые значения по годам | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | 64 | 82,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 2 | Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей (в процентах) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организации дополнительного образования, расположенных на территории КГО, в общем количестве педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организации дополнительного образования, расположенных на территории КГО | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,2 | 17,2 |
| 4 | Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций (в процентах); | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |

**4. Комплексное развитие системы здравоохранения Карабашского городского округа**

***4.1. Технико-экономические параметры существующих объектов здравоохранения***

Медицинская служба Карабашского городского округа представлена городской больницей и четырьмя домовыми хозяйствами, на которые возложены функции по оказанию первой помощи.

В настоящее время на территории Карабашского городского округа в сети системы здравоохранения функционируют:

- МУ «Карабашская городская больница», оказывает стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь. В состав больницы входит взрослая и детская поликлиники, отделение скорой медицинской помощи, женская консультация, центр кризисной беременности.

МУ «Карабашская городская больница» населению городского округа бесплатно предоставляет следующие виды услуг:

- первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

- скорая медицинская помощь.

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в плановой и неотложной форме.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми.

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи, в случае необходимости, осуществляется медицинская эвакуация. Она представляет собой транспортировку граждан в ЛПУ второго и третьего уровня, в целях спасения жизни и сохранения здоровья.

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

- экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

- неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

- плановая – медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Иностранным гражданам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, предоставляется бесплатная медицинская помощь.

Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждений | Ед. изм. | Круглосут. стац/дневн стац. |
| Больница | койка | 40/29 |

***4.2. Мероприятия по развитию системы здравоохранения***

Здравоохранение – отрасль деятельности [государства](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), целью которой является организация и обеспечение доступного [медицинского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0) обслуживания населения, сохранение и повышение его уровня здоровья.

Система здравоохранения Карабашского городского округа предназначена для оптимального удовлетворения потребностей населения в профилактической, лечебной, медико-социальной, лекарственной помощи.

Анализ демографических показателей и показателей здоровья населения показал, что в Карабашском городском округе отрицательная динамика демографических показателей: снижение рождаемости, стабилизация общей смертности, отрицательная динамика показателя естественного прироста населения.

Основной целью Программы является увеличение продолжительности жизни населения Карабашского городского округа.

На первом месте среди причин смерти населения городского округа на протяжении многих лет сохраняются болезни системы кровообращения.

На втором месте среди причин смерти населения Карабашского городского округа стоят несчастные случаи, травмы и отравления, на третьем месте – болезни органов пищеварения.

Основными задачами в системе здравоохранения являются:

- развитие системы профилактики заболеваний, активного сохранения и восстановления здоровья человека;

- улучшение качества и обеспечение доступной медицинской помощи;

- совершенствование лекарственного обеспечения населения;

- защита и укрепление здоровья социально уязвимых групп населения, в том числе пожилых граждан;

- повышение качества и эффективности предоставляемых услуг;

- реконструкция здания родильного отделения;

- укрепление материально-технической базы стационара, городской поликлиники, отделения скорой медицинской помощи;

- расширение и оптимизация объемов амбулаторно-поликлинических видов помощи.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях осуществляются мероприятия:

1) Формирование здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья населения Карабашского городского округа:

- обеспечение работы кабинета медицинской профилактики;

- организации совместных информационно-образовательных статей в средствах массовой информации, бесед;

- дополнительная диспансеризация определенных групп населения.

2) Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждения преждевременной смертности населения Карабашского городского округа:

- проведение профилактики и контроля факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний;

- совершенствование деятельности школ здоровья;

- работа выездных бригад для проведения профилактического обследования сельского населения;

- внедрение системы раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и отбора больных на кардиохирургическое лечение;

-маршрутизация больных с острой патологией сердечно-сосудистой системы;

- организация системы реабилитации больных, перенесших операции на сердце.

3) Предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм, отравлений:

- проведение онкоскрининга;

- улучшение организации работы по оказанию травматологической, ортопедической помощи населению.

4) Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Карабашского городского округа:

- лечение оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию;

- обеспечение работы для проведения работы по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции.

5) Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:

- обеспечение направления беременных женщин в межрайонные отделения пренатальной диагностики;

- обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей;

- улучшение материально-технической базы отделения патологии беременных, женской консультации.

6) Повышение качества первичной медико-санитарной помощи:

- оснащение учреждения здравоохранения муниципального образования современным медицинским оборудованием;

- дополнительная подготовка врачей первичного звена здравоохранения;

- осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, а также медицинским сестрам соответствующих врачей.

7) Совершенствование амбулаторной медицинской помощи и клинико-диагностической службы:

- оснащение медицинским оборудованием кабинетов и отделений муниципального лечебно-профилактического учреждения «Карабашская городская больница»;

- подготовка врачебных кадров.

8) Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи:

- своевременное выявление и направление в центры, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, больных с кардиохирургической, ангиохирургической, нейрохирургической патологией;

- повышение квалификации медицинских работников;

- приобретение медицинского оборудования для муниципального лечебно-профилактического учреждения.

9) Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению:

- работа выездных бригад лечебно-консультативной помощи сельскому населению.

10) Управление качеством медицинской помощи:

- проведение мониторинга показателей качества оказания медицинской помощи и степени удовлетворенности населения Карабашского городского округа качеством оказания медицинской помощи.

11) Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения.

Учреждение здравоохранения, находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт канализационной, вентиляционной системы, а так же системы горячего и холодного водоснабжения в главном корпусе больницы, гараже. Требуется косметический ремонт поликлиники.

На перспективу до 2020 года планируется ремонт поликлиники для взрослых и гаража.

***4.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы***

МУ «Карабашская городская больница» организует реализацию комплексного развития системы здравоохранения и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области здравоохранения) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по годам представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Индикативный показатель | Плановые значения по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе:  - городского населения;  - сельского населения.  (число умерших от болезни системы кровообращения на 100 тыс. человек) | 677,2 | 839,4  506,4  333,0 | 804,8  471,8  333,0 | 770,2  437,2  333,0 | 735,6  402,0  333,6 | 700,9  367.9  333,0 | 666,4  333,4  333,0 |
| 2 | Смертность населения от новообразований, в том числе:  - городского населения;  - сельского населения;  - в том числе от злокачественных,  в том числе:  - городского населения;  - сельского населения.  (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек) | 199,1  196,5 | 155,7  155,7  155,7  0,01 | 147,1  147,1  147,09  0,01 | 138,4  138,4  138,39  0,01 | 129,8  129,8  129,79  0,01 | 121,1  121,1  120,1  0,01 | 112,5  112,5  112,49  0,01 |
| 3 | Смертность населения от туберкулеза, в том числе:  - городского населения;  - сельского населения.  (случаев на 100 тыс. человек) | 12,4 | 8,46  7,46  1,0 | 8,46  7,46  1,0 | 8,46  7,46  1,0 | 8,46  7,46  1,0 | 8,46  7,46  1,0 | 8,46  7,46  1,0 |
| 4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек) | 593,7 | 709,6 | 683,7 | 657,7 | 631,7 | 605,7 | 580,0 |
| 5 | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек) | 177,3 | 363,5 | 328,8 | 294,2 | 250,9 | 207,7 | 173 |
| 6 | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Младенческая смертность, в том числе:  - в городской местности;  - в сельской местности.  (на 1000 родившихся живыми) | 7,8 | 7,8  7,4  0,4 | 7,5  7,1  0,4 | 7,3  6,9  0,4 | 7,0  6,6  0,4 | 6,8  6,4  0,4 | 6,5  6,1  0,4 |

**5. Комплексное развитие системы социальной защиты населения**

**Карабашского городского округа**

***5.1 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной защиты населения***

Система социальной защиты населения Карабашского городского округа включает в себя:

- Муниципальное казенное учреждение Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа;

- Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Карабашского городского округа;

- Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа.

Основная деятельность учреждений социальной защиты направлена на исполнение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по социальной защите и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, проживающих в Карабашском городском округе.

Учреждениям социальной защиты на праве оперативного управления принадлежат три муниципальных объекта социальной инфраструктуры городского округа, на базе которых осуществляется предоставление государственных услуг, социальных услуг различных форм социального обслуживания. Площадь занимаемых объектов составляет – 1842,6 квадратных метров и 8403 квадратных метров земельных участков, прилегающих к ним.

Финансовое обеспечение учреждений социальной защиты осуществляется за счет средств областного бюджета на организацию деятельности учреждений, непосредственное предоставление государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания населения, оплату коммунальных услуг, проведение охранных и противопожарных мероприятий.

В рамках Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами местного значения остаются: содержание муниципального имущества, благоустройство территории за счет средств бюджета городского округа.

***5.2. Мероприятия по развитию системы социальной защиты населения***

Основной целью учреждений социальной защиты является доступное, эффективное, качественное и комфортное для граждан (инвалидов, детей-инвалидов, маломобильных групп населения, семей с несовершеннолетними детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) предоставление государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания.

Доступность граждан, проживающих в отдаленных от города населенных пунктах, к получению государственных услуг, социальных услуг различных форм социального обслуживания обеспечивается учреждениями социальной защиты посредством деятельности мобильной социальной службы и работы участковых специалистов в двух отдаленных населенных пунктах.

Однако, проблемными на сегодняшний день остаются вопросы по обеспечению:

- доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными возможностями (инвалидов с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников), маломобильных групп населения;

- комфортных условий при получении государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания в части необходимости проведения текущих и капитальных ремонтов объектов социальной инфраструктуры, а также благоустройства прилегающих территорий.

Для достижения доступных и комфортных условий с целью получения социально незащищенными слоями населения городского округа государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания, полноценной системы социальной поддержки, необходимо выполнение объемных и требующих длительных сроков реализации проектов, что возможно только при использовании программно-целевого метода.

Социальная защита населения – это совокупность социально-экономических мероприятий, проводимых государством и обществом и обеспечивающих предоставление оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования личности и социальной группы, совокупность мер, преодолевающих последствия ситуаций риска в жизни граждан, комплекс мер по обеспечению гарантированного государством минимального уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения в период экономических преобразований и связанного с этим снижения уровня жизни.

Социальная защита - функция государства и общества по обеспечению человека потенциальными жизненными благами, в соответствии с его неотъемлемыми и целесообразными, с позиции развития личности, социальными правами - на труд, на социальное и материальное обеспечение семьи, на жизненный уровень, необходимый для поддержания его здоровья и благосостояния и т.д.

Развитие сферы социального обеспечения планируется за счет создание доступных и комфортных условий для социально-незащищенных групп населения. Одним из основных направлений деятельности в сфере социальной защиты населения остается формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, предусматривающей реконструкцию существующих объектов капитального строительства оборудованных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

Основными задачами в системе социальной защиты населения являются:

- предоставление гражданам государственных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

- предоставление различных форм социального обслуживания гражданам городского округа: на дому, в отделении дневного пребывания; срочных социальных услуг;

- профилактика безнадзорности и социального сиротства среди несовершеннолетних;

- предоставление временного (постоянного) проживания несовершеннолетним в условиях, приближенных к домашним;

- оказание квалифицированной социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), имеющим различные формы дезадаптации;

- проведение реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, включающих профессионально-трудовые, учебно-познавательные, социокультурные, физкультурно-оздоровительные и иные компоненты;

- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан;

- оказание адресной социальной помощи (денежных средств, бесплатного горячего питания, продуктовых наборов, одежды, обуви, других предметов первой необходимости) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- проведение мероприятий по социальной реабилитации или абилитации для инвалидов (детей-инвалидов);

- временное обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***5.3 Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы***

Управление социальной защиты населения Карабашского городского округа организует реализацию комплексного развития системы социальной защиты населения и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области социальной защиты населения) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по годам представлены в таблице 3

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2016 год | Плановые показатели по годам | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Предоставление гражданам государственных услуг и социальных услуг различных форм социального обслуживания посредством деятельности мобильной социальной службы | человек  услуг | 250  750 | 240  720 | 230  690 | 230  690 | 230  690 | 230  690 |
| Доля объектов социальной инфраструктуры учреждений социальной защиты полностью доступных для инвалидов и маломобильных группы населения к общему количеству объектов, подлежащих обеспечению доступности | процент | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | - |
| Доля полностью благоустроенных территорий, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры учреждений социальной защиты к общему числу таких территорий | процент | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных качеством получения социальных услуг различных форм социального обслуживания к общему количеству получателей таких услуг | процент | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан, удовлетворенных качеством получения государственных услуг к общему количеству получателей таких услуг | процент | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Доля граждан из числа инвалидов, удовлетворенных проведенными мероприятиями по социальной реабилитации в рамках реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, к общему числу инвалидов, прошедших социальную реабилитацию | процент | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |

**6. Комплексное развитие физической культуры и спорта Карабашского городского округа**

***6.1 Технико-экономические параметры существующих объектов физической культуры и спорта***

В настоящее время на территории округа имеются следующие спортивные сооружения:

Спортивные залы - 10

Плоскостные спортивные сооружения - 28

В округе работают спортивные клубы:

- МКУ «Спортклуб» Карабашского городского округа;

- туристический клуб «Экипаж» на базе «Детского Дома творчества».

Основные спортивные сооружения и спортивные залы сосредоточены в школах города.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов. Намечается также размещение и развитие помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, спортивные площадки по месту жительства.

Для руководства и координации деятельности по решению вопросов местного значения в области физической культуры и спорта и туризма осуществляет отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Карабашского городского округа.

***6.2 Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта***

Главной целью развития массовой физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению Карабашского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основными целями Программы являются:

- создание условий для укрепления здоровья населения - ежегодно в учреждениях и предприятиях;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта - строительство стадиона в 2016-2017г.г.;

- популяризация массового и детского спорта - ежегодно в МКУ «Спортклуб»;

- приобщение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом - ежегодно в школах и МКУ «Спортклуб».

Основными задачами Программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом в учреждениях спортивной направленности и площадках по месту жительства - ежегодно администрация Карабашского городского округа;

- создание и внедрение эффективной системы физического воспитания различных категорий населения - ежегодно в школах и МКУ «Спортклуб»;

- создание условий для занятий спортом и достижения высоких спортивных результатов - строительство л/атлетического стадиона 2017-2019г.г.;

- создание условий для занятий физической культурой различным категориям населения, лицам с ограниченными физическими возможностями, а также детям и подросткам, находящимся в социально-опасном положении - ежегодно, кружки и секции в школах и МКУ «Спортклуб» 2016-2018г.г.;

- поэтапно внедрить Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)- 2016-2018г.г.

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках самой Программы, обеспечивающих решение задач Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Городские соревнования по различным видам спорта и спортивные праздники (8 мероприятий) | январь-март  (I кв.) | ОФКСиТ,  МКУ «Спортклуб КГО» |
| 2 | Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (9 мероприятий) | апрель-июнь  (II кв.) | ОФКСиТ,  МКУ «Спортклуб КГО» |
| 3 | Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (6 мероприятий) | июль-сентябрь  (III кв.) | ОФКСиТ,  МКУ «Спортклуб КГО» |
| 4 | Городские соревнования по различным видам спорта, спортивные праздники и спартакиады (9 мероприятий) | октябрь-декабрь  (IV кв.) | ОФКСиТ,  МКУ «Спортклуб КГО» |
| 5 | Участие в областной спартакиаде учащихся (10 соревнований) | в течение года по Положению | ОФКСиТ,  МКУ «Спортклуб КГО» |
| 6 | Участие в областных, зональных региональных соревнованиях по отдельным видам спорта (10 соревнований) | в течение года по Положению | ОФКСиТ,  МКУ «Спортклуб КГО» |
| 7 | Участие в Первенствах России по видам спорта (3-4 соревнования) | в течение года по Положению | ОФКСиТ,  МКУ «Спортклуб КГО» |

1) Физическая культура и спорт.

Основные виды спорта, развиваемые в городе: баскетбол, мини-футбол, лыжные гонки, волейбол, легкая атлетика, шахматы, хоккей с шайбой, гиревой спорт, пауэрлифтинг. Работают секции по фитнесу, тренажерные залы.

Юные и взрослые спортсмены успешно выступают на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровня.

В штатное расписание муниципального казенного учреждения «Спортклуб» Карабашского городского округа, включен специалист по адаптивной физической культуре и спорту. Работа с инвалидами ведется по таким видам спорта как шахматы и шашки, настольный теннис, легкая атлетика, дартс, скандинавская ходьба.

На территории Карабашского городского округа планируется появление легкоатлетического стадиона футбольным полем с трибунами вместимостью 500 мест с административным зданием и спортивным залом, это будет способствовать подготовки спортсменов высоко класса, достижению более высоких результатов на соревнованиях, позволит расширить спектр услуг для массового, активного отдыха.

Таким образом, появление нового спортивного комплекса положительно отразиться на выполнении основных показателей, отмеченных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

В Карабашском городском округе ощущается острая нехватка в специализированных современных тренировочных помещениях, Существующие спортивные объекты, залы общеобразовательных учреждений максимально загружены, не все спортивные площадки имеют необходимые условия для организации на них физкультурно-спортивной работы. В связи с этим актуальной является проблема строительства в Карабашском городском округе спортивных площадок в микрорайонах города. Строительство таких объектов решит эти проблемы, а также будет способствовать приобщению населения к занятиям физической культурой и спортом, увеличению доли населения Карабашского городского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, как в организованных формах, так и самостоятельно, проведению соревнований различного уровня.

*6.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы*

Отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации Карабашского городского округа организует реализацию комплексного развития физической культуры и спорта и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области физической культуры и спорта) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

Перечень

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе»

на 2016-2018 годы» представлен в таблице 4

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица изме-рения | Значение целевых индикаторов и показателей в 2016 году | Значение целевых индикаторов и показателей в 2017 году | Значение целевых индикаторов и показателей в 2018 году |
| 1 | Увеличение доли населения систематически зани-мающихся физиической культурой и спортом | % | 26-29 | 29-29,5 | до 30 |
| 2 | Увеличение охвата детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности | % | 40 | 50 | 60 |
| 3 | Увеличение количества спортивных секций (с учетом привлечения областных субсидий) | ед. | 17 | 19 | 20 |
| 4 | Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях | чел. | 380 | 390 | 400 |
| 5 | Увеличение числа спортсменов-разрядников | чел. | 40 | 45 | 60 |

**7. Комплексное развитие культуры и искусства**

**Карабашского городского округа**

***7.1. Технико-экономические параметры существующих объектов культуры и искусства***

Сеть учреждений культуры Карабашского городского округа на сегодняшний день представлена следующими муниципальными учреждениями:

1. МКУК «Централизованная библиотечная система Карабашского городского округа» в состав которой входит 5 библиотек;

2. МКУК «Городской музей Карабашского городского округа»;

3. МКОУ ДО «Детская школа искусств Карабашского городского округа»;

4. МКУК «Централизованная клубная система Карабашского городского округа» объединяет три досуговых учреждения: городской клуб, сельский клуб и Досуговый центр «Сфера».

***7.1. Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Карабашского городского округа»***

В современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность информации, создают условия для образования и обучения человека, для развития

культурно-творческой самореализации личности.

Быстрое развитие электронных и коммуникационных технологий, а также сопутствующие ему социальные перемены открыли для библиотек новые возможности. Внедряются новые информационно-библиотечные технологии и, как следствие, организация новых услуг для населения: предоставление компьютерных и интернет-услуг.

Информационное и библиотечное обслуживание населения Карабашского городского округа осуществляется на базе Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Карабашского городского округа» (далее – ЦБС). ЦБС имеет статус юридического лица, работает на основе Устава, утвержденного учредителем в установленном порядке. В состав ЦБС входят 5 библиотек:

 - Центральная городская библиотека (ул. Металлургов, 13);

- Центральная детская библиотека (ул. Металлургов,13);

- Филиал №1 (ул. Гагарина, д.1, нежилое помещение 3);

- Филиал №2 (ул. Павших борцов, 6);

- Филиал №3 (ул. Крупская, 3).

Число зарегистрированных пользователей - 10340 (85%) человек (на 01.01.2016 г.).

В основе работы библиотек – проектная и программная деятельность, внедрение новых информационных технологий, формирование фонда на нетрадиционных носителях.

Библиотеками ЦБС проводится множество социально-культурных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам; презентации, праздники чтения, конференции, поэтические марафоны, городские литературные конкурсы, акции, флешмоб, круглые столы, выставки и многое другое.

Доступ читателей к информационным ресурсам обеспечивается через книжный фонд, справочно-библиографический аппарат, электронные базы данных, Интернет.

Недостаточное комплектование литературой (в т.ч. издания на электронных носителях, подписка), слабая материально-техническая база - главные проблемы ЦБС. Сохранение библиотечных фондов во многом зависит от состояния зданий библиотек и библиотечного оборудования.

В настоящее время  филиалы ЦБС: №2, №3 требуют капитального ремонта; Центральная городская библиотека требует текущего ремонта и замены системы отопления и системы  водоснабжения, замены линолеума.

Устарела оргтехника ЦБС. Центральная городская библиотека нуждается в обеспечении  техническими средствами  для оцифровки книжного фонда. Центральная детская библиотека нуждается в текущем ремонте. Во всех библиотеках ЦБС необходимо создание доступной среды для читателей с ОВЗ.

Наиболее острая проблема ЦБС – неудовлетворительное комплектование и устаревание библиотечного фонда. Согласно нормативам годовой объем пополнения библиотечного фонда ЦБС текущими изданиями и материалами должен составлять  5020 экземпляров. В 2015 году поступление составило 237 экземпляров, что равняется 0,2% от норматива.

Согласно рекомендациям Государственной публичной библиотеки обновляемость библиотечного фонда за год должна составлять 3,8%. В ЦБС этот показатель за 2015 год составил 0,2%.

В настоящее время создается основа для формирования единого информационного пространства. Все библиотеки ЦБС оснащены компьютерами, подключены к сети Интернет. Важное место в информировании населения об услугах библиотек занимает сайт ЦБС на Интернет - портале города:<http://chelreglib.ru/ru/participants/cbs_karabach/pages/about>. Он содержит информацию о ресурсной базе ЦБС (электронный каталог, обзоры новой литературы, ежемесячная афиша, новости из жизни библиотек).

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам муниципальных библиотек необходимо проведение работ по наращиванию и обновлению компьютерного парка и обновлению программного обеспечения. Внедрение современных информационных технологий в библиотечную деятельность будет способствовать созданию на базе библиотек центров общественного доступа, которые позволят повысить оперативность и качество информационного обслуживания населения Карабашского городского округа, в том числе по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

***2. Муниципальное казённое учреждение культуры «Городской музей Карабашского городского округа***

Муниципальное казённое учреждение культуры «Городской музей Карабашского городского округа» (далее МКУК «Городской музей КГО») реализует комплекс мероприятий направленных на учет, хранение, изучение, пополнение музейных фондов и популяризацию культурного наследия. В его фондах – более 4 тысяч экспонатов (в основном это документы и фотографии), среди которых есть и раритетные предметы. Большая их часть экспонируется на сменных выставках и стационарных экспозициях в двух небольших залах деревянного здания - постройки начала ХХ века, находящегося в исторической части города.

Основные цели МКУК «Городской музей КГО» - хранение и комплектование музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской деятельности. Через музейные фонды приобщать к историческому знанию о родном городе и своих предках, то есть через приобщение к истокам, воспитывать у жителей города, а особенно у молодого поколения позитивное отношения к культурному и историческому наследию России (в том числе и Урала), способствовать складыванию в Карабаше сбалансированных, доброжелательных отношений между людьми разных национальностей и воспитанию патриотизма как главной нравственной ценности, являющейся по сути общенациональной идеей и основой развития духовно здоровой личности.

Важными задачами для МКУК «Городской музей КГО» являются:

1. Привлечение посетителей старшего возраста, для них на базе музея организован клуб интересных встреч, совместно с центром социального обслуживания населения для старшего поколения организуются обзорные и тематические экскурсии; 2. Разработка туристических маршрутов: для любителей активного отдыха (с посещением памятников природы), познавательный маршрут (с посещением памятников истории и культуры и достопримечательностей города – для гостей города проводим в настоящее время).

***3. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Карабашского городского округа»***

Целью создания Школы является удовлетворение потребностей детей в области художественно-эстетического образования, обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого труда, профессионального самоопределения. Школа нацелена на создание дополнительной образовательной среды для детей в возрасте с 6 до 18 лет, интересующихся художественно-эстетическим направлением; создание условий, способствующих развитию их интеллектуального потенциала, формированию потребности к продолжению образования и самообразованию; оказание помощи в их профессиональном самоопределении.

В школе обучается около 130 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Количество учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично», составляет более 70 % от общего числа учащихся. Более 30 % учащихся постоянно участвуют в конкурсах различного уровня, а лауреатами, дипломантами областных, городских, региональных, всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров становятся порядка 10%.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка. Реализуя общеразвивающие дополнительные образовательные программы, МКУ ДО ДШИ КГО создаёт равные «стартовые» возможности каждому ребёнку для самореализации, развивает одарённых и талантливых детей. Дополнительное образование детей в значительной мере осуществляется специалистами – профессионалами, что обеспечивает его разносторонность, привлекательности, уникальность, результативность.

Все принципы, лежащие в основе Образовательной программы школы, сориентированы на личность учащегося и создание условий для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и учеников, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам.

Основные задачи:

- сохранение и развитие МКУ ДО ДШИ КГО, укрепление материально-технической базы, кадрового потенциала;

- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров МКУ ДО ДШИ КГО.

Окончание строительства нового здания МКУ ДО ДШИ КГО запланировано на 1 августа 2017 года. Что даст возможность принимать на своей территории другие муниципальные образования, при проведении конкурсов и фестивалей не только городского, но и областного уровня.

***5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Карабашского городского округа»***

Базовым элементом создания культурных услуг являются самодеятельные объединения граждан по различным направлениям творческой и социокультурной деятельности. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система Карабашского городского округа» (далее – МКУК «ЦКС КГО») создаёт все условия для раскрытия и реализации талантов и способностей горожан, художественного самовыражения личности. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной (сельской) и современной городской культуры и выполняет важную социальную функцию.

Ежегодно проводятся мероприятия для различных возрастных и социальных групп населения. Это общегородские праздники, театрализованные представления, народные гуляния, церемонии вручения премий, вечера, презентации, церемонии открытия спортивных соревнований, шоу, дискотеки. В них принимает участие более 20 тысяч человек.

Вместе с тем, техническое оснащение и оборудование культурно-досуговых учреждений безнадёжно устарело, что негативно влияет на качественный уровень мероприятий. Чтобы Карабашский округ устойчиво развивался, требуется дальнейший рост культурного потенциала. При этом культурную среду округа необходимо сделать более действенной, обеспечив преемственность культурных традиций и создав условия для разнообразной культурной жизни.

Основной целью развития МКУК «ЦКС КГО» является: создание условий для дальнейшего развития культурно-досуговой деятельности в округе, формирование нравственных ориентиров граждан.

Основными задачами развития МКУК «ЦКС КГО» является:

- развитие культурно-досуговой деятельности и стимулирование народного художественного творчества;

- модернизация материально-технической базы клубов для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях.

Приоритетным направлением деятельности в области культуры в Карабашском городском округе является организация различных форм досуга в целях удовлетворения потребностей населения в отдыхе, развлечениях, праздниках, самообразовании, творчестве, сохранении культурного наследия, воспитание патриотизма и национального взаимоуважения.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства планируется за счет реконструкции существующих объектов:

- размещение учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания (помещения для культурно-массовой работы вблизи жилья в северной части города);

- размещение библиотеки в северной части города, с расширением общего фонда книгохранилища (в настоящее время филиал №3 МКУК «ЦБС КГО» размещается в жилом доме на первом этаже, признанный аварийным и подлежащий под снос).

На расчетный срок требуется строительство Дома культуры, в городе отсутствует здание, в котором бы располагалась стандартная сцена, актовый зал с числом посетительских мест более 400, классы для занятий различными видами творчества.

Из-за отсутствия Дома культуры в округе нет возможности приглашать профессиональные коллективы.

Уровень обеспеченности населения объектами культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Обеспеченность в % к норме |
| 1 | Клубные учреждения | % | 14,8/100 |
| 2 | Библиотеки | % | 45,5/100 |
| 3 | Музей | % | 100/100 |

***7.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства***

Культура во все времена предопределяла цели и ценности общественной жизни и сегодня во многом способствует формированию «ценностного восприятия» происходящих в обществе перемен. Она, по словам президента, «во всё большей степени выступает как необходимое условие социально- экономического развития, как нравственный стержень личности и общества».

Сфера культуры является значимой составной частью социальной сферы Карабашского городского округа. Политика, осуществляемая в области культуры, направлена на укрепление национально-территориальных традиций, поддержание культурной активности населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры.

Основными задачами культуры и искусства являются:

- обеспечение доступности информационных ресурсов населению города через библиотечное обслуживание;

- совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов населению города;

- техническое и технологическое переоснащение городского музея;

- создание комфортных условий для зрителей, участников мероприятий и работников МКУК «ЦКС КГО». Повышение культуры обслуживания посетителей и повышение культуры труда;

- ремонт зданий и помещений учреждений культуры;

- обеспечение противопожарной безопасности;

- социально-культурное обновление и комплексная модернизация учреждений культуры города с целью увеличения видов культурно-досуговых услуг, предоставляемых различным категориям населения;

- расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга для как можно большего числа жителей Карабашского городского округа;

- развитие системы платных услуг по дополнительным видам деятельности учреждений культуры – повышение уровня взаимодействия учреждений и организаций культуры в создании и реализации совместных творческих проектов;

- обеспечение приоритетного развития учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с подростками и молодёжью;

- воспитание гражданственности, патриотизма, национального взаимоуважения;

- обеспечение реализации, предусмотренных законодательством РФ, в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Карабашского городского округа;

- информационное, кадровое и научно-методическое обеспечение сферы культуры;

- проявление внимания к ветеранам (пенсионерам) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Карабашского городского округа, создание условий, обеспечивающих им активную деятельность, почёт и уважение в обществе;

- защита прав и интересов инвалидов; достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач в сфере развития культуры и искусства Карабашского городского округа сеть учреждений культуры планирует осуществление следующих мероприятий:

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;

- пополнение фондов библиотек лучшими произведениями мировой литературы (в т.ч. справочной, краеведческой отраслевой);

- подписка на периодические издания;

- издание специализированной литературы;

- обновление компьютерного парка и программного обеспечения библиотек;

- формирование электронных читальных залов в центральной городской и детской библиотеках;

- усовершенствование автоматизации учётно–хранительских операций фондохранилища музея;

- капитальный ремонт здания МКУК «Городской музей КГО», либо перевод в другое приспособленное, отвечающее требованиям времени помещение;

- установка программы «КАМИС» в МКУК «Городской музей КГО»;

- повышение уровня кадровой обеспеченности учреждений культуры, (приглашать выпускников ВУЗов в учреждения культуры, обучение местной талантливой молодежи);

- усиление работы по повышению квалификации преподавателей;

-организация ремонта Городского клуба и строительство пристроя к сельскому клубу в пос. Мухаметово с оснащением соответствующим оборудованием.

***7.3. Организация управления и механизм выполнения мероприятий программы***

Отдел культуры администрации Карабашского городского округа организует реализацию комплексного развития культуры и искусства и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры (в области культуры и искусства) и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств.

Целевые индикаторы и показатели в области культуры и искусства представлены в таблице 5

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели | Плановые значения по годам | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Среднее число посещений музея населением городского округа, тыс. чел. | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Книгообеспеченность (число изданий в библиотеках/число читателей, тыс. чел); | 240\  10, 34 | 240\  10, 34 | 245\  10, 34 | 250\  10, 34 | 255\  10, 34 | 260\  10, 34 |
| 3 | Количество отремонтированных, технически оснащённых объектов культуры; | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество посещений мероприятий (кол-во мероприятий\ кол-во зрителей, тыс. чел.) | 300\  22 | 305\  22,2 | 305\  22,3 | 305\  22,3 | 310\  22,4 | 310\  22,4 |
| 5 | Кол-во одарённых детей школьного возраста – победителей областных конкурсов фестивалей, выставок | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Карабашского городского округа»**

**на 2017-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | Источник финансирования | Срок исполнения |
| **2017г** | **2018г** | **2019г** | **2020г** | **2021-2030гг** |
| Строительство спортивных площадок в общеобразовательных организациях – МКОУ СОШ №1,2,6, МКОУ «ОШИ» в соответствии с современными требованиями. | 3000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | МБ+ОБ | 2017-2019 |
| Проведение капитального ремонта ограждения участков в образовательных организациях МКОУ СОШ №1,6, МКОУ ДО «ДДТ», МКДОУ №10,11 | 3000,0 | 3000,0 | 2800,0 | 3000,0 | 3000,0 | МБ+ОБ | 2017-2020 |
| Подготовка проектно-сметной документации по восстановлению уличного освещения по периметру в образовательных организациях МКОУ СОШ №1,2,6, МКОУ ДО ДДТ, МКДОУ №1,10,11 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Восстановление уличного освещения по периметру в образовательных организациях МКОУ СОШ №1,2,6, МКОУ ДО ДДТ, МКДОУ №1,10,11 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | МБ | 2017-2020 |
| Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта веранд, прилегающих к зданию и подвала в МКДОУ №11 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Проведение капитального ремонта веранд и подвала в МКДОУ №11 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | МБ+ОБ | 2018 |
| Подготовить проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта фасада зданий МКДОУ 11,  МКОУ №1,2,6, | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2018 |
| Проведение капитального ремонта фасада зданий МКДОУ 11, МКОУ №1,2,6 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | МБ | 2018-2020 |
| Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли, подвала, монтажа АПС в МКДОУ№10 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Проведение капитального ремонта кровли, подвала, монтаж АПС в МКДОУ №10 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2018 |
| Подготовка проектно-сметной документации на ремонт подвального помещения в МКОУ СОШ №1 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Проведение ремонта подвального помещения МКОУ СОШ №1 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | МБ | 2019 |
| Подготовка проектно-сметной документации на ремонт сети водоотведения в МКОУ СОШ №1 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Проведение ремонта сети водоотведения в МКОУ СОШ №1 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2018 |
| Подготовить проектно-сметную документацию на монтаж АПС в МКОУ СОШ №1 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Проведение монтажа АПС в МКОУ СОШ №1 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2018 |
| Подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №6 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Проведение капитального ремонта спортивного зала МКОУ СОШ №6 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | МБ+ОБ | 2018 |
| Приобретение программ профессионального обучения образовательного проекта технопарка | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Профессиональная переподготовка учителей, работающих в технопарке | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ | 2017 |
| Выплата заработной платы учителям, работающим в технопарке | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | МБ | 2017-2030 |
| Создание условий для детей с ОВЗ (доступная среда) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МБ | 2017-2030 |
| **ИТОГО: 60851,0** | **11891,0** | **26140,0** | **7740,0** | **7440,0** | **7640,0** |  |  |
| ***Строительство детского сада на 240 мест*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000,0 | ОБ+МБ |  |
| ***Строительство школы на 800 мест*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000,0 | ОБ+МБ |  |
| **ИТОГО: 510851,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовить проекто-сметную документацию по благоустройству территории МУ «Карабашская городская больница» | 150,0 |  |  |  |  | МБ | 2017 |
| Благоустроить прилегающую территорию городской больницы |  |  |  | 4000,0 |  | МБ | 2020 |
| Подготовить проекто-сметную документацию на капитальный ремонт фасада МУ «Карабашская городская больница» | 200,0 |  |  |  |  | МБ | 2017 |
| Провести ремонт фасада здания главного корпуса городской больницы |  |  |  |  | 8000,0 | МБ | 2021-2030 |
| Подготовить проекто-сметную документацию на капитальный ремонт главного корпуса МУ «Карабашская городская больница» | 500,0 |  |  |  |  | МБ | 2017 |
| Капитальный ремонт взрослой и детской поликлиники, клинико-диагностической лаборатории |  | 12500,0 | 5000,0 |  |  | ОБ+МБ | 2018-2019 |
| Капитальный ремонт хирургического отделения |  |  | 6000,0 |  |  | ОБ+МБ | до конца 2019 |
| Капитальный ремонт отделения скорой медицинской помощи, приемного отделения |  |  | 4000,0 |  |  | ОБ+МБ | 2019 |
| Ремонт гаража |  |  |  | 4000,0 |  | ОБ+МБ | II квартал 2020 |
| **ИТОГО: 44350,0** | **850,0** | **12500,0** | **15000,0** | **8000,0** | **8000,0** |  |  |
| Капитальный ремонт фасада здания городского клуба |  | 200,0 |  |  |  | МБ | 2018 |
| Ремонт хранилища музея | 450,0 |  |  |  |  | МБ | 2017 |
| Ремонт кровли музея | 1500,0 |  |  |  |  | МБ | 2017 |
| Приобретение и установка системы «КАМИС» | 100,0 |  |  |  |  | МБ | 2017 |
| Ремонт центральной библиотеки | 800,0 | 200,0 |  |  |  | МБ | 2017-2018 |
| Капитальный ремонт библиотеки в южной части города | 100,0 | 300,0 | 100,0 |  |  | МБ | 2019 |
| Приобретение помещений, в целях размещения филиала №3 библиотеки |  | 700,0 |  |  |  | МБ | 2018 |
| Капитальный ремонт библиотеки (филиал № 3) |  | 700,0 |  |  |  | МБ | 2018 |
| Оснащение детской школу искусств музыкальными инструментами |  | 25000,0 |  |  |  | МБ+ОБ | 25018 |
| Строительство Дома культуры |  |  |  | 120000,0 |  | МБ+ОБ | 2021 |
| Капитальный ремонт фасада ДЦ «Сфера» |  | 350,0 |  |  |  | МБ | 2018 |
| Капитальный ремонт сельского клуба, ремонт кровли |  |  |  | 15000,0 |  | МБ | 2021 |
| **ИТОГО: 165500,0** | **2950,0** | **27450,0** | **100,0** | **135000,0** |  |  |  |
| Установка дворовых спортивных площадок |  |  | 200,0 |  |  | МБ | 2019 |
| Ограждение спортивных дворовых площадок по ул. Металлургов, 15 | 480,0 |  |  |  |  | МБ+ОБ | 2017 |
| Установка детских игровых спортивных площадок для детей |  | 200,0 |  |  |  | МБ | 2018 |
| Обустройство беговых дорожек на хоккейном корте | 50,0 |  |  |  |  | МБ+ОБ | 2017 |
| Ограждение спортивных дворовых площадок по ул. 23 год. Октября |  | 480,0 |  |  |  | МБ+ОБ | 2018 |
| Ограждение спортивных дворовых площадок по ул. Металлургов, 11 |  |  | 480,0 |  |  | МБ+ОБ | 2018 |
| Строительство спортивной площадки на Аллее ветеранов (оснащение спортивным инвентарем) | 200,0 |  |  |  |  | МБ | 2017 |
| Тропа здоровья за вторым микрорайоном |  | 100,0 |  |  |  | МБ | 2017 |
| Обеспечение спортивным инвентарем МКУ «Спортклуб» | 60,0 | 60,0 | 120,0 | 100,0 | 1100,0 | МБ | 2017-2030 |
| Строительство л/а стадиона с футбольным полем, с трибунами на 500 мест | 55000,0 | 55000,0 | 25,000 |  |  | МБ+ОБ | 2017-2019 |
| **ИТОГО: 138630,0** | **55790,0** | **55840,0** | **25800,0** | **100,0** | **1100,0** |  |  |
| Перевод МКУ Управление социальной защиты населения в здание родильного отделения (после капитального ремонта) |  | 10000,0 |  |  |  | ОБ | 2018 |
| Перевод МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в здание родильного отделения (после капитального ремонта) |  | 10000,0 |  |  |  | ОБ | 2018 |
| Здание гостиницы «Агата» переоборудовать в социальную гостиницу для женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  | 3000,0 | МБ+ОБ | 2021 |
| **ИТОГО: 23000,0** |  | **20000,0** |  |  | **3000,0** |  |  |
| **ВСЕГО: 943182,0** |  |  |  |  |  |  |  |