ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.08.2014 г   №  958

г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

Новолялинского городского округа до 2020 года»

В целях повышения доступности услуг транспортного комплекса                    для населения, развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения доступности для населения к современным технологиям, в соответствии  с постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 года № 94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» (Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                            на заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К. Лесникова.

Глава округа							                 С.А. Бондаренко

Приложение

к постановлению главы

Новолялинского городского округа

от  22.08.2014 г. № 958

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года»

| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» (далее – муниципальная программа) | Администрация Новолялинского городского округа. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки реализации программы | С 01 января 2015 года по 31 декабря 2020 года. |
| 3 | Цели и задачи программы | Цели муниципальной программы: 1) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 2) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолялинского городского округа; 3) создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской области; 4) повышение доступности для населения к современным технологиям, в т.ч. доступность услуг в электронном виде; 5) создание телекоммуникационной инфраструктуры для проектов ИКТ, соответствующей технологическим требованиям для применения современных технологий; 6) создание условий для реализации возможности использовать современные технологии; 7) обеспечение открытости деятельности организации местного самоуправления; 8) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования. Задачи муниципальной программы: 1) повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах; 2) формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолялинского городского округа; 3) обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолялинского городского округа; 4) содействие развитию и обеспечению сохранности улично-дорожной сети Новолялинского городского округа; 5) реализация проектов в сфере развития улично-дорожной сети Новолялинского городского округа; 6) подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений; 7) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек и учреждений; 8) приобретение средств вычислительной техники и оборудования; 9) прочие расходы на информатизацию; 10) доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры; 11) система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования. |
| 4 | Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года». Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года». Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 года». Подпрограмма 4 «Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года». |
| 5 | Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) количество рейсов городского, междугородного сообщения; 2) количество перевезённых пассажиров автомобильным транспортом; 3) количество социально-значимых маршрутов городского, междугородного сообщения; 4) количество сельских населённых пунктов, которые планируется обеспечить круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования; 5) протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; 6) доля протяжённости автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по межсезонному содержанию; 7) количество проектов по развитию улично-дорожной сети Новолялинского городского округа; 8) доля муниципальных учреждений и территориальных администраций, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области; 9) центры общественного доступа к сети Интернет; 10) обеспеченность средствами вычислительной техники и оборудования; 11) обеспеченность лицензионным программным оборудованием; 12) обеспеченность информационной безопасностью; 13) доля компьютеров, подключенных к информационным сетям; 14) количество сотрудников, подключенных к автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области; 15) количество сотрудников, использующих квалифицированную электронную подпись; 16) количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде; 17) доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 18) проведение ежегодных районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в областном смотре-конкурсе отрядов ЮИД; 19) приобретение наглядной агитации и методических пособий по БДД для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; 20) оснащение образовательных учреждений комплектами учебно-наглядных пособий «Светофор» для оборудования классов; 21) изготовление печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений. |
| 6 | Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | ВСЕГО: 104579,3 тыс.рублей в том числе: (по годам реализации) 2015 - 25250,0 тыс.рублей; 2016 - 16276,9 тыс.рублей; 2017 - 15763,1 тыс.рублей; 2018 - 15763,1 тыс.рублей; 2019 - 15763,1 тыс.рублей; 2020 - 15763,1 тыс.рублей. из них: местный бюджет: 54424,3 тыс.рублей в том числе: (по годам реализации) 2015 - 13095,0 тыс.рублей; 2016 - 8676,9 тыс.рублей; 2017 - 8163,1 тыс.рублей; 2018 - 8163,1 тыс.рублей; 2019 - 8163,1 тыс.рублей; 2020 - 8163,1 тыс.рублей областной бюджет: 50155,0 тыс.рублей в том числе: (по годам реализации) 2015 - 12155,0 тыс.рублей 2016 - 7600,0 тыс.рублей 2017 - 7600,0 тыс.рублей 2018 - 7600,0 тыс.рублей 2019 - 7600,0 тыс.рублей 2020 - 7600,0 тыс.рублей федеральный бюджет: в том числе: (по годам реализации) 2015 - 0,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 внебюджетные источники: в том числе: (по годам реализации) 2015 - 0,0 2016 - 0,0 2017 - 0,0 2018 - 0,0 2019 - 0,0 2020 - 0,0 |
| 7 | Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.nlyalyago.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния в сфере развития транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

Новолялинского городского округа

Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа                  до 2020 года» (далее – муниципальная программа) разработана для решения задач эффективного функционирования и развития отраслей: транспорт, дорожное хозяйство, связь и информационные технологии, а также в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:

1) Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

2) Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие  информационных систем, используемых               для предоставления  государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 года № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;

7) Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 года № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года»;

8) Законом Свердловской области от 04.10.2010 года № 127-ОЗ                       «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области»;

9) Постановлением Правительства Свердловской области от 23.08.2011 года № 1117-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области                    от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области»;

10) Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года».

Указанными стратегическими документами федерального                                   и регионального уровня поставлены цели и задачи развития транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий, а также обеспечения безопасности дорожного движения:

1) повышение доступности услуг транспортного комплекса                            для населения, обеспечение потребности в перевозках пассажиров                           на социально-значимых маршрутах;

2) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

3) формирование единой дорожной сети, круглогодично доступной                 для населения и хозяйствующих субъектов;

4) повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5) формирование современной информационной                                                   и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня                    её доступности                                для предоставления на её основе качественных услуг в социально-значимых сферах;

6) осуществление мер по защите жизни и здоровья граждан, предотвращение несчастных случаев на автомобильных дорогах                                      в Новолялинском городском округе;

7)  предупреждение и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

8) снижение уровня аварийности и тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях;

9) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий                       с пострадавшими;

10) ликвидация очагов аварийности и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Муниципальная программа реализуется в 2015-2020 годах.

Основные усилия муниципальной программы будут сосредоточены на: выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и тоннелей; ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; проектировании и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:               ул. Мира в г. Новая Ляля (капитальный ремонт дорожного полотна),                      ул. Свердлова и переулок Свердлова в п. Лобва (капитальный ремонт дорожного полотна); обеспечении потребности в перевозках пассажиров                   на социально-значимых маршрутах; оказании методической помощи муниципальным учреждениям по работе в информационных системах                           в электронном виде;  технической поддержке, обслуживании и защите информационных ресурсов Новолялинского городского округа; осуществлении мер по защите жизни и здоровья граждан; предотвращении несчастных случаев на автомобильных дорогах в Новолялинском городском округе, предупреждении и сокращении детского дорожно-транспортного травматизма.

Подпрограмма 1

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского

городского округа до 2020 года»

В целях сохранения бесперебойной работы общественного транспорта,       как важной части обеспечения социально-экономической стабильности,                  для проведения мероприятий, направленных на улучшение условий работы пассажирского общественного транспорта, на территории Новолялинского  городского округа проведена инвентаризация регулярных автобусных маршрутов. По итогам проведенной инвентаризации в «Реестр автобусных маршрутов по Новолялинскому городскому округу» включены все автобусные маршруты, действующие на территории Новолялинского городского округа.

1) Городские автобусные маршруты в п. Лобва: № 105 «п.Лобва-г.Новая Ляля-п.Лобва», № 3 «Гидролизный-Больница-ж.д. вокзал-Автостанция»,                 № 2 «Автостанция-Совхоз-Больница-Гараж ЖКХ»;

2) Городские автобусные маршруты в г. Новая Ляля: №1, №2 «Автостанция-Совхоз-Автостанция»;

3) Междугородние автобусные маршруты: № 647 «г.Новая Ляля-п.Павда-г.Новая Ляля», № 629 «п.Лобва-д.Шайтанка».

В г. Новая Ляля пассажиры городских и междугородных маршрутов пользуются услугами ИП Сергеева П.А.

В п. Лобва пассажиры городских и междугородных маршрутов пользуются услугами ИП Целлера В.А.

Общее число перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров                  городским и междугородним сообщением в Новолялинском городском округе – 2. Автобусами ежегодно выполняется более 1 тыс. рейсов в междугородном сообщении и более 39 тыс. рейсов в городском сообщении. Среднее количество перевезенных пассажиров в междугородном, городском автобусном сообщении – 405 тыс. человек. Обслуживаемая автобусная сеть городского                                       и междугородного сообщения состоит из 6 маршрутов.

В Новолялинском городском округе общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая улично-дорожную сеть) – 257,5 км,  регионального значения – 278,69 км, автомобильных дорог федерального значения – нет. Темпы развития                            и техническое состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют долгосрочным тенденциям спроса                    на грузовые и пассажирские перевозки. В структуре действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения дороги IV категории. В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объёме наблюдается тенденция ухудшения эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в Новолялинском городском округе,                         не отвечающих нормативным требованиям за 2013 год составляет 100%.                      На территории Новолялинского городского округа  расположены 6 мостов.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения          с асфальтовым покрытием составляет 39 км. В 2011 году в г. Новая Ляля  проведён капитальный ремонт автомобильных дорог с асфальтовым покрытием по ул. Уральская – 0,9 км, ул. Челюскенцев – 0,4 км. Потребность                               в капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения  с асфальтовым покрытием составляет 37,7 км. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  с песчано-гравийным покрытием не производился в связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объёме. Осуществляется грейдерование автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием. Потребность в капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения с песчано-гравийным покрытием составляет 218,5 км. В зимний период осуществляется снегоочистка всех автомобильных дорог общего пользования местного значения в Новолялинском городском округе.

Подпрограмма 2

«Развитие информационного общества Новолялинского

городского округа до 2020 года»

В целях реализации государственной политики Свердловской области                 в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, совершенствования механизма управления на основе применения информационных технологий, оказания муниципальных услуг в сфере информационных технологий для формирования информационных ресурсов Новолялинского городского округа и обеспечения доступа к ним предусмотрена подпрограмма «Развитие информационного общества Новолялинского  городского округа до 2020 года».

Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена                           на решение следующих проблем:

- отсутствие комплексной инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления между собой,               с населением и организациями;

- наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий органами государственной власти, органами местного самоуправления и различными слоями общества;

- преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий;

- оказание муниципальных услуг в бумажном виде;

- недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения                 к сайтам органов государственной власти, местного самоуправления и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения.

Возникновение вышеуказанных проблем обусловлено недостаточным уровнем развития информационно-телекоммуникационных технологий муниципального управления ввиду того, что реализация муниципальной целевой программы в сфере информатизации осуществлялась, начиная                        с 2010 года.

Учитывая, что целью подпрограммы «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа» является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня её доступности для предоставления на её основе качественных услуг. Её реализация позволит повысить качество жизни граждан, обеспечит развитие экономической, социально-политической, культурной                  и духовной сфер жизни общества, что является основной целью социально-экономического развития Свердловской области.

Подпрограмма 3

«Повышение безопасности дорожного движения                                                               в Новолялинском городском округе до 2020 года»

Проблема безопасности дорожного движения, связанная                                        с автомобильным транспортом, в последние десятилетия приобрела остроту              в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения  и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению                   из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач для обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни населения.

Принятие и реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 года», позволяют заложить основы программно-целевого подхода к решению проблем аварийности на автомобильных дорогах Новолялинского городского округа и разработать систему программных мероприятий, ориентированных               на достижение цели, определение объёмов и источников финансирования.

За 12 месяцев 2013 года на территории Новолялинского городского округа произошло дорожно-транспортных происшествий всего – 299, в которых получили ранения – 34 человека, погибли – 10 человек. Аналогичный период прошлого (2012 года): количество дорожно-транспортных происшествий – 289, получили ранения – 57 человек, погибло – 17 человек. По сравнению                         с прошлым периодом, смертность на дорогах снизилась на 41,1 %.

В общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются:

- выбор скорости, не соответствующей конкретным условиям                                 и не обеспечение водителями постоянного контроля за движением транспортного средства;

- движение задним ходом;

- нарушение правил обгона;

- выбор не соответствующей дистанции;

- нарушение правил проезда перекрёстков;

-управление транспортных средств водителями, находящимися                           в состоянии алкогольного опьянения;

- выезд на полосу встречного движения;

- управление транспортных средств водителями, не имеющими права управления либо лишенными права управления транспортными средствами.

Наиболее многочисленной группой участников дорожного движения являются пешеходы. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и наоборот, увеличение личным;

- диспропорция между увеличением количества автомобилей                                и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

На безопасность дорожного движения оказывают влияние ряд факторов:

- низкая дисциплина водителей и пешеходов;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- низкий уровень подготовки водителей в образовательных учреждениях;

- несоответствие категории автомобильных дорог существующей интенсивности движения;

- недостатки в содержании технических средств регулирования дорожного движения.

Особое внимание должно быть уделено проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. По статистике основную группу риска составляют дети от 7 до 14 лет, а наибольшее число дорожно-транспортных происшествий        с участием детей происходит в период школьных каникул. От заложенных                    в детском возрасте знаний о необходимости соблюдения элементарных правил безопасного поведения на дорогах, зависит формирование у будущего поколения уважения к закону, соблюдению его требований, что в свою очередь, окажет влияние на повышение правовой культуры общества в целом.

Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения              в процессе получения образования, должны охватывать всю систему воспитательно-образовательного процесса, начиная с детских дошкольных учреждений   и заканчивая учреждениями дополнительного образования.

Достижение заявленных целей предполагает формирование                                у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на автодорогах.

Подпрограмма 4

«Субсидирование на возмещение недополученных доходов

организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное

обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

На территории Новолялинского городского округа находятся                            23 населённых пункта, большинство из которых охвачены маршрутами автобусных пассажирских перевозок.

Во многих посёлках и деревнях численность населения маленькая, проживают преимущественно граждане пенсионного возраста.                                Для перевозчиков такие маршруты являются экономически невыгодными.

Обязанность органов местного самоуправления обеспечить возможность жителей всех населенных пунктов иметь доступ к социальной инфраструктуре, которая находится на территории города Новая Ляля, посёлка Лобва.

По расчётам перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки                по междугородным маршрутам на территории Новолялинского городского округа, сумма убытков составила 1945,55 тыс. рублей за 2013 год.

В целях сохранения междугородных пассажирских маршрутов, которые являются убыточными, но социально-значимыми, администрацией Новолялинского городского округа в соответствии с утвержденными муниципальными нормативными актами может предусматриваться субсидирование на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа                                          в 2015-2020 годах.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,

целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского  городского  округа  до  2020 года»  приведены  в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению  муниципальной программы

Управление ходом реализации муниципальной программы и контроль             за её исполнением осуществляет ответственный исполнитель – Администрация Новолялинского городского округа.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются                              в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи                                    и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» (Приложение № 2 к муниципальной программе).

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных                             на реализацию мероприятий муниципальной программы является - администрация Новолялинского городского округа.

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются: администрация Новолялинского городского округа, МАУ НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства», юридические                         и физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ                 и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муниципальной программы. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по междугородным маршрутам в пределах Новолялинского городского округа, предоставляются                на основании постановления № 39 от 21.01.2014 г. главы Новолялинского городского округа «Об утверждении положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по междугородным маршрутам в пределах Новолялинского городского округа».