Приложение №2

к постановлению главы

Новолялинского городского округа

от 29.12.2017г. № 1189

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года»

| N строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объект 1 Реконструкция очистных сооружений п. Лобва | Свердловская область, Новолялинский район п. Лобва |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе: |  |  |  |  |  | 43290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43290,0 |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 41125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41125,0 |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 2165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165,0 |
| 5 | Объект 2 Строительство газовой блочной котельной МАУ НГО СОШ № 1 | Свердловская область г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 12а |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе: |  |  |  |  |  | 9542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9542,3 |
| 7 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 9065,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9065,2 |
| 8 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 477,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,1 |
| 9 | Объект 3 Строительство газовой блочной котельной МАУ НГО СОШ № 2 | Свердловская область г. Новая Ляля, ул. Энгельса, 20 |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе: |  |  |  |  |  | 14303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14303,0 |
| 11 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 13587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13587,0 |
| 12 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 |
| 13 | Объект 4 Газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПБ г.Новая Ляля Свердловской области | Свердловская область, г. Новая Ляля |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе: |  |  |  |  |  | 26825,6 | 0,0 | 15800,0 | 11025,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 25215,6 | 0,0 | 15000,0 | 10215,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1610,0 | 0,0 | 800,0 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объект 5 Газификация п.Лобва | Свердловская область, п. Лобва |  |  | 2016 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе: |  |  |  |  |  | 9312,7 | 0,0 | 9312,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 9312,7 | 0,0 | 9312,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Объект 6 Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного в установленном порядке аварийным всего, из них | Свердловская область, г. Новая Ляля, п. Лобва |  |  | 2015 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе: |  |  |  |  |  | 327756,0 | 216525,9 | 72820,2 | 12101,5 | 11650,0 | 6658,4 | 8000,0 |
| 25 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 279656,7 | 212219,1 | 67437,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 48099,3 | 4306,8 | 5382,6 | 12101,5 | 11650,0 | 6658,4 | 8000,0 |
| 27 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Объект 7 Строительство межпоселкового газопровода к селу Салтаново | Свердловская область, Новолялинский район, с. Салтаново |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе: |  |  |  |  |  | 49466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49466,0 |
| 30 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 46992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46992,0 |
| 31 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 2474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2474,0 |
| 32 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Объект 8 Строительство межпоселкового газопровода к деревне Савинова | Свердловская область, Новолялинский район, д. Савиново |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВСЕГО по объекту 8, в том числе: |  |  |  |  |  | 45732,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45732,0 |
| 35 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 43445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43445,0 |
| 36 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 2287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2287,0 |
| 37 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Объект 9 Восстановление плотины в п.Павда | Свердловская область, Новолялинский район, п. Павда |  |  | 2012 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВСЕГО по объекту 9, в том числе: |  |  |  |  |  | 30601,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 30601,6 |
| 40 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 21421,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21421,1 |
| 41 | местный бюджет |  |  |  |  |  | 9180,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9180,5 |
| 42 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |