Доклад о выполнении решений комиссии по БДД на территории НГО от 21.04.2016 г (протокол № 2)

| № п/п | Принятые решения комиссии по БДД | Исполнитель | Срок вы- полнения | О выполнении решений комиссии по БДД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить ограждение возле магазина «Монетка» в г. Новая Ляля по ул. Розы Люксембург 69 | Директор МАУ НГО «УКС и ГХ» Лопаев С.Ю. | 15.05.2016 | работы по установке ограждения возле магазина «Монетка» в г. Новая Ляля по ул. Розы Люксембург 69 ведутся |
| 2 | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» представить мероприятия по снижению количества ДТП на а/д «Екатеринбург-Серов», в п. Лобва | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» | 15.05.2016 | выполнено |
| 3 | В п. Лобва по ул. Школьная, ул. Серова установить плиты под автобусные остановки | Директор МАУ НГО «УКС и ГХ» Лопаев С.Ю. | 01.06.2016 | выполнено |
| 4 | Оборудовать стоянку возле Управления образованием Новолялинского городского округа, ул. Уральская 15 | Начальник Управления образованием НГО Морозова Л.П. | 01.06.2016 | Письмо УО НГО № 372 от 31.05.2016 о том, что денежные средства на оборудование стоянки возле УО НГО будут запланированы в бюджете 2017 года |
| 5 | Выполнить работы по демонтажу дорожных знаков в г. Новая Ляля: 3.27 «Остановка запрещена» у здания Управления образованием, ул. Уральская 15; 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» ул. Розы Люксембург 30 | Директор МАУ НГО «УКС и ГХ» Лопаев С.Ю. | 05.05.2016 | выполнено |

Начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования                                                                            Н.И. Савченков