## Приложение № 2 к постановлению главы

## Новолялинского городского округа

## от __________________г. № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

| N строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строите-льства | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (проектно- сметных работ, экспертизы проектно- сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно- сметной документа- ции) | в ценах соответст- вующих лет реализации проекта | начало | ввод (завер- шение) | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объект 1 Строительство «Детская образовательная организация на 150 мест, г. Новая Ляля, улица Карла Маркса,2а, в том числе: проектно-изыскательские работы и госэкспертиза; | г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса | 123409 | 123409 | 2016г. | 2018г. | 123409 | 0 | 2 459 | 55 555,6 | 65 394,4 | 0 | 0 |
| 2 | ВСЕГО по объекту 1, в том числе |  | 123409 | 123409 | 0 | 0 | 123409 | 0 | 2 459 | 55 555,6 | 65394,4 | 0 | 0 |
| 3 | местный бюджет |  | 12341 | 12341 | 0 | 0 | 12341 | 0 | 2 459 | 5555,6 | 4326,4 | 0 | 0 |
| 4 | областной бюджет |  | 111068 | 111068 | 0 | 0 | 111068 | 0 | 0 | 50000 | 61068 | 0 | 0 |
| 5 | Объект 2 Строительство школы – детского сада в д. Савинова, в том числе: проектно-изыскательские работы и госэкспертиза; строительно-монтажные работы | Новолялинский район, д. Савинова ул. Новая | 66 000 | 66 000 | 2018г. | 2018г. | 58 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 500 | 0 |
| 6 | ВСЕГО по объекту 2, в том числе |  | 66 000 | 66 000 | 0 | 0 | 58 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 500 | 0 |
| 7 | местный бюджет |  | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | областной бюджет |  | 58 500 | 58 500 | 0 | 0 | 58 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 500 | 0 |
| 9 | внебюджетные источники... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объект 3. Строительство плавательного бассейна в г. Новая Ляля, в том числе: проектно-изыскательские работы и госэкспертиза; строительно-монтажные работы | г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, №60 | 110 000 | 110 000 | 2019 г. | 2020г. | 102 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 375 | 53 750 |
| 11 | ВСЕГО по объекту 3, в том числе |  | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 102 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 375 | 53 750 |
| 12 | местный бюджет |  | 13 250 | 13 250 | 0 | 0 | 5 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 375 |
| 13 | областной бюджет |  | 96 750 | 96 750 | 0 | 0 | 96 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 375 | 48 375 |
| 14 | внебюджетные источники... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Объект 4 Строительство спортивного зала при СОШ №10, в том числе: проектно-изыскательские работы и госэкспертиза; строительно-монтажные работы | пос. Лобва, ул. Кузнецова, № 9 | 50 000 | 50 000 | 2019г. | 2020 г. | 40 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 625 | 23 750 |
| 16 | ВСЕГО по объекту 4, в том числе |  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 40 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 625 | 23 750 |
| 17 | местный бюджет |  | 16 750 | 16 750 | 0 | 0 | 7 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 125 |
| 18 | областной бюджет |  | 33 250 | 33 250 | 0 | 0 | 33 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 625 | 16 625 |
| 19 | внебюджетные источники... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Объект 5 Реконструкция хозяйственного здания при СОШ №4 под дом детского творчества, в том числе: проектно-изыскательские работы и госэкспертиза; строительно-монтажные работы | г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, № 22 | 9 000 | 9 000 | 2018г. | 2018г. | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 |
| 21 | ВСЕГО по объекту 5, в том числе |  | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 |
| 22 | местный бюджет |  | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | областной бюджет |  | 5 250 | 5 250 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 |
| 24 | внебюджетные источники... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Объект 6. Строительство автодороги в г.Новая Ляля к площадке жилищного строительства по ул. Сосновый бор, | г. Новая Ляля, ул.Сосновый бор | 12 000 | 12 000 | 2018г. | 2018г. | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| 26 | ВСЕГО по объекту 6, в том числе |  | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| 27 | местный бюджет |  | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | областной бюджет |  | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 |
| 29 | внебюджетные источники... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Объект 7. Строительство стадиона с искусственным покрытием в г. Новая Ляля | Г. Новая Ляля, ул. К.Либкнехта, №26 | 9 000 | 9 000 | 2017г. | 2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ВСЕГО по объекту 7, в том числе |  | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | местный бюджет |  | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | областной бюджет |  | 6 300 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | внебюджетные источники... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

## Примечания: ПИР* - проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

## СМР* - строительно-монтажные работы по объекту.