Утвержден общим собранием

Протокол общего собрания№2

от 22. 0.3 2015

ПЛАН

мероприятий по  ремонту , содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг МКД, обслуживаемого ТСЖ «Лермонтова 21» на 2015год

| №п/п | Перечень мероприятий | Дата проведения | Отметка о проведении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести субботник по очистке от накопившего в зимний период мусора на примыкающей к МКД территории | май |  |
| 2. | Очистить подвал МКД от мусора технического хлама. | Июнь-июль |  |
| 3. | Отремонтировать окна подвального помещения. | Июнь-август |  |
| 4. | Отремонтировать входы в подвал. Зацементировать щели между | Июнь-август |  |
| 5. | Установить двери при в ходе в техническое помещение подвала. | август |  |
| 6. | Благоустроить придомовую территорию: | Май-июнь |  |
| 7. | скосить траву, на территории , примыкающей к МКД. | июль |  |
| 8. | Очистка козырьков подъездов от мусора и растительности. | май |  |
| 9. | Закрыть и запенить окна подвального помещения к зимнему сезону. | октябрь |  |
| 10. | Прочистить дымоходы и вентиляционную систему. | Май-июнь |  |
| 11. | Ревизия системы отопления и подготовка к отопительному сезону 2015-2016год. | Август-сентябрь |  |
| 12. | Запенить щели дома, при наличии денег | Август-сентябрь |  |

Председатель правления ТСЖ «Лермонтова 21»__________________Полушкина Н.П.