Доклад о выполнении решений комиссии по БДД на территории НГО от 17.02.2016 г (протокол № 1)

| № п/п | Принятые решения комиссии по БДД | Исполнитель | Срок вы- полнения | О выполнении решений комиссии по БДД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать схему по организации пешеходного перехода в г. Новая Ляля: переулок Клубный - ул. Розы Люксембург возле ООО «Новолялинский хлебокомбинат» | Масловец А.А. совместно с ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» | 01.04.2016г | Выполнено |
| 2 | Установить ограждение возле магазина «Монетка» в г. Новая Ляля по ул. Розы Люксембург 69 | Директор МАУ НГО «УКС и ГХ» Лопаев С.Ю. | 01.03.2016г | Не выполнено (письмо МАУ НГО «УКС и ГХ» от 15.03.2016 г № 111. В письме директор МАУ НГО «УКС и ГХ» Лопаев С.Ю. просит продлить срок исполнения решения комиссии по БДД до 15.06.2016 г. в связи с тем, что существующие опоры подгнили и требуется полная замена ограждения. Предложено провести в бесснежный период демонтаж всего ограждения, профилирование обочин с устройством водоотводной канавы вдоль ограждения в асфальтобетоном исполнении с выводом сточных вод в канализационный колодец, находящийся у пешеходного перехода на перекрёстке ул. Розы Люксембург и ул. Челюскинцев. |
| 3 | Организовать работу по разработке проектной документации ОАО «Энергосбыт плюс» (схему по уличному освещению в г. Новая Ляля, п. Лобва) для вхождения в программу энергосбережения | Директор МАУ НГО «УКС и ГХ» Лопаев С.Ю. | 01.04.2016г | Техническое задание на разработку проектной документации направлено в ОАО «Энергосбыт плюс» |

Заместитель председателя комиссии по БДД                                                                                                                                             К.К. Лесников