Информация

о ходе  реализации целевых программ  в Новолялинском городском округе,  реализуемых за счет  средств  областного  бюджета   в  2011 году

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, в тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2011 год | Испол- нение за 2011 год | % к годовом плану |
| 1. | ОГЦП «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы | 6097,0 | 6097,0 | 100,0 |
| 3. | Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы | 3287,0 | 487,5 | 14,8 |
| 4. | Направление «Совершенствование организации медицинской помощи учащимся образовательных учреждений и детско-юношеских спортивных школ в Свердловской области на 2011-2015 годы ОЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 5. | Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений в рамках ОЦП «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы | 1907,0 | 1907,0 | 100,0 |
| 6. | Направление «Массовый спорт» (софинансирование строительства оздоровительных комплексов ) ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы | 30000,0 | 30000,0 | 100,0 |
| 7. | Создание единого информационного комплекса ОЦП «Информационное общества Свердловской области» на 2011-2015 годы | 48,7 | 48,7 | 100,0 |
| 8. | Расходы на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в рамках ОЦП «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы | 2660,0 | 2660,0 | 100,0 |
| 9. | Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение информационных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет в рамках ОЦП «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы | 157,0 | 157,0 | 100,0 |
| 10. | Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы | 769,5 | 768,9 | 99,8 |
| 11. | Расходы на осуществление мероприятий по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений в рамках ОЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Свердловской области» на 2010-2014 годы | 7271,0 | 7271,0 | 100,0 |
| 12. | Расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в рамках ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в свердловской области» на 2011-2015 годы | 378,1 | 378,1 | 100,0 |

Исп. Листопад Н.Н. 8(343-88)2-15-51

Приложение

к Информации  о ходе  реализации

целевых программ в Новолялинском

городском округе,  реализуемых за счет

средств областного  бюджета   в  2011 году

1.ОГЦП «Экология и природные ресурсы Свердловской  области» на 2009-2011 годы  запланировано на 2011 год-100,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 тыс. рублей.

На территории Новолялинского городского округа  в 2011 году за счет  средств  областного  бюджета обустроено  3 колодца.

Колодец «Боец» п.Павда Управления Павдинской территории предоставлен на участие  в областной  программе «Родники» в номинации среди   физических лиц, отмечен Почетной  грамотой  Правительства  Свердловской  области.

Проведен ремонт и обустройство  колодцев «Родной» и  «Патриот».

Сумма  средств  направленных на строительство колодцев составляет 130 тыс. рублей, в том числе  средства  областного бюджета 100 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия по данной программе выполнены в полном  объеме.

- 2. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной  инфраструктуры»  ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской  области»  на 2011-2015 годы.

- В соответствии с мероприятиями данной программы были запланированы  средства в размере  6097 тыс.рублей, фактически освоено 6097 тыс. рублей (строительство блочной газовой  котельной  в  пос. Лобва, строительно-монтажные работы на котельной проведены,  в настоящий  период ведутся  пусконаладочные работы).

Запланированные мероприятия  данной программы  в 2011 году  выполнены  в полном объеме.

3.Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории» ОЦП «Развитие жилищного комплекса в Свердловской  области» на 2011-2015 годы

- В соответствии с мероприятиями данной программы, были запланированы    средства  областного бюджета  в  размере 3287,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 487,5  тыс. рублей, или 14,8%.

Средства данной  программы направлены на заключение муниципального контракта № 11 от 23.05.2011 года на выполнение работ  по разработке  градостроительной документации (условия  контракта не предусматривают предварительную оплату). Расчет произведен на основании акта  выполненных работ в декабре 2011 года, сумма  контракта  составила 487,5 тыс. рублей.

Освоение средств не в полном объеме по данной программе объясняется тем, что проведена  открытый конкурс на подготовку документов территориального планирования (генеральный план). По итогам конкурса была  снижена начальная цена до 975 тыс. рублей, в том  числе  средства  областного бюджета 487,5 тыс. рублей.

4.Направление «Совершенствование организации медицинской  помощи  учащимся образовательных учреждений и детско-юношеских спортивных школ в Свердловской  области на 2011-2015 годы

ОЦП «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями  на территории Свердловской  области» на 2011-2015 годы.

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию программы  в размере 200,0 тыс. рублей,  освоено 200,0 тыс. рублей или 100%, мероприятия выполнены в полном объеме.

Средства данной  программы  направлены на приобретение аппаратно-программного комплекса для многопрофильного обследования детей и подростков.

5.Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных учреждений в рамках ОЦП «Развитие образования в Свердловской  области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы.

Средства областного бюджета запланированы на реализацию программы 1907,0 тыс. рублей,  освоено средств за 2011 год  1907 тыс. рублей или  100% от плановых назначений.

Мероприятия данной программы  выполнены в полном  объеме (проведен ремонт крыши здания СОШ №1).

6.Направление «Массовый  спорт» (софинансирование  строительства оздоровительных комплексов) ОЦП «Развитие физической  культуры и спорта  в Свердловской  области» на 2011-2015 годы

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию программы  в размере  30000,0 тыс. рублей,  за 2011 год  средства выполнены в полном  объеме, или 100% . Программа  разработана  в  июне 2011 года, проведен аукцион, проведены работы по заключению муниципального контракта, в 4 квартале  на объекте начаты  строительно-монтажные работы. Средства,  предусмотренные  мероприятиями программы  на 2011 год, освоены в полном объеме.

7.Оснащение многоквартирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов в рамках ОЦП «Энергосбережение в Свердловской  области»  на 2011-2015 годы.

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию   мероприятий программы  в размере 2660 тыс. рублей,  за 2011 год  средства выполнены в полном  объеме, или 100%.

В соответствии  с мероприятиями данной  программы    средства  направлены на  приобретение и  установку   приборов  учета тепло и водо- счетчиков  в  бюджетной  сфере, установлено 10 тепло- и 1 водо-счетчиков в г. Новая Ляля  и пос. Лобва.

Запланированные  мероприятия  данной  программой  выполнены в полном  объеме.

8.Создание единого информационного комплекса  ОЦП «Информационное общество  Свердловской  области»  на 2011-2015 годы

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию программы 48,7 тыс. рублей,  освоено средств  за 2011 год 48,7 тыс.рублей или  100 % от плановых назначений.

Средства  программы направлены на  выполнение мероприятий программы по приобретению  персонального терминала видиоконференцсвязи. Данное оборудование приобретено, установлено  и находится в работе.

Запланированные мероприятия  данной  программы  в 2011 году выполнены  в полном  объеме.

9.Расходы  на капитальный  ремонт зданий  и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной  безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в рамках ОЦП «Развитие культуры в Свердловской  области»  на 2011-2015 годы

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию мероприятий программы в  размере   2660,0 тыс. рублей,  освоено средств  за 2011 год 2660,0 тыс.рублей или  100 % от плановых назначений.

Средства  программы направлены на  выполнение мероприятий программы по приобретению   и установке пожарной сигнализации и системы оповещения в Лобвинском и Новолялинском центрах культуры с выходом  на «ОКО».

Проведены ремонты фасада  здания Новолялинского ЦК, учебных кабинетов Новолялинской ДШИ.

Запланированные мероприятия  данной  программы  в 2011 году выполнены  в полном  объеме.

10.Расходы на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение информационных версий  книг и приобретение  (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования  и лицензионного программного обеспечения, подключение  к сети Интернет в рамках ОЦП «Развитие культуры в Свердловской  области»  на 2011-2015 годы

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию мероприятий программы в  размере   157,0 тыс. рублей,  освоено средств  за 2011 год 157,0 тыс.рублей или  100 % от плановых назначений.

Средства  программы направлены на  выполнение мероприятий программы по пополнению библиотечного  фонда  8 муниципальных библиотек Централизованной  библиотечной  системы Новолялинского городского округа.

Запланированные мероприятия  данной  программы  в 2011 году выполнены  в полном  объеме.

11.Расходы на осуществление мероприятий по возврату  ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных учреждений в рамках ОЦП «Развитие сети дошкольных  образовательных учреждений  Свердловской  области» на 2010-2014 годы

19.Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  в НГО» на 2011-2014 годы.

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию мероприятий программы   в размере 7271,0 тыс. рублей,  освоено средств  за 2011год в размере  7271тыс.рублей или  100% от плановых назначений.

В целях выполнения  мероприятий  данной программы, за счет возврата перепрофилированного  ранее здания  детского сада№8 «Тополек», проведен  капитальный  ремонт  здания  д/сада, приобретено оборудование,  введено дополнительно  40 мест.

Запланированные  мероприятия данной  программы в 2011 году     выполнены  в  полном  объеме.

12.Расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в рамках ОЦП «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской  области» на 2011-2015 годы

Средства областного бюджета были запланированы на реализацию программы 378,1 тыс. рублей,  освоено средств за 2011 год в размере 378,1 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Средства  программы направлены на  выполнение мероприятий программы на проведение учебных сборов и организацию проведения оборонно-спортивного лагеря  для учащихся  Новолялинского городского округа.

Запланированные мероприятия   в 2011 году выполнены  в  полном  объеме.

Начальник отдела по экономике и труду

Администрации НГО                                                                    Н.Н.Листопад

Исп.Листопад Н.Н. 8(343-88) 2-15-51