Приложение N 1

к постановлению

главы Новолялинского

городского округа

от 12.05.2017г. № 374

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2018 г. |
| 1 | г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 11А | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 825,60 | 742,10 | 0,00 | 742,10 | 742,00 | 26 | 3 976 718,42 | 5 358,74 | 9 313,38 | 2018 |
| 2 | г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 13 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 794,80 | 736,30 | 0,00 | 736,30 | 504,00 | 21 | 3 860 228,13 | 5 242,74 | 9 313,38 | 2018 |
| 3 | г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 15А | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 349,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 14 | 1 175 339,26 | 3 791,42 | 9 313,38 | 2018 |
| 4 | п. Лобва, ул. Школьная, д. 11 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 816,30 | 795,30 | 60,80 | 734,50 | 734,00 | 25 | 4 998 137,24 | 6 284,59 | 9 313,38 | 2018 |
| 5 | п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 22 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 473,20 | 440,80 |  | 440,80 |  | 31 | 2 426 289,55 | 5 504,29 | 9 313,38 | 2018 |
| 6 | п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 24 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 490,60 | 452,30 | 0,00 | 452,30 | 285,00 | 17 | 2 755 673,82 | 6 092,58 | 9 313,38 | 2018 |
| 7 | п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 26 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 495,00 | 460,80 | 0,00 | 460,80 | 231,00 | 23 | 2 790 952,74 | 6 056,76 | 9 313,38 | 2018 |
| Итого за 2018 | - | - | - | - | - | 4 244,50 | 3 937,60 | 60,80 | 3 876,80 | 2 806,00 | 157 | 21 983 339,16 | 38 331,11 | - | - |
| 2019 г. |
| 8 | п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 1 | 1952 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 734,30 | 712,30 | 0,00 | 712,30 | 712,00 | 17 | 1 816 382,98 | 2 550,03 | 9 313,38 | 2019 |
| 9 | Г.Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 437,30 | 437,30 | 0,00 | 437,30 | 437,30 | 24 | 967 408,51 | 2 212,23 | 9 313,38 | 2019 |
| 10 | г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70А | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 336,10 | 306,10 | 84,60 | 221,50 | 306,00 | 7 | 1 239 555,43 | 4 049,51 | 9 313,38 | 2019 |
| 11 | Г.Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70Б | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 472,20 | 444,40 | 34,40 | 410,00 | 328,00 | 21 | 1 765 691,65 | 3 973,20 | 9 313,38 | 2019 |
| 12 | п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 3 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 522,40 | 470,30 | 238,60 | 231,70 | 231,00 | 10 | 2 656 703,57 | 5 648,96 | 9 313,38 | 2019 |
| 13 | п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 5 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 480,20 | 449,20 | 0,00 | 449,20 | 410,00 | 19 | 2 524 004,52 | 5 618,89 | 9 313,38 | 2019 |
| 14 | Г.Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70В | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 326,60 | 296,50 | 42,40 | 254,10 | 296,00 | 11 | 1 122 124,85 | 3 784,57 | 9 313,38 | 2019 |
| 15 | Г.Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 54А | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 399,70 | 351,70 | 0,00 | 351,70 | 166,00 | 23 | 2 406 376,34 | 6 842,13 | 9 313,38 | 2019 |
| 16 | Г.Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68В | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 321,00 | 307,50 | 34,00 | 273,50 | 272,00 | 11 | 1 993 723,37 | 6 483,65 | 9 313,38 | 2019 |
| 17 | п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 7 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 462,50 | 432,10 | 0,00 | 432,10 | 432,00 | 22 | 2 453 899,83 | 5 679,01 | 9 313,38 | 2019 |
| Итого за 2019 | - | - | - | - | - | 4 492,30 | 4 207,40 | 434,00 | 3 773,40 | 3 590,30 | 165 | 18 945 871,05 | 46 842,17 | - | - |
| 2020 г. |
| 18 | п. Лобва, ул. Школьная, д. 7 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 320,40 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 11 | 1 929 703,10 | 6 224,85 | 9 313,38 | 2020 |
| 19 | п. Лобва, ул. Школьная, д. 9 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 839,20 | 787,90 | 0,00 | 787,90 | 787,00 | 33 | 5 073 940,68 | 6 439,83 | 9 313,38 | 2020 |
| 20 | г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68А | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 315,30 | 301,50 | 0,00 | 301,50 | 301,00 | 13 | 1 191 053,27 | 3 950,43 | 9 313,38 | 2020 |
| 21 | п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 9 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 488,00 | 430,10 | 0,00 | 430,10 | 391,00 | 20 | 3 106 385,69 | 7 222,47 | 9 313,38 | 2020 |
| 22 | г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68Б | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 304,90 | 290,70 | 0,00 | 290,70 | 247,00 | 19 | 1 151 098,07 | 3 959,75 | 9 313,38 | 2020 |
| 23 | г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 5 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 500,40 | 442,50 | 0,00 | 442,50 | 368,00 | 28 | 2 335 051,37 | 5 276,95 | 9 313,38 | 2020 |
| 24 | г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 7 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 540,00 | 446,30 | 0,00 | 446,30 | 411,00 | 14 | 2 492 214,59 | 5 584,17 | 9 313,38 | 2020 |
| 25 | г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 9 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 488,00 | 430,10 | 0,00 | 430,10 | 391,00 | 26 | 2 275 145,10 | 5 289,80 | 9 313,38 | 2020 |
| 26 | п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 4 | 1965 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 530,00 | 500,20 | 0,00 | 500,20 | 500,00 | 21 | 2 756 951,63 | 5 511,70 | 9 313,38 | 2020 |
| Итого за 2020 | - | - | - | - | - | 4 326,20 | 3 939,30 | 0,00 | 3 939,30 | 3 706,00 | 185 | 22 311 543,50 | 49 459,95 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию Новолялинский городской округ | - | - | - | - | - | 13 063,00 | 12 084,30 | 494,80 | 11 589,50 | 10 102,30 | 507 | 63 240 753,71 | 5 233,30 | - | - |

Приложение N 2

к постановлению

главы Новолялинского

городского округа

от 12.05.2017г. № 374

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИХ СТОИМОСТИ

В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по муниципальному образованию Новолялинский городской округ | 63 240 753,71 | 12 194 127,23 | 0 | 0,00 | 8 317,92 | 24 526 944,18 | 3 280,24 | 7 169 408,31 | 10 585,00 | 17 115 031,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 921,87 | 0,00 | 1 311 320,40 |
| Итого за 2018 год | 21 983 339,16 | 3 416 151,52 | 0 | 0,00 | 3 017,04 | 9 963 649,45 | 568,80 | 2 450 213,47 | 2 916,00 | 5 415 030,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 393,59 | 0,00 | 424 900,91 |
| 1 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 11А | 3 976 718,42 | 310 323,96 | 0 | 0,00 | 660,48 | 1 965 614,90 | 0,00 | 401 119,89 | 701,00 | 1 163 779,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 063,74 | 0,00 | 76 816,76 |
| 2 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 13 | 3 860 228,13 | 307 898,57 | 0 | 0,00 | 635,84 | 1 892 285,27 | 0,00 | 397 984,88 | 680,00 | 1 128 915,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 602,12 | 0,00 | 74 541,69 |
| 3 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 15А | 1 175 339,26 | 129 632,70 | 0 | 0,00 | 279,20 | 830 910,37 | 0,00 | 167 561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 672,90 | 0,00 | 22 562,09 |
| 4 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 11 | 4 998 137,24 | 987 388,81 | 0 | 0,00 | 653,04 | 1 943 473,16 | 568,80 | 751 737,46 | 696,00 | 1 155 478,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 297,93 | 0,00 | 96 761,56 |
| 5 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 22 | 2 426 289,55 | 547 266,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 984 817,73 | 0,00 | 238 261,22 | 0,00 | 573 974,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 083,27 | 0,00 | 46 886,40 |
| 6 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 24 | 2 755 673,82 | 561 544,02 | 0 | 0,00 | 392,48 | 1 168 036,18 | 0,00 | 244 477,20 | 417,00 | 692 290,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 998,56 | 0,00 | 53 326,97 |
| 7 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 26 | 2 790 952,74 | 572 097,03 | 0 | 0,00 | 396,00 | 1 178 511,84 | 0,00 | 249 071,62 | 422,00 | 700 591,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 675,07 | 0,00 | 54 005,44 |
| Итого за 2019 год | 18 945 871,05 | 4 652 806,81 | 0 | 0,00 | 2 336,08 | 5 739 931,34 | 1 475,60 | 2 227 073,45 | 3 979,00 | 5 573 974,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 999,38 | 0,00 | 455 085,87 |
| 8 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 1 | 1 816 382,98 | 660 549,80 | 0 | 0,00 | 587,44 | 535 908,75 | 570,00 | 125 560,51 | 625,00 | 332 517,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 629,06 | 0,00 | 108 217,82 |
| 9 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А | 967 408,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 396 136,62 | 520,00 | 536 535,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 736,51 |
| 10 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70А | 1 239 555,43 | 591 559,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 356,63 | 290,00 | 481 449,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 362,50 | 0,00 | 23 827,31 |
| 11 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70Б | 1 765 691,65 | 858 834,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 831,70 | 401,00 | 665 728,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 369,80 | 0,00 | 33 927,88 |
| 12 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 3 | 2 656 703,57 | 401 885,45 | 0 | 0,00 | 417,92 | 1 243 746,64 | 0,00 | 181 846,20 | 446,00 | 740 435,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 431,18 | 0,00 | 51 358,28 |
| 13 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 5 | 2 524 004,52 | 187 841,96 | 0 | 0,00 | 384,16 | 1 143 275,53 | 323,60 | 427 676,23 | 410,00 | 680 669,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 751,83 | 0,00 | 48 789,27 |
| 14 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70В | 1 122 124,85 | 497 494,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 644,69 | 280,00 | 464 847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 598,44 | 0,00 | 21 539,73 |
| 15 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 54А | 2 406 376,34 | 679 684,88 | 0 | 0,00 | 319,76 | 951 618,55 | 0,00 | 135 988,32 | 340,00 | 564 457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 991,80 | 0,00 | 46 634,99 |
| 16 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68В | 1 993 723,37 | 594 265,28 | 0 | 0,00 | 256,80 | 764 247,07 | 0,00 | 118 897,95 | 273,00 | 453 226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 473,93 | 0,00 | 38 612,73 |
| 17 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 7 | 2 453 899,83 | 180 691,26 | 0 | 0,00 | 370,00 | 1 101 134,80 | 330,00 | 436 134,60 | 394,00 | 654 106,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 390,84 | 0,00 | 47 441,35 |
| Итого за 2020 год | 22 311 543,50 | 4 125 168,90 | 0 | 0,00 | 2 964,80 | 8 823 363,39 | 1 235,84 | 2 492 121,39 | 3 690,00 | 6 126 027,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 528,90 | 0,00 | 431 333,62 |
| 18 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 7 | 1 929 703,10 | 520 145,90 | 0 | 0,00 | 256,32 | 762 818,57 | 0,00 | 119 864,60 | 280,00 | 464 847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 672,90 | 0,00 | 37 353,53 |
| 19 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Школьная, д. 9 | 5 073 940,68 | 978 201,48 | 0 | 0,00 | 671,36 | 1 997 994,21 | 567,30 | 749 755,03 | 715,00 | 1 187 021,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 708,96 | 0,00 | 98 259,45 |
| 20 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68А | 1 191 053,27 | 582 669,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 577,99 | 268,00 | 444 925,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 996,39 | 0,00 | 22 883,47 |
| 21 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 9 | 3 106 385,69 | 721 660,50 | 0 | 0,00 | 390,40 | 1 161 846,02 | 332,50 | 439 438,65 | 415,00 | 688 970,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 231,66 | 0,00 | 60 238,31 |
| 22 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68Б | 1 151 098,07 | 561 798,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 402,06 | 260,00 | 431 644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 136,81 | 0,00 | 22 116,89 |
| 23 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 5 | 2 335 051,37 | 185 040,23 | 0 | 0,00 | 400,32 | 1 191 368,33 | 0,00 | 171 097,05 | 426,00 | 707 232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 218,58 | 0,00 | 45 094,76 |
| 24 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 7 | 2 492 214,59 | 186 629,27 | 0 | 0,00 | 432,00 | 1 285 649,28 | 0,00 | 172 566,36 | 460,00 | 763 678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 521,02 | 0,00 | 48 170,46 |
| 25 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 9 | 2 275 145,10 | 179 854,92 | 0 | 0,00 | 390,40 | 1 161 846,02 | 0,00 | 166 302,47 | 415,00 | 688 970,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 231,66 | 0,00 | 43 939,48 |
| 26 | Новолялинский р-н, Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 4 | 2 756 951,63 | 209 168,63 | 0 | 0,00 | 424,00 | 1 261 840,96 | 336,04 | 444 117,18 | 451,00 | 748 736,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 810,92 | 0,00 | 53 277,27 |