**Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия,  источники  финансирования | Исполнители  мероприятия | | Сроки исполнения, плановые объемы финансирования, тыс. рублей (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановый объем  финансирования  2014 -  2020 годы | Основные виды  товаров и работ,  приобретение и  выполнение которых необходимо для осуществления  мероприятия | Результат  выполнения  мероприятия | | |
| **2014 год** | | | | | **2015 год** | | | | | **2016 год** | | | **2017 год** | | | **2018 год** | | | **2019 год** | | | | **2020 год** |
| **1. Задача "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ежегодное предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Управление  образования,  МКУК « Культурно – досуговый центр»,  Управление по благоустройству и другие муниципальные  учреждения Гаринского городского округа | | - | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | - | предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Оценка  энергетической  эффективности  использования  ТЭР, определение  мер по ее  повышению.  Определение  удельных  показателей  энергопотребления и потенциала  энергосбережения | | |
| 2. | Создание системы  показателей,  характеризующих  энергетическую  эффективность  при потреблении  энергетических  ресурсов бюджетными потребителями,  их мониторинг | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление  образования,  МКУК « Культурно – досуговый центр»,  Управление по благоустройству и другие  муниципальные  учреждения Гаринского городского округа | | - | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | - | Разработка,  внедрение и  ежегодное  обобщение  форм наблюдения  за показателями,  характеризующими  эффективность  использования  основных видов  энергетических  ресурсов  бюджетными  учреждениями | Контроль  за потреблением  энергетических  ресурсов  получателями  бюджетных средств | | |
| 3. | Формирование и  утверждение списка  бюджетных  учреждений  с лимитами  потребления  тепловой и  электрической  энергии | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление  образования,  МКУК « Культурно – досуговый центр»,  Управление по благоустройству | | - | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | - | Формирование и  утверждение списка бюджетных  учреждений  с лимитами  потребления  тепловой  и электрической  энергии | Упорядочение  платежей  за коммунальные  ресурсы | | |
| 4. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа | | - | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | - | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Контроль  за потреблением  энергетических  ресурсов  получателями  бюджетных средств | | |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 1,*** |  | | - | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | **-** |  |  | | |
| в том числе: |  | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  | | |
| **федеральный бюджет** |  | | - | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | **-** |  |  | | |
| **местный бюджет** |  | | - | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | **-** |  |  | | |
| **внебюджетные  средства (средства предприятия)** |  | | **-** | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | **-** |  |  | | |
| Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических  ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Задача «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оснащение бюджетных учреждений  современными  техническими  средствами учета  потребляемых  энергоресурсов  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление  образования,  МКУК « Культурно – досуговый центр»,  Управление по благоустройству, получатели  бюджетных  средств на оплату ТЭР | | | - | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | - | Покупка,  проектирование,  монтаж, наладка и  сдача  в эксплуатацию  приборов учета  энергоресурсов (теплосчетчики-2) | Определение и  оплата  фактических  объемов  потребления  энергоресурсов | | |
| На объектах жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Оснащение  общедомовыми  приборами учета  энергоресурсов  многоквартирных  жилых зданий:  - холодная вода  - электроэнергия  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление по благоустройству | | | - | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | - | Покупка,  проектирование,  монтаж, наладка и  сдача  в эксплуатацию  приборов учета  энергоресурсов (электроэнергия – 4, ХВС – 2) | Определение и  оплата  фактических  объемов  потребления  энергоресурсов | | |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 2,*** |  | | | ***-*** | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | ***-*** |  |  | | |
| в том числе: |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  | | |
| **федеральный бюджет** |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  | | |
| **местный бюджет** |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  | | |
| **внебюджетные  средства (средства предприятия)** |  | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  | | |
| Ожидаемые результаты: обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Задача "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка отражающей изоляции из «Пенофола» за отопительными элементами  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | | | | 40,0 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 10,0 | утепление и улучшение качества тепловой изоляции зданий МКОУ Гаринская СОШ | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 2. | Замена светильников  **Местный бюджет**, руб. | Управление образования | 250 939,03 | | | | **454425,00** | | | | | | **500,0** | | |  | | | | |  | | | |  | |  | **1205364,03** | Замена светильников в Гаринской СОШ | | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% | |
| 3. | Замена дверей в Пуксинской СОШ  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования | 120,0 | | | | 105,0 | | | | | | 180,0 | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 405,0 | Приобретение дверей (8 шт.), в т.ч. 3 пожарных, 5 входных. | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 4. | Замена наружных тепловых сетей на трубы ППУ Ду100  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | | | |  | | | | | | 300,0 | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 300,0 | замена наружных тепловых сетей в Гаринской СОШ | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 5 | Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий  **Местный бюджет**,  руб. | Управление образования | 274 254,00 | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 274 254,00 | Ремонт теплотрассы МКОУ ГСОШ – 123 194,00 руб.;  Ремонт теплотрассы МКОУ АСОШ – 151 060,00 руб. | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 6 | Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка  **Местный бюджет**, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» | 17,0 | | | | 15,0 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 32,0 | -Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования | 34,0 | | | | 34,0 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 68,0 | Установка энергосберегающих  ламп в Пуксинской СОШ | | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% | |
| 8 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 30,0 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС, Гаринская СОШ | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 9 | Замена котлов  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | **1 500,00** | | | |  | |  | **1500,0** | Замена котлов в Гаринской СОШ | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 10 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | | | |  | | | | | | 950,0 | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 950,0 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 11 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватой  Андрюшинской СОШ  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | | | | 63,0 | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 63,0 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватой Андрюшинской СОШ | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 12 | Применение энергосберегающих ламп  **Местный бюджет**, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» | 3,0 | | | |  | | | | | | 5,0 | | |  | | | | | 5,0 | | | | 3,0 | | 3,0 | 19,0 | Установка энергосберегающих  ламп | | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% | |
| 13 | Утепление дверей в РДК  **Местный бюджет**, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» |  | | | |  | | | | | |  | | | 5,0 | | | | |  | | | |  | |  | 5,0 |  | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 14 | Утепление Андрюшинского СК  **Местный бюджет**, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | 10,0 | |  | 10,0 |  | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 15 | Утепление клуба р.п.Гари  **Местный бюджет**, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | 15,0 | 15,0 |  | | снижение потерь тепловой энергии | |
| 16 | Модернизация уличного освещения (в т.ч. перевод на централизованное включение и выключение в двойном режиме работы – вечернем и ночном)  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление по благоустройству | - | | | | 20,0 | | | | | | **123,0** | | | **175,0** | | | | | **200,0** | | | | **200,0** | | **200,0** | **918,0** | Применение фотореле, реле времени, замена светильников большой мощности на энергосберегающие светодиодные | | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% | |
| 17 | Приобретение светильников и трубчатых люминесцентных ламп в МКОУ ГСОШ  **Местный бюджет**, руб. | Управление образования | 113 866,97 | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 113 866,97 | Приобретение светильников и трубчатых люминесцентных ламп в МКОУ ГСОШ | | Снижение объемов  потребления  электрической  энергии до 10% | |
| 18 | **Ремонт кровли котельной в МКОУ ГСОШ** | **Управление образования** |  | | | **295575,00** | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | **295575,00** | **Ремонт кровли котельной в МКОУ ГСОШ** | | | **снижение потерь тепловой энергии** |
| На объектах жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Утепление наружных  ограждающих  конструкций зданий: фасадов, чердачных  перекрытий и  подвалов, входных  дверей и окон, **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление по благоустройству | - | | | | | 3,0 | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | 3,0 | Работы  по утеплению  наружных  ограждающих  конструкций зданий | | Устранение  сверхнормативных  потерь тепловой  энергии, снижение объемов  потребления  тепловой энергии  до 15% | |
| 20 | **Утепление наружных**  **ограждающих**  **конструкций зданий:**  **фасадов, чердачных**  **перекрытий и**  **подвалов, входных**  **дверей и окон,**  **Местный бюджет, тыс.руб.** | **Управление образования** |  | | | | |  | | | | |  | | | **100,0** | | | | | **100,0** | | | | **100,0** | | **100,0** | **400,0** | **Утепление окон с наружной и внутренней стороны**  **в МКОУ ГСОШ** | | **Устранение**  **сверхнормативных**  **потерь тепловой**  **энергии, снижение**  **объемов**  **потребления**  **тепловой энергии**  **до 15%** | |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 3,*** |  | ***813,06*** | | | | | ***1030,0*** | | | | | ***2058,0*** | | | ***280,0*** | | | | | ***1805,0*** | | | | ***313,0*** | | ***318,0*** | ***6617,06*** |  | |  | |
| в том числе: |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | |
| **федеральный бюджет** |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | |
| **областной бюджет** |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | |
| **местный бюджет** |  | *813,06* | | | | | *1030,0* | | | | | ***2058,0*** | | | ***280,0*** | | | | | ***1805,0*** | | | | ***313,0*** | | ***318,0*** | ***6617,06*** |  | |  | |
| **внебюджетные  источники** |  |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | |  | |
| Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Задача "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и  жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка кадров  в области  энергосбережения  ответственных за энергосбережение  муниципальных  учреждений | Управление  образования,  МКУК « Культурно – досуговый центр»,  Управление по благоустройству | **-** | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  | **-** | Обучение на курсах с выдачей  квалификационного сертификата, участие в семинарах | Повышение уровня компетентности работников  муниципальных  учреждений  в вопросах  эффективного  использования  энергетических  ресурсов | | |
| 2. | Разработка типового положения о материальном  стимулировании  работников  муниципальных  учреждений  за экономию  энергетических  ресурсов | Отдел экономики администрации Гаринского городского округа | - | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  | **-** | Разработка  типового положения о материальном  стимулировании | Четкий механизм  поощрения  работников  муниципальных  учреждений  за экономию ТЭР | | |
| 3. | Проведение  систематических  мероприятий  по информационному обеспечению жителей на территории Гаринского городского округа и пропаганде энергосбережения  в средствах  массовой информации,  посредством  наглядной агитации | Управление по благоустройству | - | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  | **-** | Изготовление и  установка наглядной  агитации.  Размещение  информации  в средствах  массовой  информации и  на официальном  сайте  Гаринского городского округа | Повышение уровня компетентности жителей округа в вопросах  эффективного  использования  энергетических  ресурсов | | |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 4,*** |  | **-** | | | | | | **-** | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | | | | **-** | **-** | **-** |  |  | | |
| в том числе: |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **федеральный бюджет** |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **областной бюджет** |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **местный бюджет** |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **внебюджетные  источники** |  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Задача "Улучшение качества и повышение надежности электроснабжения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция электросетевых объектов, ранее являющихся бесхозяйными объектами, в р.п.Гари и п.Пуксинка | Управление по благоустройству | - | | | | | - | | |  | | | |  | | | **-** | | | | | | | | **-** | **-** |  | Реконструкция электросетевых объектов, ранее являющихся бесхозяйными объектами, в р.п.Гари и п.Пуксинка | Повышение качества, надежности электроснабжения населенных пунктов | | |
| 2. | Обеспечение бесперебойным круглосуточным электроснабжением населенных пунктов Гаринского городского округа | Управление по благоустройству | - | | | | |  | | | 80 | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  | Обеспечение бесперебойным круглосуточным электроснабжением населенных пунктов Гаринского городского округа. Приобретение дизельных генераторов для населения с. Еремено, с. Шабурово, д. Шантальская. | Повышение надежности и бесперебойности электроснабжения населенных пунктов | | |
|  | ***Итого  финансирование  по задаче 5,*** |  | **-** | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| в том числе: |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **федеральный бюджет** |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **областной бюджет** |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **местный бюджет** |  |  | | | | |  | | | 80,0 | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| **внебюджетные  источники** |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | |
| Ожидаемые результаты: Удовлетворенность потребителей качеством поставляемых энергоресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Итого финансирование по программе,*** |  | 813,06 | | | | | 1030,0 | | | **2138,0** | | | | **280,0** | | | | **1805,0** | | | **313,0** | | | | | **318,0** | **6697,06** |  |  | | |
| в том числе: |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  | | |
| **Федеральный бюджет** |  | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | **0** |  |  | | |
| **Областной бюджет** |  | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | **0** |  |  | | |
| **Местный бюджет** |  | 813,06 | | | | | 1030,0 | | | **2138,0** | | | | **280,0** | | | | **1805,0** | | | **313,0** | | | | | **318,0** | **6697,06** |  |  | | |
| **Внебюджетные источники** |  | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | **0** |  |  | | |