|  | Утверждена постановлением главы Гаринского городского округа от 30.09.2014 № 393, с изменениями, внесенными от 19.12.2014 № 538, от 05.10.2015 № 28, от 04.12.2015 № 125, от 07.06.2016 № 177, от 29.09.2016 № 282 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА И ОБУСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКОВ

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА («РОДНИКИ»)

на 2014 - 2020 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Управление по благоустройству Гаринского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Цель и задачи Программы | Цель – сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа. Задачи: - охрана, восстановление и обустройство источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и увеличение использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой; - экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения городского округа. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Перечень основных целевых показателей Программы | - Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества; - Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества; - Количество мероприятий на муниципальном уровне, проведенных для учащихся образовательных учреждений, по повышению экологической культуры; - Удельный вес населения городского округа, охваченного мероприятиями по повышению экологической культуры. |
| Объемы финансирования Программы по годам реализации | ВСЕГО: 1839 тыс. рублей, в том числе: 2014 год: 155 тыс. рублей – местный бюджет; 2015 год: 120 тыс. рублей – местный бюджет; 2016 год: 200 тыс. рублей – местный бюджет; 2017 год: 341 тыс. рублей — местный бюджет; 2018 год: 341 тыс. рублей - местный бюджет; 2019 год: 341 тыс. рублей - местный бюджет; 2020 год: 341 тыс. рублей - местный бюджет. |
| Адрес размещения муниципальной Программы в сети Интернет | www.admgari-sever.ru |

Раздел 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Источники нецентрализованного водоснабжения (родники, самоизливающиеся скважины, колодцы) пользуются у населения Гаринского городского округа большой популярностью. В основном это источники не обустроены или обустроены примитивным способом. Кроме того, не ведется постоянный лабораторный контроль за качеством воды нецентрализованных источников водоснабжения. Неконтролируемое потребление воды из таких источников может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в районе.

В целях улучшения качества питьевой воды, следовательно, здоровья населения Гаринского городского округа, увеличения количества источников питьевого водоснабжения на повестку дня ставится вопрос о разработке программы по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа.

Раздел 2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы -  сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа.

Для достижения цели необходимо решить задачи:

- охрана, восстановление и обустройство источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и увеличение использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой;

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения городского округа.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы отражены в Приложении №1 к программе.

Раздел 3.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

План мероприятий по выполнению Программы представлен в Приложении № 2 к Программе.

Мероприятия Программы сгруппированы по целям и задачам.

Источники нецентрализованного водоснабжения, планируемые к обустройству, определяются ежегодно в соответствии со Списком источников нецентрализованного водоснабжения (Приложение №3).

Приложение №1

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

«Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории

Гаринского городского округа («Родники») на 2014 - 2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. (по итогам первого года реализации программы) | 2015 г. (по итогам первого года реализации программы) | 2016 г. (по итогам первого года реализации программы) | 2017 г. (по итогам первого года реализации программы) | 2018 г. (по итогам первого года реализации программы) | 2019 г. (по итогам первого года реализации программы) | 2020 г. (по итогам первого года реализации программы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Цель: Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Охрана, восстановление и обустройство источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и увеличение использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества | количество обустроенных источников нецентра- лизованного водоснабжения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Прогноз социально-экономического развития Гаринского ГО на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы |
| 5 | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | % | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 72,8 | 73 | 73,1 | 73,2 | Прогноз социально-экономического развития Гаринского ГО на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы |
| 6 | Задача 2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество мероприятий на муниципальном уровне, проведенных для учащихся образовательных учреждений, по повышению экологической культуры | единиц | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Муниципальная Комплексная программа повышения качества жизни населения Гаринского городского округа на период до 2018 года («Новое качество жизни уральцев») |
| 8 | Удельный вес населения, охваченного мероприятиями по повышение экологической культуры | % | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Муниципальная Комплексная программа повышения качества жизни населения Гаринского городского округа на период до 2018 года («Новое качество жизни уральцев») |

Приложение № 2

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории

Гаринского городского округа («Родники») на 2014 - 2020 годы»

| Номер строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Всего по Программе, в том числе: | 2060,0 | 155,0 | 120,0 | 200,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 2060,0 | 155,0 | 120,0 | 200,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2060,0 | 155,0 | 120,0 | 200,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 2060,0 | 155,0 | 120,0 | 200,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2060,0 | 155,0 | 120,0 | 200,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 2060,0 | 155,0 | 120,0 | 200,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 341,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Мероприятие 1. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории округа | 496,1 | 61,1 | 89,3 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 4,5,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 496,1 | 61,1 | 89,3 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 77,0 | 80,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Мероприятие 2. Составление смет, проведение экспертизы смет | 126,0 | 6,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 4,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 126,0 | 6,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 3. Организация исследования качества воды источников нецентрализованного водоснабжения | 254,7 | 14,7 | 20,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 4,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 254,7 | 14,7 | 20,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Мероприятие 4. Выполнение работ по ремонту обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и благоустройство территории вокруг обустроенных источников | 1183,2 | 73,2 | 0 | 72,0 | 210,0 | 207,0 | 204,0 | 201,0 | 4,5,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1183,2 | 73,2 | 0 | 72,0 | 210,0 | 207,0 | 204,0 | 201,0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Мероприятие 5. Публикация статей на экологическую тему в районной газете «Вести севера», размещение на официальном сайте Гаринского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Мероприятие 6. Участие в ежегодном конкурсе на лучшую реализацию мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Мероприятие 7. Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Мероприятие 8. Формирование экологической культуры населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Мероприятие 9. Обследование родников, используемых населением округа для питьевых нужд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

Список

источников нецентрализованного водоснабжения

Гаринского городского округа

| Номер строки | Наименование | Местонахождение | Шефствующие над водоисточниками и проводящие очистку их территории в радиусе не менее 50 метров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Бабушкин колодец» | д.Шантальская | Верх-Пелымский территориальный округ | Обследован и обустроен в 2002 году. Паспорт составлен в 2005 году |
| 2. | Самоизливающаяся скважина | р.п.Гари, ул.Колхозная, 38 | Отдел по благоустройству | Обследована и обустроена в 2004 году. Паспорт составлен в 2005 году |
| 3. | Самоизливающаяся скважина «Северная сказка» | р.п.Гари, на территории между ул.Северная и рекой Сосьва | Дом детского творчества | Обследована и обустроена в 2009 году. Паспорт составлен |
| 4. | Самоизливающаяся скважина «Крещенская» | д.Рычкова между домами №18 и №20 | Гаринская общеобразовательная школа | Обследована и обустроена в 2012 году. Паспорт составлен в 2012 году |
| 5. | Самоизливающаяся скважина «На набережной» | р.п.Гари, ул.Набережная, около дома №5 | Гаринская общеобразовательная школа | Обследована и обустроена в 2012 году. Паспорт составлен в 2012 году |
| 6. | Самоизливающаяся скважина «Имени Нефедкова» | д.Зыкова | Управление культуры Гаринского городского округа | Обследована и обустроена в 2013 году. Паспорт составлен в 2013 году. |
| 7. | Колодец «Былина» | д.Круторечка | Крутореченский территориальный орган | Обследован и обустроен в 2013 году. Паспорт составлен в 2013 году. |
| 8. | Родник | Левая сторона автомобильной дороги г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари в районе моста через р. Воробина. | Администрация Гаринского городского округа | Обследован и обустроен в 2014 году. Паспорт составлен в 2014 году. |
| 9. | Колодец | с.Шабурово, у здания клуба | Шабуровский территориальный орган | Обследован и обустроен в 2014 году. Паспорт составлен в 2014 году. |
| 10. | Родник «Крошка» | п.Пуксинка | Пуксинская общеобразовательная школа | Планируется обследование и обустройство в 2016 году |
| 11. | Колодец | д.Нихвор | Нихворская общеобразовательная школа | Обследован и обустроен в 2015 году колодец «Ильин» |
| 12. | Самоизливающаяся скважина | с.Андрюшино | Андрюшинская общеобразовательная школа | Планируется обследование и обустройство в 2017 году |
| 13. | Родник | с.Еремино | Ереминский территориальный орган | Планируется обследование и обустройство в 2017 году |
| 14. | Колодец | п. Новый Вагиль | Ликинский территориальный орган | Обустроен в 2015 году |
| 15. | Колодец | д. Нихвор | Нихворский территориальный орган | Планируется к обустройству в 2016 году |
| 16. | Колодец | р.п. Гари | Хакимьянов Эдуард Габдрашитович | Планируется к обу-стройству в 2016 году |
| 17. | Колодец | С. Андрюшино | Андрюшинская общеобразовательная школа | Планируется к обу-стройству в 2016 году |