УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы

Гаринского  городского округа

От 31.08. 2012г. №  359

(в редакции постановлений главы Гаринского городского округа от 15.04.2013 г. № 225, 13.08.2013 г. № 445,  28.10.2013 г. № 629,  22.11.2013 г. № 703,  03.12.2013 г. №725, 16.10.2014 г.

№ 423, 18.12.2014 г. № 532, 15.06.2015 г. № 243, 17.08.2015 №318, 04.09.2015 № 352)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Гаринского городского округа

на 2014 – 2020 годы»

2014 год

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», - закон Свердловской области от 25.12.2009г. № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области». - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 г. № 273 «О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| 3. Разработчик программы | Администрация Гаринского городского округа |
| 4. Исполнители программы | Органы местного самоуправления Гаринского городского округа: - Управление образования Гаринского городского округа; - МКУК « Культурно – досуговый центр»; - Управление по благоустройству Гаринского городского округа. |
| 5. Цель программы | обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 6. Задачи программы | - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; - реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях; - оснащение и осуществление расчетов за потреб- ленные, переданные, производимые энергетические ресурсы на основании показаний приборов учета; - пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан. |
| 7. Сроки реализации программы | 2014 - 2020 годы |
| 8. Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на 2014 - 2020 годы составляет 4 722,06 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета 4 722,06 тыс. руб. - средства областного бюджета 0 тыс.руб. - средства федерального бюджета 0 тыс.руб. - внебюджетные средства 0 тыс. руб. Объемы финансирования по годам: в 2014 году – 813,06 тыс. руб. в 2015 году – 1030,0 тыс. руб. в 2016 году – 1538,0 тыс. руб. в 2017 году – 80,0 тыс. руб. в 2018 году – 1080,0 тыс. руб. в 2019 году – 88,0 тыс. руб. в 2020 году – 93,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы на 2014 - 2020 годы за счет средств бюджета Гаринского городского округа носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой и электрической энергии. 2. Увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями до 100%, жилищного фонда до 50%. 3. Снижение потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке. |
| 10. Система контроля за исполнением программы | Текущий контроль: - проведение совещаний о ходе реализации Программы с заслушиванием руководителей предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы – ежеквартально. Промежуточный контроль: - предоставление исполнителями Программы информации о ходе реализации Программы в администрацию Гаринского городского округа ежеквартально в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным. - подготовка специалистом Администрации Гаринского городского округа годового отчета о ходе реализации Программы и предоставление его главе Гаринского городского округа – ежегодно до 15 февраля. Итоговый контроль: - отчет о результатах выполнения Программы на совещании Администрации Гаринского городского округа в феврале 2020 года. |

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2012 - 2016 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минрегиона РФ от 07.06.2010г. № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», законом Свердловской области от 25.12.2009г. № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» и направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения на территории Гаринского городского округа, способных обеспечить эффективное использование топливно-энергетических ресурсов объектами коммунальной инфраструктуры, жилищным фондом и объектами бюджетной сферы, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы  и в жилищном секторе.

Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению расточительного использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий Гаринского городского округа.

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергетических ресурсов. В абсолютных объемах это 403 млн. тонн условного топлива (т у.т.). Энергоемкость ВВП Российской Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.

Снижение энергоемкости ВВП к 2020 г. не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 г. определено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровне, так и на уровне отдельных муниципальных образований.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов Гаринского городского округа, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Гаринского городского округа, и прежде всего в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

Основным инструментом управления энергосбережением в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. комплексным характером проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимостью координации совместных усилий;

2. необходимостью эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования;

3. необходимостью согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, областном и местном уровнях;

4. недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью софинансирования из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основными вариантами решения проблемы являются:

- точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергетической эффективности;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образования, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Второй вариант является оптимальным и отражает основные тенденции и подходы к комплексному решению проблемы, провозглашенные на федеральном уровне. При этом с учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации Программы.

Программный метод комплексного решения проблемы основан на финансировании мероприятий Программы за счет средств местного бюджета Гаринского городского округа и внебюджетных источников, при этом в перспективе предполагается возможность дополнительного привлечения инвестиций (средства федерального бюджета и  областного бюджета).

- Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВА В ГАРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

- 1.Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для объектов соцкультбыта – 11, в том числе 1 ведомственная.

- 2. Вид топлива – дрова.

- 3. Годовая выработка тепловой энергии – 21,93 тыс. Гкал., в том числе:

- - муниципальными котельными – 17,03 тыс. Гкал.,

- - ведомственными котельными – 4,9 тыс. Гкал.

- 4. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 1,8 км., в том числе муниципальных – 1,8 км.

- 5. Холодное водоснабжение городского округа осуществляется от 26 водозаборных скважин. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 15 км.

- 6. Протяженность муниципальных сетей уличного освещения составляет 37,3 км. Учет электроэнергии осуществляется не в полном объеме потребления.

- 7. Общая площадь жилого фонда  в Гаринском городском округе составляет 105,7 тыс. кв.м., в том числе:

- - муниципальный жилой фонд – 32,3 тыс.кв. м. или 30,6%,

- - государственный – 9,0 тыс.кв.м. или 8,5%,

- - частный – 64,4 тыс.кв.м. или 60,9%.

- 8. Общее количество многоквартирных домов в Гаринском городском округе – 4. Все многоквартирные дома расположены на территории р.п.Гари.

9. На территории Гаринского городского округа предоставлением жилищно-коммунальных услуг занимается  МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район».

- Раздел 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения и переход муниципального образования на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении в Гаринском городском округе и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы округа.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие основные задачи:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы.

В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 г. бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Такие мероприятия должны включать в себя, в частности:

- проведение энергетических обследований и сбор информации об энергопотреблении бюджетных учреждений, в том числе органов местного самоуправления, в целях их ранжирования по удельному энергопотреблению, разработки и определения очередности проведения энергосберегающих мероприятий для конкретных объектов;

- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций для их реализации в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;

- замену ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии на освещение.

Перспективными являются следующие мероприятия:

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением бюджетных учреждений, что позволяет обеспечить ежегодную экономию 20% от годовых затрат на систему освещения;

- утепление чердачных покрытий и подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров зданий, что позволит снизить потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями на 30%.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Для решения данной задачи необходимы, в частности:

- постепенный переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям  приборов учета;

- установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, необходимых для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий;

- содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров, в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;

Перспективными являются следующие мероприятия:

- проведение энергетических обследований эксплуатируемых зданий и диагностика оптимальной структуры потребления ими энергоресурсов, что позволит разработать энергосберегающие мероприятия для конкретных объектов.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются, в том числе:

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения;

- анализ договоров электро-  и водоснабжения жилых домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.

Перспективными являются следующие мероприятия:

- проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях оптимизации режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива;

- замена труб в системе  водоснабжения с истекшим сроком эксплуатации, что позволит снизить потери в водопроводе.

4. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.

В соответствии с требованиями Закона N 261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Данные требования  в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к системам централизованного снабжения соответствующими энергетическими ресурсами.

Для решения данной задачи необходимо, в частности:

- оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерческими узлами учета электрической энергии, а также холодной воды;

- оснащение бюджетных учреждений современными приборами учета тепловой энергии и электрической энергии, а также холодной воды;

- установка индивидуальных приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах.

5. Популяризация энергосбережения в Гаринском городском округе.

В предшествующие годы в Гаринском городском округе проведение просветительских и пропагандистских мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не практиковалось. В то же время распространение знаний о преимуществах и технологиях энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимой предпосылкой формирования энергосберегающего поведения граждан, обеспечивающего сознательное ограничение потребления энергетических ресурсов и их эффективное использование. Особое значение имеют проекты в области пропаганды и обучения энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые реализуются по инициативе энергоснабжающих организаций.

Основными мероприятиями направления являются, в частности:

- проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и размещение социальной рекламы, освещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги;

- проведение специализированных конкурсов, разработка методик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обучающих курсов и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка и сопровождение сайта Программы.

- Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источники финансирования | Сроки и объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Местный бюджет | 813,06 | 1030,0 | 1538,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4 722,06 |
| 4. | Средства предприятий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 813,06 | 1030,0 | 1538,0 | 80,0 | 1080,0 | 88,0 | 93,0 | 4722,06 |

- ФИНАНСИРОВАНИЕ В РАЗРЕЗЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

- БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА  2014-2020 годы

- тыс. руб.

| - Получатели | - 2014 год | - 2015 - год | - 2016 - год | - 2017 - год | - 2018 - год | - 2019 - год | - 2020 - год | - Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Управление по благоустройству | - 0 | - 23,0 | - 103,0 | - 75,0 | - 75,0 | - 75,0 | - 75,0 | - 426,0 |
| - Управление образования | - 793,06 | - 992,0 | - 1 430,0 | - 0 | - 1 000 | - 0 | - 0 | - 4 215,06 |
| - МКУК « Культурно – досуговый центр» | - 20,0 | - 15,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 5,0 | - 13,0 | - 18,0 | - 81,0 |
| - Всего | - 813,06 | - 1030,0 | - 1538,0 | - 80,0 | - 1080,0 | - 88,0 | - 93,0 | - 4722,06 |

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Координатор Программы - Администрация Гаринского городского округа обеспечивает организацию взаимодействия между исполнителями Программы, осуществляет контроль за реализацией Программы.

Исполнители Программы обеспечивают реализацию программных мероприятий, организуют контроль за сроками и объемами выполнения мероприятий предусмотренных Программой, своевременно информируют координатора Программы о необходимости проведения корректировок в сроках и объемах реализации Программы, а также о необходимости изменения подходов и методов реализации Программы.

- Раздел 6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Для обеспечения координации действий между исполнителями Программы предусмотрена система контроля за ходом реализации Программы включающая в себя:

Текущий контроль:

- проведение совещаний о ходе реализации Программы с заслушиванием руководителей предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы – ежеквартально.

Промежуточный контроль:

- предоставление исполнителями Программы информации о ходе реализации Программы в Администрацию Гаринского городского округа  - ежеквартально в срок до 30 числа месяца следующего за отчетным.

- подготовка специалистом Администрации Гаринского городского округа годового отчета о ходе реализации Программы и предоставление его главе  Гаринского городского округа – ежегодно до 15 февраля.

Итоговый контроль:

- отчет о результатах выполнения Программы на совещании Администрации Гаринского городского округа в феврале 2017 года.

- Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

приборов учета энергоресурсов;

- формирование  механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, предприятий муниципального образования и населения в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение уровня знаний сотрудников муниципальных учреждений и жителей в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории  Гаринского городского округа.

Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия, источники финансирования | Исполнители мероприятия |  |  | Сроки исполнения, плановые объемы финансирования, тыс. рублей (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый объем финансирования 2014 - 2020 годы | Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Управление образования, МКУК « Культурно – досуговый центр», Управление по благоустройству и другие муниципальные учреждения Гаринского городского округа |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Оценка энергетической эффективности использования ТЭР, определение мер по ее повышению. Определение удельных показателей энергопотребления и потенциала энергосбережения |  |  |
| 2. | Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов бюджетными потребителями, их мониторинг | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление образования, МКУК « Культурно – досуговый центр», Управление по благоустройству и другие муниципальные учреждения Гаринского городского округа |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Разработка, внедрение и ежегодное обобщение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов бюджетными учреждениями | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |  |  |
| 3. | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа, Управление образования, МКУК « Культурно – досуговый центр», Управление по благоустройству |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии | Упорядочение платежей за коммунальные ресурсы |  |  |
| 4. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |  |  |
|  | Итого финансирование по задаче 1, |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (средства предприятия) |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение бюджетных учреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования, МКУК « Культурно – досуговый центр», Управление по благоустройству, получатели бюджетных средств на оплату ТЭР | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (теплосчетчики-2) | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |  |  |
| На объектах жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - холодная вода - электроэнергия Местный бюджет, тыс.руб. | Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (электроэнергия – 4, ХВС – 2) | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов |  |  |
|  | Итого финансирование по задаче 2, |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства (средства предприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка отражающей изоляции из «Пенофола» за отопительными элементами Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | утепление и улучшение качества тепловой изоляции зданий МКОУ Гаринская СОШ |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 2. | Замена светильников Местный бюджет, руб. | Управление образования | 250 939,03 |  |  |  |  | 454425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705364,03 | Замена светильников в Гаринской СОШ |  |  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 3. | Замена дверей в Пуксинской СОШ Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования | 120,0 |  |  |  |  | 105,0 |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,0 | Приобретение дверей (8 шт.), в т.ч. 3 пожарных, 5 входных. |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 4. | Замена наружных тепловых сетей на трубы ППУ Ду100 Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | замена наружных тепловых сетей в Гаринской СОШ |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 5 | Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий Местный бюджет, руб. | Управление образования | 274 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 254,00 | Ремонт теплотрассы МКОУ ГСОШ – 123 194,00 руб.; Ремонт теплотрассы МКОУ АСОШ – 151 060,00 руб. |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 6 | Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка Местный бюджет, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» | 17,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 | -Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования | 34,0 |  |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,0 | Установка энергосберегающих ламп в Пуксинской СОШ |  |  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 8 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС, Гаринская СОШ |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 9 | Замена котлов Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | Замена котлов в Гаринской СОШ |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 10 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,0 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 11 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватой Андрюшинской СОШ Местный бюджет, тыс.руб. | Управление образования |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,0 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватой Андрюшинской СОШ |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 12 | Применение энергосберегающих ламп Местный бюджет, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 19,0 | Установка энергосберегающих ламп |  |  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 13 | Утепление дверей в РДК Местный бюджет, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 14 | Утепление Андрюшинского СК Местный бюджет, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 15 | Утепление клуба р.п.Гари Местный бюджет, тыс.руб. | МКУК « Культурно – досуговый центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 16 | Модернизация уличного освещения (в т.ч. перевод на централизованное включение и выключение в двойном режиме работы – вечернем и ночном) Местный бюджет, тыс.руб. | Управление по благоустройству | - |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 23,0 |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 343,0 | Применение фотореле, реле времени, замена светильников большой мощности на энергосберегающие светодиодные |  |  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 17 | Приобретение светильников и трубчатых люминесцентных ламп в МКОУ ГСОШ Местный бюджет, руб. | Управление образования | 113 866,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 866,97 | Приобретение светильников и трубчатых люминесцентных ламп в МКОУ ГСОШ |  |  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10% |
| 18 | Ремонт кровли котельной в МКОУ ГСОШ | Управление образования |  |  |  |  |  | 295575,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295575,00 |  | Ремонт кровли котельной в МКОУ ГСОШ |  |  |  |
| На объектах жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, Местный бюджет, тыс.руб. | Управление по благоустройству | - |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | Работы по утеплению наружных ограждающих конструкций зданий |  |  | Устранение сверхнормативных потерь тепловой энергии, снижение объемов потребления тепловой энергии до 15% |
|  | Итого финансирование по задаче 3, |  | 813,06 |  |  |  |  | 1030,0 |  |  |  | 1458,0 |  | 80,0 |  | 1080,0 |  |  | 88,0 |  | 93,0 |  | 4642,06 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 813,06 |  |  |  |  | 1030,0 |  |  |  | 1458,0 |  | 80,0 |  | 1080,0 |  |  | 88,0 |  | 93,0 |  | 4642,06 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задача "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка кадров в области энергосбережения ответственных за энергосбережение муниципальных учреждений | Управление образования, МКУК « Культурно – досуговый центр», Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Обучение на курсах с выдачей квалификационного сертификата, участие в семинарах | Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |  |  |
| 2. | Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов | Отдел экономики администрации Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Разработка типового положения о материальном стимулировании | Четкий механизм поощрения работников муниципальных учреждений за экономию ТЭР |  |  |
| 3. | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению жителей на территории Гаринского городского округа и пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации, посредством наглядной агитации | Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Изготовление и установка наглядной агитации. Размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте Гаринского городского округа | Повышение уровня компетентности жителей округа в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |  |  |
|  | Итого финансирование по задаче 4, |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задача "Улучшение качества и повышение надежности электроснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция электросетевых объектов, ранее являющихся бесхозяйными объектами, в р.п.Гари и п.Пуксинка | Управление по благоустройству | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | Реконструкция электросетевых объектов, ранее являющихся бесхозяйными объектами, в р.п.Гари и п.Пуксинка | Повышение качества, надежности электроснабжения населенных пунктов |  |  |
| 2. | Обеспечение бесперебойным круглосуточным электроснабжением населенных пунктов Гаринского городского округа | Управление по благоустройству | - |  |  | - |  |  | 80 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | Обеспечение бесперебойным круглосуточным электроснабжением населенных пунктов Гаринского городского округа | Повышение надежности и бесперебойности электроснабжения населенных пунктов |  |  |
|  | Итого финансирование по задаче 5, |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Удовлетворенность потребителей качеством поставляемых энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого финансирование по программе, |  | 813,06 |  |  | 1030,0 |  |  | 1538,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 1080,0 |  |  | 88,0 |  | 93,0 |  | 4722,06 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 813,06 |  |  | 1030,0 |  |  | 1538,0 |  |  |  | 80,0 |  |  | 1080,0 |  |  | 88,0 |  | 93,0 |  | 4722,06 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |

ИНДИКАТОРЫ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Гаринского городского округа

на 2014 – 2020 годы»

| N п./п. | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя в 2011 г. (базовый) | Прогнозируемая величина показателя в 2012 г. | Величина показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г | 2016 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| п1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 0,016341 | 0,016341 | 0,016400 | 0,016500 | 0,017000 | 0,017000 | 0,020000 |
| п2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 30,469 | 29,555 | 28,641 | 27,727 | 26,813 | 26,813 | 22,242 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 17352,9 | 16832,3 | 16311,7 | 15791,1 | 15270,6 | 15270,6 | 12667,6 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал | 3,011 | 2,921 | 2,831 | 2,74 | 2,65 | 2,65 | 2,198 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 63,0 | 61,1 | 59,2 | 57,3 | 55,4 | 55,4 | 46,0 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 16311,7 | 16478,8 | 15985,5 | 15585,8 | 15117,9 | 15117,9 | 12667,6 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0 | 0 | 2,831 | 2,74 | 2,65 | 2,65 | 2,198 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 15,75 | 16,0 | 20,0 | 31,5 | 38,2 | 38,2 | 46,0 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч | 3,5 | 3,6 | 3,96 | 4,36 | 4,8 | 4,8 | 7,2 |
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал | 647,89 | 953,07 | 1322,0 | 1414,0 | 1513,0 | 1513,0 | 2043,0 |
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./куб. м | 30,67 | 33,38 | 40,53 | 43,37 | 46,40 | 46,40 | 62,64 |
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./ тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 63430,0 | 61517,3 | 59604,4 | 57691,5 | 55778,6 | 55778,6 | 46314,0 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,000626 | 0,002073 | 0,000919 | 0,000353 | 0,000311 | 0,000311 | 0,0001 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,000245 | 0,000547 | 0,000120 | 0,000297 | 0,000282 | 0,000282 | 0,0001 |
| п19 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 |
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 0 | 0 | 3030,4 | 3030,4 | 4530,0 | 4530,0 | 4530,0 |
| п21 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 2676 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 3030,4 | 3030,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 12000 | 9600 | 9600 | 9600 | 10100 | 10100 | 10100 |
| п24 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 669 | 669 | 669 | 669 | 684 | 684 | 684 |
| п25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 837258 | 849964 | 850000 | 850000 | 929000 | 929000 | 929000 |
| п28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляется с использованием приборов учета | Чел. | 517 | 518 | 518 | 518 | 548 | 548 | 548 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п33 | Расходы МО | тыс. руб. | 181237,0 | 178190,2 | 178000,0 | 178000,0 | 178000,0 | 178000,0 | 178000,0 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. | 7247,7 | 8852,6 | 8352 | 7752 | 7052 | 7052 | 5552 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| п37 | Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 258937,5 | 133274,16 | 149732,62 | 163732,21 | 148974,83 | 148974,83 | 280900,0 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 91,0 | 51,0 | 51,0 | 26,0 | 26 | 26,0 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 2215278 | 2263544 | 2265808 | 2268074 | 2270342 | 2270342 | 2281694 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 2082361 | 2126376 | 2128502 | 2130631 | 2132762 | 2132762 | 2143426 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 107352 | 108472 | 108581 | 108690 | 108799 | 108799 | 109343 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 108581 | 108690 | 108799 | 108799 | 109343 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 107352 | 108472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м | 39341,6 | 45867,6 | 44950 | 44051 | 43170 | 43170 | 38853 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 150 | 210 | 6743 | 13215 | 21585 | 21585 | 38853 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 | 3158,4 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 1334 | 1335 | 1337 | 1340 | 1343 | 1343 | 1353 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 3660 | 3904 | 9756 | 19512 | 32520 | 32520 | 65040 |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 90540 | 90296 | 84444 | 74688 | 61680 | 61680 | 29160 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 103500 | 103560 | 106277,5 | 106377,5 | 106577,5 | 106577,5 | 107577,5 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 6606 | 6546 | 5300 | 4800 | 3200 | 3200 | 1000 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./ кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./ Гкал | 0,217 | 0,201 | 0,200 | 0,199 | 0,198 | 0,198 | 0,193 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | - | - | - | - | - | - | - |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | - | - | - | - | - | - | - |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 109427 | 239112 | 235000 | 230000 | 225000 | 225000 | 200000 |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Целевые показатели повышения энергетической эффективности и энергосбережения Гаринского городского округа на 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей |  | Ед.изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов МО к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами |  | кг у.т./ тыс.руб. | 1,865 | 1,809 | 1,746 | 1,680 | 1,606 | 1,606 | 1,112 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 94,0 | 97,9 | 98,0 | 98,7 | 99,0 | 99,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО |  | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой(используемой) на территории МО |  | % | 25,0 | 26,19 | 33,78 | 54,97 | 68,95 | 68,95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |  | % | 39,14 | 26,39 | 13,06 | 84,14 | 90,68 | 90,68 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |  | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении |  | тыс.кВтч |  | 521,05 | 1107,24 | 1721,33 | 2409,87 | 2409,87 | 7006,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 1823,68 | 3875,34 | 6024,66 | 8434,55 | 8434,55 | 24522,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении |  | тыс.Гкал |  | 0,169 | 0,192 | 0,298 | 0,418 | 0,418 | 1,216 |  |  |  |  |  |  |  |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 109,49 | 124,39 | 193,07 | 270,82 | 270,82 | 787,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении |  | тыс.м.куб |  | 1,89 | 4,02 | 6,24 | 8,75 | 8,75 | 25,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении |  | тыс.руб. |  | 57,97 | 123,29 | 191,69 | 268,36 | 268,36 | 780,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении |  | тыс. куб.м. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении |  | руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0,99 | 0,99 | 0,68 | 0,68 |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.м. общей площади) |  | Гкал/кв.м | 0,88 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С.3. | Изменение уд.расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчете на 1 кв.м. общей площади) |  | Гкал/кв.м | - | 0 | 0,99 | 0 | -0,31 | -0,31 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.м. общей площади) |  | Гкал/кв.м | - | 0,11 | -0,99 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С.5. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С.6. | Уд.расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) |  | куб.м./чел. | 17,94 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,77 | 14,77 |  |  | 14,77 |  |  |  |  |  |
| С.7. | Уд.расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.) |  | куб.м./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.8. | Изменение уд.расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) |  | куб.м./чел. | - | -3,59 | 0 | 0 | 0,42 | 0,42 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчетена 1 чел.) |  | куб.м./чел. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.10. | Изменение отношения уд.расхода воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.11. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) |  | кВтч/чел. | 1619,5 | 1640,9 | 1640,9 | 1640,9 | 1695,3 | 1695,3 |  | 1695,3 |  |  |  |  |  |  |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.) |  | кВтч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.13. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) |  | кВтч/чел. |  | -21,4 | 0 | 0 | 54,4 | 54,4 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.) |  | кВтч/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.15. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) МУ на территории МО |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (использкемой) МУ на территории МО |  | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) МУ на территории МО |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) МУ на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий |  | % | 4 | 4,97 | 4,69 | 4,35 | 3,96 | 3,96 |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий |  | % | 4 | 4,88 | 4,6 | 4,28 | 3,89 | 3,89 |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий |  | % |  | 0,97 | -0,28 | -0,34 | -0,39 | -0,39 |  |  | -0,84 |  |  |  |  |  |
| С.21.2. | для сопоставимых условий |  | % |  | 0,88 | -0,28 | -0,32 | -0,39 | -0,39 |  |  | -0,83 |  |  |  |  |  |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С.24. | Доля МУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме МУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | % | 0 | 0 | 44,4 | 77,8 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками |  | Ед. | 0 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| С.26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |  | % | 0 | 44,4 | 77,8 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |  | % | 0 | 0,068 | 0,034 | 0,031 | 0,017 | 0,017 |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на 1 жителя) |  | тыс.руб./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |  | % | 94 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 |  |  |  | 93,9 |  |  |  |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |  | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |  | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта МО |  | % | 0,38 | 0,46 | 15,1 | 30 | 50 | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО |  | % | 0,38 | 0,46 | 15,1 | 30,0 | 50,0 | 50 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |  | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |  | Ед. | 1334 | 1335 | 1337 | 1340 | 1343 | 1343 |  | 1353 |  |  |  |  |  |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |  | % | 0 | 0 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 0,37 |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1. | для фактических условий |  | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий |  | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий |  | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий |  | Гкал/кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | куб.м./кв.м | 0,04 | 0,05 | 1,02 | 0,84 | 0,76 | 0,76 |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | куб.м./кв.м | 0,38 | 0,44 | 0,34 | 0,29 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий |  | куб.м./кв.м |  | 0,06 | -0,1 | -0,05 | -0,09 | -0,09 |  |  |  |  | -0,2 |  |  |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий |  | куб.м./кв.м |  | 0,01 | -0,04 | -0,09 | -0,18 | -0,18 |  |  |  |  | -0,38 |  |  |  |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий |  | куб.м./кв.м |  | 0,08 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,06 |  |  |  |  | -0,35 |  |  |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий |  | куб.м./кв.м |  | 0,08 | 0,02 | -0,02 | -0,08 | -0,08 |  |  |  |  | -0,43 |  |  |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий |  | - | 9,5 | 8,8 | 0,33 | 0,35 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий |  | - | 9,5 | 11,0 | 8,5 | 7,25 | 5,0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | кВтч/кв.м. | 20,12 | 20,53 | 21,05 | 21,05 | 21,03 | 21,03 |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |  | кВтч/кв.м. | 20,1 | 21 | 25,9 | 28,6 | 43 | 43 |  |  |  |  | 138,3 |  |  |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий |  | кВтч/кв.м. |  | 0,41 | 0,52 | 0 | -0,02 | -0,02 |  |  |  |  | -0,09 |  |  |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий |  | кВтч/кв.м. |  | 0,41 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,91 |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий |  | кВтч/кв.м. |  | 0,9 | 4,9 | 2,7 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  | 95,3 |  |  |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий |  | кВтч/кв.м. |  | 0,9 | 5,8 | 8,5 | 22,9 | 22,9 |  |  |  |  | 118,2 |  |  |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий |  | - | 1 | 1,02 | 1,23 | 1,36 | 2,04 | 2,04 |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий |  | - | 1 | 1,04 | 1,29 | 1,42 | 2,14 | 2,14 |  |  |  |  | 6,87 |  |  |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Тыс.куб.м./кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий |  | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |  | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ |  | т.у.т./Гкал |  | -0,016 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |  |  |  |  |  |  | -0,005 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распред. сетям |  | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |  | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |  | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | кВтч |  | 129685 | -4112 | -5000 | -5000 | -5000 |  |  |  |  |  |  | -25000 |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |