ПРОЕКТ с изменениями: в приложении 2 строка 55, в приложении 3 строка 4.1; 4.1.1

Приложение 2

к Муниципальной программе «Формирование комфортной

на территории Гаринского городского  округа на 2019-

2024 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды  на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы"

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019-2024 годы", в том числе | 20995,9 | 3425,5 | 12568,8 | 1284,5 | 1247,8 | 1247,8 | 1221,5 | Х |
| 2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 4 | местный бюджет | 20995,9 | 3425,5 | 12568,8 | 1284,5 | 1247,8 | 1247,8 | 1221,5 | Х |
| 5 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 1. Прочие нужды |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 20995,9 | 3425,5 | 12568,8 | 1284,5 | 1247,8 | 1247,8 | 1221,5 | Х |
| 8 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 10 | местный бюджет | 20995,9 | 3425,5 | 12568,8 | 1284,5 | 1247,8 | 1247,8 | 1221,5 | Х |
| 11 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Мероприятие 1 Комплексное благоустройство дворовых территорий, всего, в том числе: | 442,0 | 0 | 442,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1;1.1.2 |
| 13 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 442,0 | 0 | 442,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1;1.1.2 |
| 16 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Улица Промысловая д.14/16, в том числе: | 442,0 | 0 | 442,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1; 1.1.2 |
| 19 | Подготовка (ремонт) дворовой территории | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Установка детских игровых-спортивных комплексов | 102,0 | 0 | 102,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий, Всего, в том числе: | 14904,3 | 2544,0 | 9960,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1.2.1;1.2.3 |
| 22 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | местный бюджет | 14904,3 | 2544,0 | 9960,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 25 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул.Октябрьская «Парк Победы», в том числе: | 7189,9 | 0 | 7189,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 |
| 28 | Обустройство территории | 7168,5 | 0 | 7168,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | установка урн | 21,4 | 0 | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | ул.Комсомольская (у территория стадиона), в том числе: | 240,5 | 240,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 |
| 31 | установка детских площадок | 240,5 | 240,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | Обустройство пешеходных дорожек, в том числе: | 6773,9 | 2303,5 | 2070,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1.2.3 |
| 32.1 | Составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы | 21,330 | 21,330 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | обустройство деревянных тротуаров | 4385,600 | 701,200 | 1284,4 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 33.1 | обустройство тротуаров в асфальтовом покрытии | 870,1 | 870,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | укладка тротуарной плиткой | 1147,600 | 361,600 | 786,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34.1 | устройство бетонной лестницы у административного здания | 370,600 | 370,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | ул. Комсомольская-Ясная, Парк отдыха, комплексное благоустройство, в том числе: | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1. |
| 36 | освещение территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | ограждение территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | озеленение в т.ч.земляные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | игровые детские и спортивные площадки | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | почвенное покрытие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | устройство парковой зоны для автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | обустройство пешеходных дорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | местный бюджет | 700 | 0,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | Мероприятие 3 Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий, всего в том числе: | 4980,6 | 770,0 | 2055,0 | 573,0 | 536,3 | 536,3 | 510,0 | 1.2.2 |
| 49 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | местный бюджет | 4980,6 | 770,0 | 2055,0 | 573,0 | 536,3 | 536,3 | 510,0 | 1.2.2 |
| 52 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Очистка территорий, в том числе: | 698,0 | 283,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 1.2.2 |
| 55 | от объектов муниципальной недвижимости пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению. | 650,0 | 275,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| 56 | от визуального мусора (субботники) | 48,8 | 8,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1.2.2;1.4.1 |
| 57 | Акарицидная обработка, дератизация территорий и обследование на заклещёванность | 237,314 | 37,314 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1.2.2 |
| 58 | Спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев, угрожающих жизни населению и нанесению вреда системам жизнеобеспечения, с вывозом порубочного материала. | 568,9 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1.2.2 |
| 59 | Содержание и обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | 2495,6 | 190,0 | 1672,0 | 190,0 | 158,3 | 158,3 | 127,0 | 1.2.2 |
| 60 | Изготовление табличек, наглядной агитации по благоустройству. | 79,975 | 9,975 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 1.2.2 |
| 61 | Содержание кладбища | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1.2.2 |
| 62 | Мероприятие 4 Регулирование численности безнадзорных животных(собак), в том числе: | 669,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 1.3.1 |
| 63 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | местный бюджет | 669,0 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 1.3.1 |
| 66 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3 к Муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа на 2019 – 2024 годы»

Адресной перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 г

и обоснование к планируемым суммам

| Мероприятие 1 Комплексное благоустройство дворовых территорий |
| --- |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ / наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед.изм | К-во | Всего тыс.руб. (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п.г.т.Гари, улица Промысловая Дворовая территория | 2020г | Ремонт дворовой территории: Градировка территории, обсыпка щебнем, обсыпка песком участка детской игровой площадки: подвозка песка, услуги экскаватора работа грейдера, оконавлива-ние . Ограждение в зависимости от материала. Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета , в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  | Сумма рассчитывается согласно локально-сметного расчета , в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  | 340,0 |
|  |  |  | Установка детских площадок, с учетом заинтересованных лиц (предполагаемый вариант к размещению, приобретение и монтаж): Детский игровой комплекс (возрастная группа: 6-12 лет, Материалы: Металл Влагостойкая фанера. Скат: нержавеющая сталь + бортики). |  | 95800 плюс доставка и монтаж 6000р | 1 | 102,0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего 442.0 |

Адресной перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019- 2024 годах

и обоснование к планируемым суммам

|  | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий |
| --- | --- |
| № п/п | адрес и наименование объекта | срок реали-зации | Виды работ /мероприятие, наименование элемента | Визуализация | Нормативная стоимость за ед.изм | К-во | Всего тыс.руб. (+коэфф.инфл) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | улица Октябрьская, Парк Победы | 2020 г | Обустройство территории Парка Победы | Локально-сметный расчет |  |  | 7168,5 |
|  |  |  | Установка урн. (Предполагаемый вариант. Урна деревянная Сиена 380х380х600 38 кг 40 л) |  | 7850 р | 3 | 21.4 |
|  |  |  |  |  | 2020 год, всего: 7189,9 |
| 2. | улица Комсомольская у территории стадиона | 2019 г | Установка детского игрового комплекса, предполагаемый вариант к размещению. (возрастная группа: 2-12 лет, габаритный размер 500х410х410,зона безопасности см 750х660.Материал опор: оцинкованный металл покрытый порошковой краской; Ступени и лестницы: металл покрытый ударогасящим слоем резины. Срок службы 15 лет) Возможен другой вариант, из расчета 240,5 тыс.руб.,в т.ч. приобретение, доставка, монтаж) |  | 240500 | 1 | 240,5 |
|  |  |  |  |  | 2019 год, Всего: 240,5 |
| 3. | Обустройство пешеходных дорожек: |
| 3.1 | 1.Улица Школьная ( от проулка с улицы Октябрьская до пешеходного перехода улицы Комсомольская, от пешеходного перехода ул. Комсомольская до перехода на стадион, от перехода на стадион до улицы Пионерская). 2. Ул.Новая; 3.Ул.Советская (от территории быв-шего здания «химдом» б/з № до ул. Колхозная) | 2019 | Устройство пешеходных дорожек асфальтом 785кв.м (Сумма согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и проведения экспертизы 3,375 т.р.) |  |  |  | 870, 100 |
| 3.2 | Переулок Комсо-мольский напротив Парка Победы | 2019 | Укладка тротуарной плиткой 102,5 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации и проведение экспертизы 3,375) |  |  |  | 361,6 |
| 3.3 | ул. Юбилейная от дома № 13 до дома № 31 | 2019 | Обустройство деревянных тротуаров 176 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  | 291,5 |
| 3.4 | ул. Колхозная от дома № 29 до дома № 31 | 2019 | Устройство деревянных тротуаров 30,75 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации) |  |  |  |  |
| 3.5 | ул. Октябрьская от дома № 98 до дома № 112 | 2019 | Устройство деревянных тротуаров 261,75 кв.м. (Сумма согласно локально-сметного расчета 412,00928 в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы 12,960) |  |  |  | 412,0 |
| 3.6 | Ул. Комсомольская у административного здания | 2019 | Устройство бетонной лестницы 30кв.м.(Сумма согласно локально-сметного расчета 368,37145 тыс. руб. в том числе составление проектно-сметной документации и проведение экспертизы 1620,0.) |  |  |  | 368,37145 |
|  |  |  |  |  | 2019 год: 2303,5 тыс.руб. |
| 3.7 | п.г.т.Гари с улицы Октябрьская до улицы Северная | 2020 | 90 кв.м (обустройство деревянных тротуар сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.8 | п.г.т.Гари по переулку от улицы Советская до улицы Трудовая | 2020 | 90 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.9 | п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Ясная | 2020 | 142 кв.м. (устройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.10 | - п.г.т.Гари переход с улицы Комсомольская на улицу Солнечная | 2020 | 120 кв.м. (обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.11 | п.г.т.Гари ул. Юбилейная; | 2020 | 276 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
| 3.12 | п.г.т.Гари улица Промысловая от дома №4 до дома № 14 | 2020 | 111 кв.м.(обустройство деревянных тротуаров, сумма по локально-сметному расчету, в т.ч. составление проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1284,0 |
| 3.13 | п.г.т.Гари улица Комсомольская от дома №34 до перекрестка улиц Комсомольская и Пионерская. | 2020 | Укладка тротуарной плиткой 174 кв.м. (сумма от протяженности устройства, согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы) |  |  |  | 786,0 |
| 3.16 |  |  |  | Итого 2020 год: 2070,4 тыс.руб. |
|  | п.г.т.Гари улица Чадова; | 2021 | 220 п.м. |  |  |  |  |
|  | -п.г.т.Гари улица Северная от дома № 1 до дома № 6 улицы Промысловая; | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | -д.Андрюшино ул. Молодежная 180 | 2021 | 180 кв.м. |  |  |  |  |
|  | -п.г.т.Гари улица Октябрьская к водонапорной башне. | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год: 600,0 |
|  | д.Андрюшино: -переход с улицы Молодежная на улицу Октябрьская 110 кв.м. 109,218 тыс.руб .-улица Советская 120 кв.м.150,169 тыс.руб. | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | от дер.Поспелова до дер.Лебедева | 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год: 600,0 |
|  | -с улицы 50 лет Победы на улицу Ясная | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | - д.Андрюшино улица Студенческая 100 п.м. | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год: 600,0 |
|  | -частичный ремонт тротуаров напротив ДДТ | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | -улица Зеленая; | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | д.Андрюшино улица Советская 300 п.м. | 2024 |  |  |  |  |  |
|  | д.Андрюшино улица Северная 180 п.м. | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год: 600,0 |
|  | Ул.Комсомольская-Ясная. Комплексное благоустройство, создание парка отдыха | 2020г. | Комплексное благоустройство. - создание парка отдыха, обеспечивающее условия для отдыха и спорта всех возрастных групп населения: установка детского игрового оборудования; установка спортивного оборудования; установка парковой беседки для отдыха; фонтана, установка декоративных элементов: имитация колодца и мельницы; установка скамеек, вазонов, урн. проектно-сметная документация составляет 24 380 тыс. рублей, планируется за счет средств областного бюджета. |  |  | 700,0 |
| 4 | Мероприятие 3. Проведение работ по содержанию и улучшению санитарного состояния территорий |  |  |
| 4.1 | Очистка участков от объектов муниципальной недвижимости пострадавших вследствие пожара, ветхих, списанных, не пригодных к восстановлению, в том числе, | 2019 | ул. Октябрьская, 19, сгоревшее 2-х этажное здание детских яслей, ул. Школьная, 2. Согласно локально-сметного расчета в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации. |  |  |  | 275.0 |
| 4.1.1 | п.г.т.Гари, улица Комсомольская,19, | 2020 | участок объекта муниципального недвижимого имущества, списанного, не пригодного к восстановлению. (Расходы, согласно локально-сметного расчета, в т.ч. с учетом составления проектно-сметной документации и экспертизы). |  |  |  | 75,0 |
|  |  | 2021-2024 | Ежегодно по 75,0 тыс.рублей |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение работ по очистке мусора (субботники) и озеленение | 2019-2024 | Приобретение инвентаря и услуги транспорта. Из расчета: мешки для мусора: на 120 л. 40 шт. по 85 р = 4250 р. Услуги автомашины ГАЗ САЗ за 1 час 1504,56х3 ч=4513,68 р. /ежегодно по 8,0 тыс.руб./ |  |  |  | 8,0 |
| 4.3 | Акарицидная обработка, дератизация территорий и обследование на заклещеванность | 2019г | Стоимость услуг, согласно, расчета к договору. |  |  |  | 37,314 |
|  |  | 2020 г | Стоимость услуг, согласно, расчета к договору |  |  |  | 40,0 |
|  |  | 2021-2024 | ежегодно по 40,0тыс.руб. согласно расчета данных 2019 года. |  |  |  |  |
| 4.4 | Спил разросшихся ветвей и аварийных деревьев | 2019-2024 | Ежегодное заключение контракта (согласно локально-сметного расчета с учетом составления проектно-сметной документации). 2019 - 2021 годы по 100,0 тыс.руб.;2022 – 2024 по 90,0 тыс.руб. |  |  |  | 100,0 |
| 4.5 | Обустройство контейнерных площадок под ТБО: | 2019 | (Предполагаемый вариант) Согласно локально-сметного расчета, в том числе с учетом составления проектно-сметной документации. |  |  |  |  |
|  | Ул. Октябрьская, напротив дома №56 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 | 190,0 |
|  | Ул.а Октябрьская, у дома № 9 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
|  | Улица Комсомольская, развилка ниже Церкви | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
|  | Ул.Комсомольская, 58 | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
|  | Ул.Комсомольская-Ясная | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
|  | Ул.Комсомольская у центра. Месторасположение определяется. | 2019г. | Обустройство площадки на 3 контейнера. |  | 31665 | 1 |  |
| 4.5.1 |  | 2020г. | Обустройство 14 контейнерных площадок под ТБО |  |  | 14 | 1672,0 * |
|  |  |  |  | *в т.ч. 380,0 тыс.руб составление проектно сметной документации и БТИ |
| 4.5.2 | улица Ясная; |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.3 | улица Комсо-мольская (развилка ниже Церкви) |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.4 | улица Октябрьская (напротив бывшего нарсуда); |  | 1 площадка на 3 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.5 | улица Восточная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.6 | улица Пролетарская |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.7 | улица Рассохина |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.8 | улица Рычкова |  | 2 площадки на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.9 | улица Солнечная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.10 | улица Кузовлева |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.11 | улица Советская (у Первомайской) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.12 | улица Южная |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.13 | улица Юбилейная (Костино) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
| 4.5.14 | улица Комсомоль-ская (у админист-ративного здания) |  | 1 площадка на 2 контейнера |  |  |  |  |
|  |  | 2021г | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
|  |  | 2022г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 6 | 190,0 |
|  |  | 2023г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 126,6 |
|  |  | 2024г. | Обустройство контейнерных площадок |  | 31665 | 5 | 126,6 |
| 4.6 | Установка табличек, наглядной агитации | 2019- 2024 | Наглядная агитация: «Не мусорить», «Соблюдайте чистоту» указатели к родникам, и другие социальные таблички. 2019-2021 год на установку и обновление из расчета 10 штук в год по наименьшей цене в среднем 1,0 тыс.руб.; 2022-2023 в связи с увеличением обустраиваемых объектов по 15 шт. х 1,0 тыс. руб =15,0 тыс.руб.; 2024 год – 20,0 тыс.руб. |  |  |  | 2019 г. 9,686 тыс.р 2020 г. 10,0 тыс.р. (79,7тыс.руб. всего) |
| 4.7 | Содержание кладбища | 2019-2024 | Услуги автомашины ГАЗ САЗ (за 1 час работы с учетом ГСМ) согласно установленным тарифам к количеству отработанных часов,м3: 1504.56х24=36109.44; Услуги машины МУП(МТЗ-82.1) 767,29х40=30691,60; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы) 99,29х160=15886,40х5=79432; Услуги немеханизированным способом работы (ТБО, прочее за 1 час работы)99,29х37,93897=3766,96 |  |  |  | 150,0 |
| 5 | Мероприятие 4 |
| 5.1 | Регулирование численности безнадзорных животных (Отлов безнадзорных собак) | 2019-2024 | Заключение контракта, из расчета 10 собак Ежегодно, на 1 контракт 111,5 тыс.руб.х 6 =669,0 | - |  |  | 111,5 |