**Раздел 8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, источники финансирования  | Исполнители мероприятия  | Сроки исполнения, плановые объемы финансирования, тыс. рублей (рублей)  | Плановый объем финансирования 2014 - 2020 годы | Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которыхнеобходимо для осуществления мероприятия | Результат выполнения мероприятия  |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1. Задача "Создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы"**  |
| 1. | Ежегодное предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Управление образования, Управление культуры, Управление по благоустройству и другиемуниципальные учреждения Гаринского городского округа  | - |  |  |  |  |  |  | - | предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | Оценка энергетической эффективности использования ТЭР, определение мер по ее повышению. Определение удельных показателей энергопотребленияи потенциала энергосбережения |
| 2. | Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов бюджетнымипотребителями, их мониторинг  | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа,Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустройству и другие муниципальные учреждения Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  | - | Разработка, внедрение и ежегодное обобщение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов бюджетными учреждениями  | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |
| 3. | Формирование и утверждение списка бюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии  | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа,Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  | - | Формирование и утверждение спискабюджетных учреждений с лимитами потребления тепловой и электрической энергии  | Упорядочение платежей за коммунальные ресурсы  |
| 4. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Экономический отдел Администрации Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  | - | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности | Контроль за потреблением энергетических ресурсов получателями бюджетных средств |
|  | ***Итого финансирование по задаче 1,***  |  | - |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  | - |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| **местный бюджет**  |  | - |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| **внебюджетные средства (средства предприятия)**  |  | **-** |  |  |  |  |  |  | **-** |  |  |
| Ожидаемые результаты: формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней  |
| **2. Задача «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»**  |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения) |
| 1. | Оснащение бюджетныхучреждений современными техническими средствами учета потребляемых энергоресурсов  **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустройству, получатели бюджетных средств на оплату ТЭР  | - |  |  |  |  |  |  | - | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (теплосчетчики-2)  | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов  |
| На объектах жилого фонда |
| 2. | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - холодная вода - электроэнергия **Местный бюджет**, тыс.руб.  | Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  | - | Покупка, проектирование, монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию приборов учета энергоресурсов (электроэнергия – 4, ХВС – 2)  | Определение и оплата фактических объемов потребления энергоресурсов  |
|  | ***Итого финансирование по задаче 2,***  |  | ***-*** |  |  |  |  |  |  | ***-*** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные средства (средства предприятия)**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета  |
| **3. Задача "Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов"**  |
| На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения)  |
| 1. | Установка отражающей изоляции из «Пенофола» за отопительными элементами**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 | утепление и улучшение качества тепловой изоляции зданий МКОУ Гаринская СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 2. | Замена светильников**Местный бюджет**, руб. | Управление образования | 250 939,03 | 750 000,00  |  |  |  |  |  | 1 000 939,03 | Замена светильников в Гаринской СОШ | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| 3. | Замена дверей в Пуксинской СОШ**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования | 120,0 | 105,0 | 180,0 |  |  |  |  | 405,0 | Приобретение дверей (8 шт.), в т.ч. 3 пожарных, 5 входных. | снижение потерь тепловой энергии |
| 4. | Замена наружных тепловых сетей на трубы ППУ Ду100**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | замена наружных тепловых сетей в Гаринской СОШ  | снижение потерь тепловой энергии |
| 5 | Улучшение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций зданий**Местный бюджет**,руб. | Управление образования | 274 254,00 |  |  |  |  |  |  | 274 254,00 | Ремонт теплотрассы МКОУ ГСОШ – 123 194,00 руб.;Ремонт теплотрассы МКОУ АСОШ – 151 060,00 руб. | снижение потерь тепловой энергии |
| 6 | Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление культуры | 17,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | 32,0 | -Утепление здания сельского клуба в д. Нихвор, в с. Пуксинка | снижение потерь тепловой энергии |
| 7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие **Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  |  | 68,0 | Установкаэнергосберегающих ламп в Пуксинской СОШ  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| 8 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 | Установка бортовых технических средств (расходометров) контроля на ТС, Гаринская СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 9 | Замена котлов**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  | 1000,0 | Замена котлов в Гаринской СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 10 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  |  | 950,0 |  |  |  |  | 950,0 | Ремонт отопительной системы в Пуксинской СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 11 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватойАндрюшинской СОШ**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление образования |  | 63,0 |  |  |  |  |  | 63,0 | Утепление фасада здания котельной минеральной ватой Андрюшинской СОШ | снижение потерь тепловой энергии |
| 12 | Применение энергосберегающих ламп**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление культуры | 3,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 | Установкаэнергосберегающих ламп  | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| 13 | Утепление дверей в РДК**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление культуры |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 14 | Утепление Андрюшинского СК**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление культуры |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 15 | Утепление клуба р.п.Гари**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление культуры |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  | снижение потерь тепловой энергии |
| 16 | Модернизация уличного освещения (в т.ч. перевод на централизованное включение и выключение в двойном режиме работы – вечернем и ночном)**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление по благоустройству | - | 20,0 | 23,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  343,0 | Применение фотореле, реле времени, замена светильников большой мощности на энергосберегающие светодиодные | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| 17 | Приобретение светильников и трубчатых люминесцентных ламп в МКОУ ГСОШ**Местный бюджет**, руб. | Управление образования | 113 866,97 |  |  |  |  |  |  | 113 866,97 | Приобретение светильников и трубчатых люминесцентных ламп в МКОУ ГСОШ | Снижение объемов потребления электрической энергии до 10%  |
| На объектах жилого фонда |
| 18 | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий:фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон,**Местный бюджет**, тыс.руб. | Управление по благоустройству | - | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | Работы по утеплению наружных ограждающих конструкций зданий | Устранение сверхнормативных потерь тепловой энергии, снижениеобъемов потребления тепловой энергии до 15%  |
|  | ***Итого финансирование по задаче 3,***  |  | ***813,06*** | ***1030,0*** | ***1458,0*** | ***80,0*** | ***1080,0*** | ***88,0*** | ***93,0*** | ***4642,06*** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет**  |  | ***813,06*** | ***1030,0*** | ***1458,0*** | ***80,0*** | ***1080,0*** | ***88,0*** | ***93,0*** | ***4642,06*** |  |  |
| **внебюджетные источники**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Снижение потребления энергетических ресурсов и экономия средств на их оплату  |
| **4. Задача "Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов"**  |
| 1. | Подготовка кадров в области энергосбережения ответственных за энергосбережение муниципальных учреждений  | Управление образования, Управление культуры,Управление по благоустройству | **-** |  |  |  |  |  |  | **-** | Обучение на курсах с выдачей квалификационного сертификата, участие в семинарах  | Повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов  |
| 2. | Разработка типового положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов  | Отдел экономики администрации Гаринского городского округа | - |  |  |  |  |  |  | **-** | Разработка типового положенияо материальном стимулировании  | Четкий механизм поощрения работников муниципальных учреждений за экономию ТЭР  |
| 3. | Проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению жителей на территории Гаринского городского округа и пропаганде энергосбережения в средствах массовой информации, посредством наглядной агитации  | Управление по благоустройству | - |  |  |  |  |  |  | **-** | Изготовление и установка наглядной агитации. Размещение информации в средствах массовой информации и на официальном сайте Гаринского городского округа  | Повышение уровня компетентности жителей округа в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов  |
|  | ***Итого финансирование по задаче 4,***  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Эффективное использование энергетических ресурсов на объектах бюджетных учреждений и жилищном фонде |
| **5. Задача "Улучшение качества и повышение надежности электроснабжения»** |
| 1. | Реконструкция электросетевых объектов, ранее являющихся бесхозяйными объектами, в р.п.Гари и п.Пуксинка | Управление по благоустройству | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | Реконструкция электросетевых объектов, ранее являющихся бесхозяйными объектами, в р.п.Гари и п.Пуксинка | Повышение качества, надежности электроснабжения населенных пунктов  |
| 2. | Обеспечение бесперебойным круглосуточным электроснабжением населенных пунктов Гаринского городского округа | Управление по благоустройству | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | Обеспечение бесперебойным круглосуточным электроснабжением населенных пунктов Гаринского городского округа | Повышение надежности и бесперебойности электроснабжения населенных пунктов  |
|  | ***Итого финансирование по задаче 5,***  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Удовлетворенность потребителей качеством поставляемых энергоресурсов |
|  | ***Итого финансирование по программе,*** |  | ***813,06*** | ***1030,0*** | ***1458,0*** | ***80,0*** | ***1080,0*** | ***88,0*** | ***93,0*** | ***4642,06*** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Областной бюджет** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Местный бюджет** |  | **813,06** | **1030,0** | **1458,0** | **80,0** | **1080,0** | **88,0** | **93,0** | ***4642,06*** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |