СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# (шестой созыв)

# РЕШЕНИЕ

от 15 августа 2019 года                                                                             № 188/33

р.п. Гари

О выполнении наказов, данных депутатам Думы Гаринского городского округа шестого созыва в период избирательной кампании 2017 года и мероприятиях по их реализации.

Заслушав информацию о выполнении наказов, данных депутатами Думы Гаринского городского округа шестого созыва в период избирательной кампании 2017 года и мероприятиях по их реализации, руководствуясь статьёй 23 Устава Гаринского городского округа, Дума Гаринского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении наказов, данных депутатами Думы Гаринского городского округа шестого созыва в период избирательной кампании 2017 года и мероприятиях по их реализации принять к сведению.

2. Признать работу Администрации Гаринского городского округа по выполнению наказов, данных депутатам Думы Гаринского городского округа шестого созыва в период избирательной кампании 2017 года и мероприятиях по их реализации, неудовлетворительной.

3. Рекомендовать Администрации Гаринского городского округа при планировании и корректировке муниципальных программ, в бюджете Гаринского городского округа на 2020 год и последующей своей деятельности предусматривать мероприятия по выполнению наказов, данных депутатам Думы Гаринского городского округа шестого созыва в период избирательной кампании 2017 года.

4. Разместить настоящее Решение на официальных сайтах Гаринского городского округа и Думы Гаринского городского округа.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского городского округа.

Председатель Думы

Гаринского городского округа					         Т.В. Каргаева

П

Приложение к

Решению Думы Гаринского

городского округа

от 15 августа 2019 года №__/__

Исполнение наказов

данных депутатам Думы Гаринского городского округа шестого созыва

в период избирательной кампании 2017 года и мероприятия по их реализации

| № п/п | Содержание наказа | Кем дан наказ | Мероприятия по исполнению наказа | Заказчик по исполнению наказа | Сроки исполнения | Факт. исполнение наказа (с 21.12.2017 г. по 23.08.2018 г.) | Факт. Исполнение наказа с 24.08.2018 г. по 15ю08.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| тротуары |
| 1 | Закончить ремонт (укладку) тротуаров – работа начата в 2016 г. | Избиратели – д. Рычкова – переулок | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | 100 метров Контракт по р.п. Гари объявлен на сумму 707967 р. заключен на 654870 р.. Исполнено | ИСПОЛНЕНО |
| 2 | Строительство тротуаров р.п. Гари, ул. Свободы | Избиратели – ул. Свободы | Обследование и определения метража для строительства. Включение в План мероприятий по благоустройству после проведения водопровода | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Исполнено 200 метров | ИСПОЛНЕНО |
| 3 | Строительство тротуаров р.п. Гари, ул. Советская | Избиратели – ул. Советская | Обследование и определения метража для строительства. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено 200 метров от д. № 15 до д. № 5 | ИСПОЛНЕНО |
| 4 | Ремонт тротуаров между домами по ул. Промысловая 12 и 14 | Избиратели ул. Промысловая | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено 40 метров | ИСПОЛНЕНО |
| 5 | Строительство тротуаров р.п. Гари, пер. Пролетарский | Избиратели р.п. Гари, пер. Пролетарский | Обследование и определения метража для строительства. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Исполнено 250 метров | ИСПОЛНЕНО |
| 6 | Ремонт, строительство тротуаров р.п. Гари, ул. Октябрьская от д. Волковой до конца улицы | Избиратели р.п. Гари | Обследование и определения метража для строительства. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Частично от д. Молозиновой до дома Зыковой от д. № 95 до д. № 94 120 метров Контракт 28.05.18 г. | Сметы составлены, экспертиза проведена. Планируется проведения торгов. Выделены доп. средства |
| 7 | Ремонт, строительство тротуаров р.п. Гари, пер. от д. Иванюк до д. Асташкиных | Избиратели ул. Северной | Обследование и определения метража для строительства. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Нет Запланировано обследование | Составление смет |
| 8 | Ремонт, строительство тротуаров р.п. Гари, ул. Колхозная | Избиратели ул. Колхозная | Обследование и определения метража для строительства. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Исполнено 100 метров от д. №13 до д. № 27 200 кв. м. – угол Октябрьская до Отдела по благоустройству; 50 кв. м. – ул. Колхозная от д. № 38 до ул. Юбилейная Контракт 28.05.2018 г. | ИСПОЛНЕНО |
| 9 | Строительство тротуаров по д. Нихвор ( в 2017 г. 250м.) | Избиратели д. Нихвор | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено 250 метров Контракт от 28.05.18 г. по д. Нихвор объявлен на сумму 162632 р. заключен на 153687 р. Дополнительно построено 400 кв. м. ул. Молодежная. Контракт 26.10.18 г. | ИСПОЛНЕНО |
| 10 | Строительство тротуаров с. Андрюшино, ул. Советская, Студенческая, Молодежная, Октябрьская | Избиратели с. Андрюшино | Обследование и определения метража для строительства. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Необходимо провести обследование, в течении 3 лет проводились ремонты | Исполнено своими силами |
| Дороги |
| 11 | Отсыпка мелким щебнем дорожного полотна (ремонт дороги начат в 2017 г.) | Избиратели – д. Рычкова – переулок | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Не запланировано в 2018 году | Проводятся торги, будет выполнено в соответствии с контрактом. Выделены доп. средства |
| 12 | Ремонт дороги ул. Первомайская к д. № 1 | Избиратель – Видякина А.В. | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено Подсыпка дороги произведена | ИСПОЛНЕНО |
| 13 | Содержание моста р.п. Гари, ул. Советская | Избиратели – жители ОЛПа | Составление сметы, включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Проведена отсыпка щебнем. Дополнительно будет отсыпано в августе – сентябре 2018 г. | По необходимости будет проведена дополнительная подсыпка щебнем- |
| 14 | Текущее содержание дороги в д. Лобанова | Избиратели д. Лобанова | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. – 2020 г. | Нет Перенесено на 2020 год. Перенесено на ул. Кооперативная. Необходимо провести обследование на целесообразность | При формировании бюджета на 2020 год |
| 15 | Ремонт дороги д. Рычкова (поправить плиты) | Избиратели д. Рычкова | Составление проектно – сметной документации на дорогу. Обращение в Правительство области на предмет асфальтирование дороги. | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. – 2020 г. | Нет Перенесено на 2019 год Запланировано отсыпка щебнем | При формировании бюджета на 2020 год |
| 16 | Ремонт дороги в п. Горный (гредирование, отсыпка щебнем) | Избиратели п. Горный | Ежегодное содержание дороги с Включением в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г.- 2020 г. | Исполнено 100 тон | ИСПОЛНЕНО |
| 17 | Ремонт дороги д. Зыкова (гредирование, отсыпка щебнем) | Избиратели д. Зыкова | После строительства дороги Гари - Зыкова | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. – 2020 г. | Нет Планируется на 2019 -2020 гг. Отсутствует дорожное сообщение | Проведены торги, работа выполняется. |
| 18 | Отсыпка дорог щебнем с. Андрюшино, ул. Студенческая, Северная, Трудовая, Советская | Избиратели с. Андрюшино | Согласно Плана мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2020 гг. | Исполнено 300 тон ул. Студенческая 1,5 машины; ул. Студенческая – Трудовая – Северная развязка 2,5 машины | ИСПОЛНЕНО |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги р.п. Гари – с. Андрюшино | Избиратели с. Андрюшино, д. Нихвор | Вопрос решен на уровне области | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | В процессе ремонта Обследование праведно совместно с Министром транспорта Свердловской области Произведено оконавливание. На контроле в Министерстве транспорта | Ремонт в процессе |
| 20 | Ремонт дорог в с. Андрюшино ул. Советская, Октябрьская 1600 м. | Избиратели с. Андрюшино | Поддержание в проезжем состояние ежегодно согласно Плана мероприятий по благоустройству. | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2020 гг. | Завезено 100 тн. Щебня в 2018 г. Необходимо провести обследование | ИСПОЛНЕНО Произведен ремонт своими силами |
| 21 | Оконавливание дороги р.п. Гари, ул. Октябрьская | Избиратели р.п. Гари, ул. Октябрьская | Обследование. Составление сметы. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Исполнено | ИСПОЛНЕНО |
| 22 | Ремонт дороги р.п. Гари, ул. Пионерская (возле маг. № 3 Гаринского РайПО) | Избиратели р.п. Гари | Обследование. Составление сметы. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Исполнено, засыпано мелкой фракцией Дополнительно сенью 2018 г. еще раз будет подсыпано. Дорога областного значения | ИСПОЛНЕНО |
| 23 | Ремонт дороги д. Линты – д. Зыкова, Водопропуск ч/р р. Чановка | Избиратели д. Зыкова | Дорога Регионального значения. Обращение в Министерство транспорта и связи СО | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет После ремонта моста в 2018 г. будут завезены трубы Вопрос рассматривался во время визита Министра транспорта Свердловской области | После ремонта моста в 2018 г. были завезены и уложены трубы Вопрос рассматривался во время визита Министра транспорта Свердловской области |
| 24 | Отсыпка щебнем дорог д. Нихвор (300 м.) | Избиратели д. Нихвор | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено 200 тон | ИСПОЛНЕНО |
| 25 | Ремонт дороги и мостика к кладбищу д. Нихвор | Избиратели д. Нихвор | Работы проведены | Администрация Гаринского ГО | 2017 г. | Работы проведены нефтяниками Октябрь 17 г. | Выделены доп. средства на ремонт дороги до кладбища |
| Водонапорные башни |
| 26 | Рассмотреть вопрос о строительстве водонапорной башни в д. Рычкова и подведение водопровода в жилые дома | Избиратели – д. Рычкова – переулок | Продолжить работу с избирателями по данному вопросу. Изыскание трассы с ул. Молодежной. Составление сметы, включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2020 гг. | Нет Планируется на 2019-2020 гг. Запланировано изучения вопроса. Проведена встреча депутатов с населением с присутствием главы. Собраны списки на водопровод | В бюджете на 2019 год заложены денежные средства |
| 27 | Ремонт водонапорной башни р.п. Гари, ул. Северная (вопрос с 2011 г. бак поменян, ремонт был) | Избиратели - ул. Северная | Проведение обследования водонапорной башни на предмет ремонта. Составления Акта. | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Думой ГГО выделены дополнительные средства в 2018 г. Работы начаты в 2018 г. | В процессе ремонта |
| 28 | Ремонт (строительство) водонапорной башни п. Горный | Избиратели п. Горный | Проведения обследование с составлением Акта. Составление сметы, включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018-2019 гг | В стадии ремонта | ИСПОЛНЕНО Думой ГГО выделены доп. средства. Башня построена в 2018 г. |
| 29 | Ремонт водонапорной башни д. Албычева | Избиратели д. Албычева | Обследование водонапорной башни с составлением Акта. Составление сметы, включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018-2019 гг | Нет Планируется в 2019 г. | Ремонт запланирован на 2019 год, своими силами. |
| Освещение |
| 30 | Освещение по р.п Гари, ул. Комсомольская, возле Прихода | Избиратели ул. Комсомольская | Фонарь будет повешен для освещения ниже здания Прихода | Администрация Гаринского ГО | 2017 | Исполнено Фонарь повешан | ИСПОЛНЕНО |
| 31 | Освещение по д. Рычкова (возможность замена трансформатора) | Избиратели д. Рычкова | Обращение с письмом в МРСК на предмет слабого освещения в домах жителей д. Рычкова и о возможности замены или ремонта трансформатора | Администрация Гаринского ГО | 2018 -2019 гг | Нет Вопрос будет рассмотрен в сентябре м-це 2018 г. Установлено 2 светильника (в начале деревни и около скважины), будет проведена ревизия в сентябре | Вопрос уличного освещения будет рассмотрен в ближайшее время, ведется совместная работа с СвердловЭнергоСбыт (коммерческое предложение на сумму 18 760 000) с рассрочкой на три года |
| 32 | Освещение по ул. Юбилейная, возле водонапорной башни | Избиратели р.п. Гари, ул. Юбилейная | Освещение будет сделано до конца года | Администрация Гаринского ГО | конец 2017 г. | Нет Вопрос будет рассмотрен в сентябре м-це 2018 г. Будет установлен светильник на водонапорной башне с фотореле | ИСПОЛНЕНО |
| 33 | Освещение р.п. Гари, переулок с ул. Октябрьская на ул. Северная (от дома Соломеиных) | избиратели ул. Октябрьская на ул. Северная | Обследование с составлением Акта. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Исполнено | ИСПОЛНЕНО |
| 34 | Освещение р.п. Гари, ул. Ясная | Избиратели ул. Ясная (Метлицкая Н.Г.) | Выполнено | Администрация Гаринского ГО | Конец 2017 г. | Исполнено | ИСПОЛНЕНО |
| 35 | Освещение в д. Поспелова (от заправочной станции вверх) | Иэбиратели д. Поспелова | Проведение обследование на предмет освещения с составлением Акта. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Нет Запланировано на 2019 г. Освещение в конце ул. Ясной, в конце д. Поспелова и АЗС | Вопрос уличного освещения будет рассмотрен в ближайшее время, ведется совместная работа с СвердловЭнергоСбыт (коммерческое предложение на сумму 18 760 000) с рассрочкой на три года |
| 36 | Освещение по д. Нихвор | Избиратели д. Нихвор | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено | ИСПОЛНЕНО Выделено 20 фонарей в июле 2019 г. |
| Водопровод |
| 37 | Проведение водопровода в жилые дома: р.п. Гари, ул. Свободы № 2, 4, 5, 7, 9, 15 | Избиратели – ул. Свободы | Обследование маршрута трассы. Составление сметы, включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2019 гг. | Нет Планируется на 2019 г. Будет запланировано | Рассмотреть целесообразность проведения водопровода для включения в МП на 2020 г. |
| 38 | Строительство водопровода с. Андрюшино, ул. Октябрьская - Молодежная | Избиратели с. Андрюшино | Изучение вопроса на предмет строительства. Составление сметы, включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2020 гг. | Нет Планируется на 2019 г. Будет запланировано | Рассмотреть целесообразность проведения водопровода для включения в МП на 2020 г. |
| Строительство детских площадок |
| 39 | Построить детскую площадку в д. Рычкова | Избиратели д. Рычкова | Проведение обследование территории для установки площадки. Провести сход с жителями д. Рычкова на предмет возможности установки площадки. | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. – 2019 г. | Нет Планируется на 2019 г. По МП запланировано 2 площадки. Рассматривается вопрос о месте строительства | Планируется включение в МП на 2020 год |
| 40 | Построить детскую площадку д. Горный | Избиратели п. Горный | Проведение обследование территории для установки площадки. Провести сход с жителями д. Горный на предмет возможности установки площадки. | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. – 2019 г. | Нет Планируется на 2019 г. По МП запланировано 2 площадки. Рассматривается вопрос о месте строительства | перенос со стадиона пгт Гари конструкций |
| Торговля |
| 41 | Рассмотрение вопроса открытия магазина в СХТ | Избиратели ул. Молодежная, Зеленая, Междуречная | Рассмотреть вопрос с участием представителей торговли | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Ведется работа (данный вопрос запланирован к рассмотрению на заседании координационного Совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Гаринском городском округе) | Не целесообразно |
| 42 | Организация выездной торговли | Избиратели д. Шабурово | Рассмотреть вопрос с участием представителей торговли | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Ведется работа (направлены письма предпринимателям, осуществляющим выездную торговлю) | ИСПОЛНЕНО Организовано |
|  | Другие мероприятия |
| 43 | Ремонт трактора | Избиратели д. Шабурово | Составление Акта осмотра. Приобретение запасных частей на ремонт. | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Находится в ведении МУП Отдел по благоустройству | трактор перевезем в МУП Отдел по благоустройству |
| 44 | Приобретение пожарной мотопомпы | Избиратели д. Шабурово | Рассмотреть вопрос о целесообразности приобретения новой мотопомпы. | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Мотопомпа в хорошем состоянии, нужен только рукав В ведении помпа, укомплектованная пожарными рукавами | ИСПОЛНЕНО Мотопомпа в хорошем состоянии, вопрос с пожарным рукавом. |
| 45 | Ограждение пожарного водоема | Избиратели р.п. Гари. Ул. Молодежная | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Необходимо признать его бесхозяйным объектом, проведено обследование | не планируется в 2019 г. Постройка и постановка на учет как новое сооружение, при наличии спец. техники |
| 46 | Ремонт жилого дома | р.п. Гари, ул. Юбилейная, д. 37, кв. 2 | Проведения обследования с составлением Акта. Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. – 2019 г. | Нет Планируется на 2019 г. Необходимо обследование | Проведения обследования с составлением Акта. Включение в очередь. |
| 47 | Установка мусорных баков р.п. Гари, ул. Юбилейная в начале и конце улицы | Избиратели р.п. Гари, ул. Юбилейная | Установка будет осуществлена до конца 2017 г. | Администрация Гаринского ГО | Конец 2017 г. | Нет Проводится процедура закупки | установим согласно схемы в ближайшее время |
| 48 | Возобновления автобусного маршрута р.п. Гари – с. Андрюшино | Избиратели с. Андрюшино, д. Нихвор | Приобретен микроавтобус для поездок. | Администрация Гаринского ГО | 2018 – 2020 гг. | Нет Возят население 1 раз в неделю При условии ремонта дороги | ИСПОЛНЕНО Вопрос снят, решение принято на сходе в июне 2019 |
| 49 | Организовать (продолжить) доставку детей в школу специальным транспортом (автобусом) | Избиратели – д. Рычкова – переулок | Автобус приобретен. Составления Плана – графика по доставке детей в школу | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено | ИСПОЛНЕНО |
| 50 | Снос горелых домов р.п. Гари, ул. Советская, ул. Кузовлева | Избиратели ул. Советская. ул. Кузовлева | Создание рабочей группы для проведения обследования. Составление сметы, включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. -2019 г. | Список подготовлен. Осенью планируется снести. | Снос дома ул. Советская произведен ИП Крюковым В 2018 г Список подготовлен, сметы составлены. По ул. Кузовлева в ближайшее время будет проведена работа с собственниками. |
| 51 | Обрезка тополя р.п. Гари, ул. Советская, д. 25; ул. Школьная (внутри территории школы) | Избиратель – Попова Т.И. Жители ул. школьная | Включение в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет В 2018 году обрезано 7 тополей на сумму 72 т.р. | выделено 100 000 будут проводится торги в конце августа 2019 г. |
| 52 | Рассмотреть вопрос маршрута транспорта по р.п. Гари | Избиратели р.п. Гари | Изучить вопрос рентабельности и возможности маршрута | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Планируется на 2019 год |  |
| 53 | Ремонт крыши у инвалида, р.п. Гари, ул. Октябрьская, д. № 43 | Полуянова З. | Включением в План мероприятий по благоустройству | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Исполнено Составлена смета, заключен контракт. | ИСПОЛНЕНО |
| 54 | Ремонт электролиний с заменой столбов | Избиратели д. Шабурово | Создать рабочую группу и проработать данный вопрос | Администрация Гаринского ГО | 2018 г. | Нет Планируется рассмотреть вопрос в 2019 г. Необходимо обследование в зимний период | Не целесообразно |