| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 09 | » | февраля | 20 | 17 | г. |  | № | 13 |
| с. Шеркалы |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 09.02.2017 г. № 13 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение 1.1. Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения и водоснабжения в компенсаторе от ТП-6 через проезжую часть по ул.Нестерова на объекте сети теплоснабжения и водоснабжения к зданию школы с интернатом по адресу: ул.Ангашупова, 10 (19 м - сети теплоснабжения, 19 м - сети водоснабжения) м 38 519,40 27,30 0,00 546,7 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 1: 519,40 27,30 0,00 546,7 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: 2.1. Поверка комплекса учета газа СГ-16 на котельной по адресу: ул. Мира 38д с.Шеркалы шт. 1 0,00 0,00 78,00 78,00 январь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 2: шт. 1 0,00 0,00 78,00 78,00 3. Водоснабжение и водоотведение 3.1. Ремонт накопительной емкости летнего водопровода на котельной по адресу: ул. Мира 38д с.Шеркалы шт. 1 0,00 0,00 114,00 114,00 июнь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 3: шт. 1 0,00 0,00 114,00 114,00 июнь 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – счетчики) по адресам: ул. Строителей, д.6 кв.2 ул. Строителей, д.10 кв.3 ул. Береговая, д.4 кв.2 ул. Береговая, д.6 кв.1 ул. Береговая, д.10 кв.1 ул. Лесная, д.1 кв.2 ул. Лесная, д.7 кв.1 ул. Лесная, д.8 кв.1 ул. Лесная, д.9 кв.2 ул. Лесная, д.12 кв.2 ул. Лесная, д.14 кв.1 ул. Лесная, д.15 кв.2 ул. Лесная, д.17 кв.2 ул. Лесная, д.19 кв.2 ул. Лесная, д.24 кв.2 ул. Мира, д.17 шт. 16 0,00 88,00 0,00 88,00 июнь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Капитальный ремонт жилого фонда (замена кухонных печей в жилых домах) по адресам: ул.Береговая д.6 кв.2, ул.Гладышева д.12, кв.3 (2- шт.) ул.Мира д.63 кв.1, ул.Мира д.65а кв.1, ул.Строителей д.9 кв.2 ул.Строителей д.13 кв.2 ул.Лесная д.1 кв.1 ул.Лесная д.9 кв.1 ул.Лесная д.26 кв.1 ул.Лесная д.26 кв.3 шт. 11 0,00 760,00 0,00 760,00 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 3 Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – газовые горелки) по адресам: ул. Гладышева, д.12 кв.1 ул. Гладышева, д.12 кв.2 ул. Гладышева, д.43 кв.1 ул. Гладышева, д.44 кв.1 ул. Мира, д.63 кв.2 ул. Набережная, д.6а кв.2 ул. Набережная, д.17 кв.1 (2- шт.) ул. Набережная, д.17 кв.3 ул. Нестерова, д.25 кв.2 (2- шт.) ул. Строителей, д.2 кв.2 ул. Строителей, д.13 кв.2 шт. 13 0,00 71,50 0,00 71,50 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 4. Установка газового котла в жилых домах с. Шеркалы по адресу: ул. Мира, д.42 кв.2 ул. Гладышева, д.28 кв.3 шт. 2 0,00 140,00 0,00 140,00 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по пункту 4.1: 0,00 1059,50 0,00 1059,50 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Плановый текущий ремонт 0,00 0,00 786,04 786,04 директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по пункту 4.2: 0,00 0,00 786,04 786,04 Итого по разделу 4: 0,00 1059,5 786,04 1845,54 5. Финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва 5.1. Приобретение АТЗ 0,00 96,50 0,00 96,50 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 5: 0,00 96,50 0,00 96,50 6. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 6.1. Дизельное топливо т 2,3 0,000 0,000 99,00 99,00 март директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. Итого по разделу 6: т 2,3 0,000 0,000 99,00 99,00 7. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс.руб. Всего 519,40 1183,30 1077,04 2779,74 |
| --- | --- |