| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 31 | » | мая | 20 | 16 | г. |  | № | 131 |
| с. Шеркалы |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Шеркалы от 25.01.2016 № 23

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 25.01.2016 № 23 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Шеркалы (www.Sherkaly-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В.Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 31.05.2016 г. № 131 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение 1. Реконструкция теплового узла по адресу: ул.Мира, 34А, с.Шеркалы шт. 1 0,00 68,953 0,00 68,953 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на участке "Школьный гараж - Шеркальская участковая больница " (25 м – сети теплоснабжения, 25 м – сети водоснабжения) м. 50 684,90 36,08 0,00 720,98 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 3. Ремонт здания ДЭС-75 по адресу: ул.Мира, 38Ж, с.Шеркалы (по предписанию Ростехнадзора) 0,00 0,00 49,00 49,00 июль директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 4. Устройство теплового пункта по адресу: ул.Нестерова, 45А, с.Шеркалы шт. 1 0,00 69,00 0,00 69,00 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 1: 684,90 174,033 49,00 907,933 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: 1. Замена горелки на жидком топливе на котле № 1 (резервном) шт. 1 190,00 10,00 0,00 200,00 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 2: шт. 1 190,00 10,00 0,00 200,00 3. Водоснабжение и водоотведение 1. Модернизация сети водоснабжения (очистное сооружение – котельная – больница) в части выделения сети летнего водопровода из общего цикла пог.м. 70 0,00 98,943 0,00 98,943 июнь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Замена насосного оборудования на котельной (для летнего водопровода) шт. 2 0,00 0,00 54,00 54,00 июнь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 3. Замена фильтрующих компонентов в ВОС «Импульс» 0,00 0,00 98,00 98,00 июнь директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. 4. Монтажные работы по подключению «Электроагрегат дизельный АД 40 С-Т400-2РГТН», расположенном по адресу: ул.Мира, 69а, с.Шеркалы (скважина «Быстрый») шт. 1 0,00 38,026 0,00 38,026 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по разделу 3: 0,00 136,969 152,00 288,969 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – счетчики) по адресам: ул. Строителей, д.1 кв.1 ул. Строителей, д.1 кв.2 ул. Строителей, д.1 кв.3 ул. Строителей, д.2 кв.1 ул. Строителей, д.2 кв.2 ул. Строителей, д.2 кв.3 ул. Береговая, д.3 кв.1 ул. Береговая, д.3 кв.2 ул. Береговая, д.3 кв.3 ул. Мира, д.30 кв.2 ул. Строителей, д.3 кв.1 ул. Строителей, д.3 кв.2 ул. Строителей, д.3 кв.3 шт. 13 0,00 47,775 0,00 47,775 июль глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 2. Капитальный ремонт жилого фонда (замена кухонных печей в жилых домах) по адресам: ул.Гладышева д.40 кв.2, ул.Нестерова д.45 кв.2, ул.Мира д.61 кв.2, ул.Береговая д.3 кв.1, ул.Строителей д.6 кв.2 (2 печи) ул.Нестерова д.18, ул.Мира д.30 кв.2, ул.Гладышева д.16 кв.3, ул.Мира д.70 кв.2, ул.Строителей д.10 кв.1 шт. 11 0,00 715,081 0,00 715,081 июнь глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. 3 Капитальный ремонт системы инженерно-технического обеспечения (замена газового оборудования – газовые горелки) по адресам: ул. Строителей, д.6 кв.2 (2- шт.) ул. Береговая, д.3 кв.1 ул. Мира, д.70 кв.2 ул. Мира, д.61 кв.2 ул. Мира, д.30 кв.2 ул. Гладышева, д.40 кв.2 ул. Нестерова, д.18 ул. Нестерова, д.45 кв.2 ул. Гладышева, д.16 кв.3 ул. Строителей, д.1 кв.2 (2- шт.) ул. Строителей, д.1 кв.1 (2- шт.) ул. Строителей, д.3 кв.3 ул. Строителей, д.10 кв.3 ул. Строителей, д.13 кв.1 ул. Строителей, д.15 кв.3 ул. Лесная, д.9 кв.2 (2- шт.) ул. Лесная, д.4а кв.2 (2- шт.) ул. Мира, д.46 кв.1 ул. Береговая, д.6 кв.2 ул. Трудовая, д.11 кв.3 ул. Строителей д.13, кв.2 (2- шт.) ул. Мира д.17 ул. Мира д.49, кв.2 ул. Мира д.63, кв.2 ул. Мира д.24, кв.2 ул. Мира д.46, кв.3 ул. Мира д.65а, кв.1 ул. Гладышева д.43, кв.3 ул. Мира д.16, кв.4 шт. 35 0,00 153,305 0,00 153,305 август глава с.п.Шеркалы Мироненко Л.В. Итого по пункту 4.1: 0,00 916,161 0,00 916,161 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Замена электрической проводки в муниципальном жилищном фонде по адресу: ул. Мира д.17 ул. Строителей д.6 кв.2 ул. Нестерова д.45 кв.1 ул. Мира д.62 ул. Лесная д.26 кв.2 ул. Гладышева д.29 кв.2 м м м м м м 33 75 40 75 33 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,925 3,898 2,416 3,898 1,925 2,416 1,925 3,898 2,416 3,898 1,925 2,416 июнь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по пункту 4.2: 0,00 0,00 0,00 16,478 16,478 Итого по разделу 4: 0,00 0,00 916,161 16,478 932,639 5. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 1. Дизельное топливо т 3 0,000 0,000 115,50 115,50 I-II квартал Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по разделу 5: т 3 0,000 0,000 115,50 115,50 6. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс.руб. Всего 874,90 1237,163 332,978 2445,041 |
| --- | --- |