| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 15 | » | июля | 20 | 14 | г. |  | № | 108 |
| с. Шеркалы |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Шеркалы от 14.03.2014 № 37

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

муниципального жилищного фонда, объектов

жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования сельское поселение Шеркалы

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов»

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 30.06.2014 № 40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 27.12.2013 № 19 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Шеркалы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,  в связи с увеличением планового объёма по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов:

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 14.03.2014 № 37 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В. Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 15.07.2014 № 108 Мероприятия по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов |
| --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | бюджет района/ бюджет поселений | Средства предприятий | Всего |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. Теплоснабжение |
| 1.1. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |
| 1. | Капитальный ремонт котлов ВК-21 (2 шт.), центральная газовая котельная ул. Мира 38 д Ремонт барабанов с полной разборкой внутрибарабанных устройств (замена прямых участков внутренних трубопроводов при возникновении необходимости во время ревизии после окончания отопительного сезона) | шт. | 2 | 0,00 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 31.07.2014 | Администрация с.п.Шеркалы |
| 2. | Приобретение резервуара РГСн 40/5 с доставкой до с.Шеркалы | шт. | 1 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | 31.08.2014 | Администрация с.п.Шеркалы |
| 3. | Приобретение котла водогрейного ВК-21 | шт. | 1 | 0,00 | 1001,467 | 0,00 | 1001,467 | 31.08.2014 | Администрация с.п.Шеркалы |
|  | Итого | шт. | 3 | 0,00 | 1963,667 | 0,00 | 1963,667 |  |  |
| 1.2. Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения |
| 1. | Капитальный ремонт участка сети теплоснабже-ния ул. Мира 34а (подво-дящие сети к емкостям с противопожарным запа-сом воды) Примечание: После окончания отопи-тельного сезона, в период ежегодных гидравличес-ких испытаний, проводи-мых на основании Правил эксплуатации тепловых сетей и теплоэнергоуста-новок возможны изменеия в части финансовых затрат и объемов ремонта) | км | 0,03 | 0,00 | 49,944 | 0,00 | 49,944 | 31.07.2014 | Администрация с.п.Шеркалы |
|  | Итого | км | 0,03 | 0,00 | 49,944 | 0,00 | 49,944 | 31.07.2014 |  |
| 2. Водоснабжение, водоотведение |
| 2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |
| 1. | Замена инженерных сетей водоснабжения ул. Мира, 38д (распределительная сеть с накопительной емкости) | км | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 31.08.2014 | Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы |
| 2. | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ул. Нестерова 46 | км | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 31.08.2014 | Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы |
| 3. | Приобретение ассенизаторной вакуумной автомашины КО -529-11 на базе МАЗ-4570 или эквивалент | шт. | 1 | 0,00 | 1711,667 | 0,00 | 1711,667 | 31.08.2014 | Администрация с.п.Шеркалы |
|  | итого | шт. | 1 |  | 1711,667 | 186,00 | 1897,667 |  |  |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1. Капитальный ремонт |
| 1. | Установка навесного газового котла с приобре-тением по адресу: ул. Ангашупова, д.14 кв.2, ул. Нестерова, д.18 ул. Мира, д.42 кв.1, ул. Лесная, д.15 кв.1 ул. Строителей, д.3 кв.2 ул. Строителей, д.12а кв.3 ул. Береговая, д.4 кв.2 ул. Лесная д.14 кв.1 | шт. | 8 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 01.10.2014 | Администрация с.п.Шеркалы |
| 2. | Капитальный ремонт печи по адресу: ул. Гладышева д.12 кв.1 ул. Гладышева д.44 кв.1 ул. Нестерова д.8 кв.1 ул. Строителей д.1 кв.1 ул. Трудовая д.11 кв.3 ул. Нестерова д.14 кв.1 ул. Строителей д.13 кв.2 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 2 1 1 1 1 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 55,00 55,00 110,00 55,00 55,00 55,00 55,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 55,00 55,00 110,00 55,00 55,00 55,00 55,00 | 01.10.2014 |  |
| 3. | Установка напольного котла с приобретением по адресу: ул.Нестерова д.22а | шт. | 1 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 01.10.2014 |  |
| 4. | Ремонт газовых котлов напольных по адресу: ул. Ангашупова д.8А ул. Набережная д.16 кв.2 | шт. | 2 | 0,00 | 31,80 | 0,00 | 31,80 | 01.10.2014 |  |
| 5. | Ремонт газового котла DAEWOO по адресу: ул. Мира д.43 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 01.10.2014 |  |
| 6. | Замена газовых счетчиков в жилых домах муници-пального жилого фонда сельского поселения Шеркалы по адресу: ул. Гладышева, д.3 кв.2 ул. Гладышева, д.14 кв.1 ул. Гладышева, д.14 кв.2 ул. Гладышева, д.14 кв.3 ул. Гладышева, д.16 кв.2 ул. Гладышева, д.16 кв.3 ул. Гладышева, д.16 кв.4 ул. Гладышева, д.18 кв.1 ул. Гладышева, д.18 кв.2 ул. Гладышева, д.28 кв.3 ул. Гладышева, д.29 кв.1 ул. Гладышева, д.46 кв.1 ул. Гладышева, д.46 кв.2 ул. Гладышева, д.44 кв.1 ул. Мира, д.10 кв.1 ул. Мира, д.26 ул. Мира, д.30 кв.1 ул. Мира, д.39 ул. Мира, д.41 кв.1 ул. Мира, д.42 кв.1 ул. Мира, д.42 кв.2 ул. Мира, д.42а кв.1 ул. Мира, д.46 кв.1 ул. Мира, д.46 кв.2 ул. Мира, д.46 кв.3 ул. Мира, д.47 кв.1 ул. Мира, д.49 кв.1 ул. Мира, д.49 кв.2 ул. Мира, д.52 кв.3 ул. Мира, д.53 кв.1 ул. Мира, д.54 кв.2 ул. Мира, д.56 кв.1 ул. Мира, д.56 кв.2 ул. Мира, д.56 кв.3 ул. Мира, д.57 кв.1 ул. Мира, д.61 кв.2 ул. Мира, д.62 ул. Мира, д.63 кв.1 ул. Мира, д.63 кв.2 ул. Мира, д.65а кв.1 ул. Мира, д.65а кв.2 ул. Мира, д.66 кв.2 ул. Мира, д.70 кв.2 ул. Мира, д.72 кв.1 ул. Мира, д.72 кв.2 ул. Мира, д.72 кв.3 ул. Трудовая, д.1 ул. Трудовая, д.4а кв.1 ул. Трудовая, д.4а кв.2 ул. Трудовая, д.7 кв.1 ул. Трудовая, д.11 кв.1 ул. Трудовая, д.11 кв.3 ул. Трудовая, д.11 кв.4 ул. Трудовая, д.13 кв.1 ул. Трудовая, д.14 кв.1 ул. Трудовая, д.14 кв.2 ул. Трудовая, д.15 кв.1 ул. Трудовая, д.15а кв.2 ул. Трудовая, д.16 кв.1 ул. Трудовая, д.16 кв.2 ул. Трудовая, д.23 кв.1 ул. Набережная, д.6 кв.1 ул. Набережная, д.6 кв.2 ул. Набережная, д.6а кв.2 ул. Набережная, д.11 ул. Набережная, д.17 кв.1 ул. Набережная, д.17 кв.2 ул. Набережная, д.17 кв.3 ул. Нестерова, д.12 ул. Нестерова, д.13 ул. Нестерова, д.14 кв.1 ул. Нестерова, д.14 кв.2 ул. Нестерова, д.16 кв.1 ул. Нестерова, д.16 кв.2 ул. Нестерова, д.18 ул. Нестерова, д.22а ул. Нестерова, д.25 кв.1 ул. Нестерова, д.25 кв.2 ул. Нестерова, д.45 кв.1 ул. Нестерова, д.45 кв.2 | шт. | 80 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 01.10.2014 |  |
|  | итого |  |  | 0,00 | 1334,8 | 0,00 | 1334,80 |  |  |
|  | 3.2. Плановый текущий ремонт |
| 1. | Текущий ремонт печной трубы по адресу: ул. Гладышева 16-3 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,150 | 1,150 | 30.06.2014 | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Шипицына Т.Г. |
| 2. | Текущий ремонт печи по адресу: ул. Мира д.70 кв.2 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 8,046 | 8,046 | 30.06.2014 |  |
| 3. | Текущий ремонт печной трубы, чистка колодцев по адресу: ул. Береговая 10-2 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 5,745 | 5,745 | 30.06.2014 |  |
| 4. | Текущий ремонт пола по адресу: ул. Береговая 3-2 ул. Мира д.46 кв.2 ул. Гладышева д.28 кв.2 ул. Лесная д.9 кв.2 ул. Мира д.54 кв.4 | м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. | 42 9 9 9 5 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 63,00 26,75 26,75 26,75 14,86 | 63,00 26,75 26,75 26,75 14,86 | 31.08.2014 |  |
| 5. | Текущий ремонт потолка по адресу: ул. Береговая 3-2 ул. Нестерова д.16 кв. 2 ул. Трудовая д.14 кв.2 ул. Трудовая д.4а кв.1 ул. Мира д.54 кв.4 | м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. м.кв. | 28 9 9 9 9 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 47,628 23,037 23,037 23,037 23,037 | 47,628 23,037 23,037 23,037 23,037 | 31.08.2014 |  |
| 6. | Замена газовой горелки по адресу: ул. Мира д.70 кв.2 ул. Гладышева д.12 кв.3 | шт. шт. | 1 1 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4,80 4,80 | 4,80 4,80 | 30.06.2014 31.08.2014 |  |
| 7. | Замена электропроводки по адресу: ул. Нестерова д.8 кв.1 | пог.м. | 75 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 30.06.2014 |  |
| 8. | Текущий ремонт кухонной печи по адресу: ул. Лесная д.12 кв.2 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 8,046 | 8,046 | 31.08.2014 |  |
| 9. | Ремонт печных плит по адресу: ул. Береговая д.10 кв.1 ул. Береговая д.10 кв.2 ул. Гладышева д.4 кв.2 ул. Гладышева д.43 кв.3 ул. Мира д.46 кв.1 ул. Мира д.46 кв.2 ул. Мира д.52 кв.3 ул. Мира д.17 ул. Набережная д.6а кв.2 ул. Строителей д.10 кв.3 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 | 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 | 31.08.2014 |  |
|  | итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 368,473 | 368,473 |  |  |
|  | ВСЕГО по жилищному фонду |  |  | 0,00 | 1334,80 | 368,473 | 1703,273 |  |  |
| Всего (указываются средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс. руб. в том числе финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 5614,551 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий |  |  |  |  |  | 554,473 |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  | 5060,078 |  |  |