| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 23 | » | декабря | 20 | 13 | г. |  | № | 196 |
| с. Шеркалы |

О внесении изменений в постановление администрации

сельского поселения Шеркалы от 14.06.2013 № 114

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке

муниципального жилищного фонда, объектов

жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования сельское поселение Шеркалы

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов»

В соответствии с Решением Думы Октябрьского района от 20.09.2013 № 404 о выделении дополнительных финансовых средств из бюджета Октябрьского района на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, Решением совета депутатов сельского поселения Шеркалы от 30.09.2013 № 4,  в связи с увеличением планового объёма жилой площади муниципального жилищного фонда, запланированной к проведению капитального ремонта в 2013 году, в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов:

1. Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 14.06.2013 № 114 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 05.08.2013 № 145 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 14.06.2013 № 114 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести» и разместить на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В. Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 23.12.2013 № 196 Мероприятия по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов |
| --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | бюджет района/бюджет поселений | Средства предприятий | Всего |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. Теплоснабжение |
| 1.1. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: |
| 1. | Расчет нормативов предельно-допустимых выбросов центральной котельной | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 79,90 | 31.07.2013 | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 79,90 |  |  |
| 2. Водоснабжение, водоотведение |
| 2.1. Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения |
| 1. | Капитальный ремонт летнего водопровода | км | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30.06.2013 | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. |
| 2. | Промывка и опрессовка систем водоснабжения и отопления | м3 | 50 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 01.08.2013 | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы Шипицына Т.Г. |
|  | итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 51,00 |  |  |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1. Капитальный ремонт |
| 1. | Проведение проектных работ по реконструкции системы газоснабжения по адресам: ул.Нестерова, д.22а, ул.Лесная, д.24 кв.2, ул.Нестерова, д.13, ул.Мира, д.26, ул.Гладышева, д.43 кв.2, ул.Гладышева, д.40 кв.1, ул.Гладышева, д.28 кв.1, ул.Лесная, д.20 кв.1, ул.Трудовая, д.14 кв.2 | шт. | 9 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | 01.10.2013 | Глава с.п. Шеркалы Мироненко Л.В. |
| 2. | Проведение проектных работ по реконструкции внутридомовых газовых сетей по адресам: ул.Лесная, д.8 кв.1, ул.Лесная, д.14 кв.2, ул.Ангашупова, д.14 кв.2, ул.Строителей, д.15 кв.1, ул.Береговая, д.6 кв.1, ул.Гладышева, д.18 кв.2, ул.Трудовая, д.23 кв.1, ул.Мира, д.14 кв.2, ул.Лесная, д.3 кв.2 | шт. | 9 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | 01.10.2013 |  |
| 3. | Установка навесного газового котла по адресу: ул.Лесная, д.14 кв.2, ул.Строителей, д.15 кв.1, ул.Береговая, д.6 кв.1, ул.Гладышева, д.18 кв.2, ул.Трудовая, д.23 кв.1, ул.Мира, д.14 кв.2, ул.Лесная, д.3 кв.2, ул.Лесная, д.8 кв.1 ул.Лесная, д.24 кв.2, ул.Нестерова, д.13, ул.Мира, д.26, ул.Гладышева, д.43 кв.2, ул.Гладышева, д.40 кв.1, ул.Гладышева, д.28 кв.1, ул.Лесная, д.20 кв.1, ул.Трудовая, д.14 кв.2 ул.Мира, д.49 кв.1, ул.Лесная, д.12 кв.3, ул.Береговая, д.8 кв.1, ул.Трудовая, д.16 кв.1, ул.Трудовая, д.15а кв.2 | шт. | 21 | 0,00 | 1250,514 | 0,00 | 1250,514 | 01.10.2013 |  |
| 4. | Замена электропроводки по адресам: ул.Береговая. д.3 кв.3, ул.Гладышева, д.3 кв.2, ул.Береговая, д.10 кв.2, ул.Гладышева, 15 кв.3, ул.Гладышева, д.43 кв.1, ул.Гладышева, д.14 кв.3, ул.Гладышева, д.29 кв.2, ул.Гладышева, д.20 кв.3, ул.Мира, д.6, ул.Мира, д.7, ул.Мира, д.47 кв.1, ул.Мира, д.72 кв.3, ул.Мира, д.56 кв.1, ул.Мира, д.57 кв.1, ул.Мира, д.70 кв.2, ул.Лесная, д.14 кв.2, ул.Лесная, д.17 кв.2, ул.Трудовая, д.14 кв.2, ул.Лесная, д.22 кв.2, ул.Лесная, д.24 кв.2, ул.Строителей, д.3 кв.3, ул.Строителей, д.2 кв.2, ул.Лесная, д.9 кв.1, ул.Лесная, д.4а кв.2, ул.Нестерова, д.18, ул.Набережная, д.6 кв.2, ул.Набережная, д.17 кв.3, ул.Набережная, д.17 кв.2, ул.Трудовая, д.1 | м | 1781 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 01.10.2013 |  |
| 5. | Капитальный ремонт печей по адресу: ул.Гладышева, д.14 кв.2, ул.Гладышева, д.14 кв.3, ул.Мира, д.54 кв.4, ул.Трудовая, д.5 кв.2, ул.Мира, д.39, ул.Мира, д.72 кв.3, ул.Мира, д.70 кв.2, ул.Мира, д.72 кв.2, ул.Мира, 49 кв.2, ул.Нестерова, д.12, ул.Нестерова, д.16 кв.2, ул.Гладышева, д.15 кв.3, ул.Трудовая, д.11 кв.2, ул.Набережная, д.17 кв.2, ул.Набережная, д.17 кв.1, ул.Береговая, д.3 кв.2, ул.Береговая, д.6 кв.2, ул.Строителей, д.2 кв.2 | шт. | 22 | 0,00 | 1205,418 | 0,00 | 1205,418 | 01.10.2013 |  |
| 6. | Капитальный ремонт газового котла по адресу: ул.Лесная д.13 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 39,130 | 0,00 | 39,130 | 01.10.2013 |  |
| 7. | Капитальный ремонт кровли по адресу: ул.Трудовая, д.13 кв.1, ул.Трудовая, д.23 кв.1, ул.Мира, д.57 кв.1, ул.Лесная, д.19 кв.1,2, ул.Лесная, д.7 кв.1, ул.Строителей, д.6 кв.1 | м2 | 661 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 01.12.2013 |  |
| 8. | Замена газовых счетчиков по адресу: ул.Ангашупова, д.8а, ул.Гладышева, д.7, ул.Гладышева, д.8 кв.1, ул.Гладышева, д.8 кв.2, ул.Гладышева, д.9 ул.Гладышева, д.12 кв.1, ул.Гладышева, д.12 кв.2, ул.Гладышева, д.15 кв.3, ул.Гладышева, д.26 кв.3, ул.Гладышева, д.28 кв.1, ул.Гладышева, д.28 кв.2, ул.Гладышева, д.39 кв.1, ул.Гладышева, д.39 кв.2, ул.Гладышева, д.40 кв.1, ул.Гладышева, д.40 кв.2, ул.Гладышева, д.43 кв.1, ул.Гладышева, д.43 кв.2, ул.Гладышева, д.43 кв.3, ул.Мира, д.6, ул.Мира, д.14 кв.2, ул.Мира, д.30а, ул.Лесная, д.26 кв.3, ул.Ангашупова, д.7а кв.3, ул.Гладышева, д.3 кв.2, ул.Гладышева, д.14 кв.1, ул.Гладышева, д.14 кв.2, ул.Гладышева, д.14 кв.3, ул.Гладышева, д.16 кв.2, ул.Гладышева, д.16 кв.3, ул.Гладышева, д.16 кв.4, ул.Гладышева, д.18 кв.1, ул.Гладышева, д.18 кв.2, ул.Гладышева, д.28 кв.3, ул.Гладышева, д.29 кв.1, ул.Гладышева, д.46 кв.1, ул.Гладышева, д.46 кв.2, ул.Гладышева, д.49 кв.1, ул.Гладышева, д.49 кв.2, ул.Мира, д.10 кв.1, ул.Мира, д.26, ул.Мира, д.30 кв.1, ул.Мира, д.39, ул.Мира, д.41 кв.1, ул.Мира, д.42 кв.1, ул.Мира, д.42 кв.2, ул.Мира, д.42а кв.1, ул.Мира, д.46 кв.1, ул.Мира, д.46 кв.2, ул.Мира, д.46 кв.3, ул.Мира, д.47 кв.1, ул.Мира, д.49 кв.1, ул.Мира, д.49 кв.2, ул.Мира, д.52 кв.1, ул.Мира, д.52 кв.3, ул.Мира, д.53 кв.1, ул.Мира, д.54 кв.2, ул.Мира, д.56 кв.1, ул.Мира, д.56 кв.2, ул.Мира, д.56 кв.3, ул.Мира, д.57 кв.1, ул.Мира, д.61 кв.2, ул.Мира, д.62, ул.Мира, д.63 кв.1, ул.Мира, д.63 кв.2, ул.Мира, д.65а кв.1, ул.Мира, д.65а кв.2, ул.Мира, д.66 кв.2, ул.Мира, д.70 кв.2, ул.Мира, д.72 кв.1, ул.Мира, д.72 кв.2, ул.Мира, д.72 кв.3, ул.Трудовая, д.1, ул.Трудовая, д.4а кв.1, ул.Трудовая, д.4а кв.2, ул.Трудовая, д.5 кв.1, ул.Трудовая, д.5 кв.2, ул.Трудовая, д.7 кв.1, ул.Трудовая, д.11 кв.1, ул.Трудовая, д.11 кв.3, ул.Трудовая, д.11 кв.4, ул.Трудовая, д.13 кв.1, ул.Трудовая, д.14 кв.1, ул.Трудовая, д.14 кв.2, ул.Трудовая, д15 кв.1, ул.Трудовая, д.15а кв.2, ул.Трудовая, д.16 кв.1, ул.Трудовая, д.16 кв.2, ул.Трудовая, д.18 кв.1, ул.Трудовая, д.18 кв.2, ул.Трудовая, д.18 кв.3, ул.Трудовая, д.18 кв.4, ул.Трудовая, 23 кв.1, ул.Набережная, д.6 кв.1, ул.Набережная, д.6 кв.2, ул.Набережная, д.6а кв.2, ул.Набережная, д.11, ул.Набережная, д.17 кв.1, ул.Набережная, д.17 кв.2, ул.Набережная, д.17 кв.3, ул.Нестерова, д.12, ул.Нестерова, д.13, ул.Нестерова, д.14 кв.1, ул.Нестерова, д.14 кв.2, ул.Нестерова, д.16 кв.1, ул.Нестерова, д.16 кв.2, ул.Нестерова, д.18, ул.Нестерова, д.22а, ул.Нестерова, д.25 кв.1, ул.Нестерова, д.25 кв.2, ул.Нестерова, д.45 кв.1, ул.Нестерова, д.45 кв.2, | шт. | 111 | 0,00 | 399,048 | 0,00 | 399,048 | 31.12.2013 |  |
| 9. | Монтаж газового навесного котла с приобретением по адресу: ул.Гладышева д.14 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 59,64 | 0,00 | 59,64 | 31.12.2013 |  |
| 10. | Капитальный ремонт напольного газового котла по адресу: ул.Набережная д.16 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 31.12.2013 |  |
| 11. | Капитальный ремонт напольного газового котла по адресу: ул.Ангашупова д.8А | шт. | 1 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 31.12.2013 |  |
| 12. | Капитальный ремонт навесного газового котла по адресу: ул.Мира д.43 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 31.12.2013 |  |
| 13. | Разработать проектную документацию на реконструкцию внутридомового газового оборудования по адресу: ул.Береговая, д.8 кв.1, ул.Трудовая, д.16 кв.1, ул.Лесная, д.12 кв.3, ул.Мира, д.49 кв.1, ул.Трудовая, д.15А кв.2 | шт. | 5 | 0,00 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 31.12.2013 |  |
| 14. | Провести реконструкцию внутридомового газового оборудования по адресу: ул.Береговая, д.8 кв.1, ул.Трудовая, д.16 кв.1, ул.Лесная, д.12 кв.3, ул.Мира, д.49 кв.1, | шт. | 4 | 0,00 | 93,675 | 0,00 | 93,675 | 31.12.2013 |  |
| 15. | Провести обследование несущих конструкций многоквартирных жилых домов по адресу: Ул.Гладышева, д.49, Ул.Трудовая, д.5 | шт. | 2 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 01.11.2013 |  |
|  | итого |  |  | 0,00 | 4402,125 | 0,00 | 4402,125 |  |  |
|  | 3.2. Плановый текущий ремонт |
| 1. | Ремонт электрического ввода по адресу: ул. Трудовая д.18 кв.3 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 3,823 | 3,823 | 30.09.2013 | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Шипицына Т.Г. |
| 2. | Ремонт печи по адресу: ул.Трудовая д.14 кв.2 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 11,747 | 11,747 | 30.09.2013 |  |
| 3. | Ремонт печной трубы с заменой на металлическую по адресу: ул.Мира, д.65а кв.1 ул.Гладышева, д.43 кв.2, ул.Мира, д.49 кв.2, | шт. | 5 | 0,00 | 0,00 | 7,557 | 7,557 | 30.09.2013 |  |
| 4. | Ремонт потолка по адресу: ул.Трудовая, д.16 кв.1, | м2 | 18 | 0,00 | 0,00 | 52,074 | 52,074 | 30.09.2013 |  |
| 5. | Ремонт уличного туалета по адресу: ул.Строителей д.2 кв.2, кв.3 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 15,821 | 15,821 | 30.09.2013 |  |
| 6. | Ремонт пола по адресу: ул.Трудовая д.13 кв.1, ул.Строителей, д.13 кв.1, ул.Мира, д.50, ул.Гладышева, д.39, кв.1 | м2 | 60,3 | 0,00 | 0,00 | 179,239 | 179,239 | 30.09.2013 |  |
| 7. | Ремонт кровельного конька по адресу: ул.Мира, д.26, ул.Строителей, д.13 ул.Строителей, д.10 | м.пог. | 64 | 0,00 | 0,00 | 19,968 | 19,968 | 30.09.2013 |  |
| 8. | Ремонт кровли по адресу: ул.Береговая д.3 кв.1 | м2 | 18 | 0,00 | 0,00 | 17,460 | 17,460 | 30.09.2013 |  |
| 9. | Ремонт дверного блока по адресу: ул.Мира, д.24 кв.2 ул.Береговая, д.10 кв.1 | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 18,688 | 18,688 | 30.09.2013 |  |
| 10. | Ремонт стен по адресу: ул.Трудовая, д.13 кв.1 | м3 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 22,975 | 22,975 | 30.09.2013 |  |
| 11. | Установка межкомнатной двери по адресу: ул.Трудовая, д.13 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 8,920 | 8,920 | 30.09.2013 |  |
| 12. | Замена электрической проводки по адресу: ул.Мира, д.26, ул.Лесная, д.5 кв.2, ул.Строителей, д.15 кв.1 | м\п | 195 | 0,00 | 0,00 | 14,930 | 14,930 | 30.09.2013 |  |
| 13. | Остекление оконной рамы по адресу: ул.Строителей, д.10 кв.4 | м2 | 1 | 0,00 | 0,00 | 7,340 | 7,340 | 30.09.2013 |  |
| 14. | Утепление мест сопряжения оконных блоков и оконных проемов по адресу: ул.Набережная д.16 кв.1 | шт. | 4 | 0,00 | 0,00 | 4,971 | 4,971 | 30.09.2013 |  |
| 15. | Утепление потолочного перекрытия по адресу: ул.Набережная д.16 кв.1 | м2 | 18 | 0,00 | 0,00 | 12,341 | 12,341 | 30.09.2013 |  |
| 16. | Ремонт кухонной печи по адресу: ул.Лесная, д.15 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 3,823 | 3,823 | 30.09.2013 |  |
| 17. | Ремонт электрического ввода по адресу: ул. Гладышева д.14 кв.1 | шт. | 1 | 0,00 | 0,00 | 4,7 | 4,7 | 30.09.2013 |  |
| 18. | Ремонт стен по адресу: ул.Гладышева д.14 кв.1 | м2 | 23 | 0,00 | 0,00 | 27,546 | 27,546 |  |  |
|  | итого |  |  | 0,00 | 0,00 | 433,923 | 433,923 |  |  |
|  | ВСЕГО по жилищному фонду |  |  | 0,00 | 4402,125 | 433,923 | 4756,048 |  |  |
| Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ, для котельных в том числе МП ЖКХ, муниципальные учреждения, органы местного самоуправления в территории с ограниченным сроком завоза |
|  | Дизельное топливо "зимнее" | тонн | 5,0 | 0,00 | 0,00 | 199,87 | 199,87 | 10.04.2013 | Директор Шеркальского МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Шипицына Т.Г. |
|  | Бензин АИ-80 | тонн | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 10.04.2013 |  |
|  | Итого | тонн | 8,5 | 0,00 | 0,00 | 292,87 | 292,87 |  |  |
| Всего (указываются средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс. руб. в том числе финансовые средства, выделенные для создания материально-технического резерва |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 5259,818 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства предприятий |  |  |  |  |  | 857,693 |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |  |  | 4402,125 |  |  |