| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 17 | » | марта | 20 | 15 | г. |  | № | 44 |
| с. Шеркалы |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства,

жилищного фонда муниципального образования

сельское поселение Шеркалы к работе

в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования сельское поселение Шеркалы www.sherkaly-adm.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы                                                  Л.В. Мироненко

|  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 17.03.2015 № 44 План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования сельское поселение Шеркалы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов № п\п Наименование работ Единицы измерения Количество объём Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения Ответственный исполнитель Ф.И.О. Бюджет автономного округа Местный бюджет Средства предприятий Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Теплоснабжение 1. Обустройство теплотрассы по адресу: ул.Мира, д.38Д км 0,028 0,00 60,00 0,00 60,00 июль Администрация с.п. Шеркалы Итого по разделу 1: км 0,028 0,00 60,00 0,00 60,00 2. Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования: 1. Установка котла ВК 21 ед. 1,00 0,00 83,20 0,00 83,20 июнь Администрация с.п. Шеркалы 2. Пуско-наладочные работы (котел ВК 21) ед. 1,00 0,00 90,00 0,00 90,00 август Администрация с.п. Шеркалы 3. Монтаж внутреннего газопровода м 4,00 0,00 30,00 0,00 30,00 июнь Администрация с.п. Шеркалы 4. Разработка режимной карты котла ВК 21 ед. 1,00 0,00 31,00 | 0,00 31,00 сентябрь Администрация с.п. Шеркалы Итого по разделу 2: 0,00 234,20 0,00 234,20 3. Водоснабжение и водоотведение 1. Замена летнего водопровода км 0,03 0,00 0,00 34,0 34,0 июнь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 2. Устройство водопровода от накопительной емкости до центральной котельной км 0,055 0,00 85,4 0,00 85,4 сентябрь Администрация с.п. Шеркалы 3. Установка накопительной емкости 40 м.куб. ед. 1,00 0,00 0,00 70,50 70,50 июль Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 4. Техническое обслуживание ВОС "Импульс" | ед. 1,00 0,00 0,00 80,00 80,00 июнь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по разделу 4: 0,000 85,4 184,5 269,9 4. Жилищный фонд 4.1. Капитальный ремонт 1. Капитальный ремонт печи по адресу: ул.Лесная д.3 кв.1 | шт. 1 0,00 75,00 0,00 75,00 август Администрация с.п. Шеркалы 2. Установка газового навесного котла по адресу: ул.Лесная д.15 кв.2 шт. 1 0,00 75,00 0,00 75,00 август Администрация с.п. Шеркалы 3. Капитальный ремонт кровли по адресу: ул.Лесная д.17 кв.2 | м.кв. 170 0,00 200,00 0,00 200,00 август Администрация с.п. Шеркалы 4. Капитальный ремонт кровли по адресу: ул.Трудовая д.7 кв.1 м.кв. 170 0,00 200,00 0,00 200,00 август | Администрация с.п. Шеркалы 5. Капитальный ремонт кровли по адресу: ул.Трудовая д.16 м.кв. 250 0,00 325,00 0,00 325,00 август Администрация с.п. Шеркалы Итого по пункту 4.1: 0,00 875,00 0,00 875,00 4.2. Плановый текущий ремонт 1. Текущий ремонт пола по адресу: ул.Лесная д.9 кв.1 ул.Лесная д.20 кв.1 ул.Мира д.46 кв.1 ул.Гладышева д.12 кв.1 ул.Гладышева д.28 кв.2 ул.Мира д.63 кв.1 ул.Мира д.42 кв.1 ул.Береговая д.6 кв.1 ул.Строителей д.11 кв.2 ул.Строителей д.13 кв.2 ул.Строителей д.13 кв.1 ул.Нестерова д.14 кв.2 кв.м. 26,6 27,6 36,5 30,9 17,7 38,0 27,2 23,7 25,9 30,1 30,2 27,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,78 38,67 49,39 43,01 19,99 64,37 36,07 24,87 26,68 36,86 36,94 30,94 37,78 38,67 49,39 43,01 19,99 64,37 36,07 24,87 26,68 36,86 36,94 30,94 октябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 2. Замена электрического ввода по адресу: ул. Мира д.61 кв.2 шт. 1 0,00 0,00 1,84 1,84 январь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 3. Замена электрической проводки по адресу: ул. Строителей д.15 кв.4 м 36 0,00 0,00 1,45 1,45 январь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы 4. Ремонт завалин по адресу: ул.Лесная д.3 кв.1 кв.м. 90,00 0,00 0,00 14,22 14,22 октябрь Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по пункту 4.2: 0,00 0,00 0,00 463,08 463,08 Итого по разделу 4: 0,00 0,00 875,00 463,08 1338,08 5. Финансовые средства, направленные на приобретение котельно-печного топлива и ГСМ для котельных в территории с ограниченным сроком завоза 1. Дизельное топливо т 3 0,000 0,000 112,50 112,50 I-II квартал Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы Итого по разделу 5: т 3 0,000 0,000 112,50 112,50 6. Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ) тыс.руб. Всего 0,00 1254,60 760,08 2014,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |