АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                                            № 65565555______.

О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 25.04.2014 №588 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснокамского муниципального района за 1 квартал 2014 года»

В соответствии со статьей 47 Положения о бюджетном процессе в Краснокамском муниципальном районе, утвержденного решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 01 февраля 2011г. № 8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Краснокамском муниципальном районе», пунктом 4.2. Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Краснокамского муниципального района, утвержденного решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 30 октября 2013г. № 111 «О дорожном фонде Краснокамского муниципального района» администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 25 апреля 2014г. № 588 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснокамского муниципального района за 1 квартал 2014 года» дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Краснокамского муниципального района за 1 квартал 2014 года согласно приложению 6 (приложение 6 является приложением 1 к настоящему постановлению).».

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления  Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления администрации Краснокамского муниципального района М.Л.Куличкову.

И.о. главы Краснокамского

муниципального района -

главы администрации Краснокамского

муниципального района                                                                В.Ю.Капитонов

Самсонова Е.А. 72801

| Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| к постановлению администрации |  |
| Краснокамского муниципального района |
| от 21.05.2014 № 655 |  |
| Приложение 6 |  |  |
| к постановлению администрации |
|  | Краснокамского муниципального района |
| от 25.04.2014 № 588 |
| Отчет об использовании средств дорожного фонда Краснокамского муниципального района за 1 квартал 2014 года |
| № п/п | Направление расходов по мероприятиям | Сумма, тыс. рублей | % исполнения |
|  |  | Уточненный план на год | Исполнено | Отклонение |  |
| 1. | Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 15712,9 | 2842,4 | 12870,5 | 18,1% |
| 2. | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе работы по изысканиям, проектированию, экспертизе | 3711,6 | 0,0 | 3711,6 | 0,0% |
|  | Всего: | 19424,5 | 2842,4 | 16582,1 | 14,6% |