В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»,  Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-П «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края,  на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта"  администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 21.05.2015 № 570 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»: приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Краснокамского муниципального района от 19.12.2016 № 864 «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 21.05.2015 № 570 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Краснокамского муниципального района на 2015 год».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района http://krasnokamskiy.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского муниципального района по развитию инфраструктуры                  Ю.М. Трухина.

Глава Краснокамского

муниципального района - глава

администрации Краснокамского

муниципального района                                                              Ю.Ю. Крестьянников

Пономарева Г.А.

4-39-20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Краснокамского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 06.04.2017 № 297-п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории |
| Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы |
| Перечень многоквартирных домов |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта <*> |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Краснокамскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 93 106,70 | 71 104,24 | 55 132,57 | 2 347 | 41 570 849,61 | 2 695 339,32 | 0,00 | 3 679 635,43 | 35 195 874,86 | X | X | X | X |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2015 год | Х | Х | Х | Х | Х | 19 619,30 | 18 510,60 | 12 071,27 | 673 | 17 819 225,53 | 2 695 339,32 | 0,00 | 3 679 635,43 | 11 444 250,78 | X | X | X | X |
| 1 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.12 | 1951 |  | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 434,50 | 396,90 | 215,30 | 12 | 242 716,26 | 71 834,30 | 0,00 | 98 067,08 | 72 814,88 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 2 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 10 | 1951 |  | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 806,70 | 732,10 | 366,57 | 31 | 447 701,11 | 132 501,62 | 0,00 | 180 889,16 | 134 310,33 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 3 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 8 | 1951 |  | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 432,70 | 393,90 | 235,90 | 8 | 240 881,67 | 71 291,34 | 0,00 | 97 325,83 | 72 264,50 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 4 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 4 | 1951 | 2011 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 1 147,20 | 1 045,00 | 537,50 | 36 | 710 056,60 | 210 148,35 | 0,00 | 286 891,27 | 213 016,98 | 679,48 | 679,48 | 20.12.2016 | РО |
| 5 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 2 | 1952 | 2011 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 1 379,70 | 1 264,50 | 701,90 | 40 | 859 202,46 | 254 289,56 | 0,00 | 347 152,16 | 257 760,74 | 679,48 | 679,48 | 20.12.2016 | РО |
| 6 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 3 | 1954 | 2011 | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 384,60 | 351,80 | 194,40 | 11 | 215 136,25 | 63 671,72 | 0,00 | 86 923,65 | 64 540,88 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 7 | 1954 | 2011 | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 445,90 | 412,20 | 162,70 | 12 | 252 072,67 | 74 603,43 | 0,00 | 101 847,44 | 75 621,80 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 6 | 1954 | 2012 | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 3 | 4 | 2 774,20 | 2 553,00 | 884,10 | 44 | 1 734 712,44 | 513 405,49 | 0,00 | 700 893,21 | 520 413,74 | 679,48 | 679,48 | 20.12.2016 | РО |
| 9 | г. Краснокамск, пр. Мира, д. 10 | 1938 | 2010 | кирпич | 4 | 7 | 3 768,30 | 3 768,30 | 3 352,30 | 173,00 | 879 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 785,00 | 233,47 | 233,47 | 20.12.2016 | РО |
| 10 | г. Краснокамск, ул. Ленина, д. 14 | 1954 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 1 218,15 | 1 218,15 | 655,50 | 35,00 | 2 047 844,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 844,15 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 11 | г. Краснокамск, ул. Большевитская, д. 27 | 1954 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 1 987,95 | 1 987,95 | 814,40 | 28,00 | 3 341 962,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 962,62 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 12 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 1 | 1961 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 584,70 | 531,70 | 494,90 | 30 | 893 846,19 | 104 849,06 | 0,00 | 143 138,31 | 645 858,82 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 13 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 5 | 1959 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 739,70 | 673,90 | 600,40 | 29 | 1 132 900,03 | 123 406,33 | 0,00 | 168 472,41 | 841 021,29 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 14 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | 1964 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 691,20 | 625,70 | 583,70 | 39 | 338 885,38 | 100 296,52 | 0,00 | 136 923,25 | 101 665,61 | 541,61 | 541,61 | 20.12.2016 | РО |
| 15 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 9 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 ирпича | 2 | 2 | 433,00 | 387,70 | 387,70 | 21 | 651 766,35 | 81 696,64 | 0,00 | 111 530,99 | 458 538,72 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 16 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 9 | 1971 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 573,80 | 520,90 | 466,80 | 34 | 875 690,20 | 128 033,82 | 0,00 | 174 789,79 | 572 866,59 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 17 | п. Майский, ул. Западная, д. 1 | 1994 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 4 | 1 | 914,00 | 823,90 | 823,90 | 32 | 605 936,00 | 179 332,82 | 0,00 | 244 822,38 | 181 780,80 | 735,45 | 736,62 | 20.12.2016 | СС |
| 18 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 3 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 338,70 | 307,70 | 227,20 | 24 | 1 108 452,33 | 219 083,27 | 0,00 | 299 089,07 | 590 279,99 | 3 602,38 | 3 602,38 | 20.12.2016 | РО |
| 19 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 6 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 564,30 | 515,30 | 366,10 | 34 | 1 239 677,82 | 366 895,05 | 0,00 | 500 879,43 | 371 903,34 | 2 405,74 | 2 405,74 | 20.12.2016 | РО |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2016 год | X | X | X | X | X | 36 305,40 | 28 892,00 | 26 867,20 | 737 | 13 148 520,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 148 520,57 | X | X | X | X |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 17 | 1975 | 1975 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 4 | 13817,20 | 11523,10 | 10 041,00 | 194 | 3 643 278,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 278,27 | 316,17 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 2 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 5 | 1986 | 1986 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 1 | 7 007,50 | 4 956,60 | 4 833,70 | 98 | 1 567 136,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 136,71 | 316,17 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 3 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 5а | 1987 | 2009 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 1 | 4164,20 | 2673,70 | 2 595,10 | 126 | 845 348,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 348,31 | 316,17 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 4 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 3 | 1991 | 1991 | Кирпичный | 9 | 1 | 6024,80 | 4918,30 | 4 813,30 | 84 | 1 555 027,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 027,34 | 316,17 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 5 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 7 | 1961 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 1 | 471,30 | 425,20 | 361,80 | 25 | 439 099,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 099,79 | 1 032,69 | 1 032,69 | 20.12.2017 | РО |
| 6 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 3 | 1966 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 4 | 2 | 1 425,90 | 1 299,90 | 1 299,90 | 64 | 1 403 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 905,00 | 1 080,01 | 1 080,01 | 20.12.2017 | РО |
| 7 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 10 | 1967 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 4 | 2 | 2 216,70 | 2 015,40 | 1 904,80 | 95 | 2 081 283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 283,43 | 1 032,69 | 1 032,69 | 20.12.2017 | РО |
| 8 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 10 | 1971 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 562,00 | 514,00 | 451,80 | 32 | 864 090,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 090,54 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2017 | РО |
| 9 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 12 | 1971 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 615,80 | 565,80 | 565,80 | 19 | 749 351,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 351,18 | 1 324,41 | 1 324,41 | 20.12.2017 | РО |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2017 год | X | X | X | X | X | 37 182,00 | 23 701,64 | 16 194,10 | 937 | 10 603 103,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 603 103,51 | X | X | X | X |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 13 | 1984 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 2 | 7951,80 | 4161,64 | 3 692,00 | 193 | 1 315 792,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 792,85 | 316,17 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 2 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 17 | 1989 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 2 | 8039,20 | 6068,50 | 342,60 | 206 | 1 918 688,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 688,04 | 316,17 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 3 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 18 | 1992 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 10 | 2 | 7872,00 | 4462,00 | 4 153,60 | 189 | 2 440 618,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 618,65 | 546,98 | 1641,10 | 20.12.2017 | РО |
| 4 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1991 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 10 | 4 | 13319,00 | 9009,50 | 8 005,90 | 349 | 4 928 003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 928 003,97 | 546,98 | 1641,10 | 20.12.2017 | РО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Краснокамского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 06.04.2017 № 297-п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 жилищного кодекса РФ | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 № 304-ПК |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | ремонт балконных плит | ремонт козырьков входных крылец |
|  |  | руб. | наименование системы | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Всего по Краснокамскому муниципальному району | 41 570 849,61 |  | 4 941 360,09 | 16 | 18 213 894,14 | 4 449,53 | 13 344 909,79 | 0,00 | 0,00 | 6 658,00 | 4 702 479,46 | 74,20 | 320 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2015 год | 17 819 225,53 |  | 2 420 976,87 | 0 | 0,00 | 2 749,53 | 10 327 563,07 | 0,00 | 0,00 | 6 658,00 | 4 702 479,46 | 74,20 | 320 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 12 | 242 716,26 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,30 | 242 716,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 10 | 447 701,11 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,80 | 447 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 8 | 240 881,67 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,30 | 240 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 4 | 710 056,60 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,30 | 710 056,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 2 | 859 202,46 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,60 | 859 202,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 3 | 215 136,25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,80 | 215 136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 7 | 252 072,67 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,20 | 252 072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 6 | 1 734 712,44 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932,70 | 1 734 712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Краснокамск, пр. Мира, д. 10 | 879 785,00 | ЭЛ | 879 785,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.Краснокамск, ул. Ленина, д. 14 | 2 047 844,15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 047 844,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Краснокамск, ул. Большевитская, д. 27 | 3 341 962,62 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 341 962,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 1 | 893 846,19 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 491,50 | 893 846,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 5 | 1 132 900,03 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,83 | 1 132 900,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 19 | 338 885,38 | ТЕП | 338 885,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 9 | 651 766,35 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 404,00 | 651 766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 9 | 875 690,20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,50 | 875 690,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Майский, ул. Западная, д. 1 | 605 936,00 | ГВС ХВС ВОД | 605 936,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 3 | 1 108 452,33 | ЭЛ ХВС ВОД | 222 968,65 | 0 | 0,00 | 300,00 | 517 277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | 320 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Стряпунята, ул. Молодежная, д. 6 | 1 239 677,82 | ЭЛ ХВС ВОД | 373 401,84 | 0 | 0,00 | 497,70 | 866 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2016 год | 13 148 520,57 |  | 2 520 383,22 | 6 | 7 610 790,63 | 1 700,00 | 3 017 346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д.17 | 3 643 278,27 |  |  | 4 | 3 643 278,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 5 | 1 567 136,71 |  |  | 1 | 1 567 136,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 5а | 845 348,31 |  |  | 1 | 845 348,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 3 | 1 555 027,34 |  |  | 1 | 1 555 027,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 7 | 439 099,79 | ТЕП ХВС ГВС | 439 099,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 3 | 1 403 905,00 |  |  |  |  | 700,00 | 1 403 905,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Оверята, ул. Комсомольская, д. 10 | 2 081 283,43 | ТЕП ХВС ГВС | 2 081 283,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 10 | 864 090,54 |  |  |  |  | 500,00 | 864 090,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 12 | 749 351,18 |  |  |  |  | 500,00 | 749 351,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2017 год | 10 603 103,51 |  | 0,00 | 10 | 10 603 103,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 13 | 1 315 792,85 |  |  | 2 | 1 315 792,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 17 | 1 918 688,04 |  |  | 2 | 1 918 688,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 18 | 2 440 618,65 |  |  | 2 | 2 440 618,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 4 928 003,97 |  |  | 4 | 4 928 003,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Краснокамского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 06.04.2017 № 297-п |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по Краснокамскому муниципальному району | 93 106,70 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 955 995,47 | 41 570 849,61 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району с плановой датой завершения работ в 2016 году | 19 619,30 | 673 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 819 225,53 | 17 819 225,53 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району с плановой датой завершения работ в 2017 году | 36 305,40 | 737 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 137 369,94 | 13 148 520,57 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району с плановой датой завершения работ в 2017 году (доп. ремонт лифтов) | 37 182,00 | 937 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999 400,00 | 10 603 103,51 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 21.05.2015 № 570 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы

297-п

06.04.2017