ОТЧЕТ

о выполнении программы

**«Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района»**

За 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | | | Показатель непосредственного результата | | | | | | | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | |
| наименование | | ед. изм. | план | | факт | % достижения [<1>](#Par1551) | план | план (уточненный) | факт | % достижения [<2>](#Par1553) |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | |  | Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | |  | **Подпрограмма 1.** Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2019 годы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | |  | Задача. Развитие распределительных газовых сетей. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР | | | Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | | Строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | | | Проектирование (ПСД) | | шт | 1 | | 1 | 100 | Бюджет КГП | 500,0 | 153,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.2 | | Газификация с.Мысы (старая часть) | | | Строительство газовых сетей | | км | 0,75 | | 0,75 | 100 | Бюджет ОГП | 1000,0 | 1000,0 | 994,98 | 99,5 |
| 1.1.1.1.3 | | Газификация частных домов с.Усть-Сыны | | |  | |  |  | |  | 100 | Федеральный бюджет | 0 | 2028,75 | 2028,75 | 100 |
| Итого по задаче 1.1.1 | | | | | | | | | | |  |  | 1500,0  Федер. бюджет  Бюджет поселений | 3181,75  2028,75  1153,0 | 3023,73  2028,75  994,98 | 95,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | | | | |  |  | 1500,0  Федер. бюджет  Бюджет поселений | 3181,75  2028,75  1153,0 | 3023,73  2028,75  994,98 | 95,0 |
|  | |  | **Подпрограмма 2.** «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | |  | Задача. Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Содержание объектов ритуального назначения | | | Содержание объектов ритуального назначения | |  |  | |  |  | Бюджет КМР | 732,8 | 732,8 | 550,0 | 75 |
| 1.2.1.1.1 | | Содержание межпоселенческих кладбищ | | | подготовка участков (кварталов) | | га | 0,42 | | 0,42 | 100 | Бюджет КМР | 732,8 | 732,8 | 550,0 | 75 |
| Итого по задаче 1.1.2 | | | | | | | | | | |  |  | 732,8 | 732,8 | 550,0 | 75 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | | | | | |  | Бюджет КМР | 732,8 | 732,8 | 550,0  Экономия за счет конкурсных процедур | 75 |
| 1.3 | **Подпрограмма 3**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Задача. Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Наименование основного мероприятия (ВЦП)  Ремонт автомобильных дорог | | | Ремонт автомобильных дорог | |  | | |  |  |  | Федер.бюджет  Бюджет ПК  Бюджет КМР | 67517,49  17818,08  39155,77  10543,64 | 67517,49  17818,08  39155,77  10543,64 | 67147,43  17818,08  38785,71  10543,64 | 99,4 |
| 1.3.1.2.1 | Ремонт автодороги «Краснокамск-Майский» | | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования | | км | | | 6,43 | 6,475 | 100,7 | Бюджет ПК  Бюджет КМР | 35155,78  1850,3 | 35155,78  1850,3 | 34785,72  1850,3 | 99  100 |
| 1.3.1.2.2 | .Ремонт автодороги «Краснокамск-Стряпунята-Екимята» | | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования | | км | | | 1,0 | 2,275 | 227,5 | Федер.бюджетБюджет КМР | 5400,5  4913,67 | 5400,5  4913,67 | 5400,5  4913,67 | 100  100 |
| 1.3.1.2.3 | Ремонт автодороги «Мысы-Ласьва» 000+000 – 001+990 в т.ч. устройство съезда к земельным участкам,  предоставленных многодетным семьям | | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования | | км | | | 0,1 | 1,99 | 1990 | Федер.бюджетБюджет КМР | 5258,0  199,92 | 5258,0  199,92 | 5258,0  199,92 | 100  100 |
| 1.3.1.2.4. | Ремонт автодороги «Мокино-Майский» | | | Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | | км | | | **1,0** | 1,12 | 112 | Федер.бюджет  Бюджет КМР | 4780,05  1969,27 | 4780,05  1969,27 | 4780,05  1969,27 | 100  100 |
| 1.3.1.2.5. | Ремонт автодороги «Абакшата-Русаки» | | | Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | | км | | | **0,2** | 2,5 | 1250 | Бюджет ПК  Бюджет КМР | 3999,99  210,53 | 3999,99  210,53 | 3999,99  210,53 | 100  100 |
| 1.3.1.2.6. | Ремонт автодороги «Ананичи-Залесная» | | | Профилирование земляного полотна | | м2 | | | 250 | 250 | 100 | Бюджет КМР | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100  100 |
| 1.3.1.2.7. | Ремонт автодороги «Ласьва-Новоселы» | | | Ликвидации дефектов дорожного покрытия | | м2 | | | 6000 | 6000 | 100 | Бюджет КМР | 799,96 | 799,96 | 799,96 | 100  100 |
| 1.3.1.2.8. | Ремонт автодороги «Краснокамск-Стряпунята-Екимята-Оверята» 000+000 – 001+575 | | | Ликвидации дефектов дорожного покрытия  Увеличение отремонтированных дорог | | м2  км | | | 3220  1, 575 | 3220  0,5 | 100  31,7 | Федер.бюджет  Бюджет КМР | 2879,53 | 2379,53  500,0 | 2379,53  500,0 | 100  100 |
| 1.3.1.3 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | | |  |  |  | Бюджет КМР | 16025,77 | 16025,77 | 16025,77 | 100 |
| 1.3.1.3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Содержание автомобильных дорог общего пользования | | % | | | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 13787,0 | 13787,0 | 13787,0 | 100 |
| 1.3.1.3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в собственность, бесхозных автомобильных дорог | | | Содержание автомобильных дорог общего пользования | | % | | | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |
| 1.3.1.3.3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок нанесение разметки | | тыс. м2 | | | 6,0 | 6,0 | 100 | Бюджет КМР | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 100 |
| 1.3.1.3.4 | Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, аварийно-восстановительные работы | | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок  Восстановление аварийных участков дорог (предписания) | | % | | | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 465,77 | 465,77 | 465,77 | 100 |
| 1.3.1.3.5 | Установка дорожных знаков | | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, установка дорожных знаков | | шт | | | 2 кв.-30  3 кв.-100 | 130 | 100 | Бюджет КМР | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |
| Итого по задаче 1.3.1. | | | | | | | | | | |  | Федер.бюджетБюджет ПК  Бюджет КМР | 83543,26  17818,08  39155,77  26569,41 | 83543,26  17818,08  39155,77  26569,41 | **83173,2**  17818,08  38785,71  26569,41 | 99,6 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | |  | Федер.бюджетБюджет ПК  Бюджет КМР | 83543,26  17818,08  39155,77  26569,41 | 83543,26  17818,08  39155,77  26569,41 | **83173,2**  17818,08  38785,71  26569,41 | 99,6 |
| Итого по цели 1 | | | | | | | | | | |  | Бюджет посел.  Федер.бюджетБюджет ПК  Бюджет КМР | 85776,06  1500,0  17818,08  39155,77  27302,21 | 87457,81  1153,0  19846,83  39155,77  27302,21 | **86746,93**  994,98  19846,83  38785,71  27119,41 |  |
| Всего по программе | | | | | | | | | | |  | Бюджет посел.  Федер.бюджетБюджет ПК  Бюджет КМР | 85776,06  1500,0  17818,08  39155,77  27302,21 | 87457,81  1153,0  19846,83  39155,77  27302,21 | **86746,93**  994,98  19846,83  38785,71  27119,41 | 99,2 |

Начальник управления развития

инфраструктуры, ЖКХ,

транспортного обслуживания и дорог Пономарева Г.А.