ОТЧЕТ

о выполнении программы

**«Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района»**

За 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | план | факт | % достижения [<1>](#Par1551) | план | план (уточненный) | факт | % достижения [<2>](#Par1553) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района |
| 1.1 |  |  **Подпрограмма 1.** Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2019 годы |
| 1.1.1 |  | Задача. Развитие распределительных газовых сетей. |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР | Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | Проектирование (ПСД) | шт | 1 | 1 | 100 | Бюджет КГП | 500,0 | 153,0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1.2 | Газификация с.Мысы (старая часть) | Строительство газовых сетей  | км | 0,75 | 0,75 | 100 | Бюджет ОГП | 1000,0 | 1000,0 | 994,98 | 99,5 |
| 1.1.1.1.3 | Газификация частных домов с.Усть-Сыны |  |  |  |  | 100 | Федеральный бюджет | 0 | 2028,75 | 2028,75 | 100 |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  | 1500,0Федер. бюджетБюджет поселений | 3181,752028,751153,0 | 3023,732028,75994,98 | 95,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 1500,0Федер. бюджетБюджет поселений | 3181,752028,751153,0 | 3023,732028,75994,98 | 95,0 |
|  |  | **Подпрограмма 2.** «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 1.2.1 |  | Задача. Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. |
| 1.2.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Содержание объектов ритуального назначения | Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  | Бюджет КМР | 732,8 | 732,8 | 550,0 | 75 |
| 1.2.1.1.1 | Содержание межпоселенческих кладбищ | подготовка участков (кварталов) | га | 0,42 | 0,42 | 100 | Бюджет КМР | 732,8 | 732,8 | 550,0 | 75 |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  | 732,8 | 732,8 | 550,0 | 75 |
| Итого по подпрограмме 2 |  | Бюджет КМР | 732,8 | 732,8 | 550,0Экономия за счет конкурсных процедур | 75 |
| 1.3 | **Подпрограмма 3**«Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 1.3.1. | Задача. Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям |
| 1.3.1.2 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Ремонт автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | Федер.бюджетБюджет ПКБюджет КМР | 67517,4917818,0839155,7710543,64 | 67517,4917818,0839155,7710543,64 | 67147,4317818,0838785,7110543,64 | 99,4 |
| 1.3.1.2.1 | Ремонт автодороги «Краснокамск-Майский» | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования | км |  6,43 | 6,475 | 100,7 | Бюджет ПКБюджет КМР | 35155,781850,3 | 35155,781850,3 | 34785,72 1850,3 | 99100 |
| 1.3.1.2.2 | .Ремонт автодороги «Краснокамск-Стряпунята-Екимята» | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования  | км | 1,0 | 2,275 | 227,5 | Федер.бюджетБюджет КМР | 5400,5 4913,67 | 5400,5 4913,67 | 5400,5 4913,67 | 100100 |
| 1.3.1.2.3 | Ремонт автодороги «Мысы-Ласьва» 000+000 – 001+990 в т.ч. устройство съезда к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования | км | 0,1 | 1,99 | 1990 | Федер.бюджетБюджет КМР | 5258,0199,92  | 5258,0199,92  | 5258,0199,92  | 100100 |
| 1.3.1.2.4. | Ремонт автодороги «Мокино-Майский» |  Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | км | **1,0** | 1,12 | 112 | Федер.бюджетБюджет КМР | 4780,051969,27 | 4780,051969,27 | 4780,051969,27 | 100100 |
| 1.3.1.2.5. | Ремонт автодороги «Абакшата-Русаки» | Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | км | **0,2** | 2,5 | 1250 | Бюджет ПКБюджет КМР | 3999,99210,53 | 3999,99210,53 | 3999,99210,53 | 100100 |
| 1.3.1.2.6. | Ремонт автодороги «Ананичи-Залесная» | Профилирование земляного полотна  | м2 | 250 | 250 | 100 | Бюджет КМР | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100100 |
| 1.3.1.2.7. | Ремонт автодороги «Ласьва-Новоселы» | Ликвидации дефектов дорожного покрытия  | м2 | 6000 | 6000 | 100 | Бюджет КМР | 799,96 | 799,96 | 799,96 | 100100 |
| 1.3.1.2.8. | Ремонт автодороги «Краснокамск-Стряпунята-Екимята-Оверята» 000+000 – 001+575 | Ликвидации дефектов дорожного покрытияУвеличение отремонтированных дорог | м2км | 32201, 575  | 32200,5 | 10031,7 | Федер.бюджетБюджет КМР | 2879,53  | 2379,53 500,0 | 2379,53 500,0 | 100100 |
| 1.3.1.3 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  |  |  |  | Бюджет КМР | 16025,77 | 16025,77 | 16025,77 | 100 |
| 1.3.1.3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Содержание автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 13787,0 | 13787,0 | 13787,0 | 100 |
| 1.3.1.3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в собственность, бесхозных автомобильных дорог | Содержание автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР |  600,0 |  600,0 |  600,0 | 100 |
| 1.3.1.3.3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок нанесение разметки | тыс. м2 | 6,0 | 6,0 | 100 | Бюджет КМР | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 100 |
| 1.3.1.3.4 | Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, аварийно-восстановительные работы | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозокВосстановление аварийных участков дорог (предписания) | % | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 465,77 | 465,77 | 465,77 | 100 |
| 1.3.1.3.5 | Установка дорожных знаков | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, установка дорожных знаков |  шт |  2 кв.-30 3 кв.-100 | 130 | 100 | Бюджет КМР | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 100 |
| Итого по задаче 1.3.1. |  | Федер.бюджетБюджет ПКБюджет КМР | 83543,2617818,0839155,7726569,41 | 83543,2617818,0839155,7726569,41 | **83173,2**17818,0838785,7126569,41 | 99,6 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | Федер.бюджетБюджет ПКБюджет КМР | 83543,2617818,0839155,7726569,41 | 83543,2617818,0839155,7726569,41 | **83173,2**17818,0838785,7126569,41 | 99,6 |
| Итого по цели 1 |  | Бюджет посел.Федер.бюджетБюджет ПКБюджет КМР | 85776,06 1500,017818,0839155,7727302,21 | 87457,811153,019846,8339155,7727302,21 | **86746,93** 994,9819846,8338785,7127119,41 |  |
| Всего по программе |  | Бюджет посел.Федер.бюджетБюджет ПКБюджет КМР | 85776,06 1500,017818,0839155,7727302,21 | 87457,811153,019846,8339155,7727302,21 | **86746,93** 994,9819846,8338785,7127119,41 | 99,2 |

Начальник управления развития

инфраструктуры, ЖКХ,

транспортного обслуживания и дорог Пономарева Г.А.