АДМИНИСТРАЦИЯ

ОВЕРЯТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2013                                                                                                            № 135

О внесении изменений в план капитального ремонта дорог Оверятского городского поселения на 2013-2015 годы, утвержденный постановлением администрации Оверятского городского поселения от 19.04.2013 № 75 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и плана капитального ремонта дорог Оверятского городского поселения»

### В целях организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов 3, 12 статьи 37 Устава Оверятского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план капитального ремонта дорог Оверятского городского поселения на 2013-2015 годы, утвержденного постановлением администрации Оверятского городского поселения от 19 апреля 2013 г. № 75 «Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и плана капитального ремонта дорог Оверятского городского поселения», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление в полном объеме в общественно-доступных местах:

- администрация Оверятского городского поселения (п. Оверята, пер. Клубный, 4);

- Дома культуры и досуга (п. Оверята, ул. Строителей, 7; с. Мысы, ул. Центральная, 1; с. Черная, ул. Северная, 6; д. Новая Ивановка; д. Брагино)4

- библиотеки (п. Оверята, ул. Комсомольская. 2; с. Мысы, ул. Центральная, 1; с. Черная, ул. Северная, 6; п. Ласьва, ул. Центральная, 18).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

И.о. главы администрации                                                            О.А. Мухачева

Приложение

к постановлению администрации

Оверятского городского поселения

от 11.06.2013 № 135

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Оверятского городского поселения

от 19.04.2013 № 75

ПЛАН

капитального ремонта и реконструкции муниципальных дорог

Оверятского городского поселения на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Тип покрытия | Стоимость работ, тыс. руб. (с НДС) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Всего |  |
| I. Разработка проектно-сметной документации |
| 1 | Участки дорог в п. Оверята, ул. Молодежная, пер. Вокзальный, ул. Строителей | 4,3831 | Асфальтобетонное | 750,00 | 250,00 | 1000,00 | 2013 |
| ИТОГО 2013 год | 4,3831 |  | 750,00 | 250,00 | 1000,00 |  |
| II. Капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 1 | Участки дорог в п. Оверята, ул. Молодежная, пер. Вокзальный, ул. Строителей | 4,3831 | Асфальтобетонное | 4500,00 | 1500,00 | 6000,00 | 2014 |
| ИТОГО 2014 год | 4,3831 |  | 4500,00 | 1500,00 | 6000,00 |  |
| 1 | с. Черная, ул. Школьная | 0,4 | Грунтовое | 0 | 150,00 | 150,00 | 2015 |
| 2 | с. Черная, ул. Историческая | 0,3 | Грунтовое | 0 | 100,00 | 100,00 | 2015 |
| 3 | с. Мысы, ул. Луговая | 0,6 | Грунтовое | 0 | 150,00 | 150,00 | 2015 |
| ИТОГО 2015год | 1,300 |  | 0 | 400,00 | 400,00 |  |
| ВСЕГО | 5,6831 |  | 5250,0 | 2150,00 | 7400,00 |  |