Реестр незавершенных строительством объектов общественной инфраструктуры

Краснокамского муниципального района

по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Объект капитального строительства | Сметная стоимость строительства (тыс.руб.) | Сроки строительства | Объем выполненных работ (тыс.руб.) | Источники финансирования (тыс.руб.) | Состояние строительства: 1 – ведется строительство; 2 -консервация; 3 - завершение строительства не планируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет края | местный бюджет | иные источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Детский сад на 190 мест по ул.Чапаева,40 в г.Краснокамске | 82821,1 | 2012 | 6977,9 | 1200,0 | 516,4 | 4804,1 (ОАО «Лукойл») | 1 |
| 2. | Газификация жилого фонда с.Мысы | 10044,1 | 2010-2012 | 9861,2 | 5081,4 | 2177,1 | 2617,0 (федеральный бюджет) | 1 |
| 3. | Наружные сети канализации с.Стряпунята | 3048,7 | 2009-2012 | 2448,7 | 1822,8 | 609,0 | 0,0 | 1 |
| 4. | 24-квартирный дом в с.Стряпунята | 24129,1 | 2012 | 4280,1 | 2139,1 | 2141,0 | 0,0 | 1 |
| 5. | Неотложные мероприятия по водоснабжению г.Краснокамска из подземных источников | 1145200,0 | 1992-2012 | 168417,3 | 150995,6 | 17421,7 | 0,0 | 3 |

Глава Краснокамского муниципального района –

глава администрации Краснокамского муниципального района                                                    Ю.Ю.Крестьянников