ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.08.2015                                                                                                                  № 77

О внесении изменений в муниципальную

Адресную программу № 30 Краснокамского

муниципального района по переселению                                                                   граждан из аварийного жилищного фонда

на 2014 – 2017 годы, утвержденную решением

Земского Собрания Краснокамского

муниципального района от 26.03.2014 № 26

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлениями Правительства Пермского края от 8 февраля 2008 г. № 14-п  «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье», от 29 мая 2013 г. № 579-п  «Об утверждении региональной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы, объемов расходов по приоритетному региональному проекту «Достойное жилье»  на 2013 год», статьями 8, 20, 22 Устава Краснокамского муниципального района

Земское Собрание Краснокамского муниципального района РЕШАЕТ:

- Внести в муниципальную Адресную программу № 30 Краснокамского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденную решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 26.03.2014 № 26 (в редакции решений Земского собрания Краснокамского муниципального района от 30.04.2014 № 44, от 24.09.2014 № 100, 29.01.2015 № 05), следующие изменения:

  - Пункт 3.2. раздела 3 «Общая стоимость и сроки реализации Адресной программы № 30» изложить в следующей редакции:

«3.2. Необходимый объем финансирования Адресной программы № 30 составляет 412 977 141,20 рублей, в т.ч. за счет средств:

Фонда – 219 861 587,49рублей;

бюджета Пермского края –119 310 124,71 рублей;

средств бюджета Краснокамского городского поселения – 73 805 429,00 рубля».

  - Таблицу 1 пункта 4.1. раздела 4 «Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции:

## Таблица  1

| Год | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фонд | Бюджет Пермского края | Бюджет Краснокамского городского поселения |
| 2014 | 185744965,40 | 119098377,93 | 35137972,43 | 31508615,04 |
| 2015 | 72 902 975,00 | 34 533 496,34 | 25 611 458,05 | 12 758 020,61 |
| 2016 | 95030992,80 | 42904669,22 | 35189735,74 | 16936587,84 |
| 2017 | 59 298 208,00 | 23 325 044,00 | 23 370 958,49 | 12 602 205,51 |
| 2014-2017 | 412977141,20 | 219861587,49 | 119310124,71 | 73805429,00 |

  - Пункт 5.2. раздела 5. «Обоснование объема средств для финансирования Адресной программы № 30, планируемые показатели выполнения Адресной программы № 30» изложить в следующей редакции:

«5.2. В результате реализации Адресной программы № 30 планируется переселить 814 человек из 391 расселяемых помещений, в т.ч. в 2015 год - из 13 аварийных домов, в 2016 году -  из 5 аварийных домов, в 2017 году – из 8 аварийных домов. Общая площадь расселяемых   жилых помещений составляет 11 252,8 м2.».

  - Приложение 1 к Адресной программе № 30 «Перечень аварийных многоквартирных домов Адресной программы № 30» изложить в редакции, согласно приложению 1.

  - Приложение 2 к Адресной программе № 30 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения Адресной программы № 30» изложить в редакции, согласно приложению 2.

- Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Земского Собрания Краснокамского муниципального района (Г.П. Новиков).

Глава Краснокамского Председатель Земского Собрания муниципального района – Краснокамского муниципального глава администрации Краснокамского района муниципального района

Ю.Ю.Крестьянников И.Ю.Малых

Приложение 1 к решению Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 26.08.2015 № 77 Приложение 1 к Адресной программе № 30 Перечень аварийных многоквартирных домов № п/п Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан № дата Всего: в том числе Всего в том числе Всего: в том числе частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета Дополнительные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Всего по Краснокамскому городскому поселению 2014-2017 годы, в том числе: Х Х Х Х 814 814 12156,6 391 263 128 11252,8 7099,4 4153,4 412977141,20 219861587,49 119310124,71 73805429,00 0,00 0,00 Всего по Краснокамскому городскому поселению 2014-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 807 807 12158,6 384 263 121 11096,5 7099,4 3997,1 408917137,80 219861587,49 119310124,71 69745425,60 0,00 0,00 Всего по Краснокамскому городскому поселению 2014-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х 81 38 1339,5 7 0 7 156,3 0,0 156,3 4060003,40 0,00 0,00 4060003,40 0,00 0,00 Всего по этапу 2014 года, в том числе Х Х 4 кв.2015 4 кв.2016 398 398 5848,2 203 131 72 5401,2 3270,0 2131,2 185744965,40 119098377,93 35137972,43 31508615,04 0,00 0,00 Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х 4 кв.2015 4 кв.2016 392 392 5850,2 197 131 66 5 254,40 3 270,00 1 984,40 182 056 070,00 119 098 377,93 35 137 972,43 27 819 719,64 0,00 0,00 1 г Краснокамск ул Коммунистическая д.4 11 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 23 23 481,5 12,0 10,0 2,0 481,5 399,6 81,9 16 850 000,00 11 023 019,82 3 252 156,52 2 574 823,66 0,00 0,00 2 г Краснокамск улЗапальта д.18/4 14 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 30 30 435,5 14,0 11,0 3,0 381,2 300,4 80,8 13 145 500,00 8 599 590,92 2 537 164,60 2 008 744,48 0,00 0,00 3 г Краснокамск ул Большевистская д.18 15 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 50 50 418,0 20,0 8,0 12,0 389,6 114,8 274,8 13 551 000,00 8 864 863,00 2 615 428,67 2 070 708,33 0,00 0,00 4 г Краснокамск улБольшевистская д.20 16 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 37 37 441,1 25,0 20,0 5,0 356,4 259,0 97,4 12 411 500,00 8 119 419,02 2 395 497,96 1 896 583,02 0,00 0,00 5 г Краснокамск ул Большевистская д.24 17 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 45 45 449,8 24,0 12,0 12,0 379,2 174,5 204,7 13 195 500,00 8 632 300,18 2 546 814,92 2 016 384,90 0,00 0,00 6 г Краснокамск ул Большевистская д.26 18 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 31 31 428,9 21,0 18,0 3,0 385,8 318,8 67,0 13 215 570,00 8 645 429,68 2 550 688,56 2 019 451,76 0,00 0,00 7 г Краснокамск ул Карла Маркса д.33 19 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 24 24 432,0 10,0 6,0 4,0 430,8 278,6 152,2 15 051 500,00 9 846 467,82 2 905 034,65 2 299 997,53 0,00 0,00 8 г Краснокамск пр-кт Мира д.3 20 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 24 24 436,3 13,0 8,0 5,0 436,3 306,9 129,4 15 264 000,00 9 985 482,17 2 946 048,50 2 332 469,33 0,00 0,00 9 г Краснокамск ул Карла Маркса д.6 21 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 24 24 463,4 14,0 10,0 4,0 457,8 266,5 191,3 15 633 000,00 10 226 876,49 3 017 267,83 2 388 855,68 0,00 0,00 10 г Краснокамск ул Карла Маркса д.8 22 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 29 29 471,1 11,0 7,0 4,0 432,5 257,8 174,7 14 848 000,00 9 713 341,15 2 865 757,86 2 268 900,99 0,00 0,00 11 г Краснокамск ул Карла Маркса д.10 23 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 32 32 492,3 13,0 9,0 4,0 472,5 296,3 176,2 16 289 000,00 10 656 021,95 3 143 879,98 2 489 098,07 0,00 0,00 12 г Краснокамск ул Карла Маркса д.12 24 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 21 21 457,9 9,0 6,0 3,0 319,1 184,6 134,5 10 992 000,00 7 190 803,20 2 121 525,49 1 679 671,31 0,00 0,00 13 г Краснокамск ул Чапаева д.14 25 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 22 22 442,4 11,0 6,0 5,0 331,7 112,2 219,5 11 609 500,00 7 594 762,53 2 240 706,89 1 774 030,58 0,00 0,00 Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 49 6 900 6 0 6 146,8 0,0 146,8 3688895,40 0,0 0,0 3688895,40 0,0 0,0 1 г Краснокамск ул Карла Маркса д.12 1 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 24 3 457,9 3 0 3 57,5 0,00 57,50 1 895 545,00 0,00 0,00 1 895 545,00 0,00 0,00 2 г Краснокамск ул Чапаева д.14 2 22.12.2006 4 кв.2015 4 кв.2016 25 3 442,4 3 0 3 89,3 0,00 89,30 1 793 350,40 0,00 0,00 1 793 350,40 0,00 0,00 Всего по этапу 2015 года, в том числе 169 169 2 048,0 67 50 17 1 994,90 1 371,70 623,20 72 902 975,00 34 533 496,34 25 611 458,05 12 758 020,61 0,00 0,00 Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 169 169 2 048,0 67 50 17 1 994,90 1 371,70 623,20 72 902 975,00 34 533 496,34 25 611 458,05 12 758 020,61 0,00 0,00 1 г Краснокамск ул Чапаева д.16 26 22.12.2006 4 кв. 2016 4 кв. 2017 38 38 447,5 12 11 1 447,50 425,40 22,10 16 281 404,00 7 712 357,49 5 719 800,81 2 849 245,70 0,00 0,00 2 г Краснокамск ул Чапаева д.18 27 22.12.2006 4 кв. 2016 4 кв. 2017 40 40 470,2 18 14 4 449,00 275,00 174,00 16 370 703,00 7 754 657,64 5 751 172,34 2 864 873,02 0,00 0,00 3 г Краснокамск ул Чапаева д.20 28 22.12.2006 4 кв. 2016 4 кв. 2017 36 36 446,1 12 7 5 444,60 268,20 176,40 16 292 367,00 7 717 550,57 5 723 652,21 2 851 164,22 0,00 0,00 4 г Краснокамск ул Ленина д.2 29 22.12.2006 4 кв. 2016 4 кв. 2017 12 12 145,8 7 4 3 145,80 89,50 56,30 5 342 841,00 2 530 856,66 1 876 987,17 934 997,17 0,00 0,00 5 г Краснокамск ул Карла Маркса д.61 32 22.12.2006 4 кв. 2016 4 кв. 2017 43 43 538,4 18 14 4 508,00 313,60 194,40 18 615 660,00 8 818 073,98 6 539 845,52 3 257 740,50 0,00 0,00 Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2016 года, в том числе Х Х Х Х 152 152 2836,2 81 51 30 2432,7 1462,9 969,8 95030992,80 42904669,22 35189735,74 16936587,84 0,00 0,00 Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 151 151 2836,2 80 51 29 2423,2 1462,9 960,3 94659884,80 42904669,22 35189735,74 16565479,84 0,00 0,00 1 г Краснокамск ул Карла Маркса д.38 10 15.01.2008 3 кв. 2017 4 кв. 2017 29 29 432,3 12 10 2 426,90 326,10 100,80 16 676 421,60 7 558 601,56 6 199 446,26 2 918 373,78 0,00 0,00 2 г Краснокамск ул Советская д.8 33 02.02.2011 3 кв. 2017 4 кв. 2017 23 23 540,9 11 7 4 473,30 249,00 224,30 18 488 991,20 8 380 150,19 6 873 267,55 3 235 573,46 0,00 0,00 3 г Краснокамск ул Белинского д.15 34 08.02.2011 3 кв. 2017 4 кв. 2017 31 31 439,2 15 3 12 270,90 50,10 220,80 10 582 437,60 4 796 498,38 3 934 012,64 1 851 926,58 0,00 0,00 4 г Краснокамск ул Пугачева д.15 34 08.02.2011 3 кв. 2017 4 кв. 2017 29 29 449,9 15 8 7 449,90 254,70 195,20 17 574 893,60 7 965 834,72 6 533 452,50 3 075 606,38 0,00 0,00 5 г Краснокамск ул Карла Маркса д.57 35 11.03.2011 3 кв. 2017 4 кв. 2017 19 19 431,9 10 8 2 428,00 320,70 107,30 16 719 392,00 7 578 077,92 6 215 420,48 2 925 893,60 0,00 0,00 6 г Краснокамск ул Карла Маркса д.69 36 11.04.2011 3 кв. 2017 4 кв. 2017 20 20 542,0 17 15 2 374,20 262,30 111,90 14 617 748,80 6 625 506,45 5 434 136,31 2 558 106,04 0,00 0,00 Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда 34 08.02.2011 3 кв. 2017 4 кв. 2017 32 32 439,2 1 0 1 9,5 0,0 9,5 371 108,00 0,00 0,00 371 108,00 0,00 0,00 1 г.Краснокамск, ул.Белинского,15 34 08.02.2011 3 кв. 2017 4 кв. 2017 32 32 439,2 1 0 1 9,5 0,0 9,5 371 108,00 0,00 0,00 371 108,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2017 года, в том числе Х Х Х Х 95 95 1 424,2 40 31 9 1 424,0 994,8 429,2 59 298 208,00 23 325 044,00 23 370 958,49 12 602 205,51 0,00 0,00 Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 95 95 1 424,2 40 31 9 1 424,0 994,8 429,2 59 298 208,00 23 325 044,00 23 370 958,49 12 602 205,51 0,00 0,00 1 г Краснокамск ул Карла Маркса д.71 37 11.04.2011 3 кв.2017 4 кв. 2017 39 39 540,7 20 17 3 540,7 471,2 69,5 22 515 829,40 8 856 637,14 9 733 998,81 3 925 193,45 0,00 0,00 2 г Краснокамск ул Коммунистическая д.2 б 39 09.11.2011 3 кв.2017 4 кв. 2017 56 56 883,5 20 14 6 883,3 523,6 359,7 36 782 378,60 14 468 406,86 13 636 959,68 8 677 012,06 0,00 0,00 Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ие 2 к решению Земского собрания Краснокамского муниципального района от № Приложение 2 к Адресной программе № 30 Приложение 2 к решению Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 26.08.2015 № 77 Приложение 2 к Адресной программе № 30 Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения п/п Адрес многоквартирного дома Расселяемая площадь Строительство многоквартирных домов Приобретение жилых Приобретение жилых помещений Выкуп жилых помещений Договор о развитии застроенных территорий другие помещений у застройщиков у лиц, не являющихся застройщиком у собственников Всего: стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость Площадь Стоимость площадь стоимость площадь стоимость кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всего по Краснокамскому городскому поселению 2014-2017 годы, в том числе: 11 252,8 412 977 141,20 0,0 0,00 9 179,7 343 199 987,40 0,0 0,00 1 916,8 65 717 150,40 0,0 0,00 156,3 4 060 003,40 Всего по Краснокамскому городскому поселению 2014-2017 годы с финансовой поддержкой Фонда 11 096,5 408 917 137,80 0,0 0,00 9 179,7 343 199 987,40 0,0 0,00 1 916,8 65 717 150,40 0,0 0,00 0,0 0,00 Всего по Краснокамскому городскому поселению 2014-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда 156,3 4 060 003,40 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 156,3 4 060 003,40 Всего по этапу 2014 года, в том числе: 5 401,2 185 744 965,40 0,0 0,00 3 528,8 123 266 500,00 0,0 0,00 1 725,6 58 789 570,00 0,0 0,00 146,8 3 688 895,40 Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: 5 254,4 182 056 070,00 0,0 0,00 3 528,8 123 266 500,00 0,0 0,00 1 725,6 58 789 570,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1 г Краснокамск ул. Коммунистическая д.4 481,5 16 850 000,00 0,0 0,00 442,2 15 477 000,00 0,0 0,00 39,3 1 373 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2 г Краснокамск ул. Запальта д.18/4 381,2 13 145 500,00 0,0 0,00 300,2 10 507 000,00 0,0 0,00 81,0 2 638 500,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3 г Краснокамск ул. Большевистская д.18 389,6 13 551 000,00 0,0 0,00 315,8 11 053 000,00 0,0 0,00 73,8 2 498 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4 г Краснокамск ул. Большевистская д.20 356,4 12 411 500,00 0,0 0,00 173,7 6 079 500,00 0,0 0,00 182,7 6332000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5 г Краснокамск ул. Большевистская д.24 379,2 13 195 500,00 0,0 0,00 228,4 7 994 000,00 0,0 0,00 150,8 5 201 500,00 0,0 0,00 0,0 0,00 6 г Краснокамск ул. Большевистская д.26 385,8 13 215 570,00 0,0 0,00 154,2 5 155 500,00 0,0 0,00 231,6 8 060 070,00 0,0 0,00 0,0 0,00 7 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.33 430,8 15 051 500,00 0,0 0,00 218,4 7 644 000,00 0,0 0,00 212,4 7 407 500,00 0,0 0,00 0,0 0,00 8 г Краснокамск пр-кт Мира д.3 436,3 15 264 000,00 0,0 0,00 252,4 8 834 000,00 0,0 0,00 183,9 6 430 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 9 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.6 457,8 15 633 000,00 0,0 0,00 242,6 8 491 000,00 0,0 0,00 215,2 7 142 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 10 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.8 432,5 14 848 000,00 0,0 0,00 261,2 9 142 000,00 0,0 0,00 171,3 5 706 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 11 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.10 472,5 16 289 000,00 0,0 0,00 370,5 12 967 500,00 0,0 0,00 102,0 3 321 500,00 0,0 0,00 0,0 0,00 12 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.12 319,1 10 992 000,00 0,0 0,00 237,5 8 312 500,00 0,0 0,00 81,6 2679500,00 0,0 0,00 0,0 0,00 13 г Краснокамск ул. Чапаева д.14 331,7 11 609 500,00 0,0 0,00 331,7 11 609 500,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: 146,8 3 688 895,40 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 146,8 3 688 895,40 1 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.12 57,5 1 895 545,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 57,5 1895545,00 2 г Краснокамск ул. Чапаева д.14 89,3 1 793 350,40 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 89,3 1793350,4 Всего по этапу 2015 года, в том числе 1 994,9 72 902 975,00 0,0 0,00 1 853,8 67 932 501,00 0,0 0,00 141,1 4 970 474,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда 1 994,9 72 902 975,00 0,0 0,00 1 853,8 67 932 501,00 0,0 0,00 141,1 4 970 474,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1 г Краснокамск ул. Чапаева д.16 447,5 16 281 404,00 0,0 0,00 391,2 14 335 524,00 0,0 0,00 56,3 1 945 880,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2 г Краснокамск ул. Чапаева д.18 449,0 16 370 703,00 0,0 0,00 421,4 15 442 203,00 0,0 0,00 27,6 928 500,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3 г Краснокамск ул. Чапаева д.20 444,6 16 292 367,00 0,0 0,00 387,4 14 196 273,00 0,0 0,00 57,2 2 096 094,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4 г Краснокамск ул. Ленина д.2 145,8 5 342 841,00 0,0 0,00 145,8 5 342 841,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.61 508,0 18 615 660,00 0,0 0,00 508,0 18 615 660,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Всего по этапу 2016 года, в том числе 2 432,7 95 030 992,80 0,0 0,00 2 373,1 92 702 778,40 0,0 0,00 50,1 1 957 106,40 0,0 0,00 9,5 371 108,00 Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда 2 423,2 94 659 884,80 0,0 0,00 2 373,1 92 702 778,40 0,0 0,00 50,1 1 957 106,40 0,0 0,00 0,0 0,00 1 г Краснокамск ул .Карла Маркса д.38 426,9 16 676 421,60 0,0 0,00 426,9 16 676 421,60 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2 г Краснокамск ул. Советская д.8 473,3 18 488 991,20 0,0 0,00 473,3 18 488 991,20 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3 г Краснокамск ул. Белинского д.15 270,9 10 582 437,60 0,0 0,00 220,8 8 625 331,20 0,0 0,00 50,1 1 957 106,40 0,0 0,00 0,0 0,00 4 г Краснокамск ул. Пугачева д.15 449,9 17 574 893,60 0,0 0,00 449,9 17 574 893,60 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 5 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.57 428,0 16 719 392,00 0,0 0,00 428,0 16 719 392,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 6 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.69 374,2 14 617 748,80 0,0 0,00 374,2 14 617 748,80 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда 9,5 371 108,00 9,5 371 108,00 г.Краснокамск, ул.Белинского,15 9,5 371 108,00 9,5 371 108,00 Всего по этапу 2017 года, в том числе 1 424,0 59 298 208,00 0,0 0,00 1 424,0 59 298 208,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда 1 424,0 59 298 208,00 0,0 0,00 1 424,0 59 298 208,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1 г Краснокамск ул. Карла Маркса д.71 540,7 22 515 829,40 0,0 0,00 540,7 22 515 829,40 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2 г Краснокамск ул. Коммунистическая д.2 б 883,3 36 782 378,60 0,0 0,00 883,3 36 782 378,60 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00