АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2016                                                                                           6 36№ 663.63663

О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 21.05.2015 № 570 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»,  Постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-П «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края,  на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта"  администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 21.05.2015 № 570 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы»: приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Краснокамского муниципального района от 23.06.2016 № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 21.05.2015 № 570 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Краснокамского муниципального района на 2015 год».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района http://krasnokamskiy.com/.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского муниципального района по развитию инфраструктуры                  Ю.М. Трухина.

Глава Краснокамского

муниципального района - глава

администрации Краснокамского

муниципального района                                                              Ю.Ю. Крестьянников

Пономарева Г.А.

4-39-20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Постановлению администрации Краснокамского муниципального района от 26.10.2016 № 663 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории |
| Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы |
| Перечень многоквартирных домов |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта <*> |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Краснокамскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 117 960,80 | 101 014,30 | 88 948,54 | 3 739 | 71 392 168,99 | 2 695 339,32 | 0,00 | 3 679 635,43 | 65 017 194,24 | X | X | X | X |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2015 год | Х | Х | Х | Х | Х | 19 619,30 | 18 510,60 | 12 071,27 | 673 | 17 819 225,53 | 2 695 339,32 | 0,00 | 3 679 635,43 | 11 444 250,78 | X | X | X | X |
| 1 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.12 | 1951 |  | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 434,50 | 396,90 | 215,30 | 12 | 242 716,26 | 71 834,30 | 0,00 | 98 067,08 | 72 814,88 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 2 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.10 | 1951 |  | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 2 | 806,70 | 732,10 | 366,57 | 31 | 447 701,11 | 132 501,62 | 0,00 | 180 889,16 | 134 310,33 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 3 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.8 | 1951 |  | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 432,70 | 393,90 | 235,90 | 8 | 240 881,67 | 71 291,34 | 0,00 | 97 325,83 | 72 264,50 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 4 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.4 | 1951 | 2011 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 1 147,20 | 1 045,00 | 537,50 | 36 | 710 056,60 | 210 148,35 | 0,00 | 286 891,27 | 213 016,98 | 679,48 | 679,48 | 20.12.2016 | РО |
| 5 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.2 | 1952 | 2011 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 3 | 2 | 1 379,70 | 1 264,50 | 701,90 | 40 | 859 202,46 | 254 289,56 | 0,00 | 347 152,16 | 257 760,74 | 679,48 | 679,48 | 20.12.2016 | РО |
| 6 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.3 | 1954 | 2011 | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 384,60 | 351,80 | 194,40 | 11 | 215 136,25 | 63 671,72 | 0,00 | 86 923,65 | 64 540,88 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 7 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.7 | 1954 | 2011 | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 2 | 1 | 445,90 | 412,20 | 162,70 | 12 | 252 072,67 | 74 603,43 | 0,00 | 101 847,44 | 75 621,80 | 611,53 | 611,53 | 20.12.2016 | РО |
| 8 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.6 | 1954 | 2012 | Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника | 3 | 4 | 2 774,20 | 2 553,00 | 884,10 | 44 | 1 734 712,44 | 513 405,49 | 0,00 | 700 893,21 | 520 413,74 | 679,48 | 679,48 | 20.12.2016 | РО |
| 9 | г. Краснокамск, пр.Мира, д.10 | 1938 | 2010 | кирпич | 4 | 7 | 3 768,30 | 3 768,30 | 3 352,30 | 173,00 | 879 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 785,00 | 233,47 | 233,47 | 20.12.2016 | РО |
| 10 | г.Краснокамск, ул.Ленина, д.14 | 1954 |  | крупноблочные | 2 | 2 | 1 218,15 | 1 218,15 | 655,50 | 35,00 | 2 047 844,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 047 844,15 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 11 | г. Краснокамск, ул.Большевитская, д.27 | 1954 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 1 987,95 | 1 987,95 | 814,40 | 28,00 | 3 341 962,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 962,62 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 12 | п.Оверята, ул.Комсомольская, д.1 | 1961 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 584,70 | 531,70 | 494,90 | 30 | 893 846,19 | 104 849,06 | 0,00 | 143 138,31 | 645 858,82 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 13 | п.Оверята, ул.Комсомольская, д.5 | 1959 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 739,70 | 673,90 | 600,40 | 29 | 1 132 900,03 | 123 406,33 | 0,00 | 168 472,41 | 841 021,29 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 14 | п.Оверята, ул.Заводская, д.19 | 1964 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 2 | 2 | 691,20 | 625,70 | 583,70 | 39 | 338 885,38 | 100 296,52 | 0,00 | 136 923,25 | 101 665,61 | 541,61 | 541,61 | 20.12.2016 | РО |
| 15 | п.Оверята, ул.Комсомольская, д.9 | 1956 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 ирпича | 2 | 2 | 433,00 | 387,70 | 387,70 | 21 | 651 766,35 | 81 696,64 | 0,00 | 111 530,99 | 458 538,72 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 16 | с Мысы, ул.Центральная, д.9 | 1971 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 573,80 | 520,90 | 466,80 | 34 | 875 690,20 | 128 033,82 | 0,00 | 174 789,79 | 572 866,59 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2016 | РО |
| 17 | п.Майский, ул.Западная, д.1 | 1994 |  | Кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 4 | 1 | 914,00 | 823,90 | 823,90 | 32 | 605 936,00 | 179 332,82 | 0,00 | 244 822,38 | 181 780,80 | 735,45 | 736,62 | 20.12.2016 | СС |
| 18 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.3 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 338,70 | 307,70 | 227,20 | 24 | 1 108 452,33 | 219 083,27 | 0,00 | 299 089,07 | 590 279,99 | 3 602,38 | 3 602,38 | 20.12.2016 | РО |
| 19 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.6 | 1971 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 564,30 | 515,30 | 366,10 | 34 | 1 239 677,82 | 366 895,05 | 0,00 | 500 879,43 | 371 903,34 | 2 405,74 | 2 405,74 | 20.12.2016 | РО |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2016 год | X | X | X | X | X | 36 305,40 | 28 892,00 | 26 867,20 | 737 | 16 337 729,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 337 729,94 | X | X | X | X |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д.17 | 1975 | 1975 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 4 | 13817,20 | 11523,10 | 10 041,00 | 194 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 468,62 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 2 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 5 | 1986 | 1986 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 1 | 7 007,50 | 4 956,60 | 4 833,70 | 98 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 363,15 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 3 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 5а | 1987 | 2009 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 1 | 4164,20 | 2673,70 | 2 595,10 | 126 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 673,22 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 4 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 3 | 1991 | 1991 | Кирпичный | 9 | 1 | 6024,80 | 4918,30 | 4 813,30 | 84 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 365,98 | 948,61 | 20.12.2017 | РО |
| 5 | п.Оверята, ул.Комсомольская, 7 | 1961 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 1 | 471,30 | 425,20 | 361,80 | 25 | 439 099,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 099,79 | 1 032,69 | 1 032,69 | 20.12.2017 | РО |
| 6 | п.Оверята, ул.Комсомольская, 3 | 1966 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 4 | 2 | 1 425,90 | 1 299,90 | 1 299,90 | 64 | 1 403 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 905,00 | 1 080,01 | 1 080,01 | 20.12.2017 | РО |
| 7 | п.Оверята, ул.Комсомольская, 10 | 1967 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 4 | 2 | 2 216,70 | 2 015,40 | 1 904,80 | 95 | 2 081 283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 081 283,43 | 1 032,69 | 1 032,69 | 20.12.2017 | РО |
| 8 | с Мысы, ул.Центральная, д.10 | 1971 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 562,00 | 514,00 | 451,80 | 32 | 864 090,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 090,54 | 1 681,11 | 1 681,11 | 20.12.2017 | РО |
| 9 | с Мысы, ул.Центральная, д.12 | 1971 |  | Кирпичные при толщине 2,5—3,5 кирпича | 2 | 2 | 615,80 | 565,80 | 565,80 | 19 | 749 351,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 351,18 | 1 324,41 | 1 324,41 | 20.12.2017 | РО |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2017 год | X | X | X | X | X | 62 036,10 | 53 611,70 | 50 010,07 | 2 329 | 37 235 213,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 235 213,52 | X | X | X | X |
| 1 | Краснокамск, ул. Большевистская, 33 | 1955 | 1955 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 4 | 2 | 3466,70 | 1906,30 | 1795,00 | 63,00 | 1634556,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1634556,94 | 857,45 | 857,45 | 20.12.2018 | СС |
| 2 | г. Краснокамск, ул. Пушкина д. 13 | 1971 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | 3590,20 | 3311,10 | 3205,40 | 168,00 | 3576021,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3576021,11 | 1 080,01 | 1080,01 | 20.12.2018 | СС |
| 3 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 2 | 1967 | 1967 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 5 | 4 | 4 242,80 | 3 282,10 | 3 155,30 | 115,00 | 3577521,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3577521,82 | 1 090,01 | 1090,01 | 20.12.2018 | СС |
| 4 | г.Краснокамск, ул.Карла Либкнехта, д.4а | 1967 | 2009 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 5 | 4 | 3 447,40 | 3 157,60 | 3 157,60 | 125,00 | 2447392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2447392,61 | 775,08 | 775,08 | 20.12.2018 | СС |
| 5 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | 1936 | 2009 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 4 | 5 | 4 224,30 | 3 574,00 | 3042,77 | 121,00 | 2428461,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2428461,52 | 679,48 | 679,48 | 20.12.2018 | СС |
| 6 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | 1956 | 2010 | Каменные из облегченной кладки | 3 | 3 | 1 728,80 | 1 575,10 | 1 575,10 | 41,00 | 1240564,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240564,51 | 787,61 | 787,61 | 20.12.2018 | СС |
| 7 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26 | 1998 | 2009 | крупноблочные | 5 | 5 | 7981,7 | 6932,1 | 6932,1 | 327,00 | 5456602,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5456602,52 | 787,15 | 787,15 | 20.12.2018 | СС |
| 8 | г. Краснокамск, ул.Суворова, 5 | 1972 | 2008 | кирпичные | 5 | 6 | 5202,00 | 4745,30 | 4120,30 | 219,00 | 1107885,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 885,19 | 233,47 | 233,47 | 20.12.2018 | СС |
| 9 | г. Краснокамск, ул. Суворова, 3 | 1974 |  | кирпичные | 5 | 6 | 5843,10 | 5311,70 | 4128,20 | 226,00 | 1240122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 122,60 | 233,47 | 233,47 | 20.12.2018 | СС |
| 10 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 1985 |  | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 9 | 1 | 3732,40 | 3106,40 | 2494,40 | 127,00 | 2946762,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 762,10 | 948,61 | 948,61 | 20.12.2018 | СС |
| 11 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | 1971 | 1971 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 5 | 6 | 4963,20 | 4475,50 | 4332,40 | 207,00 | 3468870,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 870,54 | 775,08 | 775,08 | 20.12.2018 | СС |
| 12 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 6 | 1970 | 1970 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 5 | 6 | 5053,70 | 4458,50 | 4353,60 | 215,00 | 3455694,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 694,18 | 775,08 | 775,08 | 20.12.2018 | СС |
| 13 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | 1971 | 1971 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 5 | 4 | 3672,30 | 3354,00 | 3354,00 | 148,00 | 3622353,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622 353,54 | 1 080,01 | 1080,01 | 20.12.2018 | СС |
| 14 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | 1972 | 1972 | Кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича | 5 | 6 | 4887,50 | 4422,00 | 4363,90 | 227,00 | 1032404,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 404,34 | 233,47 | 233,47 | 20.12.2018 | СС |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Постановлению администрации Краснокамского муниципального района от 26.10.2016 № 663 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта общего имущества |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 жилищного кодекса РФ | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 № 304-ПК |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления | устройство и ремонт систем мусороудаления | ремонт балконных плит | ремонт козырьков входных крылец |
|  |  | руб. | наименование системы | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Всего по Краснокамскому муниципальному району | 71 392 168,99 |  | 24 390 896,58 | 7 | 13 746 762,10 | 4 449,53 | 24 120 806,26 | 0,00 | 0,00 | 6 658,00 | 8 335 646,33 | 74,20 | 320 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,72 | 0,00 | 0,00 | 429 851,59 | 0,00 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2015 год | 17 819 225,53 |  | 2 420 976,87 | 0 | 0,00 | 2 749,53 | 10 327 563,07 | 0,00 | 0,00 | 6 658,00 | 4 702 479,46 | 74,20 | 320 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.12 | 242 716,26 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,30 | 242 716,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.10 | 447 701,11 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,80 | 447 701,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.8 | 240 881,67 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,30 | 240 881,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.4 | 710 056,60 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,30 | 710 056,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.2 | 859 202,46 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,60 | 859 202,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.3 | 215 136,25 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,80 | 215 136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.7 | 252 072,67 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,20 | 252 072,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.Краснокамск, ул.Большевистская, д.6 | 1 734 712,44 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932,70 | 1 734 712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Краснокамск, пр.Мира, д.10 | 879 785,00 | ЭЛ | 879 785,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.Краснокамск, ул.Ленина, д.14 | 2 047 844,15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 047 844,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Краснокамск, ул.Большевитская, д.27 | 3 341 962,62 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 341 962,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п.Оверята, ул.Комсомольская, д.1 | 893 846,19 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 491,50 | 893 846,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п.Оверята, ул.Комсомольская, д.5 | 1 132 900,03 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,83 | 1 132 900,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п.Оверята, ул.Заводская, д.19 | 338 885,38 | ТЕП | 338 885,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п.Оверята, ул.Комсомольская, д.9 | 651 766,35 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 404,00 | 651 766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | с Мысы, ул.Центральная, д.9 | 875 690,20 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,50 | 875 690,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п.Майский, ул.Западная,д.1 | 605 936,00 | ГВС,ХВС,ВОД | 605 936,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.3 | 1 108 452,33 | ЭЛ ХВС ВОД | 222 968,65 | 0 | 0,00 | 300,00 | 517 277,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | 320 983,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 222,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.6 | 1 239 677,82 | ЭЛ ХВС ВОД | 373 401,84 | 0 | 0,00 | 497,70 | 866 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2016 год | 16 337 729,94 |  | 2 520 383,22 | 6 | 10 800 000,00 | 1 700,00 | 3 017 346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д.17 | 5 400 000,00 |  |  | 3 | 5 400 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 5 | 1 800 000,00 |  |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 5а | 1 800 000,00 |  |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Краснокамск, ул. 10-й Пятилетки, д. 3 | 1 800 000,00 |  |  | 1 | 1 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п.Оверята, Комсомольская, 7 | 439 099,79 | ТЕП ХВС ГВС | 439 099,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Оверята, Комсомольская, 3 | 1 403 905,00 |  |  |  |  | 700,00 | 1 403 905,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.Оверята, Комсомольская, 10 | 2 081 283,43 | ТЕП ХВС ГВС | 2 081 283,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с Мысы, ул.Центральная, д.10 | 864 090,54 |  |  |  |  | 500,00 | 864 090,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с Мысы, ул.Центральная, д.12 | 749 351,18 |  |  |  |  | 500,00 | 749 351,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району 2017 год | 37 235 213,52 |  | 19 449 536,49 | 1 | 2 946 762,10 | 0,00 | 10 775 896,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 166,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 851,59 | 0,00 |
| 1 | Краснокамск, ул. Большевистская, 33 | 1634556,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 705,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 851,59 |  |
| 2 | г. Краснокамск, ул. Пушкина д. 13 | 3576021,110 |  |  |  |  |  | 3576021,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 2 | 3577521,820 |  |  |  |  |  | 3577521,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Краснокамск, ул.Карла Либкнехта, д.4а | 2447392,610 | ЭЛ | 737204,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТЕП | 1710187,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 2 | 2428461,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2428461,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | 1240564,510 | ЭЛ | 367738,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТЕП | 872825,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26 | 5456602,520 | ГВС | 1702107,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТЕП | 3754494,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д.5 | 1107885,19 | ЭЛ | 1107885,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д.3 | 1240122,60 | ЭЛ | 1240122,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 2946762,10 |  |  | 1 | 2946762,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | 3468870,54 | ЭЛ | 1 044 894,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТЕП | 2 423 975,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 6 | 3455694,18 | ЭЛ | 1 040 926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТЕП | 2 414 768,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | 3622353,540 |  |  |  |  |  | 3 622 353,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | 1032404,340 | ЭЛ | 1032404,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Постановлению администрации Краснокамского муниципального района от 26.10.2016 № 663 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по Краснокамскому муниципальному району | 110 547,40 | 3 739 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 392 168,99 | 71 392 168,99 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району с плановой датой завершения работ в 2016 году | 19 619,30 | 673 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 819 225,53 | 17 819 225,53 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району с плановой датой завершения работ в 2017 году | 28 892,00 | 737 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 337 729,94 | 16 337 729,94 |
| Итого по Краснокамскому муниципальному району с плановой датой завершения работ в 2018 году | 62 036,10 | 2 329 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 235 213,52 | 37 235 213,52 |