**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.04.2013 № 655



**Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Муниципальные дороги» в рамках приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 24 декабря 2007г. № 165-ПК  
«О региональном фонде софинансирования расходов», постановлением Правительства Пермского края от 15 апреля 2013г. № 251-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги», статьей 8 Устава Краснокамского муниципального района администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект Краснокамского муниципального района «Муниципальные дороги» в рамках приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Краснокамского муниципального района Ю.М.Трухина.

Глава Краснокамского

муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района Ю.Ю.Крестьянников

Кривенко Н.П.

4-30-56

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Краснокамского муниципального

района

от16.04.2013г. № 655

**Приоритетный муниципальный проект**

**Краснокамского муниципального района «Муниципальные дороги»  
в рамках приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги»**

1. **Общие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.Наименование проекта | Приоритетный муниципальный проект Краснокамского муниципального района «Муниципальные дороги»  (далее - Проект) |
| 1.2.Основание разработки Проекта | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;  Постановление Правительства Пермского края от 15.04.2013 № 251-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» |
| 1.3.Заказчик Проекта | Администрация Краснокамского муниципального района |
| 1.4.Руководитель Проекта | Глава Краснокамского муниципального района-  глава администрации Краснокамского муниципального района |
| 1.5.Исполнитель Проекта | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района |
| 1.6.Основные цели и задачи Проекта | Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог Краснокамского муниципального района |
| 1.7.Стоимость Проекта | 116 450 тыс. рублей |
| 1.8.Сроки реализации Проекта | 2013 -2015 г.г. |
| 1.9. Перечень мероприятий Проекта | - ремонт автодороги Мокино-Майский 009+800-020+480:  2013 г. – 7 000 тыс. руб.,  2014 г. – 6 000 тыс. руб.,  2015 г. – 6 000 тыс. руб.;  - ремонт автодороги «Подъезд к д. Шилово» от М-7 Волга» 000+000-003+170:  2013 г. – 533,4 тыс. руб.,  2014 г. – 12 000 тыс. руб.,  2015 г. – 18 466,6 тыс. руб.;  - капитальный ремонт автодороги «Мысы-Ласьва» 000+000-001+990; 002+770-005+680:  2013 г. – 7213,4 тыс. руб.,  2014 г. – 24000 тыс. руб.,  2015 г. – 16786,6 тыс. руб.;  - капитальный ремонт автодороги «Ласьва-Новоселы» 000+000-002+503:  2013 г. – 950 тыс. руб.,  2014 г. – 9000 тыс. руб.,  2015 г. – 8500 тыс. руб. |
| 1.10. Основные ожидаемые результаты реализации Проекта | Приведение в нормативное состояние 18,26 км дорог общего пользования Краснокамского муниципального района |

1. **Общие положения**

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК  
«О региональном фонде софинансирования расходов» и постановлением Правительства Пермского края от 15.04.2013 № 251-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги».

1. **Основные цели и задачи реализации проекта**

Цель реализации Проекта - приведение в нормативное состояние муниципальных дорог Краснокамского муниципального района.

Направлениями реализации Проекта являются:

капитальный ремонт автомобильных дорог (улиц) и искусственных сооружений на них, находящихся в муниципальной собственности;

ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности.

1. **Экономическое обоснование реализации проекта**

Общая потребность в финансовых средствах для реализации программных мероприятий составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет / Год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** |
| Средства бюджета Пермского края | 11 772,5 | 38 250,0 | 37 315,0 |
| Средства бюджета Краснокамского муниципального района | 3 924,3 | 12 750,0 | 12 438,2 |
| **ВСЕГО** | **15 696,8** | **51 000,0** | **49 753,2** |

Расчет финансовых затрат на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения произведен  
в соответствии с Нормативами финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостовых переходов на автомобильных дорогах и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Краснокамский муниципальный район» на указанные цели, утвержденными постановлением главы администрации Краснокамского муниципального района № 331 от 23.09.2009.

Стоимость работ по капитальному ремонту автодорог «Мысы-Ласьва» 000+000-001+990; 002+770-005+680, «Ласьва-Новоселы» 000+000-002+503 (в том числе по разработке проектно-сметной документации) подлежит уточнению после проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ. Проведение капитального ремонта указанных автодорог планируется в соответствии с Планом капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Краснокамского муниципального района на плановый период 2013-2015 г.г., утверждаемым постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

Стоимость работ по ремонту автодорог «Мокино-Майский» 009+800-020+480 и «Подъезд к д.Шилово» от М-7 Волга» 000+000-003+170 также подлежит уточнению после проведения конкурсных процедур  
по определению подрядной организации на выполнение данных работ. Проведение ремонта указанных дорог планируется в соответствии с Планом ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Краснокамского муниципального района на плановый период 2013-2015 г.г., утверждаемым постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

Средства регионального фонда софинансирования расходов передаются бюджету Краснокамского муниципального района в порядке, установленном постановлением Правительства Пермского края от 15.04.2013 № 251-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги».

1. **Ожидаемый результат реализации Проекта**

Реализация Проекта позволит решить проблему приведения  
в нормативное состояние автодорог «Мысы-Ласьва» 000+000-001+990; 002+770-005+680, «Ласьва-Новоселы» 000+000-002+503, аварийных участков автодорог «Мокино-Майский» 009+800-020+480 и «Подъезд к д.Шилово» от М-7 Волга» 000+000-003+170, улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами Краснокамского муниципального района и, в перспективе, открыть новые автобусные маршруты.

1. **Этапы реализации проекта**

На первом этапе реализации Проекта в 2013 году осуществляется выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  
на капитальный ремонт автодорог «Мысы-Ласьва» 000+000-001+990; 002+770-005+680, «Ласьва-Новоселы» 000+000-002+503, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, проверку достоверности определения сметной стоимости мероприятий приоритетного муниципального проекта и ремонт автодорог «Мокино-Майский» 009+800-020+480 и «Подъезд к д.Шилово» от М-7 Волга» 000+000-003+170.

На втором и третьем этапах в 2014 – 2015 г.г. – выполнение работ  
по капитальному ремонту автодорог «Мысы-Ласьва» 000+000-001+990; 002+770-005+680, «Ласьва-Новоселы» 000+000-002+503, в соответствии с Планом капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Краснокамского муниципального района на плановый период 2013-2015 г.г., утверждаемым постановлением администрации Краснокамского муниципального района, и ремонт автодорог «Мокино-Майский» 009+800-020+480 и «Подъезд к д.Шилово» от М-7 Волга» 000+000-003+170 в соответствии с Планом ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Краснокамского муниципального района на плановый период 2013-2015 г.г., утверждаемым постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

Объем расходов по Проекту утвержден решениями Земского собрания Краснокамского муниципального района от 27.02.2013 № 19  
«О внесении изменений в решение Земского собрания Краснокамского муниципального района от 28.11.2012 № 105 «Об утверждении бюджета Краснокамского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и от 13.03.2013 № 31 «О внесении изменений в решение Земского собрания Краснокамского муниципального района от 28.11.2012 № 105 «Об утверждении бюджета Краснокамского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

1. **Контроль за исполнением Проекта**

Заказчик Проекта осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов, организует работу по реализации Проекта в рамках своих полномочий совместно с исполнителями проекта.

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется исполнителями Проекта.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением Краснокамского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий по реализации Проекта возлагается на Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района.