ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.05.2013                                                                                                                 №  65                                                            .

Об утверждении муниципальной Адресной программы № 26 Краснокамского муниципального района  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,   Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», постановлением Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 г. № 14-П «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»,  статьями 8, 20, 22 Устава Краснокамского муниципального района, решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 26 марта 2008 г. № 45 «Об утверждении приоритетного проекта Краснокамского муниципального района «Достойное жилье»

Земское собрание Краснокамского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную Адресную программу № 26 Краснокамского муниципального района по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  в 2013 году.

2. Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию  по жилищ-но-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Земского собрания Краснокамского муниципального района (Г.П. Новиков).

Председатель Земского собрания

Краснокамского муниципального района                                             И.Ю.Малых

УТВЕРЖДЕНО

решением Земского собрания

Краснокамского муниципального

района от 29.05.2013 № 65

Муниципальная Адресная программа № 26  Краснокамского муниципального района по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году

1. Общие положения

  - Муниципальная Адресная программа № 26 Краснокамского муниципального района по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (далее -  Адресная  программа  № 26) предназначена  для  проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Стряпунинского сельского поселения, входящего в состав Краснокамского муниципального района.

  - Адресная  программа № 26 разработана  в  соответствии  с  Жилищным кодексом  Российской Федерации,  Постановлением  Госстроя  России  от  27 сентября 2003 г. №  170  «Об  утверждении  Правил  и  норм  технической  эксплуатации  жилищного  фонда»,  Федеральным  законом Российской Федерации от  21 июля 2007 г. №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства»,  Законом  Пермского  края  от  24 декабря 2007 г. № 165-ПК «О региональном  фонде  софинансирования  расходов», постановлением  Правительства  Пермского  края  от  08 февраля 2008 г. №  14-П «Об  утверждении  Порядка  реализации  приоритетного  регионального  проекта  «Достойное  жильё».

## 1.3. Адресная программа № 26  разработана на основании адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Стряпунинского сельского поселения, утвержденной   решением Совета депутатов Стряпунинского сельского поселения Краснокамского муниципального района от 24.05.2013 №  23.

## 1.4. Целью  Адресной программы № 26 является:

- финансовая  поддержка  граждан  -  собственников  жилых  помещений  при  проведении  капитального  ремонта  многоквартирных  домов (далее - МКД);

- стимулирование  самоорганизации  собственников  помещений  в  МКД;

- принятие  собственниками ответственности  за  техническое  состояние  общего  имущества  в МКД  и  качественное  его  улучшение;

- содействие в обеспеченности  сохранности  жилищного фонда Стряпунинского сельского поселения;

- повышение  эффективности  использования  средств  бюджета  Стряпунинского сельского поселения,  направленных  на  капитальный  ремонт;

- создания  безопасных  и  благоприятных  условий  проживания  граждан в МКД.

1.5. Адресная программа № 26  распространяется  на  МКД,  введенные  в      эксплуатацию  до  1995  года.

## 2. Общая стоимость и сроки реализации Программы

## 2.1. Программа реализуется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края (средств регионального фонда софинансирования расходов), бюджета Стряпунинского сельского поселения, внебюджетных средств (средств ТСЖ или  собственников помещений в многоквартирных домах).

## Стоимость проведения капитального ремонта многоквартирного дома в Адресной программе № 26 указана в соответствии со сметной стоимостью проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

## 2.2. Необходимый объем финансирования Адресной программы  № 26 составляет   5 515 251,30 рублей, в том числе за счет средств:

## Фонда – 1619691,42 рубля – 29,3675 %;

## бюджета Пермского края –  2 301200,00 рубля  – 41,7243 %;

## бюджета Стряпунинского сельского поселения – 767072,18  рубля –13,9082 %;

## средств ТСЖ  или собственников помещений в многоквартирных домах – 827287,70  рубля – 15 %.

## 2.3. Срок реализации Адресной программы № 26 – 2013 год.

2.4.   Адресная программа № 26  по проведению капитального ремонта МКД в 2013 году включает в себя:

Приложение  1. Перечень  многоквартирных домов,  в  отношении которых планируется  предоставление финансовой поддержки  на  проведение капитального ремонта МКД в  2013  году в Краснокамском муниципальном районе.

Приложение 2. Планируемые показатели выполнения Адресной программы № 26.

Приложение 3. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта Адресной программы № 26.

Приложение 4. Обоснование  объёма  средств долевого финансирования проведения капитального ремонта, включённых  в  Адресную  программу № 26 (технико-экономическое  обоснование  необходимых  расходов  на  проведение  капитального  ремонта).

Приложение 5. Размер  предельной  стоимости  проведения  капитального  ремонта,  в  расчете  на  один  квадратный  метр  общей  площади  помещений  (в  зависимости  от  типа  дома) в многоквартирных домах на 2013 год, включенных в Адресную программу  № 26.

Приложение 1

к муниципальной Адресной программе № 26

| Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД в 2013 году в Краснокамском муниципальном районе |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Стряпунинскому сельскому поселению: |  |  |  |  |  | 1886,1 | 1722,5 | 795,9 | 141 |  | 5515251,30 | 1619691,42 | 2301200,00 | 767072,18 | 827287,70 | 2924 |  |  |
| 1 | с.Стряпунята, ул.Советская, д.3 | 1950 | 1957 | к | 2 | 2 | 433,20 | 397,40 | 42,90 | 39 | Част. | 1265251,30 | 371572,67 | 527917,25 | 175973,68 | 189787,70 | 2921 | 5554 | 30.10 2013 |
| 2 | с.Стряпунята, ул. Молодежная, д.2 | 1970 | 0 | к | 2 | 2 | 559,60 | 510,80 | 383,30 | 36 | Част. | 1300000,00 | 381777,50 | 542415,90 | 180806,60 | 195000,00 | 2323 | 5554 | 30.10 2013 |
| 3 | с.Стряпунята, ул. Молодежная, д.5 | 1970 | 0 | к | 2 | 1 | 336,10 | 305,10 | 71,90 | 29 | Част. | 1650000,00 | 484563,75 | 688450,95 | 229485,30 | 247500,00 | 4909 | 5554 | 30.10. 2013 |
| 4 | с.Стряпунята, ул. Молодежная, д.4 | 1973 | 0 | к | 2 | 2 | 557,20 | 509,20 | 297,80 | 37 | Част. | 1300000,00 | 381777,50 | 542415,90 | 180806,60 | 195000,00 | 2333 | 5554 | 30.10. 2013 |

Приложение 2

к Адресной программе № 26

Планируемые показатели выполнения Адресной программы № 26

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Стряпунинское сельское поселение | 1886,1 | 140 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5515251,30 | 0 | 5515251,30 |

Приложение 3

к Адресной программе № 26

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Стряпунинскому сельскому поселению | 5515251,30 | 1726387,30 | 0 | 1639 | 3496076,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713,78 | 292788,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | с.Стряпунята, ул.Советская, д.3 | 1265251,30 | 219581,30 | 0 | 349 | 928350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,78 | 117320,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.2 | 1300000,00 | 354917,00 | 0 | 490 | 855083,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,00 | 90000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.5 | 1650000,00 | 796972,00 | 0 | 310 | 827560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 25468,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.4 | 1300000,00 | 354917,00 | 0 | 490 | 885083,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,00 | 60000,00 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к Адресной программе № 26

Обоснование  объёма  средств долевого финансирования проведения капитального ремонта, включённых  в  Адресную  программу № 26 (технико-экономическое  обоснование  необходимых  расходов  на  проведение  капитального  ремонта)

| № п.п. | Наименование объекта | Сметная стоимость руб. | Общая площадь, м2 | Удельная стоимость 1 м2, руб./м2 | Предельная стоимость 1 м2, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стряпунинское сельское поселение |
| 1 | с.Стряпунята, ул.Советская, д.3 | 1265251,30 | 433,20 | 2921 | 5554 |
| 2 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.3 | 1300000,00 | 559,60 | 2323 | 5554 |
| 3 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.5 | 1650000,00 | 336,10 | 4909 | 5554 |
| 4 | с.Стряпунята, ул.Молодежная, д.4 | 1300000,00 | 557,20 | 2333 | 5554 |
|  | Итого: | 5515251,30 | 1886,1 | 2924 |  |

Приложение 5

к Адресной программе № 26

Размер  предельной  стоимости  проведения  капитального  ремонта,  в  расчете  на  один  квадратный  метр  общей  площади  помещений  (в  зависимости  от  типа  дома) в многоквартирных домах на 2013 год, включенных в Адресную программу  № 26

Стряпунинское сельское поселение

| № п.п. | Типы домов | Предельная стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 этажные жилые дома со всеми видами благоустройства, кроме лифта и мусоропровода (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания с централизованным холодным и (или) горячим водоснабжением, либо нагревателями, централизованным отоплением, канализацией, газоснабжением, либо напольными плитами, в том числе: | 5554 |