**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.07.2015 № 680.



**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 24.03.2015 № 430 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Краснокамского муниципального района, постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 г. № 604 «Об утверждении принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 24 марта 2015 г. № 430 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района», следующие изменения:

1.1.графу «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования программы | Расходы финансирования (тыс.руб.) | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
| Всего,  в том числе | 50522,02 | 74852,77 | 58650,99 | 184025,78 |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | 22420,7 | 22195,3 | 22254,5 | 66870,7 |
| Краевой, федеральный бюджет | 23079,995 | 43677,92 | 26113,36 | 92871,275 |
| Бюджеты поселений | 5021,325 | 8679,55 | 10283,13 | 23984,005 |
| Внебюджетные источники | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 |

1.2. в абзаце 2 раздела 10 «Ресурсное обеспечение программы» цифру «184,8» заменить цифрой «184,0»;

1.3. таблицу 4 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского муниципального района за счёт средств бюджета Пермского края, федерального бюджета» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. таблицу 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского муниципального района за счёт средств бюджета поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5. таблицу 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского муниципального района за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6. графу «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Приложения 1 «Паспорт муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования |  | Расходы (тыс.руб.) | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого |
| Всего, в том числе: | | 28101,32 | 36153,87 | 29832,49 | 94087,68 |
| Бюджет Краснокамского муниципального района | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой, федеральный бюджет | | 23079,995 | 27474,32 | 19549,36 | 70103,675 |
| Бюджеты поселений | | 5021,325 | 8679,55 | 10283,13 | 23984,005 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.7. в абзаце 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» цифру 94,9 заменить цифрой 94,1;

1.8. таблицу «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счёт средств бюджета Пермского края, федерального бюджета» раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.9. таблицу «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счёт средств бюджетов поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района» раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.10. таблицу «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счёт всех источников финансирования» раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Внести следующие изменения в «План реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района» на 2015 г.:

2.1. в графе 1.1.1.7. «Газификация жилого фонда с. Усть-Сыны» цифру 1047,6 заменить на 193,21, цифру 7333,738 заменить цифрой 7370,70;

2.2. в графе «Итого по основному мероприятию (ВЦП)1.1.1.1» цифру 27418,748 заменить цифрой 26601,32;

2.3. в графах «Итого по задаче 1.1.1» и «Итого по подпрограмме 1.1» цифру 28918,748 заменить цифрой 28101,32.

2.4. в графах «Итого по цели 1» и «Всего по программе» цифру 51339,448 заменить цифрой 50522,02.

3.Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района http://krasnokamskiy.com.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ю.М.Трухина.

Глава Краснокамского

муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района Ю.Ю. Крестьянников

Г.А. Пономарева

4-39-20

Приложение 1

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального

района 14.07.2015 № 680

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Краснокамского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполните-ли, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог КМР на 2015 -2017 годы» | всего |  |  |  |  | **23079,995** | **43677,92** | **26113,36** |
| УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| КМР |  |  |  |  | 0 | 16203,6 | 6564,0 |
| КГП |  |  |  |  | 0 | 825,00 | 9150,00 |
| ОГП |  |  |  |  | 14218,67 | 16972,770 | 3062,490 |
| МСП |  |  |  |  | 8861,325 | 9676,550 | 7336,870 |
| **Подпрограмма 1**  Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2017 годы | Всего  В т.ч. |  |  |  |  | **23079,995** | **27474,320** | **19549,360** |
| КГП |  |  |  |  | 0 | 825,000 | 9150,000 |
| ОГП |  |  |  |  | 14218,67 | 16972,770 | 3062,490 |
| МСП |  |  |  |  | 8861,325 | 9676,550 | 7336,870 |
| КМР |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ОМ 1.1.Строительство распределитель-ных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР |  |  |  |  |  | 23079,995 | 27474,320 | 19549,360 |
| 1.1.1.Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул.Новой стройки от дома № 29 (в границах пер.Безымянный – пер.Речной) в м-не Матросово | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  | 825,0 |  |
| 1.1.2.Строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3.Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки м-н Ласьва (ул.Городская, дома №30-№38) | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.4.Строительство распределительного газопровода в м-не Ново-Матросово | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 7500,00 |
| 1.1.5.Закольцовка системы газоснабжения ул.Калинина | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 750,00 |
| 1.1.6..Газификация жилого фонда д.Черная (2 очередь) | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 8528,59 | 11591,08 | 3062,49 |
| 1.1.7.Строительство распределительного газопровода д.Хухрята | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.Газификация жилого фонда п.Ласьва | УИЖ  ОГП |  |  |  |  |  | 5381,69 |  |
| 1.1.9.Газификация жилого фонда д.Семичи | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 5690,08 |  |  |
| 1.1.10.Газификация жилого фонда  д.К-Бор (2 очередь) | УИЖ  МСП |  |  |  |  | 1490,625 | 2339,68 |  |
| 1.1.11.Газификация жилого фонда с.Усть-Сыны | УИЖ  МСП |  |  |  |  | 7370,70 |  |  |
| 1.1.12.Газификация жилого фонда д. Фадеята | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  | 7 336,87 | 7 336,87 |
| 1.1.13 Строительство газопровода среднего давления от газопровода «ГГРП-11Г-ГРП-ОК» (ул. Ветлужская – ул. Заборная) до д. Новосёлы | УИЖ  КМР |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Подпрограмма 3**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети авто-мобильных дорог Краснокамского муни-ципального района на 2015-2017 годы» | всего |  |  |  |  | **0** | **16203,6** | **6564,0** |
| УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| КМР |  |  |  |  |  | 16203,6 | 6564,0 |
| ОМ 3.1  Капитальный ремонт автомобильных дорог  ПРП «Муниципальные дороги» | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  |  | 12953,1 | 6564,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОМ 3.2  Ремонт автомобильных дорог | УИЖ  КМР УКС |  |  |  |  |  | 3250,5 |  |
| М 3.1.1  Капитальный ремонт автодороги  «Мысы-Ласьва» | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  |  | 12953,1 |  |
| М 3.1.2  Капитальный ремонт автодороги  Ласьва-Новоселы ( ПРП «Муниципальные дороги») | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  |  |  | 6564,0 |
| М 3.2.1.Ремонт  автодороги  Мокино-Майский | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |
| М 3.2.2. Ремонт  автодороги  «Н.Ивановка-Оверята» | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  |  | 1750,5 |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального

района 14.07.2015 № 680

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Краснокамского муниципального района за счет средств бюджетов поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполните-ли, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог КМР на 2015 -2017 годы» | всего |  |  |  |  | **5021,325** | **8679,55** | **10283,13** |
| УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| КГП |  |  |  |  | 800,00 | 475,0 | 3050,0 |
| ОГП |  |  |  |  | 3531,24 | 5424,68 | 437,5 |
| МСП |  |  |  |  | 690,085 | 2 779,87 | 6795,63 |
| Подпрограмма 1. Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2017 годы | всего |  |  |  |  | **5021,325** | **8679,55** | **10283,13** |
| КГП |  |  |  |  | 800,00 | 475,0 | 3050,0 |
| ОГП |  |  |  |  | 3531,24 | 5424,68 | 437,5 |
| МСП |  |  |  |  | 690,085 | 2 779,87 | 6795,63 |
| ОМ 1.1.Строительство распределительных газопро-водов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР |  |  |  |  |  | **3521,325** | **5679,55** | **5933,13** |
| 1.1.1. Строительство распределительного газопро-вода к жилым домам усадебной застройки по ул.Новой стройки от дома № 29 (в границах пер.Безымянный – пер.Речной) в м-не Матросово | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  | 475,00 |  |
| 1.1.2.Строительство системы газоснабжения жилых жомов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  | 200,00 | 0 | 300,00 |
| 1.1.3.Строительство распределительного газо-провода к жилым домам усадебной застройки м-н Ласьва (ул.Городская, дома №30-№38) | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
| 1.1.4.Строительство распределительного газопровода в м-не Ново-Матросово | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.5.Закольцовка системы газоснабжения  ул.Калинина | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| 1.1.6.Газификация жилого фонда д.Черная  (2 очередь) | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 1218,37 | 1655,87 | 437,5 |
| 1.1.7.Строительство распределительного газопровода д.Хухрята | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.Газификация жилого фонда п.Ласьва | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 0 | 768,81 |  |
| 1.1.9.Газификация жилого фонда д.Семичи | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 812,87 |  |  |
| 1.1.10.Газификация жилого фонда д.К-Бор  (2 очередь) | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  | 496,875 | 334,24 |  |
| 1.1.10.Газификация жилого фонда с.Усть-Сыны | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  | 193,21 |  |  |
| 1.1.11.Газификация жилого фонда д. Фадеята | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  | 2 445,63 | 2 445,63 |
| ОМ 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов |  |  |  |  |  | **1500,00** | **3000,00** | **4350,0** |
| 1.2.1.Газификация д.Никитино, д.Шабуничи, с.Мысы | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 1500,00 | 3000,00 |  |
| 1.2.2.. Газификация жилого фонда д.Карабаи | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 1.2.3. Газификация жилого фонда д.Волеги | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 450,0 |
| 1.2.4. Газификация жилого фонда д.Большое Шилово, д.Гурино | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| 1.2.5. Газификация д.Клепики | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,00 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального

района 14.07.2015 № 680

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Краснокамского муниципального района за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполните-ли, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог КМР на 2015 -2017 годы» | всего |  |  |  |  | **50522,02** | **74852,77** | **58650,99** |
| УИЖ |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| КМР |  |  |  |  | 807,6 | 707,5 | 767,0 |
| УКС |  |  |  |  | 21613,1 | 37691,4 | 28051,5 |
| КГП |  |  |  |  | 800,0 | 1300,0 | 12200,0 |
| ОГП |  |  |  |  | 17749,91 | 22397,45 | 3499,99 |
| МСП |  |  |  |  | 9551,41 | 12456,42 | 14132,5 |
| **Подпрограмма 1**  Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2017 годы | Всего |  |  |  |  | **28101,32** | **36153,87** | **29832,49** |
| УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| КГП |  |  |  |  | 800,0 | 1300,0 | 12200,0 |
| ОГП |  |  |  |  | 17749,91 | 22397,45 | 3499,99 |
| МСП |  |  |  |  | 10368,838 | 12456,42 | 14132,5 |
| КМР | 713 | 0502 | 0610000 |  |  | 0 | 0 |
| ОМ 1.1.Строительство распределительных газо-проводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР |  |  |  |  |  | **26601,32** | **33153,87** | **25482,49** |
| 1.1.1.Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул.Новой стройки от дома № 29 (в границах пер.Безымянный – пер.Речной) в м-не Матросово | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 0 | 1300,0 |  |
| 1.1.2.Строительство системы газоснабжения жилых жомов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 200,0 |  | 1200,00 |
| 1.1.3.Строительство распределительного газо-провода к жилым домам усадебной застройки м-н Ласьва (ул.Городская, дома №30-№38) | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| 1.1.4.Строительство распределительного газопровода в м-не Ново-Матросово | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.5.Закольцовка системы газоснабжения ул.Калинина | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |
| 1.1.6.Газификация жилого фонда д.Черная (2 очередь) | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 9746,96 | 13246,95 | 3499,99 |
| 1.1.7.Строительство распределительного газопровода д.Хухрята | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.Газификация жилого фонда п.Ласьва | УИЖ  ОГП |  |  |  |  |  | 6150,5 |  |
| 1.1.9.Газификация жилого фонда д.Семичи | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 6502,95 |  |  |
| 1.1.10.Газификация жилого фонда д.К-Бор (2 очередь) | УИЖ  МСП |  |  |  |  | 1987,5 | 2673,92 |  |
| 1.1.11.Газификация жилого фонда с.Усть-Сыны | УИЖ  МСП |  |  |  |  | 7563,91 |  |  |
| 1.1.12.Газификация жилого фонда д. Фадеята | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  | 9782,5 | 9782,5 |
| 1.1.13 Строительство газопровода среднего давления от газопровода «ГГРП-11Г-ГРП-ОК» (ул. Ветлужская – ул. Заборная) до д. Новосёлы | УИЖ  КМР  УКС |  |  | 0610001 | 400 |  | 0 | 0 |
| **ЗАО «Газпром Газораспределение Пермь»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14.Газопровод высокого давления ГРС-2 – г. Краснокамск, 4 очередь | УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15.Газопровод-закольцовка низкого давления в м-не «Рейд» ул. Железнодо-рожная-ул. Щербакова-ул. Дальняя | УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16.Газопровод-закольцовка среднего давления ул. Каракулова-ул. Гагарина | УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17.Замена диаметра газопровода низ-кого давления на больший в м-не Запальта | УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов |  |  |  |  |  | 1500,0 | 3000,0 | 4350,0 |
| 1.2.1.Газификация населенных пунктов Оверятского городского поселения (д.Никитино, д.Шабуничи, с.Мысы) | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 1500,0 (ПИР) | 3000,0 (ПИР) |  |
| 1.2.2. Газификация жилого фонда д.Карабаи | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 1.2.3.Газификация жилого фонда д.Волеги | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 450,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12.4.Газификация жилого фонда д.Большое Шилово, д.Гурино | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |
| 1.2.5.Газификация д.Клепики | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,0 |
| **Подпрограмма 2**«Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» | всего |  |  |  |  | **807,6** | **1007,5** | **767,0** |
| УИЖ |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| КМР | 713 | 0503 | 0620000 |  | 807,6 | 707,5 | 767,0 |
| ОМ 2.1.Содержание объектов ритуального назначения | УИЖ  КМР |  |  | 0620001 | 800 | 657,6 | 1007,5 | 767,0 |
| ОМ 2.2. Установка обелиска на «Аллее воинской славы» | УИЖ  КМР |  |  | 0620002 | 200 | 150,0 |  |  |
| М 2.1.1 Содержание межпоселенческих кладбищ | УИЖ  КМР |  |  |  |  | 657,6 | 707,5 | 767,0 |
| М 2.1.2 строительство часовни | УИЖ |  |  |  |  | 0 | 300,0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» | всего |  |  |  |  | **21613,1** | **37691,4** | **28051,5** |
| УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| КМР  УКС | 713 | 0409 | 0630000 |  | 21613,1 | 37691,4 | 28051,5 |
| ОМ 3.1  Капитальный ремонт автомобильных дорог  ПРП «Муниципальные дороги» | УИЖ  КМР |  |  | 0630001 | 200 | 0 | 17270,8 | 8752,0 |
| ОМ 3.2  Ремонт автомобильных дорог | УИЖ  КМР  УКС |  |  | 0630002 | 200 | 5313,1 | 4334,0 |  |
| ОМ 3.3  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ  КМР  УКС |  |  | 0630003 | 200 | 16300,0 | 16086,6 | 19299,5 |
| М 3.1.1  Капитальный ремонт автодороги  «Мысы –Ласьва» | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 0 | 17270,8 |  |
| М 3.1.2  Капитальный ремонт автодороги  Ласьва-Новоселы ( ПРП «Муниципальные дороги») | УИЖ  УКС |  |  |  |  |  |  | 8752,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| М 3.2.1.  Ремонт автодороги «Мокино-Майский» | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 1000,0 | 0 |  |
| М 3.2.2.  Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Оверята» | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 0 | 4334,0 |  |
| М 3.2.3.Ремонт автодороги «Краснокамск-Майский» | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |
| М 3.2.4. Ремонт автодороги  «Подъезд к д.Кабанов Мыс от а/дороги «Подъезд к Перми от М-7» | УИЖ  УКС |  |  |  |  | 1613,1 |  |  |
| М 3.3.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 12982,0 | 13786,6 | 16999,5 |
| М 3.3.2  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в собственность, бесхозных автомобильных дорог | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 1387,0 | 600,0 | 600,0 |
| М 3.3.3  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 433,0 | 600,0 | 600,0 |
| М 3.3.4  Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, аварийные работы | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 0 | 500,0 | 500,0 |
| М 3.3.5.  Установка дорожных знаков | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 698,0 | 600,0 | 600,0 |
| М 3.3.6 Обследование и оценка технического состояния дорог и искусственных сооружений | УИЖ  КМР  УКС |  |  |  |  | 800,0 |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального

района 14.07.2015 № 680

**Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограм-мы, основного мероприятия (ОМ), мероприятия (М) | Ответственный исполнитель  соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1  Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2017 годы | всего |  |  |  |  | **23079,995** | **27474,320** | **19549,360** |
| УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| КГП |  |  |  |  | 0 | 825,000 | 9150,000 |
| ОГП |  |  |  |  | 14218,670 | 16972,770 | 3062,490 |
| МСП |  |  |  |  | 8861,325 | 9676,550 | 7336,870 |
| КМР |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 1.1. Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР |  |  |  |  |  | **23079,995** | **27474,320** | **19549,360** |
| 1.1.1.Строительство распре-делительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул.Новой стройки от дома № 29 (в границах пер.Безымянный – пер.Речной) в м-не Матросово | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  | 825,0 |  |
| 1.1.2.Строительство системы газоснабжения жилых жомов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 900,00 |
| 1.1.3Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки м-н Ласьва (ул.Городская, дома №30-№38) | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.4.Строительство распределительного газопровода в м-не Ново-Матросово | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  |  | 7500,00 |
| 1.1.5.Закольцовка системы газоснабжения ул.Калинина | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  |  | 750,00 |
| 1.1.6..Газификация жилого фонда д.Черная (2 очередь) | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 8528,59 | 11591,08 | 3062,49 |
| 1.1.7..Строительство распределительного газопровода д.Хухрята | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.Газификация жилого фонда п.Ласьва | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 0 | 5381,69 |  |
| 1.1.9.Газификация жилого фонда д.Семичи | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 5690,08 |  |  |
| 1.1.10.Газификация жилого фонда д.К-Бор (2 очередь) | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  | 1490,625 | 2339,68 |  |
| 1.1.11.Газификация жилого фонда с.Усть-Сыны | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  | 7370,7 |  |  |
| 1.1.12.Газификация жилого фонда д. Фадеята | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  | 7 336,87 | 7 336,87 |
| 1.1.13. Строительство газопровода среднего давления от газопровода «ГГРП-11Г-ГРП-ОК» (ул. Ветлужская – ул. Заборная) до д. Новосёлы | УКС  ФУ |  |  |  |  |  |  | 0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального

района 14.07.2015 № 680

**Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджетов поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполните-ли, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1  Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2017 гг. | всего |  |  |  |  | **5021,325** | **8679,55** | **10283,13** |
| КГП |  |  |  |  | 800,00 | 475,0 | 3050,0 |
| ОГП |  |  |  |  | 3531,24 | 5424,68 | 437,5 |
| МСП |  |  |  |  | 690,085 | 2 779,87 | 6795,63 |
| ОМ 1.1. Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР |  |  |  |  |  | **3521,325** | **5679,55** | **5933,13** |
| 1.1.1.Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул.Новой стройки от дома № 29 (в границах пер.Безымянный – пер.Речной) в м-не Матросово | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  | 475,00 |  |
| 1.1.2.Строительство системы газо-снабжения жилых жомов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  | 200,00 | 0 | 300,00 |
| 1.1.3.Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки м-н Ласьва (ул.Городская, дома №30-№38) | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
| 1.1.4.Строительство распределительного газопровода в м-не Ново-Матросово | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  |  | 2500,00 |
| 1.1.5.Закольцовка системы газоснабжения ул.Калинина | УИЖ  УКС  КГП |  |  |  |  |  |  | 250,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.6.Газификация жилого фонда д.Черная (2 очередь) | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 1218,37 | 1655,87 | 437,5 |
| 1.1.7.Строительство распределительного газопровода д.Хухрята | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.Газификация жилого фонда п.Ласьва | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 0 | 768,81 |  |
| 1.1.9.Газификация жилого фонда д.Семичи | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 812,87 |  |  |
| 1.1.10.Газификация жилого фонда д.К-Бор (2 очередь) | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  | 496,875 | 334,24 |  |
| 1.1.11.Газификация жилого фонда с.Усть-Сыны | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  | 193,21 |  |  |
| 1.1.12.Газификация жилого фонда д. Фадеята | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  | 2 445,63 | 2 445,63 |
| ОМ1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов |  |  |  |  |  | **1500,00** | **3000,00** | **4350,0** |
| 1.2.1.Газификация населенных пунктовОверятского городского поселения (д.Никитино, д.Шабуничи, с.Мысы) | УИЖ  УКС  ОГП |  |  |  |  | 1500,00 | 3000,00 |  |
| 1.2.2.Газификация жилого фонда д.Карабаи | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| 1.2.3.Газификация жилого фонда д.Волеги | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 450,00 |
| 1.2.4. Газификация жилого фонда д.Большое Шилово, д.Гурино | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 2700 |
| 1.2.5.Газификация д.Клепики | УИЖ  УКС  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,00 |

Приложение 6

к постановлению администрации

Краснокамского муниципального

района 14.07.2015 № 680

**Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель  соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1  Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2017 годы | всего |  |  |  |  | **28101,32** | **36153,87** | **29832,49** |
| УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| КГП |  |  |  |  | 800,0 | 1300,0 | 12200,0 |
| ОГП |  |  |  |  | 17749,91 | 22397,45 | 3499,99 |
| МСП |  |  |  |  | 9551,41 | 12456,42 | 14132,5 |
| КМР | 713 | 0502 | 0610000 |  |  | 0 | 0 |
| ОМ 1.1. Строительство распреде-лительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР |  |  |  |  |  | **26601,32** | **33153,87** | **25482,49** |
| 1.1.1.Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки по ул.Новой стройки от дома № 29 (в границах пер.Безымянный – пер.Речной) в м-не Матросово | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 0 | 1 300,00 |  |
| 1.1.2.Строительство системы газо-снабжения жилых домов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 200,00 |  | 1200,00 |
| 1.1.3.Строительство распредели-тельного газопровода к жилым до-мам усадебной застройки м-н Лась-ва (ул.Городская, дома №30-№38) | УИЖ  КГП |  |  |  |  | 600,00 |  |  |
| 1.1.4.Строительство распределительного газопровода в м-не Ново-Матросово | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |
| 1.1.5.Закольцовка системы газоснабжения ул.Калинина | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 1000,00  (ПИР+стр-во) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.5.Закольцовка системы газоснабжения ул.Калинина | УИЖ  КГП |  |  |  |  |  |  | 1000,00  (ПИР+стр-во) |
| 1.1.6.Газификация жилого фонда д.Черная (2 очередь) | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 9746,96 | 13246,95 | 3499,99 |
| 1.1.7.Строительство распределительного газопровода д.Хухрята(2 очередь) | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.Газификация жилого фонда п.Ласьва | УИЖ  ОГП |  |  |  |  |  | 6150,50 |  |
| 1.1.9.Газификация жилого фонда д.Семичи | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 6502,95 |  |  |
| 1.1.10.Газификация жилого фонда д.К-Бор (2 очередь) | УИЖ  МСП |  |  |  |  | 1987,5 | 2673,92 |  |
| 1.1.11.Газификация жилого фонда с.Усть-Сыны | УИЖ  МСП |  |  |  |  | 7563,91 |  |  |
| 1.1.12.Газификация жилого фонда д. Фадеята | УИЖ  МСП |  |  |  |  | - | 9 782,5 | 9 782,5 |
| 1.1.13. Строительство газопровода среднего давления от газопровода «ГГРП-11Г-ГРП-ОК» (ул. Ветлужская – ул. Заборная) до д. Новосёлы | УИЖ  КМР |  |  | 0610001 | 400 |  | 0 | 0 |
| ОМ 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов |  |  |  |  |  | **1500,00** | **3000,00** | **4350,0** |
| 1.2.1.Газификация населенных пунктов Оверятского городского поселения (д.Никитино, д.Шабуничи, с.Мысы) | УИЖ  ОГП |  |  |  |  | 1500,00 | 3000,00 |  |
| 1.2.2.Газификация жилого фонда д.Карабаи | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| 1.2.3.Газификация жилого фонда д.Волеги | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 450,00 |
| 1.2.4.Газификация жилого фонда д.Большое Шилово, д.Гурино | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 2700,00 |
| 1.2.5.Газификация д.Клепики | УИЖ  МСП |  |  |  |  |  |  | 600,00 |