В соответствии со статьей 179.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Краснокамского муниципального района, постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 27 мая 2016 г. № 314 «О внесении изменений в порядок принятия решений о  разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 г. № 604 «Об утверждении порядка принятия решений о  разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 29 сентября 2017г. № 906-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района 2018-2020 годы», следующие изменения:

1.1. муниципальную программу «Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению 1;

1.2. план реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района 2018-2020 годы» на 2018 г. изложить в редакции согласно приложению 2.

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района http://krasnokamskiy.com.

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на и.о.заместителя главы Краснокамского муниципального района по развитию инфраструктуры  Ю.М.Трухина.

Глава муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района                                                                      В.В.Соколов

Л.В.Чуприянова

4-49-39

Приложение 1

к  постановлению

администрации Краснокамского

муниципального района

от  04.04.2018 № 376-п

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района

на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района (далее - УИЖ) |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района (далее - УКС) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» Подпрограмма 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» |
| Программно-целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цель программы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района (далее – КМР) за счет: 1.Содержания и развития объектов ритуального назначения межпоселенческих кладбищ; 2.Приведения состояния автомобильных дорог к требуемым показателям надежности и безопасности. |
| Задачи программы | 1. Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. 2. Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.содержание 100% площадей межмуниципальных кладбищ; 2. подготовка дополнительных площадей (кварталов) для захоронений; 3. увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально, дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 8,88 км; 4.содержание 100% автомобильных дорог общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации программы | на 2018-2020 годы |
| Целевые показатели программы | №п/п Наименование показателя Ед. изм. Плановые значения целевого показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов) % 100 100 100 100 100 2. Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших га 4,16 4,58 4,9 5,16 5,5 3. Протяженность капитально отремонтированных автомоб льных дорог местного значения км 0,45 0,45 1,364 2,91 2,91 4. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения км 17,06 26,945 33,365 33,365 33,365 5. Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся на содержании от фактической ротяженности дорог % 100 100 100 100 100 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы Расходы финансирования (тыс.руб.) 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого: Всего, в том числе 85868,8 45718,5 | 27559, 159146,3 Бюджет Краснокамского муниципального района 26998,8 26180,1 27559,0 80737,9 Краевой, федеральный бюджет 58870,0 19238,4 0 78108,4 Внебюджетные источники 0 300,0 0 300,0 |

Паспорт муниципальной подпрограммы 1 «Благоустройство и содержание межпоселенческих  кладбищ  Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района (далее - УИЖ) |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет содержания и развития объектов ритуального назначения межпоселенческих кладбищ |
| Задачи подпрограммы | Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Содержание 100% площадей межпоселенческих кладбищ, на которых проведено захоронение умерших граждан. 2. Подготовка дополнительных площадей (кварталов) для захоронений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2020 годы. |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п Наименование показателя Ед. изм Плановые значения целевого показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1. Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании, от общей площади захоронений (кварталов) % 1 0 100 100 100 100 2. Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших га 4,16 4,58 4,9 5,16 5,5 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования подпрограммы Расходы финансирования (тыс.руб.) 2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого: Всего, в том числе 600,0 900,0 1312,4 2812,4 бюджет Краснокамского муниципального района 600,0 600,0 1312,4 2512,4 внебюджетные источники 0 300,0 0 300,0 |

# Паспорт муниципальной подпрограммы 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее-подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района (далее-УИЖ) |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Краснокамского муниципального района (далее - УКС) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет приведения состояния автомобильных дорог к требуемым показателям надежности и безопасности. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально, дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 6,47 км; 2.содержание 100% автомобильных дорог общего пользования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 г.г. |
| Целевые показатели подпрограммы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
|  | 1 | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0,45 | 0,45 | 1,364 | 2,91 | 2,91 |
|  | 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км | 17,06 | 26,945 | 33,365 | 33,365 | 33,365 |
|  | 3 | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 85268,8 | 44818,5 | 26246,6 | 156333,9 |
|  | Бюджет Краснокамского муниципального района | 26398,8 | 25580,1 | 26246,6 | 78225,5 |
|  | Краевой, федеральный бюджет | 58870,0 | 19238,4 | 0 | 78108,4 |

## 2.Характеристика текущего состояния проблемы, основные показатели, анализ социальных и финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы

Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2020 года определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание благоприятных  и безопасных условий проживания для населения.

Одной из основных задач, решаемой в Краснокамском муниципальном районе, остается строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, повышение качества   услуг, предоставляемых населению.

2.1.   На территории Краснокамского муниципального района захоронение умерших граждан проводится на 8 кладбищах, из которых межпоселенческим признано кладбище д.Брагино. В настоящее время большинство кладбищ, в том числе г.Краснокамска (Конец Бор) исчерпали свой ресурс. Ежегодно на кладбищах КМР проводится захоронение    около 1 тыс.умерших граждан.

Основные проблемы:

-исчерпание ресурса подготовленных площадей под погребение умерших на существующих кладбищах.

В настоящее время на межпоселенческом кладбище д.Брагино захоронения проведены на 10 кварталах площадью 4,5 га (35 % от проектной площади), ежегодно готовится по 1 кварталу (площадь 0,4 га) в с возможностью захоронения 600 умерших граждан;

-рост социальной напряженности, связанный с сокращением площадей под захоронение на кладбищах, отсутствие единой базы данных о  захоронениях, в том числе ветеранских захоронений.

2020 г. станет годом 75-летия Победы и пройдет под знаком чествования ветеранов и открытия воинских мемориалов.

2.2.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Краснокамского муниципального района, на  составляет 172,0 км, из них 109,5  км – асфальтобетонные, 39,4 км – переходные, 23,1 км - грунтовые.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасного движения по автомобильным дорогам:

- высокая доля дорог переходного типа и грунтовых дорог (37,6 % от  учтенной протяженности дорог);

- неудовлетворительное состояние дорожного полотна;

- необходимость проведения инвентаризации и паспортизации межпоселенческих дорог;

- недостаточность финансирования работ по капитальному  ремонту и текущему ремонту дорог.

Недостаточность финансирования дорожной деятельности в предыдущие годы, привела к нарушению нормативных сроков проведения текущего и капитального ремонтов автомобильных дорог, что, в свою очередь, стало причиной их неудовлетворительного состояния (доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 60,0 %).

Неудовлетворенность населения качеством дорог, дорожной инфраструктурой, их ненормативное состояние приводит к повышению социальной напряженности в Краснокамском муниципальном районе.

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития инфраструктуры,

основные цели и задачи

Цели и задачи муниципальной программы определяются Федеральными Законами, Законами Пермского края,  а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития КМР.

Определена основная цель развития инженерной и транспортной инфраструктуры КМР:

Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет:

- содержания и развития объектов ритуального назначения межпоселенческих кладбищ;

- приведения состояния автомобильных дорог к требуемым показателям надежности и безопасности.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

# 1. Поддержание  санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне.

# 2. Обеспечение соответствия  транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог нормативным требованиям.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в  управлении КМР, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде двух подпрограмм.

# 4. Прогноз конечных результатов программы

# Конечными результатами реализации программных мероприятий являются:

# 1.содержание  100% площадей межпоселенческих кладбищ;

# 2.подготовка дополнительных площадей (кварталов) для захоронений;

# 3.увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально,  дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 8,88 км;

# 4.содержание 100%  автомобильных дорог общего пользования.

# Реализация программы позволит:

- проводить  работы по приведению автодорог в нормативное состояние в более короткие сроки;

- улучшить  транспортную мобильность между населенными пунктами внутри района;

- создавать безопасные условия для пассажирских и грузовых перевозок;

- улучшить санитарное состояние территорий межпоселенческих кладбищ;

- подготовить места под новые захоронения  с учетом  возможности захоронения умерших жителей г.Краснокамска;

- обеспечить оперативность и доступность ритуального обслуживания на территории межпоселенческих кладбищ. Приоритеты  программы в похоронной сфере направлены на решение в большей степени социально-нравственных задач, направленных на улучшение ритуального обслуживания и на значительное уменьшение негативных явлений при организации и проведении похорон, увековечивания памяти умерших защитников Отечества.

5.Сроки реализации программы с указанием промежуточных показателей

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия программы реализуются на протяжении всего срока реализации программы. По ряду мероприятий определить достижение конечного результата не представляется возможным в рамках данной программы. Муниципальная программа носит постоянный характер. Общий срок реализации муниципальной программы совпадает со сроками реализации подпрограмм - 2018-2020 годы.

В ходе исполнения программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического развития района.

6. Перечень  мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы реализуются в рамках двух подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение цели программы.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в таблице 1.

# таблица 1

# Перечень  мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 . Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы |
| 1.1. | Основное мероприятие (ОМ) 1.1. Содержание и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание межпоселенческихкладбищ | УИЖ | 2018 | 2020 | Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и подготовка участков (кварталов) площадью 0,92 га для захоронений на территории межпоселенческих кладбищ |
| 1.1.2 | Строительство часовни | УИЖ | 2019 | 2019 | Повышение роли культурного наследия в воспитании и просвещении населения |
| 1.2. | Основное мероприятие (ОМ) 1.2 Установка обелиска на «Аллее воинской славы» | УИЖ | 2020 | 2020 | Повышение роли культурного наследия в воспитании и просвещении населения |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы |
| 2.1. | Основное мероприятие (ОМ) 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт автодороги «Мысы -Ласьва» | УИЖ УКС | 2018 | 2019 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на 2,46 км |
| 2.2. | Основное мероприятие (ОМ) 2.2. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 6,42 км и искусственных сооружений на 1 шт |
| 2.2.1. | Ремонт автодороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УИЖ УКС | 2018 | 2019 | Ликвидации дефектов дорожного покрытия на 3000 м2 |
| 2.2.2. | Ремонт автодороги «Подъезд к д.Осляны» | УИЖ УКС | 2019 | 2020 | Профилирование земляного полотна на 1000 м2 |
|  | Реализация мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Ремонт автодороги «Стряпунята -Ананичи» | УИЖ УКС | 2018 | 2018 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,9 км |
| 2.2.4. | Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Черная 005+300- 006+200», | УИЖ УКС | 2018 | 2018 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 0,9 км |
| 2.2.5. | Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Оверята» 000+000-003+620 | УИЖ УКС | 2018 | 2018 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 3,62 км |
| 2.2.6. | Ремонт автодороги «Мокино-Майский 011+000 - 012+000» | УИЖ УКС | 2018 | 2018 | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования на 1,0 км |
| 2.2.7 | Ремонт моста через р.Ласьва в д.Ласьва | УИЖ УКС | 2018 | 2018 | Увеличение отремонтированных искусственных сооружения на 1 шт |
| 2.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ УКС | 2018 | 2020 |  |
| 2.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ УКС | 2018 | 2020 | Содержание 100% автомобильных дорог общего пользования |
| 2.3.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в собственность, бесхозных дорог | УИЖ УКС | 2018 | 2020 | Содержание 100% автомобильных дорог общего пользования |
| 2.3.3. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УИЖ УКС | 2018 | 2020 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок; нанесение разметки на 103 км а/дорог |
| 2.3.4. | Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, установка элементов освещения, аварийные работы, в т.ч. восстановление элементов обустройства автомобильных дорог | УИЖ УКС | 2018 | 2020 | Создание комфортных и безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок; 8 остановочных павильона |
| 2.3.5. | замена барьерного ограждения | УИЖ УКС | 2018 | 2018 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, установка 300 п.м. барьерного ограждения |
| 2.3.6. | Установка дорожных знаков | УИЖ УКС | 2018 | 2020 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок; установка 600 дорожных знаков |
| 2.3.7. | Обследование и оценка технического состояния дорог и искусственных сооружений | УИЖ УКС | 2018 | 2020 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, ежегодная диагностика 19 а/дорог |

# 7.Основные меры правового  регулирования программы

1.Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3.Федеральный закон от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Федеральный закон от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества».

5.Федеральный закон от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

7.СаНПин 2.1. 1279-03 от 06 апреля 2003 г. «Гигиенические требования к размещению, устройству, содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

8. Закон Пермского края от 14 ноября 2008г.  № 326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

9.Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1323-п  "Об утверждении государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы».

10. Постановление Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 1447-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».

11. Технический регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" в нормативное состояние дорожной сети Пермской городской агломерации.

12. Решение Земского собрания Краснокамского муниципального района от 29 июня 2016 г. № 76 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Краснокамского муниципального района»;

13. Решение Земского собрания Краснокамского муниципального района от 24 июня 2010 г. № 93 «Об утверждении положения о порядке содержания мест погребения и деятельности межпоселенческого кладбища Краснокамского муниципального района».

14.Решение Земского собрания Краснокамского муниципального района от 16 декабря 2016 г. № 163 «Об утверждении Правил рассмотрения уполномоченным органом Краснокамского муниципального района предложений о заключении концессионных соглашений и Порядка формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений».

15. Постановление администрации Краснокамского муниципального района от 05.05.2014 № 604 «Об утверждении порядка принятия решений  о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» (в ред. от 27.05.2016 № 314).

8.Перечень и краткое описание подпрограмм

8.1.Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» Цель подпрограммы: Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет содержания и развития объектов ритуального назначения межпоселенческих кладбищ. Задача подпрограммы: Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 1. Содержание 100% площадей межпоселенческих кладбищ, на которых проведено захоронение умерших граждан КМР. 2. Подготовка дополнительных площадей (кварталов) площадью 0,92 га для захоронений. 3. Установка обелиска на воинском захоронении. Подпрограмма состоит из следующих мероприятий: - содержание межпоселенческих кладбищ; -строительство часовни; -установка обелиска на «Аллее воинской славы».

8.2. Подпрограмма 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы»

Цель подпрограммы:

Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района за счет приведения состояния автомобильных дорог к требуемым показателям надежности и безопасности.

Задача подпрограммы:

Обеспечение соответствия  транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог нормативным требованиям.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Содержание 100% автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Увеличение протяженности отремонтированных, в том числе капитально, дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

# Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий:

# -капитальный ремонт автодороги «Мысы-Ласьва»;

-ремонт автодорог «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга», «Подъезд к д. Осляны».

Реализация мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» позволит выполнить следующие мероприятия:

-ремонт автодорог «Н.Ивановка – Оверята», «Мокино-Майский», «Н.Ивановка-Черная», «Стряпунята –Ананичи»;

# - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения КМР.

# таблица 2

9. Перечень целевых показателей программы, а также Порядок сбора информации и методика расчета фактических значений целевых показателей

9.1. Перечень целевых показателей программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» |
|  | ОМ 1.1. Содержание и развитие объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей (фактической) площади захоронений (кварталов) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Содержание межпоселенческих кладбищ |
| 2 | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | га |  | 4,16 | 4,58 | 4,9 | 5,16 | 5,5 | Содержание межпоселенческих кладбищ |
| Подпрограмма 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» |
|  | ОМ 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км |  | 0,45 | 0,45 | 1,364 | 2,91 | 2,91 | Капитальный ремонт автомобильных дорог |
|  | ОМ 2.2. Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км |  | 17,06 | 26,945 | 33,365 | 33,365 | 33,365 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
|  | ОМ 2.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, нанесение разметки, установка остановочных павильонов и аварийно-восстановительные работы |

9.2.Порядок сбора информации и методика расчета фактических значений целевых показателей

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Формула расчета фактического значения целевого показателя | Источник информации | Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля площади захоронения (кварталов), находящихся на содержании от общей площади захоронений (кварталов) | % | З сод = П зах x 100 / Омд Пзах – площадь захоронений, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв.м; Опз - общая площадь захоронений,кв.м | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог | отчетная документация (акты выполненных работ по муниципальному контракту) | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 2. | Площадь захоронений (кварталов), подготовленная под захоронение умерших | га | Определяется как сумма базового показателя и величины достигнутого показателя за каждый отчетный период с нарастающим итогом П кв.зах = S + Si , где: Si – площадь захоронений (кварталов), приведенных в нормативное состояние в текущем году S - площадь захоронений (кварталов), приведенных в нормативное состояние на начало отчетного периода | Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог | отчетная документация (акты выполненных работ) | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 3. | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км | Определяется как сумма базового показателя и величины достигнутого показателя за каждый отчетный период с нарастающим итогом П тек.автодор = S + Si , где: Si - протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в текущем году (Показатель определяется суммарно за год); S - протяженность автомобильных дорог общего пользования, отремонтированных, в том числе капитально, на начало отчетного периода | МКУ «Управление капитального строительства» | Отчетная документация (акт ввода объектов в эксплуатацию) | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог, находящихся на содержании от фактической протяженности дорог | % | Дсод = Павтодор x 100 / Опд Павтодор - площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м; Опд - общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | МКУ «Управление капитального строительства» | отчетная документация: акты выполненных работ по муниципальным контрактам. Форма № КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 | Ежегодно, 1 февраля года следующего за отчетным |

10.  Ресурсное обеспечение программы

При планировании ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном,  региональном и муниципальном уровнях, состояние аварийности объектов инфраструктуры, высокая значимость проблемы обеспечения населения ритуальными услугами  и безопасности дорожного движения, а также реальная возможность их  решения при федеральной и региональной поддержке.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета КМР, внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы в 2018 – 2020  годах составляет 159,1    млн. рублей, в том числе за счет средств  бюджета КМР-  80,7   млн. рублей.

Объемы финансирования программы за счет средств:

- бюджета Краснокамского муниципального района по направлениям расходования средств приведены в таблице 3;

-  федерального бюджета, бюджета Пермского края по направлениям расходования средств приведены в таблице 4;

-  внебюджетных источников приведены в таблице 5.

Основную часть привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов предусматривается направить на проведение работ по ремонту автодорог.

Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены также внебюджетные источники. Мероприятия за счет средств внебюджетных источников реализуются на основании отдельных соглашений (согласований) муниципальных заказчиков программы с хозяйствующими субъектами, которые софинансируют реализацию мероприятий или непосредственно их выполняют.

# Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций профинансировать мероприятия программы.

# Программой не предусмотрены  средства на содержание органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района.

# таблица 3

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района на 2018 -2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |  |
| МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» | Всего | 713 | 0000 | 01400000000 | 000 | 26998,8 | 26180,1 | 27559,0 |
|  | ответственный исполнитель УИЖ | 713 | 0000 | 01400000000 | 000 | 600,0 | 600,0 | 1312,4 |
|  | участник 1. УКС | 713 | 0000 | 01400000000 | 000 | 26398,8 | 25580,1 | 26246,6 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» | Всего | 713 | 0503 | 1420000000 | 000 | 600,0 | 600,0 | 1312,4 |
|  | исполнитель программы: УИЖ | 713 | 0503 | 1420000000 | 800 |  |  |  |
| ОМ 1.1. Содержание объектов ритуального назначения | УИЖ | 713 | 0503 | 1420100000 | 800 | 600,0 | 600,0 | 599,4 |
| М 1.1.1 Содержание межпоселенческих кладбищ | УИЖ | 713 | 0503 | 1420140110 | 200 | 600,0 | 600,0 | 599,4 |
| ОМ 1.2 установка обелиска на «Аллее воинской славы» | УИЖ | 713 | 0503 | 1420240120 | 200 | 0 | 0 | 713,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» | всего | 713 | 0409 | 1430000000 | 200 | 26398,8 | 25580,1 | 26246,6 |
|  | исполнитель программы: УИЖ участник: УКС | 713 | 0409 | 1430000000 | 200 | 26398,8 | 25580,1 | 26246,6 |
| ОМ 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430100000 | 200 | 598,1 | 1012,6 | 0 |
| М 2.1.1 Капитальный ремонт автодороги Мысы-Ласьва | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 14301SТ 040 | 200 | 598,1 | 1012,6 | 0 |
| ОМ 2.2 Ремонт автомобильных дорог | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430200000 | 200 | 3792,0 | 3002,9 | 3002,9 |
| М 2.2.1. Ремонт автодороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430240130 | 200 | 3660,1 | 1585,0 | 0 |
| М 2.2.2. Ремонт автодороги «Подъезд к д.Осляны» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430240130 | 200 | 0 | 1417,9 | 3002,9 |
| М 2.2.3. М 2.2.3. Ремонт автодороги «Стряпунята -Ананичи» | УИЖ УКС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| М 2.2.4.Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Черная 005+200- 006+200», | УИЖ УКС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| М 2.2.5.Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Оверята» | УИЖ УКС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| М 2.2.6. Ремонт автодороги «Мокино-Майский 011+000-011+820» | УИЖ УКС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| М 2.2.7. Ремонт моста через р.Ласьва в д.Ласьва | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 14302SТ 040 | 200 | 131,9 | 0 | 0 |
| ОМ 2.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430300000 | 200 | 22008,7 | 21564,6 | 23243,7 |  |  |  |
| М 2.3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 13619,4 | 17000,0 | 18000,0 |
| М 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в собственность, бесхозных дорог | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| М 2.3.3. Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 2162,1 | 1577,2 | 2243,7 |
| М 2.3. 4. Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, установка элементов освещения, аварийные работы, в т.ч. восстановление элементов обустройства автомобильных дорог | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 3806,7 | 1387,4 | 1400,0 |
| М 2.3.5. Замена барьерного ограждения | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 920,5 | 0 | 0 |
| М 2.3.6.Установка дорожных знаков | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| М 2.3.7. Обследование и оценка технического состояния дорог и искусственных сооружений | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 500 | 500,0 | 500,0 |

таблица 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета на 2018 -2020г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского | всего |  |  |  |  | 58870,0 | 19238,4 | 0 |
|  | УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКС |  |  |  |  | 58870,0 | 19238,4 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020годы» | всего | 713 | 0409 | 1430000000 | 200 | 58870,0 | 19238,4 | 0 |
|  | УИЖ |  |  |  |  |  | 19238,4 |  |
|  | УКС | 713 | 0409 | 1430000000 | 200 | 58870,0 | 19238,4 | 0 |
| ОМ 2.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог | УИЖ УКС |  |  |  |  | 11364,4 | 19238,4 | 0 |
| М 2.1.1 Капитальный ремонт автодороги «Мысы-Ласьва» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 14301SТ 040 | 200 | 11364,4 | 19238,4 | 0 |
| ОМ 2.2 Ремонт автомобильных дорог | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430200000 | 200 | 47505,6 |  |  |
| М 2.2.1. Ремонт автодороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430240130 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| М 2.2.2. Ремонт автодороги «Подъезд к д.Осляны» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430240130 | 200 | 0 | 0 |  |
| Реализация мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М 2.2.3. Ремонт автодороги «Стряпунята -Ананичи» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 6829,5 | 0 | 0 |
| М 2.2.4.Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Черная 005+300-006+200» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 6579,9 | 0 | 0 |
| М 2.2.5.Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Оверята» 000+000 -003+620 | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 23995,9 | 0 | 0 |
| М 2.2.6. Ремонт автодороги «Мокино-Майский 011+000-012+000» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 7594,7 | 0 | 0 |
| М 2.2.7. Ремонт моста через р.Ласьва в д.Ласьва | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 14302SТ 040 | 200 | 2505,6 | 0 | 0 |

# таблица 5

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования на 2018-2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» | всего | 713 | 0503 | 1420000000 | 000 | 0 | 300,0 | 0 |
|  | УИЖ | 713 | 0503 | 1420000000 | 000 | 0 | 300,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2015-2018 годы» | всего | 713 | 0503 | 1420000000 | 000 | 0 | 300,0 | 0 |
|  | УИЖ | 713 | 0503 | 1420000000 | 000 | 0 | 300,0 | 0 |
| ОМ 1.1.Содержание и развитие объектов ритуального назначения |  | 713 | 0503 | 1420100000 | 800 | 0 | 300,0 | 0 |
| М 1.1.2. строительство часовни | УИЖ | 713 | 0503 | 1420140240 | 800 | 0 | 300,0 | 0 |
| ОМ 1.2. Установка обелиска на «Аллее воинской славы» | УИЖ | 713 | 0503 | 1420200000 | 200 | 0 | 0 | 0 |

# таблица 6

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Краснокамского муниципального района

# за счет всех источников финансирования на 2018-2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответствен- ный испол-нитель, соисполни-тели, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР <2> | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 |
| МП «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» | всего |  |  |  |  | 85868,8 | 45718,5 | 27559,0 |
|  | УИЖ |  |  |  |  | 600,0 | 900,0 | 1312,4 |
|  | УКС | 713 | 0000 | 1400000000 | 000 | 85268,8 | 44818,5 | 26246.6 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» | всего | 713 | 0503 | 1420000000 | 000 | 600,0 | 900,0 | 1312,4 |
|  | УИЖ | 713 | 0503 | 1420000000 | 000 | 600,0 | 900,0 | 1312,4 |
| ОМ 1.1.Содержание объектов ритуального назначения | УИЖ | 713 | 0503 | 1420100000 | 200 | 600,0 | 900,0 | 599,4 |
| М 1.1.1 Содержание межпоселенческих кладбищ | УИЖ | 713 | 0503 | 1420140110 | 200 | 600,0 | 600,0 | 599,4 |
| М 1.1.2 строительство часовни | УИЖ | 713 | 0503 | 1420140240 | 200 | 0 | 300,0 | 0 |
| ОМ 1.2. Установка обелиска на «Аллее воинской славы» | УИЖ | 713 | 0503 | 1420200000 | 200 | 0 | 0 | 713,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» | всего | 713 | 0503 | 1430000000 | 200 | 85268,8 | 44818,5 | 26246,6 |
|  | УИЖ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКС | 713 | 0409 | 1430000000 | 200 | 69735,5 | 44818,5 | 26246,6 |
| ОМ 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430100000 | 200 | 11962,5 | 20251,0 | 0 |
| М 2.1.1. Капитальный ремонт автодороги «Мысы-Ласьва» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 5014301SТ 040 | 200 | 11962,5 | 20251,0 | 0 |
| ОМ 2.2. Ремонт автомобильных дорог | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430200000 | 200 | 51297,6 | 3002,9 | 3002,9 |
| М 2.2.1. Ремонт автодороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430240130 | 200 | 3660,1 | 1585,0 | 0 |
| М 2.2.2. Ремонт автодороги «Подъезд к д.Осляны» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430240130 | 200 | 0 | 1417,9 | 3002,9 |
| Реализация мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М2.2.3. Ремонт автодороги «Стряпунята -Ананичи» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 6829,5 | 0 | 0 |
| М2.2.4.Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Черная 005+300-006+200» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 6579,9 | 0 | 0 |
| М 2.2.5.Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Оверята» 000+000 -003+620 | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 23995,9 | 0 | 0 |
| М 2.2.6. Ремонт автодороги «Мокино-Майский 011+000-012+000» | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 1430253900 | 200 | 7594,7 | 0 | 0 |
| М 2.2.7. Ремонт моста через р.Ласьва в д.Ласьва | УИЖ УКС | 713 | 0409 | 14302SТ 040 | 200 | 2637,5 | 0 | 0 |
| ОМ 2.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430300000 | 200 | 22008,7 | 21564,6 | 23243,7 |
| М 2.3.1Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 13619,4 | 17000,0 | 18000,0 |
| М 2.3.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в собственность, бесхозных дорог | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| М 2.3.3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 2162,1 | 1577,2 | 2243,7 |
| М 2.3. 4.Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, установка элементов освещения, аварийные работы, в т.ч. восстановление элементов обустройства автомобильных дорог | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 3806,7 | 1387,4 | 1400,0 |
| М 2.3.5. Замена барьерного ограждения | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 920,5 | 0 | 0 |
| М 2.3.6.Установка дорожных знаков | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| М 2.3.7. Обследование и оценка технического состояния дорог и искусственных сооружений | УИЖ КМР УКС | 713 | 0409 | 1430340130 | 200 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

# 11.  Методика оценки эффективности муниципальной программы

# Оценка эффективности выполнения программы проводится в соответствии с разделом Х «Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района», утвержденного Постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 05.05.2014 N 604 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района" (в редакции Постановления администрации муниципального района от 27.05.2016 № 314).

Приложение 2

к  постановлению администрации

Краснокамского    муниципального района

от 04.04.2018 № 376-п

План

реализации муниципальной программы  «Развитие коммунальной инфраструктуры  и  автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы»

на 2018 г.

| N п/п | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Участник програм-мы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района |
| 1.1. | Подпрограмма 1. Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Содержание объектов ритуального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Содержание межпоселенческих кладбищ |  | 2018 | 2018 | подготовка участков (кварталов) | га | 0,32 | Бюджет КМР | 600,0 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1.1 | Бюджет КМР | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 | Бюджет КМР | 600,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | Бюджет КМР | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. | Капитальный ремонт автодороги «Мысы -Ласьва» | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Увеличение протяженности капитально отремонтированных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | км | 0,914 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 598,1 11364,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию (ВЦП)1.2.1.1. | Бюджет КМР Бюджет ПК | 598,1 11364,4 11962,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Ремонт автодороги «Подъезд д.Шилово от М-7 Волга | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Ликвидации дефектов дорожного покрытия | м2 | 1800 | Бюджет КМР | 3660,1 |
|  | Реализация мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2. | Ремонт автодороги «Стряпунята -Ананичи» | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | км | 0,9 | Федер.бюджет | 6829,5 |
| 1.2.1.2.3. | Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Черная 005+300-006+200» | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | км | 0,9 | Федер.бюджет | 6579,9 |
| 1.2.1.2.4. | Ремонт автодороги «Н.Ивановка-Оверята» 000+000 -003+620 | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | км | 3,62 | Федер.бюджет | 23995,9 |
| 1.2.1.2.5. | Ремонт автодороги «Мокино-Майский 011+000-012+000» | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Увеличение отремонтированных дорог общего пользования | км | 1,0 | Федер.бюджет | 7594,7 |
| 1.2.1.2.6 | Ремонт моста через р.Ласьва в д.Ласьва | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Увеличение отремонтированных искусственных сооружений | шт | 1 | Бюджет КМР Бюджет ПК | 131,9 2505,6 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП)1.2.1.2 | Бюджет КМР Бюджет ПК Федер.бюджет | 3792,0 2505,6 45000,0 51297,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Наименование основного мероприятия (ВЦП)Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | М 3.3.1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | Бюджет КМР | 13619,4 |
| 1.2.1.3.2 | М 3.3.3.Нанесение горизонтальной дорожной разметки | УКС | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | Создание безопасных условий для пассажирских и гру-зовых перевозок нанесение разметки | км | 103,0 | Бюджет КМР | 2162,1 |
| 1.2.1.3.3 | М.3.3.4. Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, установка элементов освещения, аварийные работы, в т.ч. восстановление элементов обустройства автомобильных дорог | УКС | 2 кв.2018 | 4 кв.2018 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок Восстановление аварийных участков дорог «Ласьва-Новоселы», (предписания) | шт | 98 | Бюджет КМР | 3806,7 |
| 1.2.1.3.4 | М 2.3.5. Замена барьерного ограждения |  | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, замена барьерного ограждения | п.м. | 300,0 | Бюджет КМР | 920,5 |
| 1.2.1.3.5 | М 3.3.5.Установка дорожных знаков | УКС | 2 кв.2018 | 3 кв.2018 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, установка дорожных знаков | шт | 200 | Бюджет КМР | 1000,0 |
| 1.2.1.3.6 | М 3.3.6.Обследование и оценка технического состояния дорог и искусственных сооружений | УКС | 2018 | 4 кв.2018 | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, диагностика а/дорог, | шт | 19 | Бюджет КМР | 500,0 |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.2.1.3 | Бюджет КМР | 22008,7 |
| Итого по задаче 1.2.1 | Бюджет КМР Бюджет ПК Федер.бюджет | 26398,8 13870,0 45000,0 85268,8 |
| Итого по подпрограмме 1.2 | Бюджет КМР Бюджет ПК Федер.бюджет | 26398,8 13870,0 45000,0 85268,8 |
| Итого по цели 1 | Бюджет КМР Бюджет ПК Федер.бюджет | 26998,8 13870,0 45000,0 85868,8 |
| Всего по программе | Бюджет КМР Бюджет ПК Федер.бюджет | 26998,8 13870,0 45000,0 85868,8 |

# Text boxes

О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского муниципального района от 29.09.2017 № 906-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2018-2020 годы»

376-п

04.04.2018