ДУМА ОВЕРЯТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

25.04.2013                                                                                                              № 23

Об утверждении муниципальной Адресной программы №  1

Оверятского городского поселения по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ                        «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Законом Пермского края от 24 декабря 2007 г.  № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановлением Правительства Пермского края от 08 февраля 2008 г. № 14-П «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Достойное жилье»»,  Уставом Оверятского городского поселения,

Дума Оверятского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную Адресную программу № 1 Оверятского городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы, согласно Приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске-приложении к газете «Наш город-Краснокамск».

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по ЖКХ, строительству, транспорту, связи  Думы Оверятского городского поселения    (В.А. Южаков).

Глава городского поселения –

председатель Думы Оверятского

городского поселения                                                                       К.З. Гуляева

Приложение

к Решению Думы Оверятского городского поселения

от 25.04.2013 № 23

Муниципальная Адресная программа № 1

Оверятского городского поселения по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы

- Общие  положения

  - Муниципальная Адресная программа № 1 Оверятского городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы (далее – Адресная программа № 1) предназначена для проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Оверятского городского поселения.

  - Адресная программа № 1 распространяется на аварийные жилые дома, признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

  - Адресная  программа № 1 разработана  в  соответствии с  Жилищным кодексом  Российской Федерации,  Федеральным  законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства»,  Законом  Пермского  края  от  24 декабря 2007 г. № 165-ПК  «О региональном  фонде  софинансирования  расходов», постановлением  Правительства  Пермского  края  от  08 февраля 2008 г. № 14-П «Об  утверждении  Порядка  реализации  приоритетного  регионального  проекта  «Достойное  жильё», Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными правлением государственной корпорации – Фондом  содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству от 11 февраля 2011 г.  №  222.

- Основные цели и задачи Адресной программы № 1

2.1. Основными целями Адресной программы № 1  являются:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Оверятского городского поселения;

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии  с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

-снос аварийных многоквартирных домов;

-создание условий для  развития территории  и нового строительства.

3. Общая стоимость и сроки реализации

Адресной программы  № 1

3.1. Адресная программа № 1 реализуется за счет средств бюджета Пермского края и  бюджета Оверятского городского поселения.

3.2. Необходимый объем финансирования Адресной программы                              №  1составляет   15 709 588  рублей, в том числе за счет средств:

-средств регионального фонда софинансирования расходов (бюджет Пермского края) –  11 782 190  рублей;

-средства бюджета Оверятского городского поселения – 3 927 398 рублей.

3.3. Сроки реализации  Адресной программы № 1.

Реализация Адресной программы № 1 предусматривается в 2013-2015 годах.

## 4.Обоснование объема средств для финансирования

## Адресной программы № 1.

4.1. Перечень аварийных домов на территории Оверятского городского поселения подлежащих  расселению и сносу в 2013-2015 годы далее – (Перечень), приведен в приложении  к Адресной программе № 1.

4.2. Включение многоквартирных домов в Перечень осуществлялось на основании:

-документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу    в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года;

-обоснования стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда указана исходя из общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в Перечень, и средней расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Пермском крае  установленной  для Краснокамского муниципального района распоряжением    Правительства   Пермского края.

4.3. В результате реализации Адресной программы № 1 планируется переселить 46 человек в благоустроенные жилые помещения и снести 2  аварийных многоквартирных дома. Общая площадь  расселяемого аварийного фонда составляет 502 м2.

4.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться путем предоставления гражданам субсидий на приобретение благоустроенных жилых помещений.

| Приложение к Муниципальной Адресной программе № 1 Оверятского городского поселения по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы Перечень аварийных домов на территории Оверятского городского поселения подлежащих расселению и сносу в 2013-2015 годы. |  |
| --- | --- |
| N | Адрес дома (улица, N дома, населенный пункт) | Тип дома (ветхий/ аварийный) | Реквизиты документа о признании дома ветхим или аварийным | Площадь, кв. м | Количество переселяемых | Удельная стоимость 1 кв. м | Объем средств, необходимых для реализации. руб. | Планируемые сроки переселения |
|  |  |  |  | Общая площадь дома | В том числе |  |  | Предоставление гражданам субсидий | Выполнение работ по сносу дома | Прочие |  |
|  |  |  |  |  | жилых помещений | жилых помещений, подлежащих переселению | граждан | семей |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | п.Оверята, ул.Молодежная,57 | аварийный | Акт № 04 МВК от 17.11.2009 | 366,9 | 0 | 366,9 | 34 | 9 | 31294 | 11481768,6 | 300000 | 50000 | 2014-2015 гг |
|  | п.Оверята, д.Хухрята, 2км | аварийный | Акт № 03 МВК от 17.11.2010 | 135,1 | 0 | 135,1 | 12 | 3 | 31294 | 4227819,4 | 200000 | 50000 | 2013-2014 гг |
| Итого |  |  | 502 | 0 | 502 | 46 | 12 | 31294 | 15709588 | 500000 | 100000 |  |