АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016                                                                                         № 869 999998ннг8_______------------------------------------------------------------886869-------------

Об утверждении Плана создания

объектов инфраструктуры и Плана

создания инвестиционных объектов

Краснокамского муниципального

района на 2016-2017 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Краснокамского муниципального района Пермского края от 15 апреля 2014г. №100-р «О внедрении Стандарта деятельности органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План создания объектов инфраструктуры Краснокамского муниципального района на 2016-2017г.г;

1.2. План создания инвестиционных объектов Краснокамского муниципального района на 2016-2017г.г.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района»  газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте администрации Краснокамского муцниципального района http//:www.krasnokamskiy.com.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Краснокамского муниципального района по социально-экономическому развитию В.Ю.Капитонова.

Глава Краснокамского

Муниципального района –

глава администрации Краснокамского

муниципального района                            				Ю.Ю. Крестьянников

Калинина И.В.

4 48 47

|  |  |  |  |  |  | Утвержден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | постановлением администрации Краснокамского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  | от 19.12.2016__________ №_869 ____ |
| План создания объектов инфраструктуры Краснокамского муниципального района на 2016-2017г.г |
| № п/п | Наименование объекта или вида работ, мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Место расположения объекта | Планируемые сроки строительства (реконструкции) | Фактическое состояние | Объемы финансирования, млн. руб. | Источники финансирования | Наименование программы, в рамках которой планируется строительство (реконструкция) объекта |
| I. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Перевод на индивидуальное газовое отопления МКД и ИЖД с.Усть-Сыны | с.Усть -Сыны | 2016-2017 | Строительство | 15,0 | Местный бюджет, внебюджетные средства | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МСП |
| 2 | Перевод на автономное отопления объектов соцсферы с.Усть-Сыны (строительство блочных модульных котельных – 2шт.) | с.Усть -Сыны | 2017 | Предпроектные работы | 11,7 | Внебюджетные средства | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МСП |
| 3 | Перевод на индивидуальное газовое отопления МКД и ИЖД с.Мысы | с.Мысы | 2016-2017 | Строительство | 14,4 | Местный бюджет, внебюджетные средства | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ОГП |
| 4 | Перевод на автономное отопление объектов соцсферы с.Мысы(строительство блочных модульных котельных – 2шт.) | с.Мысы | 2017 | Предпроектные работы | 11,0 | Внебюджетные средства | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ОГП |
| 5 | Газификация земельных участков, выделенных многодетным семьям в д.Брагино | Д.Брагино, Краснокамский р-н | 2016-2017 | Предпроектные работы | 30,5 | Средства ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» | Программа газификации и реконструкции систем газораспределения Пермского края, эксплуатируемых ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» |
| 6 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «Машиностроитель-Оверята» ц1,2 (после строительства ПС «Заостровка» воздушные участки КВЛ 110 кВ «Заостровка-Оверята» ц.1 ,2). Участок от опоры №25 до опоры №33. Участок от опоры №51 до опоры №61 | Краснокамский район | 2016 | Строительство | 4,3 | Амортизация | Инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» |
| 7 | Новое строительство ВЛ-6кВ с установкой реклоузера, реконструкция ячейки №11 РУ-6кВ ПС «Запальта», реконструкция КВЛ-6кВ №3 для электроснабжения производственной базы. | г.Краснокамск, территория Суходола | 2016 | Выполнено | 0,02 | Амортизация | Инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» |
| 8 | Реконструкция ПС «Вышка», замена ячейки | Краснокамский р-н, в районе АЗС ДАН | 2016-2017 | Выполнено | 0,994 | Амортизация | Инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» |
| 9 | Новое строительство ВЛ-6кВ, установка реклоузера | Краснокамский район, Оверятское ГП | 2016-2017 | Строительство | 1,5 | Амортизация | Инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» |
| 10 | Реконструкция ПС 110/35/6«Оверята». Автоматика опережающего давления сети. | Краснокамский район, Оверятское ГП | 2016 | Выполнено | 5,53 | Амортизация | Инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» |
| 11 | Размещение панелей противоаварийной автоматики АПП с ВЧ передатчиком на ПТЭЦ-14 и аппаратуры приема сигналов АПП для ВЛ 110кВ «ТЭЦ-14-Оверята ц.1, 2» на ПС 110/35/6 | Краснокамский район | 2016 | Выполнено | 1,2 | Амортизация | Инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» |
| 12 | ПС Оверята 110/35/6 кВ. Комплексный капитальный ремонт оборудования ОРУ-35 и ЗРУ-6 кВ и текущий ремонт оборудования ОРУ-110 кВ. | Краснокамский район, Оверятское ГП | 2017 | Выполнено | 2,2 | Амортизация | Инвестиционная программа филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» |
| 13 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП-28 | Краснокамский район | 2016 | Строительство | 0,29 | Внебюджетные средства | Инвестиционная программа АО "Краснокамские городские электрические сети» |
| 14 | Реконструкция электроснабжения ст. Шабуничи (сети 6/0,4 кВ установка ТП-630 кВА) | Краснокамский район, д.Грехи | 2016 | Строительство | 1,12 | Внебюджетные средства | Инвестиционная программа АО "Краснокамские городские электрические сети» |
| 15 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ и существующей КТП в поселке Молодогвардейцев с установкой дополнительного трансформатора 250 кВА | Краснокамский район | 2017 | Предпроектные работы | 0,45 | Внебюджетные средства | Инвестиционная программа АО"Краснокамские городские электрические сети» |
|  | Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектирование и строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу ул. Гагарина, 2а и 2б | ул. Гагарина, 2а и 2б | 2016-2017 | Проектирование | 2,0 | Местный бюджет | Инвестиционный проект Краснокамского городского поселения |
|  | Оверятское городское поселение |  |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция электроснабжения ст.Шабуничи (сети 6/0.4 кВ установка ТП-630 кВА) | д.Грехи (ст.Шабуничи) | 2016 | Проектирование | 1,12 | Внебюджетные средства | Инвестиционная программа АО "Краснокамские коммунальные городские электрические сети" |
| 18 | Газификация жилого фонда (ПИР) | п.Ласьва | 2017-2019 | Предпроектные работы | 10,18 | Местный бюджет, краевой бюджет | Инвестиционный проект |
| 19 | Газификация частных домов | с.Черная | 2015-2019 | ПСД | 8,74 | Местный бюджет, краевой бюджет | Инвестиционный проект |
| 20 | Газификация жилого фонда | д.Семечи | 2015-2017 | ПСД | 6,35 | Местный бюджет, | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет, |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
| 21 | Газификация жилого фонда (ПИР) | с. Мысы (старая часть) | 2016 | ПСД | 1,5 | Местный бюджет | Инвестиционный проект |
|  | Майское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 22 | Газификация частных домов | д.Конец-Бор, 2-ая очередь | 2015-2017 | ПСД | 6,65 | Местный, краевой, федеральный бюджеты | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 23 | Газификация частных домов | д.Фадеята | 2016-2017 | ПСД | 13,114 | Местный, краевой, федеральный бюджеты | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 24 | Газификация жилого фонда (ПИР) | д.Карабаи, Кузнецы | 2017 | Предпроектные работы | 0,71 | Местный бюджет | ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| II. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | Автомобильная дорога Мысы-Ласьва (участок 002+770-005+680) | Краснокамский муниципальный район | 2016 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | 6,81 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 2 | Автомобильная дорога Ласьва-Новоселы | Краснокамский муниципальный район | 2017-2018 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | 8,75 | Местный, краевой бюджеты | В рамках Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» |
| 3 | Автомобильная дорога Краснокамск - Майский | Краснокамский муниципальный район | 2016 | Выполнен текущий ремонт | 37,0 | Местный, краевой бюджеты | Дорожный фонд |
| 4 | Автомобильная дорога Мокино-Майский | Краснокамский муниципальный район | 2016 | Выполнен текущий ремонт | 8,05 | Местный, краевой бюджеты | В рамках Закона Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» |
| 5 | Автомобильная дорога Краснокамск-Стряпунята-Екимята» | Краснокамский муниципальный район | 2016 | Выполнен текущий ремонт | 10,97 | Местный, краевой бюджеты | Дорожный фонд |
| 6 | Автомобильная дорога «Абакшата-Русаки» | Краснокамский муниципальный район | 2016 | Выполнен текущий ремонт | 4,21 | Местный, краевой бюджеты | Дорожный фонд |
| III. КОММУНАЛЬНАЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
|  | Краснокамское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих сетей водоснабжения г.Краснокамска | г. Краснокамск | 2014-2018 | Строительство |  | Местный бюджет, краевой бюджет федеральный бюджет, внебюджетные средства | Постановление Правительства Пермского края от 29.11.20113 № 1664-П «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 2 | Проектирование и строительство системы теплоснабжения МКД пер. Восточный, 1, 2, 3, 4, ул. В.Кима, 6 | пер. Восточный, 1, 2, 3, 4, ул. В.Кима, 6 | 2017-2019 |  | 11,5 | Местный бюджет | Муниципальная программа "Строительство, развитие, капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства" |
| IV. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1 | МАОУ ДОД «Детская театральная школа» | г.Краснокамск, ул. Культуры, 3а | 2017 | Нормативное. Устранение предписаний надзорных органов, подготовка учреждения к лицензированию | 2,2 | Местный, краевой бюджеты | Постановление правительства Пермского края от10.04.2015г№206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетного регионального проекта "Привидение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" |
| 2 | МАОУ ДОД «Детская школа искусств г.Краснокамска» | г.Краснокамск, ул.Сувоврова, 1 | 2017 | Нормативное. Устранение предписаний надзорных органов, подготовка учреждения к лицензированию | 3,5 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 3 | МАУ ДО ДЮСШ п. Майский (Ремонт кровли над спортзалом, ремонт кровли над пристроем, ремонт кровли лыжной базы, ремонт системы отопления) | Краснокамский район, п.Майский, ул. Северная, 2 | 2017 | Удовлетворительное | 2,4 | Местный, краевой бюджеты | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Подпрограмма 2 «Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство межшкольных стадионов и спортивных площадок». Закон Пермского края от 02.09.2014 №357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края» и составляет (статья 4 Закона):- при направлении заявок на софинансирование приоритетных направлений местного значения, включенных в муниципальные программы, приоритетные муниципальные проекты, инвестиционные проекты муниципальных образований, - 35% за счет средств местного бюджета и 65% за счет средств бюджета Пермского края. |
| 4 | МБУ ФОК "Олимпийский" (ремонт перегородок, ремонт пола в спортивном зале, ремонт кровли (частично) | г.Краснокамск, пр. Маяковского, 7 | 2017 | Удовлетворительное | 4,9 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 5 | МАУ СК "Ледовый" (Вентиляция сушилок, пуско-наладочные работы, комплекс электромонтажных работ по дополнительной установке на каток светильников марки «Енисей 96» - 616,1) | г.Краснокамск, ул.Большевистская, 56 | 2017 | Удовлетворительное | 0,6 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 6 | МАУ СК "Ледовый" (Благоустройство прилегающей территории) | г.Краснокамск, ул.Большевистская, 56 | 2016 | Удовлетворительное | 2,4 | Местный бюджет | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Краснокамском муниципальном районе на 2015-2019 годы» Подпрограмма 2 «Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство межшкольных стадионов и спортивных площадок». |
| 7 | Строительство ДОУ на 240 мест в микрорайоне «Звездный» | г. Краснокамск, мкр.Звездный | 2016-2019 |  | 0 | Местный, краевой бюджеты | Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образования на территории Краснокамского муниципального района на 2015-2019 годы» |
| 8 | Текущий ремонт МАДОУ «Детский сад №24» | г. Краснокамск, ул.Большевистская, 21 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы электроосвещения, ремонт дверей, ремонт групп |  | 2016 | Выполнено | 0,4 | Местный, краевой бюджеты |  |
|  | Замена дверей, замена окон и дверей, устройство пола с подогревом в одной группе, замена линолеума на противопожарный в двух группах, покраска стен противопожарной краской в двух группах |  | 2017-2019 |  | 0 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 9 | Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад №30» (ремонт кровли) | г. Краснокамск, с.Усть-Сыны, ул.Октябрьская, 2 | 2016 | Выполнено | 0,372 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 10 | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад" демонтаж кровли, разборка кирпичной кладки, разборка деревянных элементов кровли, устройство кровли, ремонт окон, ремонт дверей, ремонт стеновых панелей, ПСД, ремонт пищеблока, ремонт помещений, ремонт системы отопления, приобретение оборудования на пищеблок, выполнение работ по устройству кровель плоских из наплавляемых материалов | Краснокамский р-н, пос. Майский, ул. Южная, 10 | 2016 | Выполнено | 5,412 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 11 | Текущий ремонт МАОУ СОШ № 5 с/п «Детский сад № 41» (ПСД, замена окон, ремонт наружных стен, ремонт помещений) | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 21 | 2016 | Выполнено | 1,8 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 12 | Текущий ремонт МАДОУ «Детский сад №42» | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, 2а | 2016 | Выполнено | 1,812 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 13 | Текущий ремонт МБОУ СОШ № 11 с/п «Детский сад № 43» (ремонт кровли, ремонт наружных стен, карниза и навесов, ремонт помещений) | г. Краснокамск, п. Оверята, ул.Кирпичная, 13а | 2016 | Выполнено | 1,8 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 14 | Текущий ремонт МАДОУ «Детский сад №49» ремонт бассейна, ремонт электроосвещения | г. Краснокамск, Рождественский проезд, 5а | 2016 | Выполнено | 0,6 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 15 | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №17" (ремонт кровли, ремонт системы вентиляции, ремонт помещений) | г. Краснокамск, ул. Большевистская, 34а | 2016 | Выполнено | 2,341 | Бюджет КМР, внебюджетные источники |  |
|  | Ремонт помещений детского сада |  | 2017 | Проектные работы | 0,6 | Бюджет КМР, внебюджетные источники |  |
| 16 | Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ №8 | г.Краснокамск, ул. К. Маркса, 4б | 2016 | Выполнено | 12,942 | Местный, краевой бюджеты, внебюджетные источники |  |
| 17 | Текущий ремонт МАОУ СОШ №1 Устройство ограждения территории, ремонт кровли, ПСД, ремонт помещений | г. Краснокамск, ул. К-Маркса, 4д | 2016 | Выполнено | 3,088 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 18 | Текущий ремонт МАОУ СОШ №1 Ремонт пищеблока, ремонт кабинетов, ремонт окон и дверей |  | 2016 | Выполнено | 3,4 | Местный, краевой бюджеты, внебюджетные источники |  |
| 19 | Текущий ремонт МАОУ СОШ №3 | г. Краснокамск, ул. Комарова, 7 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли, ремонт спортзала |  | 2016 | Выполнено | 0,9247 | Местный, краевой бюджеты |  |
|  | Ремонт кровли, ремонт актового зала |  | 2017 | Проектные работы | 1,4 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 20 | Текущий ремонт МБОУ ООШ №7 ремонт кровли, ремонт спортзала | г. Краснокамск, ул. Советская, 29 | 2016 | Выполнено | 0,7 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 21 | Текущий ремонт МБОУ Черновская СОШ | Краснокамский р-он, с. Черная |  |  |  |  |  |
|  | Устройство ограждения территории, ПСД, ремонт пищеблока, ремонт кровли |  | 2016 | Выполнено | 1,692 | Местный, краевой бюджеты |  |
|  | Устройство твердого покрытия подъездов и дорожек, замена окон в спортивном зале школы, устройство мест для просушивания одежды, замена окон в актовом зале, каб. № 28, рекреациях |  | 2017 |  | 3,215 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 22 | Текущий ремонт МБОУ Конец-Борской ООШ. Устройство ограждения территории, ПСД | г. Краснокамск, ул. Циалковского, 2 | 2016 | Выполнено | 1,352 | Местный бюджет |  |
| 23 | Текущий ремонт МБОУ Стряпунинской СОШ Ремонт отопления | Краснокамский р-он, п. Стряпунята, ул.Советская, 6 | 2016 | Выполнено | 0,849 | Местный бюджет |  |
| 24 | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №2" замена существующей междуэтажной лестницы, устройство 2-х эваковыходов, расширение существующего эвако-выхода, ремонт АПС, обработка стен на путях эвакуации составом НГ, расчет пожарного риска | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, 29 | 2017 | Проектные работы | 1,4 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 25 | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад №38" ремонт кровли, ремонт помещений 2 этажа | Пермский край, г. Краснокамск, ул. Калинина, 10а | 2017 | Проектные работы | 2,349 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 26 | Текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 46" установка ограждающей конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, противопожарная дверь | Пермский край, г. Краснокамск, ул. Садовая, 6 | 2017 | Проектные работы | 0,035 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 27 | Текущий ремонт МБОУ "СОШ №11" ремонт кровли, ремонт помещений, ремонт АПС. | Краснокамский р-н. п. Оверята, ул. Строителей, 5 | 2017 | Проектные работы | 3,0 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 28 | Ремонт МАОУ СОШ №4 ремонт кровли, ремонт АПС, усиление оконных перемычек и перекладка наружной версты кладки, ремонт стен согласно рекомендаций проектной организации. Ремонт помещений. | г.Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д.5 | 2017 | Проектные работы | 2,0 | Местный, краевой бюджеты |  |
| 29 | Текущий ремонт МАУДО "ЦДТ" (ремонт полов в хореографическом зале ремонт полов сцены) | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, 4г | 2017 | Проектные работы | 0 | Местный бюджет |  |
| 30 | Оборудование МБОУ «КАШИ» средствами беспрепятственного доступа | г. Краснокамск, ул. Ленина, 16 | 2016 | Строительство | 1,47 | Федеральный и местный бюджет | Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Краснокамского муниципального района на 2015 - 2018 годы» |
| 31 | Оборудование МАОУ ДОД МЦ «Ровесник» СП КМЖ «Радуга» средствами беспрепятственного доступа | г. Краснокамск, ул.Энтузиастов, 23 | 2016 | Выполнено | 0,274 | Федеральный и местный бюджет |  |
| 32 | Оборудование остановочного автобусного комплекса п. Мысы, доступного для маломобильных групп населения | Краснокамский р-н, с. Мысы | 2016 | Проектные работы | 0,288 | Федеральный и местный бюджет |  |
| 33 | Оборудование МАОУ «СОШ № 10» средствами беспрепятственного доступа | г. Краснокамск, ул.Чапаева, 35 | 2017 | Проектные работы | 0,856 | Федеральный и местный бюджет |  |
| 34 | Оборудование МБУ «ФОК «Олимпийский» средствами беспрепятственного доступа | г. Краснокамск, пр. Маяковского, 7 | 2017 | Проектные работы | 0,276 | Федеральный и местный бюджет |  |
| 35 | Оборудование МБУК «МЦБС -ЦДБ» средствами беспрепятственного доступа | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 4 | 2017 | Проектные работы | 0,342 | Федеральный и местный бюджет |  |
| 36 | Оборудование остановочного автобусного комплекса «Муниципальное кладбище д. Брагино» | Краснокамский р-н, Муниципальное кладбище д.Брагино | 2017 | Строительство объекта | 0,394 | Федеральный и местный бюджет |  |

|  | Утвержден постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 19.12.2016 № 869 |
| --- | --- |

ПЛАН

создания инвестиционных объектов Краснокамского муниципального района на 2016-2017 гг.

| № п/п | Инициатор проекта | Наименование проекта | Место реализации | Объем инвестиций, млн. руб. | Источники инвестиций | Фактическое состояние проекта | Мощность потребления | Год ввода в эксплуатацию | Документ-основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | энергетических ресурсов, кВт*ч | тепла, Ккал/ час | газа, м. куб/час | воды, м.куб. сутки |  |  |
| 1 | ЗАО «Верхнекамстройкомплект | Экологический парк Краснокамского района | Пермский край, Краснокамский район, Оверятское городское поселение, участок в районе д.Мишкино | 200,0 | Средства инвестора | Строительство | 150 кВт*ч |  |  |  | 2017 | Программа комплексного развития объектов, используемых для утилизации ТБО на территории КМР |
| 2 | АО «Генподрядная строительная фирма «Западный урал» | Строительство автономных газовых котельных | Пермский край, Краснокамский район, Майское сельское поселение, с.Усть Сыны | 11,0 | Средства инвестора | Предпроектное |  |  |  |  | 2017 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МСП |
| 3 | ООО «А Плюс Парк Пермь» | Многофункциональный производственно-логистический комплекс | Пермский край, Краснокамский район, Оверятское городское поселение, в районе р.Суздалька | 990,0 | Средства инвестора | Завершение строительства 1 очереди |  |  |  |  | 2017 | Программа комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района |
| 4 | ООО «Кама Картон» | Строительство Комплексной линии по производству беленой химико-термомеханической массы с годовым объемом продукции 142200 тонн из древисины лиственных пород | Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 11 | 2734,4 | Средства инвестора | Проектная подготовка |  |  |  |  | 2022 | Программа комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района |
| 5 | Администрация Краснокамского муниципального района | Квартал комплексной застройки | г.Краснокамск микрорайон «Матросова» |  | Средства инвестора | Формирование участка для выставления на аукцион | 1603 | 7591000 | 370 | 1068 | 2016-2020г.г | Программа комплексного социально-экономического развития Краснокамского муниципального района |