**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2016 № 130 .

**О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в осенне - зимний период 2016-2017 годов**

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 25 мая 2007 г. № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 8 Устава Краснокамского муниципального района, в целях организации своевременной подготовки объектов жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры (далее - Объекты жилищно-коммунального хозяйства), объектов образования, культуры и спорта (далее - Объекты социальной сферы) к эксплуатации в осенне-зимний период и осуществления контроля за ходом их подготовки к осенне - зимнему периоду (далее-ОЗП) администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по подготовке Объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав постоянно действующей комиссии по подготовке Объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в ОЗП 2016-2017 годов;

2.2. Положение о постоянно действующей комиссии по подготовке Объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в ОЗП 2016-2017 годов.

3. Установить срок готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к работе в ОЗП – 15 сентября 2016 года.

4. Назначить ответственными за подготовку подведомственных Объектов социальной сферы Краснокамского муниципального района:

Денисенко П.А. - начальника управления системой образования администрации Краснокамского муниципального района;

Гайфиева А.В. - начальника управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского муниципального района;

Кирову И.И. – начальника управления культуры и молодежной политики администрации Краснокамского муниципального района.

5. Рекомендовать главам поселений (администраций), входящих в состав Краснокамского муниципального района:

5.1 возложить персональную ответственность за подготовку Объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселений на должностных лиц исполнительных органов местного самоуправления, курирующих вопросы ЖКХ;

5.2 урегулировать вопрос погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы путем заключения соглашений с ресурсоснабжающими организациями;

5.3 разработать и представить в срок до 21 марта 2016 года план мероприятий по предприятиям ЖКХ, расположенным на территории поселения (управляющим, сетевым, теплоснабжающим организациям) по подготовке объектов инфраструктуры к эксплуатации в ОЗП 2016-2017 годов;

5.4 в срок до 21 марта 2016 года создать комиссии по подготовке Объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в ОЗП;

5.5 поручить комиссиям:

5.5.1 разработать планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселений к работе в ОЗП 2016-2017 годов, считая первоочередными задачами:

- подготовку жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к 15 сентября 2016 года;

- подготовку объектов социальной сферы к 15 сентября 2016 года;

- подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 15 сентября 2016 года;

- замену ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение резервного энерго-, водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проведение анализа задолженности за топливно-энергетические ресурсы, при ее наличии обеспечение погашения задолженности путем заключения соглашений с ресурсоснабжающими организациями, в срок до 20 мая 2016 года;

- создание до начала отопительного периода нормативного запаса материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры;

 - заключение договоров на поставку природного газа к 15 сентября 2016 года;

5.5.2 начиная с 01 июня по 01 октября 2016 года обеспечить ежемесячное предоставление в Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района:

- сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в ОЗП 2016-2017 годов;

- информации по выполнению плана мероприятий предприятиями ЖКХ, расположенным на территории поселения (управляющим, сетевым, теплоснабжающим организациям), по подготовке объектов инфраструктуры к эксплуатации в ОЗП 2016-2017 годов;

5.6 обеспечить предоставление итоговой информации о готовности Объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в ОЗП в Управление развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района к 15 сентября 2016 года.

6. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы считать подготовленными к эксплуатации в ОЗП при наличии утвержденных актов готовности.

7. Управлению развития инфраструктуры, ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог администрации Краснокамского муниципального района обеспечить:

- координацию и контроль выполнения мероприятий по подготовке Объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к работе в ОЗП;

- предоставление сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к работе в ОЗП в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края;

- предоставление итоговой информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края к 15 сентября 2016 года.

8. Рекомендовать руководителям предприятий энергоснабжения всех форм собственности, оказывающих коммунальные услуги населению, разработать и представить в срок до 21 марта 2016 года в администрацию Краснокамского муниципального района план мероприятий по надежному обеспечению потребителей тепловой, электрической энергией и водой в отопительный период 2016-2017 годов.

9. Считать утратившим силу постановление администрации Краснокамского муниципального района от 30.03.2015 № 426 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского муниципального района по развитию инфраструктуры Ю.М. Трухина.

Глава Краснокамского

муниципального района -

глава администрации Краснокамского

муниципального района Ю.Ю. Крестьянников

Пономарева Г.А.

 4-39-20

 Утвержден

 постановлением администрации

 Краснокамского

 муниципального района

 от 18.03.2016 № 130

**СОСТАВ**

**постоянно действующей комиссии по подготовке объектов**

**жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в ОЗП 2016-2017 годов**

Крестьянников - глава Краснокамского муниципального района-

Юрий Юрьевич глава администрации Краснокамского

 муниципального района, председатель комиссии;

Трухин - заместитель главы Краснокамского муниципального

Юрий Михайлович района по развитию инфраструктуры, заместитель

 председателя комиссии;

Родина - главный специалист Управления развития

Кристина Антоновна инфраструктуры, ЖКХ, транспортного развития и

 дорог, секретарь комиссии

**Члены комиссии:**

Пономарева - начальник управления развития инфраструктуры,

Галия Ахмидулловна ЖКХ, транспортного обслуживания и дорог;

Куличкова - начальник финансового управления;

Марина Леонидовна

Хмыз - и.о. главы Краснокамского городского поселения Виктор Владимирович (по согласованию);

Мухачева - глава администрации Оверятского городского Ольга Александровна поселения (по согласованию);

Кунафина - глава Майского сельского поселения Светлана Григорьевна (по согласованию);

Иванов - глава Стряпунинского сельского поселения Юрий Никифорович (по согласованию);

Шарафутдинов - директор МУП «Водоканал»

Рафаил Халилович (по согласованию);

Иванов - директор МУП «Коммунальные Артур Валерьевич электрические сети Краснокамского

 муниципального района» (по согласованию);

Якшин - начальник Краснокамского района ОАО «МРСК Владимир Григорьевич Урала» - Пермэнерго (по согласованию);

Азанов - начальник «ПСК ОСП «Пермская» 5 район

Владислав Александрович (по согласованию);

Быкариз - директор Краснокамского филиала ЗАО «Газпром Игорь Яковлевич газораспределение Пермь» (по согласованию);

 представитель Инспекции государственного

 жилищного надзора Пермского края

 (по согласованию);

 представитель Западно- Уральского

 управления Ростехнадзора отдела

 по котлонадзору, надзору за тепловыми

 установками и сетями (по согласованию)

 Утверждено

 постановлением администрации

 Краснокамского

 муниципального района

 от 18.03.2016 № 130

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о постоянно-действующей комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов**

1. **Общие положения**

 1.1 Комиссия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее комиссия) является координирующим органом при администрации Краснокамского муниципального района и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период.

 1.2. В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

 1.3. Комиссию возглавляет глава Краснокамского муниципального района.

 1.4. Состав комиссии утверждается главой Краснокамского муниципального района из числа руководителей предприятий и организаций, ответственных за обеспечение комфортных условий проживания населения и глав администраций поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района.

**2.Основные задачи**

2.1. Основными задачами комиссии является осуществление контроля за:

- выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности;

- созданием обязательного страхового запаса материально-технических ресурсов;

- исполнением постановления главы Краснокамского муниципального района о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

**3.Права**

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

 3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Краснокамского муниципального района к эксплуатации в осеннее в осенне-зимний период.

3.1.2. Запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений и глав администраций поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района письменные объяснения о причинах отставания или невыполнения запланированных объемов предзимних работ;

 3.1.3. Заслушивать на заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период.

 3.2. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами на территории Краснокамского муниципального района.

**4. Руководство комиссии**

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

4.2. Председатель комиссии:

- организует работу и ведет заседания комиссии;

- дает поручения членам комиссии в соответствии с принятыми решениями комиссии.

 4.3. В отсутствие председателя комиссии руководство комиссией возлагается на заместителя председателя комиссии.

**5. Права и обязанности членов комиссии.**

5.1. Член комиссии имеет право:

- принимать участие в рассмотрении вопросов, внесенных на комиссию;

- вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, отнесенные к деятельности комиссии, участвовать в их подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;

5.2. Член комиссии обязан:

- содействовать реализации решений комиссии;

- выполнять поручения комиссии в установленные сроки.

**6. Порядок деятельности комиссии**

6.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председателем комиссии.

6.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой, подготовленной секретарем комиссии по поручению председателя комиссии.

6.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины всех членов комиссии.

6.4. Решения комиссии принимается открытым голосованием и считается принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих членов комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии (а в его отсутствии – заместителем председателя) и секретарем.

6.5. На заседание комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации с целью информирования населения о деятельности комиссии.

**График заседаний комиссий по подготовке объектов жилищного фонда и социальной сферы Краснокамского муниципального района**

**к ОЗП 2016-2017 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** |
| 1. О планах мероприятий по подготовке к ОЗП 2016-2017 гг. | Ю.М.Трухин,главы поселений | 20.05. 2016 г. |
| 2.О подготовке к работе в ОЗП 2016-2017 гг.О задолженности за ТЭР | Ю.М.Трухин,руководители организаций коммунального комплекса | 20.06. 2016 г. |
| 3. О ходе реализации мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2016-2017 гг. | Ю.М.Трухин,главы поселений  | 18.07. 2016 г. |
| 4. О готовности Объектов социальной сферы к работе в ОЗП 2016-2017 гг. | Ю.М.Трухин,руководители структурных подразделений администрации КМР | 22.08.2016 г. |
| 5. О готовности Краснокамского муниципального района к ОЗП 2016-2017 гг. | Ю.М.Трухин,главы поселений | 20.09.2016 г. |