ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.03.2014				                                                                                  № 24

Об утверждении муниципальной Адресной

программы №  28  Краснокамского

муниципального района  по переселению                                                                   граждан  из аварийного жилищного фонда

в 2014 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, статьями 8, 20, 22 Устава Краснокамского муниципального района,

Земское собрание Краснокамского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную Адресную программу № 28 Краснокамского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году согласно приложению.

2.	Решение подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района» газеты «Краснокамская звезда».

3.	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Земского собрания Краснокамского муниципального района (Г.П. Новиков).

Глава Краснокамского Председатель Земского собрания муниципального района – глава Краснокамского муниципального администрации Краснокамского района муниципального района

Ю.Ю.Крестьянников И.Ю.Малых

Приложение

к решению Земского собрания

Краснокамского муниципального района

от 26.03.2014 № 24

Муниципальная Адресная программа № 28

Краснокамского муниципального района по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда в 2014 году

- Общие положения

  - Муниципальная Адресная программа № 28 Краснокамского муниципального района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году (далее - Адресная программа № 28) предназначена для  переселения граждан и сноса аварийных домов на территории Оверятского городского поселения, входящего в состав Краснокамского муниципального района.

  - Адресная программа № 28 распространяется на аварийные жилые дома, признанные до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

  - 1.3. Адресная программа № 28 разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными правлением государственной корпорации – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству Протоколом № 474 от 03.02.2014.

.

- Основные цели и задачи Адресной программы № 28

2.1. Основными целями Адресной программы № 28 являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Оверятского городского поселения.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;

- создание условий для  развития территории  и нового строительства.

- Общая стоимость и сроки реализации Адресной программы  № 28

3.1. Адресная программа № 28 реализуется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и бюджета Оверятского городского поселения (далее - местный бюджет).

3.2. Необходимый объем финансирования Адресной программы № 28 составляет 12 332 128,50 рубля, в том числе за счет средств:

Фонда – 4 932 851,40 рубля;

бюджета Пермского края  – 5 549 457,83 рубля;

местного бюджета – 1 849 819,27 рубля.

3.3. Сроки реализации Адресной программы № 28 – 2014-2015 годы.

## Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда

4.1. Объем долевого  финансирования Программы приведен в таблице 1.

### Таблица 1

| Год | Всего (руб.) | В том числе (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фонд 40% | Бюджет Пермского края 45 % | Бюджет Оверятского городского поселения 15 % |
| 2014 год | 12 332 128,50 | 4 932 851,40 | 5 549 457,83 | 1 849 819,27 |

## Обоснование объема средств для финансирования Адресной программы № 28, планируемые показатели выполнения Адресной программы № 28

5.1. Планируемая стоимость реализации Адресной программы № 28 рассчитывается исходя из общей площади помещений, планируемой к расселению, способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера выкупной цены за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом требований части 2.1 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ и на основании распоряжения правительства Пермского края от 27.12.2013 № 318-рп «Об утверждении на I квартал 2014 года корректирующих коэффициентов по муниципальным районам (городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство и приобретение жилых помещений».

5.2. В результате реализации Адресной программы № 28 планируется переселить 29 человек в благоустроенные жилые помещения и снести 1  аварийный многоквартирный дом. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составляет 364,5 м2.

Приложение 1. Перечень аварийных многоквартирных домов Адресной программы № 28.

Приложение 2.  Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения Адресной программы № 28.

Приложение 3. Планируемые показатели выполнения Адресной программы № 28 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Приложение 1

к Адресной программе № 28

Перечень аварийных многоквартирных домов Адресной программы № 28

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Оверятское городское поселение, п. Оверята ул.Молодежная, 57 | 3 | 17. 11. 2009 | 2015 год | 2016 год | 29 | 29 | 364,5 | 8 | 3 | 5 | 364,5 | 130,2 | 234,3 | 12 332 128,50 | 4 932 851,40 | 5 549 457,83 | 1 849 819,27 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к Адресной программе № 28

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения Адресной программы № 28

| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Оверятское городское поселение, п. Оверята ул.Моложежная, 57 | 364,5 | 12 332 128,50 |  |  |  |  |  |  | 234,3 | 7 927 125,9 | 33 833,0 | 130,2 | 4 405 056,60 | 33 833,0 |

Приложение 3

к Адресной программе № 28

Планируемые показатели Адресной программы № 28

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Оверятское городское поселение, п. Оверята ул.Моложежная, 57 |  |  | 364,5 |  |  | 364,5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 29 |  |  | 29 |