АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014                                                                                                         №  604

Об утверждении Порядка

принятия решений о разработке,

формировании, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Краснокамского муниципального района

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно – целевого метода формирования бюджета Краснокамского муниципального района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Краснокамском муниципальном районе, утвержденным решением Земского собрания Краснокамского муниципального района от 01 февраля 2011 г. № 8, администрация Краснокамского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый  Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района.

- Перенести срок утверждения перечня муниципальных программ Краснокамского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов до 1 июля 2014 года.

- Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске "Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района"   газеты "Краснокамская звезда"  и на официальном сайте администрации Краснокамского муцниципального района  http://krasnokamskiy.com.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Краснокамского

муниципального района -

главы администрации

Краснокамского

муниципального района                                                         В.Ю. Капитонов

А.В.Максимчук

4-26-11

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Краснокамского муниципального района

от 05.05.2014  № 604

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Общие положения

  - Порядок принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района (далее – Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района (далее – программы), а также контроля за ходом их реализации.

# Программа – это система основных мероприятий (ведомственных целевых программ), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально – экономического развития Краснокамского муниципального района.

# Программа включает в себя подпрограммы.

# Подпрограмма – комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение конкретных задач в рамках программы.

# Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.

# Программа утверждается ежегодно на очередной финансовый год и плановый период.

# Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

# ответственный исполнитель программы – отраслевой (функциональный) орган администрации Краснокамского муниципального района, иные главные распорядители бюджетных средств бюджета Краснокамского муниципального района, ответственные за своевременную и качественную разработку проекта программы (подпрограммы), реализацию, контроль, организацию учета и  отчетности по программе (подпрограмме);

# соисполнители программы – отраслевые (функциональные) органы администрации Краснокамского муниципального района, иные главные распорядители бюджетных средств бюджета Краснокамского муниципального района, являющиеся ответственными за разработку и реализацию программы (подпрограммы) и мероприятий, входящих в состав программы (подпрограммы);

# Участники программы – отраслевые (функциональные) органы администрации Краснокамского  муниципального района, иные главные распорядители бюджетных средств бюджета Краснокамского муниципального района, муниципальные учреждения, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).

# Основанием для разработки программ является Перечень муниципальных программ.

# Разработка и реализация программы осуществляется отраслевыми (функциональными) органами администрации Краснокамского муниципального района, иными главными распорядителями бюджетных средств бюджета Краснокамского муниципального района, к полномочиям которых относится реализация муниципальной политики в определенной сфере в соответствии с настоящим Порядком.

# Организационно – методологическое обеспечение разработки и контроль реализации программ осуществляется Управлением по размещению муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального района (далее – Уполномоченный орган).

# Требования к содержанию программы

# Программа состоит из следующих разделов:

# паспорт муниципальной программы (форма 1 приложения 1 к настоящему Порядку);

# характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития Краснокамского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации программы;

# приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально – экономического развития, описание основных целей и задач программы;

# прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

# сроки реализации программы в целом, этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

# перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ), мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов (форма 2 приложения 1 к настоящему Порядку);

# основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

# перечень и краткое описание подпрограмм;

# перечень целевых показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы (форма 3 приложения 1 к настоящему Порядку);

# информация по ресурсному обеспечению программы:

# за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации программы (форма 4 приложения 1 к настоящему Порядку);

# за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации программы (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку);

# за счет средств бюджетов поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации программы (форма 6 приложения 1 к настоящему Порядку);

# за счет внебюджетных источников финансирования с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам), мероприятиям, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации программы (форма 7 приложения 1 к настоящему Порядку);

# за счет всех источников финансирования с расшифровкой по подпрограммам, кодам бюджетной классификации, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации программы (форма 8 приложения 1 к настоящему Порядку);

# методы оценки эффективности программы.

# Помимо информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Порядка, программа может содержать:

# в случае участия в разработке и реализации программы поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, - информацию о прогнозных расходах поселения, а также перечень реализуемых ими мероприятий;

# в случае участия в реализации программы предприятий и организаций независимо от их организационно – правовой собственности – информацию о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию программы;

# Целевые показатели программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей программы, а также:

# отражать специфику развития конкретной сферы, основных задач, на решение которых направлена реализация программы;

# иметь количественное значение;

# определяться на основе данных статистического наблюдения;

# непосредственно зависеть от реализации программы;

# В случае если программа направлена на решение отдельных вопросов местного значения поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района, в рамках программы Краснокамского муниципального района предусматривается предоставление субсидий из бюджета Краснокамского муниципального района для долевого финансирования расходов на решение отдельных вопросов местного значения поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района.

# Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально – экономическое развитие Краснокамского муниципального района.

# Обязательным условием оценки планируемой эффективности программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей программы, а также мероприятий в установленные сроки.

# В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации программы применяются:

# критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада программы в экономическое развитие Краснокамского муниципального района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов программы на различные сферы экономики Краснокамского муниципального района;

# критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

# Принятие решения о разработке программы

# Уполномоченный орган ежегодно до 1 марта текущего года направляет запрос руководителю отраслевого (функционального) органа администрации Краснокамского муниципального района о подготовке предложения о разработке и реализации программы.

# Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Краснокамского муниципального района подготавливает предложение о разработке и реализации программы и до 1 апреля текущего года направляет его в Уполномоченный орган для включения в перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период.

# Предложение о разработке и реализации программы должно содержать:

# - наименование программы;

# - наименование подпрограммы;

# - наименование ответственного исполнителя;

# - наименование соисполнителя.

# 3.4. Уполномоченный орган формирует перечень муниципальных программ на основании предложений, предоставленных отраслевыми (функциональными) органами, и утверждает постановлением администрации Краснокамского муниципального района до 1 июня текущего года.

# Перечень муниципальных программ содержит:

# - номер программы;

# - наименование программы;

# - наименование ответственных исполнителей программы.

# Утвержденный перечень муниципальных программ размещается на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района.

# Разработка и утверждение программы

# Разработка программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

# Разработка проекта программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии со структурой программы согласно пункту 2.1. настоящего Порядка.

# Проект программы подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением администрации Краснокамского муниципального района (далее – Финансовое управление) и Уполномоченным органом.

# В Уполномоченный орган и Финансовое управление направляется проект программы, согласованный всеми соисполнителями, на бумажном носителе и в электронном виде. В случае если проект программы не согласован соисполнителями, к нему прилагаются замечания соисполнителей.

# При согласовании программы с Финансовым управлением дополнительно представляется финансовое экономическое обоснование расходов основных мероприятий (ведомственных целевых программ) на очередной финансовый год и плановый период за подписью главного распорядителя бюджетных средств. Расчет финансового экономического обоснования производится в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Краснокамского муниципального района.

# Проект программы, согласованный соисполнителями, Уполномоченным органом и Финансовым управлением, направляется на рассмотрение Экспертным Советом в срок до 15 августа текущего года.

# Состав Экспертного Совета утверждается постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

# Экспертный Совет рассматривает проекты программ в течение семи календарных дней с момента поступления. По итогам рассмотрения проекта программы выносится заключение о:

# возможности финансирования программы в очередном финансовом году и плановом периоде;

# необходимости изменения объема финансового обеспечения реализации программы;

# переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы в течение очередного финансового года либо планового периода.

# После рассмотрения проекта программы Экспертным Советом ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней направляет проект программы в контрольно – счетную палату Краснокамского муниципального района для проведения финансово – экономической экспертизы.

# Копия заключения контрольно – счетной палаты Краснокамского муниципального района на проект программы направляется ответственному исполнителю, в Уполномоченный орган и Финансовое управление.

# Утверждение программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные программы осуществляется в срок до 10 сентября текущего финансового года.

# Программа утверждается постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

# Программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете Краснокамского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

# Утвержденная программа размещается на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района в сети Интернет.

# Финансовое обеспечение реализации программ

# Финансовое обеспечение реализации программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснокамского муниципального района, а также за счет средств, поступающих из бюджета Пермского края, федерального бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района и внебюджетных источников (далее – бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Земского собрания Краснокамского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

# Внесение изменений в программы является основанием для подготовки проекта решения Земского собрания Краснокамского муниципального района о внесении изменений в бюджет Краснокамского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами Краснокамского муниципального района.

# Финансирование подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для подпрограмм.

# Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Краснокамского муниципального района и планирование бюджетных ассигнований.

# Реализация программы

# Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень подпрограмм, основных мероприятий программы (ведомственных целевых программ), мероприятий подпрограммы с указанием этапов (направлений), задач (работ), сроков реализации и ожидаемых результатов их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников (приложение 2 к настоящему Порядку).

# Ответственный исполнитель программы ежегодно, в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете Краснокамского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, оформляет согласованный с соисполнителями проект плана реализации.

# Уполномоченный орган и Финансовое управление в  десятидневный срок со дня получения плана реализации на согласование направляют ответственному исполнителю свои заключения.

# Ответственный исполнитель программы направляет проект плана реализации вместе с заключениями Уполномоченного органа и Финансового управления на рассмотрение Экспертного Совета. Экспертный  Совет рассматривает проекты плана реализации в течение семи календарных дней с момента поступления.

# План реализации утверждается постановлением администрации Краснокамского муниципального района.

# Контроль за реализацией программы

# Контроль за реализацией программы осуществляет ответственный исполнитель и Уполномоченный орган.

# В целях контроля реализации программы Уполномоченный орган один раз в полгода осуществляет мониторинг реализации программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

# Для проведения мониторинга ответственный исполнитель программы формирует отчет о выполнении муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

# К отчету прилагается пояснительная записка, включающая информацию:

# - о выполнении запланированных мероприятий и достижении плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы;

# - о причинах невыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы.

# Источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки отчета является план реализации программы на очередной финансовый год в редакции, действующей на конец отчетного периода.

# Ответственный исполнитель направляет отчет за 1 полугодие в Уполномоченный орган до 15 июля текущего финансового года.

# Годовой отчет о выполнении программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и, после согласования с Финансовым управлением, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляется в Уполномоченный орган по форме согласно приложению 3,4 к настоящему Порядку.

# При наличии замечаний и предложений, выявленных Уполномоченным органом, годовой отчет направляется на доработку ответственному исполнителю.

# Годовой отчет содержит:

# конкретные результаты, достигнутые за отчетный период (исполнение контрольных точек, достижение целевых показателей);

# перечень  мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки с анализом факторов, повлиявших на ход реализации программы;

# данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

# информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.

# Финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, предоставляет в Уполномоченный орган информацию о кассовых расходах бюджета Краснокамского муниципального района на реализацию программ.

# Согласованный с Уполномоченным органом годовой отчет  направляется в контрольно – счетную палату Краснокамского муниципального района до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснокамского муниципального района в сети Интернет.

# Внесение изменений и прекращение реализации программы

# В процессе реализации программы ответственный  исполнитель вправе, по согласованию с соисполнителями, принимать решения о внесении изменений в программу, направленных на:

# изменение объемов финансирования программы;

# корректировку задач, мероприятий и показателей непосредственного результата;

# прекращение реализации программы.

# Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры утвержденной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий программы.

# Основаниями для внесения изменений в программу могут быть:

# исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции ответственного исполнителя программы или участника программы;

# ликвидация либо реорганизация ответственного исполнителя программы или участника программы;

# досрочная реализация мероприятий плана реализации программы;

# изменение финансово – экономической ситуации;

# экономия от проведения конкурсных процедур при размещении заказов для муниципальных нужд.

# В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации, ответственный исполнитель в десятидневный срок, с момента утверждения соответствующего решения, уведомляет о нем Уполномоченный орган.

# Не допускается внесение изменений в следующие разделы:

# «Паспорт муниципальной программы»:

# - наименование программы, подпрограммы;

# - цель программы, за исключением случаев, обусловленных необходимостью включения программу новых целей;

# - показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году, если изменения могут привести к ухудшению результатов, выраженных в показателях, за исключением случаев, обусловленных сокращением объемов финансирования программы, необходимостью включения в программу новых показателей конечного результата цели программы, новых целей программы;

# 8.4. Проект постановления о внесении изменений в программу, ее прекращении подготавливает ответственный исполнитель.

# После согласования проекта постановления о внесении изменений в программу ответственный исполнитель программы направляет проект постановления в контрольно – счетную палату Краснокамского муниципального района для проведения финансово – экономической экспертизы.

# Копия заключения контрольно – счетной палаты Краснокамского муниципального района на проект постановления о внесении изменений в программу направляется ответственным исполнителем программы в Уполномоченный орган и Финансовое управление.

# Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы при разработке и реализации программы

# Ответственный исполнитель:

# обеспечивает разработку программы, ее согласование с соисполнителями, Финансовым управлением, Уполномоченным органом и внесение проекта на рассмотрение Экспертного Совета, в контрольно – счетную палату Краснокамского муниципального района;

# формирует структуру программы, а также перечень соисполнителей и участников программы;

# организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

# предоставляет по запросу Уполномоченного органа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы;

# запрашивает у соисполнителей и участников программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа и Финансового управления;

# проводит оценку эффективности мероприятий программы;

# запрашивает у соисполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки полугодового и годового отчета;

# подготавливает полугодовой и годовой отчет и предоставляет его в Уполномоченный орган.

# Соисполнители:

# обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта программы с участниками программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

# осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей компетенции;

# запрашивают у участников программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки полугодового и  годового отчета;

# представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы;

# представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки полугодового и годового отчета.

# Участники:

# осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей компетенции;

# представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при  разработке программы в части мероприятий программы, в реализации которых предполагается их участие;

# представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Уполномоченного органа и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы;

# представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки полугодового и годового отчета.

# Оценка эффективности муниципальных программ

# Оценка эффективности муниципальных программ (далее – оценка) осуществляется для обеспечения оптимального соотношения связанных с реализацией программы затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов.

# Оценка проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

# Оценка производится ответственным исполнителем и направляется в Уполномоченный орган вместе с годовым отчетом.

# Методика оценки учитывает необходимость проведения следующих оценок:

# Степень достижения целей и решения задач программы.

# Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления степени достижения показателя (индикатора) программы (подпрограммы) с уровнем финансирования реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по формуле:

# СДЦi = СДПi х УФi, где:

# СДЦi – степень достижения целей (решения задач) по i-мероприятию;

# СДПi – степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) по i-мероприятию;

# УФi – уровень финансирования реализации основных i-мероприятий программы (подпрограммы).

# Усредненная степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) по i-мероприятию рассчитывается по формуле:

# СДПi = (СДП1+СДП2+…+СДПm)/m, где:

# m – количество показателей в i-мероприятии.

# Степень достижения показателя (индикатора) программы (подпрограммы) рассчитывается:

# для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений, по формуле:

# СДП = ЗФ/ЗП,

# или:

# для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

# СДП = 1+(1-(ЗФ/ЗП)), где:

# ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы (подпрограммы);

# ЗП – плановое значение показателя (индикатора) программы (подпрограммы).

# Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) программы (подпрограммы) СДП больше или равно 1,51, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены и/или методика планирования неэффективна. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.

# Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Краснокамского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения программы определяется по формуле:

# УФi = ФФi/ФПi, где:

# УФi – уровень финансирования реализации основных i-мероприятий программы (подпрограммы);

# ФФi – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i-мероприятия программы (подпрограммы);

# ФПi – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i-мероприятия программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i-мероприятия программы (подпрограммы).

# Значение показателя УФ не может быть больше 1,0.

# При отсутствии финансирования значение показателя УФ считается равным 1,0.

# Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятию программы определяется на основании следующих критериев:

| Критерий оценки эффективности СДЦi | Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятию программы |
| --- | --- |
| менее 0,5 | Неэффективный уровень |
| 0,5 – 0,79 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 0,8 – 1 | Эффективный уровень |
| более 1 | Высокоэффективный уровень |

# Оценка эффективности выполнения программы.

# Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет больше, чем 90% от общего объема целей и задач.

# Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет от 70% до 89,9% от общего объема целей и задач.

# Если объем достигнутых целей и решенных задач по i-мероприятиям программы с эффективными и высокоэффективными уровнями составляет менее 69,9% от общего объема целей и задач, уровень эффективности программы реализации признается неудовлетворительным.

# Приложение 1

# к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района

# Форма 1

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) |
|  |  | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Краснокамского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  | Краевой, федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

# Форма  2

# Перечень

# мероприятий муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района

| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 |
| 1.1 | Основное мероприятие (ВЦП)1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие (ВЦП) 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |

# Форма 3

# Перечень

# целевых показателей муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Краснокамского муниципального района |
| 1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП)1.1 |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Форма 4

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района за счет средств бюджета Краснокамского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Краснокамского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель программы (соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.1 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.2 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» <3> | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ------------------------------------

# <1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

# <2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

# <3> - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на содержание органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Краснокамского муниципального района.

# Форма 5

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района за счет средств бюджета Пермского края, федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Краснокамского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель программы (соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.1 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.2 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» <3> | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ------------------------------------

# <1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

# <2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

# <3> - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на содержание органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Краснокамского муниципального района.

# Форма 6

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района за счет средств бюджетов поселений, входящих в состав Краснокамского муниципального района

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Краснокамского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель программы (соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.1 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.2 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» <3> | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ------------------------------------

# <1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

# <2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

# <3> - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на содержание органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Краснокамского муниципального района.

# Форма 7

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района за счет внебюджетных источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Краснокамского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель программы (соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.1 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.2 | исполнитель основного мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | исполнитель мероприятия (участник) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ------------------------------------

# <1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

# <2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

# Форма 8

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы <1>, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | очередной год | первый год планового периода (N) | (N+1) | (N+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Краснокамского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель программы (соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» <3> | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ------------------------------------

# <1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

# <2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

# <3> - в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на содержание органов местного самоуправления Краснокамского муниципального района, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Краснокамского муниципального района.

# Приложение 2

# к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района

# ПЛАН

# реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед.изм | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1.1 |  |  |
| 1.1.1.2 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) |
| 1.1.1.2.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.1.2 |
| Итого по задаче 1.1.1 |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) |
| 1.1.2.1.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию (ВЦП) 1.1.2.1 |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |
| Итого по цели 1 |  |  |
| Всего по программе |  |  |

# Приложение 3

# к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района

# ОТЧЕТ

# о выполнении программы

# _____________________________________

# (наименование программы)

# за___________________________________

# (отчетный период)

| № п/п | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | ед.изм. | план | факт | % достижения <1> |  | план | факт | % достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |
| 1.1.2.1 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.2 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1.1 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1 |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |

# ----------------------------------------

# <1> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт/план)х100%.

# При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения=(план-факт)/план)х100%+100

# Приложение 4

# к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района

# Информация к годовому отчету

# о выполнении муниципальной программы

# Краснокамского муниципального района

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |

# Оценка достижений целей и задач муниципальной программы.

# Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое отклонение | Отклонение, дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

# Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

# Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.