ОТЧЕТ

о выполнении программы

**«Развитие инфраструктуры, транспорта и дорог Краснокамского муниципального района»**

За 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование цели, программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия (ВЦП), мероприятия | | | Показатель непосредственного результата | | | | | | | Источник финансирования | Объем ассигнований, тыс. руб. | | | |
| наименование | | ед. изм. | план | | факт | % достижения [<1>](#Par1551) | план | план (уточненный) | факт | % достижения [<2>](#Par1553) |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | |  | Цель. Создание благоприятных и безопасных условий проживания на территории Краснокамского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | |  | **Подпрограмма 1.** Газификация Краснокамского муниципального района в 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | |  | Задача. Развитие распределительных газовых сетей. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР | | | Строительство распределительных газопроводов и создание условий для газификации жилфонда поселений, входящих в состав КМР | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | | Строительство системы газоснабжения жилых домов по адресу: г.Краснокамск, ул.Гагарина,2а и 2б | | | Проектирование (ПСД) | | шт | 1 | | 1 | 100 | Бюджет КГП | 200,0 | 200,0 | 192,2 | 103,9 |
| 1.1.1.1.3 | | Строительство распределительного газопровода к жилым домам усадебной застройки м-н Ласьва (ул.Городская, дома №30-№38) | | | Проектирование и строительство газовых сетей.  Создание условий для приема газа домовладениям. | | км  шт | 0.231  5 | | 0,231  5 | 100  100 | Бюджет КГП | 600,0 | 600,0 | 517,28 | 113,8 |
| 1.1.1.1.4 | | Газификация жилого фонда д.Черная (2 очередь) | | | Проектирование газовых сетей (ПСД). | | шт | 1 | | 1 | 100 | Бюджет ОГП  Бюджет ПК | 1218,37  8528,59 | 0 | 0  0 | - |
| 1.1.1.1.5 | | Газификация жилого фонда д.Семичи | | | Строительство газовых сетей.  Создание условий для приема газа домовладениям. | | км  шт | 1.7  150 | | 0  0 | 0  0 | Бюджет ОГП  Бюджет ПК  Бюджет КМР | 812,87  5690,08 | 0  2000,0 | 0  0  0 | - |
| 1.1.1.1.6 | | Газификация жилого фонда д.К-Бор (2 очередь) | | | Строительство газовых сетей.  Создание условий для приема газа домовладениям. | | км  шт | 2,0  34 | | 2,23  34 | 111  100 | Бюджет МСП  Бюджет ПК | 496,875  1490,625 | 496,875  1490,63 | 496,875  1490,580 | 100  100 |
| 1.1.1.1.7 | | Газификация жилого фонда с.Усть-Сыны | | | Строительство газовых сетей.  Создание условий для приема газа домовладениям. | | км  шт | 3,78  100 | | 3,78  100 | 100  100 | Бюджет МСП  Бюджет ПК  Федер.бюджет | 193,21  7213,32  0 | 193,21  2028,75  5184,57 | 193,21  0  5184,57 | 100  100 |
| 1.1.1.1.8 | | Газификация многоквартирных домов с.Стряпунята | | | Переход на автономное газовое отопление | | кв | 175 | | 175 | 100 | Бюджет ССП  Бюджет КМР |  | 5406,9  1500,0 | 5406,9  1500,0 | 100 |
| 1.1.1.2 | | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | | Газификация населенных пунктов Оверятского городского поселения (д.Никитино, д.Шабуничи, с.Мысы) Майского поселения (д.Фадеята) | | | Проектирование газовых сетей (ПСД) | | шт | 1 | | 1 | 100 | Бюджет ОГП  Бюджет МСП | 1500,0  0 | 0  198,74 | 0  198,74 | -  100 |
| Итого по задаче 1.1.1 | | | | | | | | | | |  |  | 27943,94 | 19299,675 | 15180,355 | 121,3 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | | | | | | | |  | Бюджет КМР  Бюджет посел.  Бюджет ПК  Федер.бюджет | **27943,94**  5021,325  22922,615 | 19299,675  3500,0  7095,725  3519,380  5184,57 | 15180,355  1500,0  7005,205  1490,580  5184,57 | 121,3 |
|  | |  | **Подпрограмма 2.** «Благоустройство и содержание межпоселенческих кладбищ Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | |  | Задача. Поддержание санитарно-эпидемиологического состояния межпоселенческих кладбищ на нормативном уровне. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Содержание объектов ритуального назначения | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | | Содержание межпоселенческих кладбищ | | | подготовка участков (кварталов) | | га | 1,26 | | 0,84 | 67 | Бюджет КМР | 657,6 | 657,6 | 500,0 | 124 |
| 1.2.1.2 | | Наименование основного мероприятия (ВЦП)  Установка обелиска на «Аллее воинской славы» | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | | Установка обелиска на «Аллее воинской славы» | | | Установка обелиска, эскиз, ПСД | | шт | 1 | | 1 | 100 | Бюджет КМР  Бюджет ОГП | 0  0 | 0  50,0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1.1.2 | | | | | | | | | | |  |  | 657,6 | 707,6 | 500,0 | 129,3 |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | | | | | | | |  | Бюджет КМР  Бюджет ОГП | 657,6  657,6 | 707,6  657,6  50,0 | 500,0  500,0 | 129,3 |
| 1.3 | **Подпрограмма 3**  «Развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснокамского муниципального района на 2015-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Задача. Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | Наименование основного мероприятия (ВЦП)  Капитальный ремонт автомобильных дорог | | | Капитальный ремонт автомобильных дорог | |  | | |  |  |  | Бюджет ПК  Бюджет КМР | 6196,2  6122,5  73,7 | 6196,2  6122,5  73,73 | 5636,05  5562,32  73,73 | 109 |
| 1.3.1.1.1. | Капитальный ремонт автодороги Мысы-Ласьва | | | Капитальный ремонт дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (проектирование) -ПСД | | шт | | | 1 | 1 | 100 | Бюджет ПК | 5410,0 | 5410,0 | 4849,82 | 110,3 |
| 1.3.1.1.2. | Капитальный ремонт автодороги «Ласьва-Новоселы» | | | Ремонт дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (проектирование) -ПСД | | шт | | | 1 | 1 | 100 | Бюджет ПК  Бюджет КМР | 712,5  73,7 | 712,5  73,7 | 712,5  73,73 | 100 |
| 1.3.1.2 | Наименование основного мероприятия (ВЦП)  Ремонт автомобильных дорог | | | Ремонт автомобильных дорог | |  | | |  |  |  | Федер.бюджетБюджет КМР | 5539,0  225,9  5313,1 | 6128,0  225,9  5902,1 | 5738,22  225,9  5512,32 | 106,4 |
| 1.3.1.2.1 | Ремонт автодороги «Мокино-Майский» | | | Ремонт дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (проектирование) -ПСД | | шт | | | 1 | 1 | 100 | Федер.бюджетБюджет КМР | 225,9  968,5 | 225,9  968,5 | 225,9  1194,42 | 81,1 |
| 1.3.1.2.2 | .Ремонт автодороги «Краснокамск-Майский» | | | Ремонт дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (проектирование) –ПСД  Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования | | шт  км | | | 1  0,1 | 1  0,5 | 100  500 | Бюджет КМР | 2920,5 | 2896,15 | 2870,24 | 100,9 |
| 1.3.1.2.3 | Ремонт автодороги  «Подъезд к д.Кабанов Мыс от а/дороги «Подъезд к Перми от М-7» | | | Увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования | | км | | | 0,5 | 2.214 | 443 | Бюджет КМР | 1424,1 | 2037,45 | 1447,66 | 128,9 |
| 1.3.1.3 | Наименование основного мероприятия (ВЦП) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | | |  |  |  | Бюджет КМР | 16889,0 | 16300,0 | 16053,42 | 101,5 |
| 1.3.1.3.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | Содержание автомобильных дорог общего пользования | | % | | | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 14299,0 | 14299,0 | 14299,0 | 100 |
| 1.3.1.3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, принимаемых в собственность, бесхозных автомобильных дорог | | | Содержание автомобильных дорог общего пользования | | % | | | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 600,0 | 380,0 | 380,0 | 100 |
| 1.3.1.3.3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок нанесение разметки | | тыс. м2 | | | 4,0 | 4,0 | 100 | Бюджет КМР | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 100 |
| 1.3.1.3.4 | Установка остановочных павильонов, восстановление дренажных труб, аварийно-восстановительные работы | | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок  Восстановление аварийных участков дорог (предписания) | | % | | | 100 | 100 | 100 | Бюджет КМР | 759,9 | 614,82 | 614,82 | 100 |
| 1.3.1.3.5 | Установка дорожных знаков | | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, установка дорожных знаков | | шт | | | 2 кв.-39  3 кв.-100 | 39 | 28 | Бюджет КМР | 668,7 | 444,78 | 198,2 | 155,4 |
| 1.3.1.3.6 | Обследование и оценка технического состояния дорог и искусственных сооружений | | | Создание безопасных условий для пассажирских и грузовых перевозок, обследование  1 моста, 14 км дорог | | мост | | | 1 | 1 | 100 | Бюджет КМР | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 |
| Итого по задаче 1.3.1. | | | | | | | | | | |  |  | 28624,2 | 28624,2 | 27427,69 | 104,2 |
| Итого по подпрограмме 3 | | | | | | | | | | |  | Федер.бюджетБюджет ПК  Бюджет КМР | 28624,2  225,9  6122,5  22275,8 | 28624,2  225,9  6122,5  22275,8 | 27427,692225,9  5562,32  21639,47 | 104,2 |
| Итого по цели 1 | | | | | | | | | | |  |  | 57225.74 | 48631,475 | 43108,045 | 111,4 |
| Всего по программе | | | | | | | | | | |  | Бюджет посел.  Федер.бюджетБюджет ПК  Бюджет КМР | **57225.74**  5021,325  225,9  29045,115 22933,4 | 48631,4757145,725  5410,47  9641,88  26433,4 | **43108,045** 7005,205  5410,47  7052,9  23639,47 | 111,4 |

--------------------------------

Пономарева Г.А.