| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ҠАЛТАСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН СОВЕТЫ 452860, Ҡалтасы ауылы, К.Маркс урамы, 72 Тел. 4-15-78, факс 4-15-78 |  | СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452860, с. Калтасы, ул. К.Маркса, 72 Тел. 4-15-78. факс 4-15-78 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2016 г.							                    	 № 519

О ходе выполнения  Постановления

Правительства Республики Башкортостан

«О переходе на поквартирные системы

отопления и установке блочных котельных

в муниципальных районах Республики Башкортостан

в 2015-2020 годах» в муниципальном районе

Калтасинский район Республики Башкортостан»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан  Малеева А.В. «О ходе выполнения  Постановления Правительства Республики Башкортостан  «О переходе на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в муниципальных районах Республики Башкортостан в 2015-2020 годах» в муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан», Совет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан отмечает, что интенсивная и своевременная работа по решению задач, поставленной в данной программе начата.

Для проведения работ по переводу системы теплоснабжения жилого фонда и объектов соцкультбыта с.Калтасы на индивидуальное и автономное газовое  отопление, на конкурсной основе ОАО «Башкоммунприбор» выполнил расчеты потребности в тепле и топливе 74 объектов, стоимость работ составила 133 200 рублей.

Согласно Постановления Правительства Республики Башкортостан №10 от 29 января 2015 «О переходе на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в муниципальных районах и городских округах в Республики Башкортостан в 2015-2020 годах», Калтасинский район в объемы финансирования мероприятий согласно Приложения 1 к Постановлению включен на 2018 год в объеме 10,556 млн.рублей за счет районных источников бюджетного финансирования и на 2019 год в объеме 111,316 млн.рублей, в т.ч. бюджет РБ – 69,441 млн.рублей, РАИП – 3,624 млн.рублей., субсидии на внутридомовые работы – 33,197 млн.рублей, бюджет района 12,768 млн.рублей, внебюджетные источники 24 млн.рублей, средства собственников МКД 5,107 млн.рублей, опережая графики мероприятий, администрацией района в 2015г. выделены 800 тыс.рублей для разработки ПСД 1 этапа работ  «Переход на поквартирные системы отопления многоквартирных домов по улице Кооперативная д.1"А", д.1"Б", д.1"В" с.Калтасы и перевод на автономное газовое отопление МОБУ Калтасинская СОШ №2 с установкой блочной котельной и перевод на индивидуальное отопление здания автовокзала в с.Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан».

В настоящее время ПСД согласно контракта разработана институтом  «Башагропромпроект» и проходит госэкспертизу.

После получения положительного заключения госэкспертизы, администрация района ходатайствует о предоставлении субсидий из бюджета Республики Башкортостан для софинансирования расходов на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Переход на поквартирные системы отопления многоквартирных домов по улице Кооперативная д.1"А", д.1"Б", д.1"В" с.Калтасы и перевод на автономное газовое отопление МОБУ Калтасинская СОШ №2 с установкой блочной котельной и перевод на индивидуальное отопление здания автовокзала в с.Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан».

В целях выполнения Постановления Правительства Республики Башкортостан  «О переходе на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в муниципальных районах Республики Башкортостан в 2015-2020 годах» в муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан» Совет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Информацию заместителя главы Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан Малеева А.В. «О ходе выполнения  Постановления Правительства Республики Башкортостан «О переходе на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных в муниципальных районах Республики Башкортостан в 2015-2020 годах» в муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан» принять к сведению.

- Рекомендовать Администрации муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан:

- принять меры по включению I этапа работ  «Переход на поквартирные системы отопления многоквартирных домов по улице Кооперативная д.1"А", д.1"Б", д.1"В" с.Калтасы и перевод на автономное газовое отопление МОБУ Калтасинская СОШ №2 с установкой блочной котельной и перевод на индивидуальное отопление здания автовокзала в с.Калтасы Калтасинского района Республики Башкортостан» на условиях софинансирования на 2016-2017 годы.

- принять меры по началу работ II этапа работ (проектные работы).

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту, торговли и иным видам услуг населения.

Председатель Совета						Д.А. Низамутдинов