РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА.

12 февраля 2015 г.			с. Ивановское 				№ 270

Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2013 – 2015 годы»

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва

РЕШИЛ:

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2013 – 2015 г.г.», согласно приложению, принять к сведению.

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета:

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы ««Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2013 – 2015 г.г.»

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru).

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике.

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края			А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 12.02.2015 года № 270

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА ПЕРИОД 2013-2015 годы»

Для обеспечения питьевой водой населения х.Черкасского, х.Петровского, х. Калиновского и улучшения водоснабжения других населённых пунктов муниципального образования,  в 2012 году было начато строительство Водозаборных сооружений в х. Калиновском по  объекту строительства «Водоснабжение хутора Калиновский» (водозаборные сооружения) был заключён контракт на 49 711 700,00 рублей.

Строительство очистных сооружений водопровода в х.Калиновском 31 декабря 2014 года закончено, но ещё не сдано в эксплуатацию., планируется сдать объект в 1 полугодии 2015 года.

Все средства освоены.

- проектная мощность очистных сооружений водопровода 800 куб. м;

- ввод объекта в эксплуатацию – 1 полугодие 2015 года;

- источник водоснабжения – река Б.Зеленчук;

- состав объекта – линейные объекты, насосные станции 1-го и 2-го подъёма, очистная установка -800 кубов, промывочный резерв объёмом 50 кубов, фильтра поглотители, 2 резервуара ёмкостью 200 кубических метров;

Всего в 2014 году на строительство очистных сооружений израсходовано 39 536 030,42 рублей  из местного бюджета израсходовано 2 073 127,42 из краевого бюджета 37 462 903,00 рублей.

______________________________