**РЕШЕНИЕ**

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА.

26 апреля 2011 г. с. Ивановское № 21

Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2012 г.г.»

В целях осуществления контроля за исполнением органом местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

**РЕШИЛ:**

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2012 г.г.», согласно приложению, принять к сведению.

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета:

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы ««Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2012 г.г.»

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике.

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

Глава муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 26.04.2011 года № 21

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно – питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2012 годы»**

В соответствии с краевой Программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы», утвержденной Постановлением Правительства Ставропольского от 20.02.2010 года края была разработана подпрограмма «Улучшение водоснабжения населённых пунктов Ставропольского края на 2010 - 2012 годы». В мероприятии этой программы было запланировано строительство водопроводов в 3 населённых пунктах муниципального образования Ивановского сельсовета: хуторов Петровский, Черкасский и Калиновский.

В 2010 году начато и завершено строительство подводящих сетей водопровода хуторов Петровский и Черкасский.

От села Весёлого до хутора Черкасского построена линия водовода протяжённостью 5,4 км. На строительство этого водовода израсходовано 7 291 986,00 рублей. Из краевого бюджета на строительство водовода выделено денежных средств на сумму 7 122 836,00 рублей, из местного бюджета израсходовано в сумме 169 150,00 рублей. По контракту (технадзор за строительством) из краевого бюджета выделено денежных средств на сумму 180 500,00 рублей, из местного бюджета израсходовано - 9 500,00 рублей.

На строительство водопровода хутора Петровский протяжённостью 2350 м израсходовано денежных средств на сумму 2 915 714,25 рублей. Из краевого бюджета выделено - 2769 929,25 рублей, из местного израсходовано - 145785,00 рублей. По контракту (технадзор за строительством) из краевого выделено денежных средств на сумму 138 496,00 рублей, из местного бюджета израсходовано в сумме 7289 рублей.

По строительству водопровода хутора Петровского возникли разногласия с проектно - сметной документацией в протяженности трубопровода. Был составлен акт разногласия. Из местного бюджета пришлось выделить денежные средства в сумме 243 877.00 рублей на завершение строительства.

В 2011 году запланировано строительство водопровода хутора Калиновского. На строительство водопровода выделено краевых денежных средств в сумме 7 029 000,00 рублей, запланировано софинансирование из местного бюджета на сумму 350 000,00 рублей.