РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА.

09 февраля 2017 г.			с. Ивановское				№ 41

Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализации целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва

РЕШИЛ:

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе реализации целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» принять к сведению, согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета:

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы»

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru).

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального

Образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края			А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 09.02.2017 года № 41

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ»

08 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета № 30 утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, на 2016-2018 годы»

Основной задачей муниципальной Программы является поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них на должном уровне, соответствующих категориям дорог.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета. В 2016 году из местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 1414,88 тыс. рублей.

В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета, утвержденной постановлением № 245 от 21 декабря 2016 года, проводилось обследование технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. При выявлении недостатков на дорогах составлялись акты обследования и дефектные ведомости. Проведены мероприятия по текущему ремонту дорожного полотна в гравийно-песчаном исполнении:

- отсыпка автомобильных дорог ПГС и планировка. Охвачены были улицы в селе Ивановском - Степная Чапаева, Комсомольская, Мельничная, Калинина, зеленая, Дачная, 50 лет Победы, Крайняя, Садовая, Полевая, Кубанская, Рабочая, Набережная, Фрунзе, Мостовая, Ленина, Пролетарская, Курганная. В селе Веселом улицы Солнечная и Школьная.

В 2016 года проведен ямочный ремонт на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в асфальтном исполнении Ивановского сельсовета по улицам: Юбилейная, Колхозная, Чапаева и Мостовая 1262,55 кв.м., на сумму 810281 руб. 89 коп.

В 2017 год году планируется провести частичный капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтном исполнении, в селе Ивановском по ул. Чапаева и селе Воронежском по ул. Мира. Частичный капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтном исполнении планировался на 2015 год и на 2016 год, но средства из краевого бюджета не были выделены. Вся документация в новом исполнении (в третий раз), была сдана администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в министерство дорожного хозяйства СК на проведение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в асфальтном исполнении.

Администрацией Ивановского сельсовета проведены мероприятия в подготовке проведения, капитального строительства участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина на 2017 год:

- изготовлена проектная документация на строительство;

- составлен сметный расчет, в сумме 866,5 тыс. рублей.

____________________________________