РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 марта 2018 г. с. Ивановское № 48-р

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в гравийно-песчаном исполнении на 2018 год

Для решения вопросов местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 599-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

1. Утвердить план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год, согласно приложения.

2. Контроль выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: [www.ivanovskoe26.ru](http://www.ivanovskoe26.ru). и обнародовать в местах имеющих беспрепятственный доступ для населения.

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению №18-р от 26.032018г.администрации муниципального образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

**Дефектная ведомость**

**на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края**

**за март 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Местоположение** | **Длина участка, м** | **Существующее состояние. Мероприятия** | **Наименование работ по устранению дефектов.** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С. ИВАНОВСКОЕ, С. ВОРОНЕЖСКОЕ, С. ВЕСЕЛОЕ** | | | | | |
| 1. с. Ивановское,  ул. 50лет Победы, с № 1 - № 25 | 360 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена. | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 30 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 2520 |
| 2. с. Веселое,  ул. Солнечная, с № 1 - № 39 | 530 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. На съезде имеются ямы | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 40 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 3710 |
| 3. с. Ивановское,  ул. Мельничная, с № 46 - № 76 | 100 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 20 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 700 |
| 4.с. Ивановское,  ул. Рабочая, с № 9-а - № 29/1, съезд с ул. Чапаева.  Перекресток ул. Калинина – ул. Рабочая. | 400 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 20 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 2400 |
| 5. с. Ивановское,  ул. Степная, от № 54 - № 84. | 400 | 1. На участке дороги имеются неровности и большие ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 50 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 2800 |
| 6. с. Ивановское, ул. Южная, вся | 430 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 30 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 3010 |
| 7. с. Ивановское, ул. Цветочная, вся | 830 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 30 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 5810 |
| 8. с. Ивановское, ул. Мостовая, с № 29 - № 59 | 650 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 30 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 3900 |
| 9. с. Ивановское, ул. Фрунзе, вся | 1050 | 1. На участке дороги (съезд) имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 50 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 7350 |
| 10. с. Ивановское, ул. Комсомольская, от № 6 - № 48 | 440 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 20 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 2640 |
| 11. с. Ивановское, ул. Крестьянская, с № 1 по № 11 | 200 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | т | 15 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 1200 |
| 12. с .Воронежское,  МДОУ № 26, отсыпка площадки под автостоянку | 10 | 1. Имеются ямы, что приводит к задержке воды | Отсыпка участка автомобильной стоянки ГПС | т | 0,5 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 40 |
| 13. с. Ивановское, ул. Зеленая, вся | 520 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | т | 30 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 3120 |
| 14. с. Веселое, ул. Школьная, с № 44 по № 56 | 90 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | т | 10 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 630 |
| 15. с. Ивановское, пер. Новый весь, съезд | 160 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. На съезде имеется большая яма | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 20 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 800 |
| 16. с. Ивановское,  ул. Полевая, с № 1 - № 41 | 610 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. На съезде имеется яма | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 60 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м | 4270 |
| 17. с. Ивановское, ул. Мельничная, с № 214 по № 244,  перекресток Мельничная - Мостовая, перекресток Ленина - Мельничная | 220 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 20 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 1540 |
| 18. х. Калиновский, ул. Курганная | 235 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 25 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 1645 |
| 19. с. Ивановское,  ул. Ленина, от перекрестка с ул. Мельничной до № 26 | 60 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы.  2. Дорога занижена | Отсыпка участка автомобильной дороги ГПС | тонн | 10 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 360 |
| 20. с. Ивановское, ул. Мельничная, от № 183 -№ 199 | 200 | 1. На участке дороги имеются неровности и ямы. | Отсыпка участка автомобильной дороги асфальтной крошкой | тонн | 20 |
| Планировка автомобильной дороги | кв.м. | 1400 |

Управляющий делами администрации

Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцева