П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 февраля 2016г.                            с. Ивановское                                              № 40

Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке и организации работ по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района от 13 июля 2012 г. № 100 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2016 году, согласно приложению 1.

2. Утвердить задание по закреплению прилегающих территорий и лесополос вдоль региональных и федеральных автомобильных дорог на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края для наведения на них должного санитарного порядка, согласно приложению 2.

3. Объявить с 01 марта по 31 мая 2016 года весенний и с 01 сентября по 31 октября 2016 года осенний месячники по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края всех форм собственности:

4.1. Организовать и провести 08 апреля, 22 апреля и 6 мая 2016 года на всех предприятиях, учреждениях и организациях весенние субботники по санитарной очистке и благоустройству прилегающих к объектам территорий, жителям поселка произвести общую уборку занимаемых земельных участков и прилегающих к ним территорий.

4.2. Организовать и провести 07 октября 2016 года на всех предприятиях, учреждениях и организациях осенние субботники по санитарной очистке и благоустройству прилегающих к объектам территорий, жителям муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края произвести общую уборку занимаемых земельных участков и прилегающих к ним территорий.

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                      А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от29 февраля 2016 года № 40

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке и благоустройству территории

муниципального образования Ивановского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА |
| 1.1. | Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке, побелки деревьев и благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсовета | 01.03.16 г.-31.05.16 г. 01.09.16 г.- 31.10.16 г. | Уполномоченный представитель главы Ивановского сельсовета, руководители предприятий, организаций, учреждений муниципального образования |
| 1.2. | Обеспечение проведения ежедневных уборок территорий, прилегающих к учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности, приведение их в надлежащее санитарное состояние, обеспечение своевременного вывоза отходов производства и потребления в места складирования. | Постоянно | Директор МУП ЖКХ «Ивановское» Джалилов В.А., руководители учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности |
| 1.3. | Своевременное проведение ремонта фасадов административных зданий, обновление вывесок с наименованием и режимом работы предприятий, учреждений и организаций. | Май 2016 года | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 1.4. | Проведение комплекса мер по борьбе с грызунами на закрепленных территориях | Май 2016 года | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 1.5. | Разъяснительная работа среди населения по выполнению Правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения, наведению санитарного порядка на придомовых территориях, осуществление профилактических мероприятий. | Постоянно | Специалисты администрации муниципального образования, административная комиссия |
| 1.6. | Обеспечение проведения уборки и осуществления благоустройства территорий, прилегающих к жилым помещениям, на расстоянии не менее 10 метров от занимаемой территории (на улицах – до середины улицы) | Постоянно | Жители муниципального образования |
| 1.7. | Проведение рейдов по выявлению правонарушителей Правил благоустройства, санитарных норм и природоохранного законодательства на территории сельского поселения | Постоянно | Административная комиссия |
| 1.8. | Проверка состояния содержания занимаемых участков и прилегающих к ним территорий землепользователями – юридическими и физическими лицами | Постоянно | Специалисты администрации муниципального образования, административная комиссия |
| 1.9. | Выполнение ремонтных работ по приведению в порядок ко дню празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне памятников и мемориалов, обеспечение надлежащего санитарного состояния и благоустройства прилегающих к ним территорий | До 06 мая 2016 года | Администрации муниципального образования Ивановский сельсовет. |
| 1.10. | Обеспечение выполнения ветеринарно-санитарных правил по содержанию животных, домашней птицы на личных подворьях граждан, проведение рейдов по профилактике птичьего гриппа на личных подворьях граждан | Май-октябрь 2016 года | Жители муниципального образования, Заведующая Ивановской участковой ветеринарной лечебницей Штефан Н.Е. |
| 1.11. | Санитарная очистка береговой линии р. Большой Зеленчук в границах муниципального образования Ивановского сельсовета | Апрель-октябрь 2016 года | Директор МУП ЖКХ «Ивановское» Джалилов В.А |
| 1.12. | Принятие необходимых мер по ликвидации несанкционированных свалок в границах сельского поселения | Постоянно | Административная комиссия |
| 1.13. | Организация работ по озеленению территории сельского поселения |  | Администрации муниципального образования Ивановский сельсовет, руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности |
| 1.14. | Организация привлечения молодежи в проведении месячников и субботников по санитарной очистке и благоустройству улиц, мест отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, пришкольной территории | Апрель- октябрь 2016 года | Специалист по работе с молодежью и спорту Никанович А.В. |
| 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 2.1. | Установка дополнительных светильников уличного освещения | Март- апрель 2016 года | Администрации муниципального образования Ивановский сельсовет |
| 2.2. | Установка дорожных знаков |  | Администрации муниципального образования Ивановский сельсовет |
| 2.3. | Отсыпка полотна дорог, грейдерование, нарезка кюветов улиц |  | Администрации муниципального образования Ивановский сельсовет |

Управляющий делами администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края                                                                       З.В. Гальцева