ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 июня 2018 г.                                с. Ивановское                                №

Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении требований части 3 статьи 17 Федерального закона  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункта 4 пункта 9 Классификации работ, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 г. № 402, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную  программу «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 гг.»

2.Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на уполномоченного представителя главы Кочерган И.В.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.

Глава администрации

муниципального образования –

Ивановского сельсовета                                                           А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Ивановского сельсовета

Кочубеевского района

Ставропольского края

от _____2018 г. №

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 гг.»

| Наименование Программы | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения общего пользования, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление № 76 от 18 мая 2018 года главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении показателей определения автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения и их категорирования муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края |
| Цель Программы | Целью Программы является паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края |
| Основные задачи Программы | 1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования, в границах населенных пунктов 3. Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования составит 346,6 тыс. руб., в том числе: 2018 год: 3,7 тыс. руб., 2019 год: 86,2 тыс. руб., 2020 год: 71,0 тыс. руб., 2021 год: 93,0 тыс. руб., 2022 год: 92,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | паспортизация дорог; постановка на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования |

2. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
Сеть муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования – Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 01.01.2018 составляет – 51,466 км: в гравийно-песчаном исполнении- 41,956 км, в асфальтовом исполнении - 9,51 км. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть требует  ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог местного значения общего пользования, в границах населенных  пунктов и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий.

3. Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение  задач по паспортизации дорог обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. Реализация муниципальной целевой Программы позволит:

-определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования, в границах населенных пунктов и перспективам их развития;

-установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

-сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

4. Цели и задачи Программы

Целью Программы является паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- паспортизация дорог;

-постановка на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования

5. Основные направления реализации Программы

5.1.  Паспортизация дорог.

Паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, приведены в таблице 1:

Таблица 1

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог

| Наименование дороги | Наименование работ | Протяженность (км.) | Технические характеристики дороги | Стоимость работ (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 2018 год |
| х. Петровский ул. 40 лет Победы; | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 0,21 | асфальтовое исполнение | 3,70 |
| ИТОГО |  |  |  | 3,70 |
| 2019 год |
| с. Ивановское ул. Колхозная | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 0,745 | асфальтовое исполнение |  |
| с. Ивановское ул. Ленина | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 0,395 | асфальтовое исполнение |  |
| с. Ивановское ул. Мельничная | Тех план Тех паспорт, Постановка на учёт | 0,31 | асфальтовое исполнение |  |
| с. Ивановское ул. Мостовая | Тех план техпаспорт, постановка на учёт | 0,575 | асфальтовое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| с. Ивановское ул. Советская | Тех план, тех паспорт, постановка на учет | 0,40 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Чапаева | Тех план Тех паспорт, Постановка на учёт | 0,8 км | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Юбилейная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,2 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Веселое ул. Школьная | Тех план Тех паспорт Постановка на учет | 0,7 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Веселое ул. Зеленая | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,43 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Веселое ул. Набережная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,585 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Веселое ул. Советская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,28 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Воронежское ул. Мира | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 2,17 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Воронежское ул.Лесная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,24 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Воронежское ул. Молодежная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,19 | асфальтовое исполнение |  |  |
| с. Ворнежское пер. Школьный | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,28 | асфальтовое исполнение |  |  |
| ИТОГО в асфал. исполнении |  |  |  | 74,6 |  |
| х. Черкасский ул. Степная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,25 | гравийно-песчаное исполнение | 4,6 |  |
| х. Петровский ул. Ручейная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,68 | гравийно-песчаное исполнение | 7,0 |  |
| ИТОГО в гравийно-песчаном исполнении |  |  |  | 11,6 |  |
| ВСЕГО в 2019 г. |  |  |  | 86,2 |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |
| с. Веселое ул. Школьная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,58 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Веселое ул. Свободы | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,71 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Веселое ул. Солнечная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,53 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Веселое ул. Советская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,53 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Воронежское ул. Новая | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,42 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Воронежское ул. Лесная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,91 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| х. Калиновский ул. Первомайская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,98 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| х. Калиновский ул. Интернациональная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,03 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| х. Калиновский ул. Речная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,25 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| х. Калиновский ул. Курганная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,235 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| ИТОГО в гравийно-песчаном исполнении |  |  |  | 71,0 |  |
| ВСЕГО в 2020 г. |  |  |  | 71,0 |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
| с. Ивановское ул. 50 лет Победы | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,36 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Вольная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 2,93 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Дачная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,62 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Жукова | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,27 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Западная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,46 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Зеленая | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,52 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Калинина | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,441 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Колхозная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,135 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Комсомольская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,92 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Крайняя | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,87 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Крестьянская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,35 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Кубанская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,49 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Курганная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,3 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Ленина | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,6 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Майская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,62 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Мелиораторов | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,43 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Мельничная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 3,07 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское пер. Мирный | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,21 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Молодежная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,38 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Мостовая | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,65 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| ИТОГО в гравийно-песчаном исполнении |  |  |  | 93,0 |  |
| ВСЕГО в 2021 г. |  |  |  | 93,0 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |
| с. Ивановское ул. Набережная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,415 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское пер. Новый | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,16 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Подгорная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,32 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Полевая | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,61 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Пролетарская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,32 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Пушкина | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,59 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Рабочая | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,13 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Ровная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,72 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Ручейная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,72 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Садовая | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 2,66 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское пер. Садовый | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,12 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское пер. Северный | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,1 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Советская | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,405 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Солнечная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,52 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Спортивная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,15 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Степная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 2,37 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское пер. Тупиковый | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,11 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Фрунзе | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 1,05 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Цветочная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,83 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Чапаева | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,335 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Шоссейная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,28 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| с. Ивановское ул. Южная | Тех план Тех паспорт. Постановка на учёт | 0,43 | гравийно-песчаное исполнение |  |  |
| ИТОГО в гравийно-песчаном исполнении |  |  |  | 92,7 |  |
| ВСЕГО в 2022 г. |  |  |  | 92,7 |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 346,6 |  |